УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ /Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2012 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г.».

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г.». |
| Предмет договора |  | «Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г.». |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 494 528 (Четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 44 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в техническом задании и расчете стоимости работ (Приложения № 1; №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1; №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения №1 документации об аукционе в электронной форме). Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения договора. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, акты оценки качества работы, график производства работ, журнал производства работ, счет-фактуры и документы подтверждающие объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей прием и переработку этого мусора, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре (Приложение №3 к договору). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры и докуменов подтверждающих объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей прием и переработку этого мусора. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов 1-4 класса опасности (в части захоронения); включая следующие виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ); стеклянные отходы; отходы кирпича (включая шамотный кирпич); отходы бетона, железобетона; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси; отходы цемента; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; прочие коммунальные отходы (смет с территории); отходы песка; отходы строительного щебня; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 24 726 рублей 42 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.08.2012 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.08.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 13.08.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 148 358 рублей 53 копейки. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 году.

1. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения договора.

2. Место выполнения работ: захоронение отходов - объект размещения отходов Подрядчика. Погрузка, транспортировка - г. Пермь, согласно Приложению № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 году.

3. Объем выполняемых работ:

- Размещение (в части захоронения) отходов на полигон ТБО – 711,9 т;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: отходы с погрузкой;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами;

- Очистка участка от отходов - 9048 м2;

- Планировка участка механизированным способом - 9048 м2

4. Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик предоставляет справки о количестве принятых на захоронение отходов.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ

- В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Объем отходов, подлежащих захоронению – 711,9 т.

5. Технология производства работ:

Перед началом производства работ Заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми. Работы по погрузке, транспортировке при ликвидации несанкционированных свалок согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых на захоронение отходов. Справка выписывается на имя Заказчика.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок  производятся работы

по недопущению образования очагов скопления  мусора.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Отход, в отношении которого отсутствует подтверждение экспериментальным методом об отнесении его к V-му классу, относится к IV-му классу опасности, и в отношении него должны выполняться требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации к обращению с отходами I-IV-го классов опасности, включая требования, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления».

Обращение с отходами производства и потребления (захоронение) при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (лицензией) на право работы с отходами, в том числе I-IV класса опасности;

2) транспортирование отходов опасности должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов, в том числе I-IV класса опасности, на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

3) подрядчик обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;

4) наличие у Подрядчика в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности обезвреживанию и размещению отходов.

Виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ); стеклянные отходы; отходы кирпича (включая шамотный кирпич); отходы бетона, железобетона; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси; отходы цемента; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; прочие коммунальные отходы (смет с территории); отходы песка; отходы строительного щебня; отходы битума; асфальт в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ).

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации, Уставом города Перми, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденных  решением ПГД № 4 от 29.01.2008г.

Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, лично, собственными силами. Привлечение субподрядчиков к выполнению работ не допускается.

Перечень адресов и морфологический состав свалок на территории

Дзержинского района города Перми.

| № | Местонахождение несанкционированной свалки | Площадь (м2) | Объем (м3) | Объем (тн) | Морфологический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встречная, заезд за теплотрассу к реке | 1500 | 40 | 28 | КГМ, ТБО, ветки, строит.отходы |
| 2 | Красина, 23, заезд с ул.Маяковского | 800 | 100 | 70 | ТБО, КГМ, строит |
| 3 | Красина, 7 (с ул.Красина) 2-я Республиканская, 3 | 600 | 60 | 42 | ТБО, КГМ |
| 4 | Строителей, 8 | 100 | 15 | 10,5 | ветки, ТБО, КГМ, строит.отходы |
| 5 | Парковый, 1а | 6 | 15 | 10,5 | КГМ |
| 6 | Строителей, 10 (Шпалопропитная, 6-4б) | 625 | 50 | 35 | сгоревший барак, ТБО, КГМ |
| 7 | Подлесная, 13 (ликвидированное МСНО) | 50 | 10 | 7 | ТБО, КГМ, шины |
| 8 | Маяковского, 34 | 1500 | 40 | 28 | ТБО, КГМ, ветки |
| 9 | Кустарная, 26а, 28 (у МСНО) | 300 | 60 | 42 | ветки , строит., КГМ, ТБО |
| 10 | ул.Сортировочная, 38 | 530 | 15 | 10,5 | ветки, доски |
| 11 | ул.Хабаровская/ул.Сортировочная (у МСНО) | 35 | 20 | 14 | ТБО, КГМ |
| 12 | ул.Красноборская, 123 | 400 | 30 | 21 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 13 | ул.Заречная/ул.Красноборская (у МСНО) | 1000 | 200 | 137,7 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 14 | ул.1-ая Красноборская, 4 (у МСНО) | 800 | 150 | 103 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 15 | ул.2-ая Красноборская, 1 (у МСНО) | 200 | 150 | 103 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 16 | ул.Красноборская/ул.Машинистов | 602 | 71 | 49,7 | ТБО, ветки, дерево |
|  | Итого | 9048 | 1026 | 711,9 |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории  Дзержинского района г.Перми  в 2012г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Раздел 1. Ликвидация свалок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФСЦП311-01-146-1 | Очистка участка с погрузкой мусора вручную: погрузка.(Прим.) | тонна | 63,64 |  | 19136,66 |
| 2 | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 9,048 |  | 8205,85 |
| 3 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 648,26 |  | 17399,54 |
| 4 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 711,9 |  | 113769,59 |
| Итого по разделу 1 Ликвидация свалок |  |  |  |  |  | 158 511,64 |
| ИТОГИ : |  |  |  |  |  |  |
| Индексы перевода к ФЕР на 3 квартал 2012 г. НП "Строители Урала" ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37" Индекс на перевозку мусора на 3 квартал 2012 г. НП "Строители Урала" ПЗ=6,44 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 1766,68) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 3036,78) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 36% ФОТ (от 1766,68) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 3036,78) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |
| Талон на утилизацию ТБО прайс полигона "Софроны" 472р/т 472/1,18*711,9 |  |  |  |  |  | 336 016,80 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 494 528,44 |

*Примечание:  расчет составлен с учетом индексов к ФЕР Ежеквартального бюллетеня НП "Строители Урала" на 3 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37  и индексов перевозки грузов  ПЗ=6,44;

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г.

г. Пермь                                                                                                                        «__» ______  2012 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны,  заключили настоящий договор, далее договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ____ 2012 г № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол  от «__»  2012 г № ______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору  по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г;

- Приложение №2 – расчет стоимости на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г;

- Приложение №3 – оценка качества на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 г;

- Приложение №4 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение №5 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 6 – график производства работ (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 7 – форма акта контрольной проверки выполнения работ;

- Приложение № 8 - форма акта оценки качества работы Подрядчика;

- Приложение № 9 – форма акта о приемке выполненных работ;

- Приложение № 10 – форма журнала производства работ;

- Приложение № 11 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия договора

2.1. Срок действия договора: с момента заключения настоящего договора до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет _____ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, акты оценки качества работы, график производства работ, журнал производства работ, счет-фактуры и документы подтверждающие объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей  прием и переработку этого мусора, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре (Приложение №3 к договору).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры и докуменов подтверждающих объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей  прием и переработку этого мусора.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.6. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика и составляет __.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.10. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по договору в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае неисполнения Подрядчиком двух или более предписаний, с учетом п. 8.5.

8.4. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. При расторжении настоящего договора по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. |  |  |

Приложение № 1

к Договору

№  от «__» _____ 2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 году.

1. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения договора.

2. Место выполнения работ: захоронение отходов - объект размещения отходов Подрядчика. Погрузка, транспортировка - г. Пермь, согласно Приложению № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в 2012 году.

3. Объем выполняемых работ:

- Размещение (в части захоронения) отходов на полигон ТБО – 711,9 т;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: отходы с погрузкой;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами;

- Очистка участка от отходов - 9048 м2;

- Планировка участка механизированным способом - 9048 м2

4. Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик предоставляет справки о количестве принятых на захоронение отходов.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ

- В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Объем отходов, подлежащих захоронению – 711,9 т.

5. Технология производства работ:

Перед началом производства работ Заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми. Работы по погрузке, транспортировке при ликвидации несанкционированных свалок согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых на захоронение отходов. Справка выписывается на имя Заказчика.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок  производятся работы

по недопущению образования очагов скопления  мусора.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Отход, в отношении которого отсутствует подтверждение экспериментальным методом об отнесении его к V-му классу, относится к IV-му классу опасности, и в отношении него должны выполняться требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации к обращению с отходами I-IV-го классов опасности, включая требования, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления».

Обращение с отходами производства и потребления (захоронение) при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (лицензией) на право работы с отходами, в том числе I-IV класса опасности;

2) транспортирование отходов опасности должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов, в том числе I-IV класса опасности, на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

3) подрядчик обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;

4) наличие у Подрядчика в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности обезвреживанию и размещению отходов.

Виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ); стеклянные отходы; отходы кирпича (включая шамотный кирпич); отходы бетона, железобетона; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси; отходы цемента; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; прочие коммунальные отходы (смет с территории); отходы песка; отходы строительного щебня; отходы битума; асфальт в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ).

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации, Уставом города Перми, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденных  решением ПГД № 4 от 29.01.2008г.

Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, лично, собственными силами. Привлечение субподрядчиков к выполнению работ не допускается.

Перечень адресов и морфологический состав свалок на территории

Дзержинского района города Перми.

| № | Местонахождение несанкционированной свалки | Площадь (м2) | Объем (м3) | Объем (тн) | Морфологический состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встречная, заезд за теплотрассу к реке | 1500 | 40 | 28 | КГМ, ТБО, ветки, строит.отходы |
| 2 | Красина, 23, заезд с ул.Маяковского | 800 | 100 | 70 | ТБО, КГМ, строит |
| 3 | Красина, 7 (с ул.Красина) 2-я Республиканская, 3 | 600 | 60 | 42 | ТБО, КГМ |
| 4 | Строителей, 8 | 100 | 15 | 10,5 | ветки, ТБО, КГМ, строит.отходы |
| 5 | Парковый, 1а | 6 | 15 | 10,5 | КГМ |
| 6 | Строителей, 10 (Шпалопропитная, 6-4б) | 625 | 50 | 35 | сгоревший барак, ТБО, КГМ |
| 7 | Подлесная, 13 (ликвидированное МСНО) | 50 | 10 | 7 | ТБО, КГМ, шины |
| 8 | Маяковского, 34 | 1500 | 40 | 28 | ТБО, КГМ, ветки |
| 9 | Кустарная, 26а, 28 (у МСНО) | 300 | 60 | 42 | ветки , строит., КГМ, ТБО |
| 10 | ул.Сортировочная, 38 | 530 | 15 | 10,5 | ветки, доски |
| 11 | ул.Хабаровская/ул.Сортировочная (у МСНО) | 35 | 20 | 14 | ТБО, КГМ |
| 12 | ул.Красноборская, 123 | 400 | 30 | 21 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 13 | ул.Заречная/ул.Красноборская (у МСНО) | 1000 | 200 | 137,7 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 14 | ул.1-ая Красноборская, 4 (у МСНО) | 800 | 150 | 103 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 15 | ул.2-ая Красноборская, 1 (у МСНО) | 200 | 150 | 103 | ветки, строит.отходы, ТБО, КГМ |
| 16 | ул.Красноборская/ул.Машинистов | 602 | 71 | 49,7 | ТБО, ветки, дерево |
|  | Итого | 9048 | 1026 | 711,9 |  |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/            Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к Договору

№  от «__» ____ 2012 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории  Дзержинского района г. Перми  в 2012г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Раздел 1. Ликвидация свалок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФСЦП311-01-146-1 | Очистка участка с погрузкой мусора вручную: погрузка.(Прим.) | тонна | 63,64 |  | 19136,66 |
| 2 | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 9,048 |  | 8205,85 |
| 3 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 648,26 |  | 17399,54 |
| 4 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 711,9 |  | 113769,59 |
| Итого по разделу 1 Ликвидация свалок |  |  |  |  |  | 158 511,64 |
| ИТОГИ : |  |  |  |  |  |  |
| Индексы перевода к ФЕР на 3 квартал 2012 г. НП "Строители Урала" ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37" Индекс на перевозку мусора на 3 квартал 2012 г. НП "Строители Урала" ПЗ=6,44 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 1766,68) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 3036,78) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 36% ФОТ (от 1766,68) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 3036,78) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |
| Талон на утилизацию ТБО прайс полигона "Софроны" 472р/т 472/1,18*711,9 |  |  |  |  |  | 336 016,80 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 494 528,44 |

*Примечание:  расчет составлен с учетом индексов к ФЕР Ежеквартального бюллетеня НП "Строители Урала" на 3 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37  и индексов перевозки грузов  ПЗ=6,44;

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к Договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

Оценка качества на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Дзержинского района города Перми в  2012 году

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы не выполнены в срок указанный в контракте; | 10 % |
| 2 | - Вывоз мусора с объекта произведен не в полном объеме; | 50 % |
| 3 | - Не предоставление: справок о количестве принятых на захоронение отходов; прочей документации перечисленных в требованиях к выполнению работ; - Работы выполнены не в полном объеме; | 100 % |
| 4 | - Каждое невыполненное предписание. | 30 000 руб. |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

К Договору №  от «» 2012 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 5

к Договору №  от «» 2012 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 6

к Договору №  от «» 2012 г

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 7

к Договору №  от «» 2012 г

(форма)

АКТ

от ________________ № ______

контрольной проверки выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок

в ________________ районе города Перми

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечания | Оценка качества содержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Средний балл оценки качества работ |  |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Подрядчик						              Заказчик

_________________________________              		________________________________

(должность)					                (должность)

__________________________________			_________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 8

к Договору №  от «» 2012 г

(форма)

АКТ

оценки качества работы Подрядчика

за ______________________ 2012г.

(месяц)

Подрядная организация   ______________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта работ | Оценка качества работ |  |  | Средняя оценка по содержанию в баллах | Общий процент снятия стоимости выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объезд 1 1-я декада | Объезд 2 2-я декада | Объезд 3 3-я декада |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик						              Заказчик

__________________________________              		________________________________

(должность)					                (должность)

__________________________________			_________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 9

к Договору №  от «» 2012 г

(форма)

АКТ

от ________________ № ______

о приемке выполненных работ

| № п/п | Наименование объекта работ, их перечень (виды) | Ед. изм. | Объем | Стоимость по контракту, всего с НДС | Процент снижения ежемесячный | Принятая сумма к оплате с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС, |  |  |  |  |  |  |
| В том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения  ____________________________________________________________

Принято к оплате:   ___________________________________________________________________

Сдал:							            Принял:

Подрядчик						            Заказчик

__________________________________              		________________________________

(должность)					                (должность)

__________________________________			_________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 10

к Договору №  от «» 2012 г

(форма)

Журнал производства работ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок

| № п/п | Дата | Номер автомобиля | Фамилия водителя | Время въезда на полигон | Масса ввезенных отходов, т | Откуда привезен мусор | Подпись лица принявшего мусор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

на территории  Дзержинского района города Перми

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 11

к Договору №  от «» 2012 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 4

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |