УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Пивнев

« ____ » ________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская  от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть)  в Ленинском районе г.Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | - выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть) в Ленинском районе г.Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 662 693(шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто три ) рубля 96 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | с 15.10.2012г - 31.12.2012г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Согласно условий муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты приемки выполненных работ (приложение № 5), которые составляются на основе актов контрольных проверок и актов оценки качества выполненных работ (приложение №6 и №7), счета-фактуры Подрядчика. Данные документы предоставляются Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа каждого (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего муниципального контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были произведены удержания (наложены штрафные санкции), за несвоевременно выполненную работу или просрочку устранения недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи. Общая стоимость выполненных по контракту работ может быть изменена в случаях: - уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением договорных объемов работ, либо некачественным выполнением работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 33134,70 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.08.2012г 09:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.08.2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.08.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 66 269,40 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012г № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская  от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть)  в Ленинском районе г.Перми.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Кратность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную, при толщине слоя до 10 см. | 100 м2 | 59,48 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 2. | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 58,43 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 3. | Очистка урн от мусора, грязи и отнести его на кучу | шт. | 37 | 1 раз/ сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 4. | Очистка скамеек от снега при толщине слоя до 10 см. | шт. | 39 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 5. | Погрузка снега на автотранспорт | 100 м2 | 66,62 | куб/100 м2 |  |
| 6. | Перевозка снега на расстояние до 30 км. (с дорожек и газонов) | 100 м2 | 66,62 | 1,5 раз/10 дней/3 мес. |  |
| 7. | Вывоз мусора | м3/100м2 | 66,62 | рейс/сут. |  |

Технология производства работ, качество применяемых материалов должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту с предоставлением фотодокументов, схем, журналов работ.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  | Смета на содержание пешеходной зоны улицы Пермской |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с 15.10.2012 - 31.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование работ | Кратность | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за един. (руб) | Общая стоимость (руб.) |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Зимнее содержание (с 15.10. - 31.12 = 77 к.д) |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную, при толщине слоя до 10 см | 1раз\сутки | 100 м² | 59,48 | 2 416,11 | 143 710,22 |
|  |  | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком (59,48 - 1,05 = 58,43) | 1раз\сутки | 100 м² | 58,43 | 2 463,54 | 143 944,64 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 287 654,87 |
|  | 2. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Урны |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Зимнее содержание (с 15.10. - 31.12 = 77 к.д) |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка урн от мусора, грязи и отнести его на кучу | 1раз\1суток | шт. | 37 | 308,28 | 11 406,36 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 11 406,36 |
|  | 2.2. Скамейки, другие |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка от снега при толщине слоя до 10 см | 15 раз\месяц | шт. | 39 | 18,47 | 720,33 |
|  | 2.2.2. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 720,33 |
|  | 3. Газоны |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка снега на автотранспорт | куб\100м2 | 100 м2 | 66,62 | 3 569,08 | 237 772,11 |
|  |  | Перевозка снега на расстояние до 30 км. (с дорожек и газонов) | 1,5раз\10дней\3мес | 100 м² | 66,62 | 1 588,69 | 105 838,53 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 343 610,64 |
|  | Итого по содержанию: |  |  |  |  |  | 643 392,19 |
|  | Прочие элементы, с учетом текущего ремонта и их паспортизации (3% от общей стоимости работ по содержанию) |  |  |  |  |  | 19 301,77 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 662 693,96 |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Пермь                                                                                                                        «___»   _________  2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего  на  основании_______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий контракт заключается во исполнение постановления от 05.12.2008г № 1167 об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми» (мероприятие 1.3.1.)  и в соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «__»________2012г. № __ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и  решения аукционной комиссии (протокол № __________от «__»_______2012г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на  выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская  от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть)  в Ленинском районе г.Перми. в сроки установленные настоящим муниципальным контрактом, далее «контрактом».

Полный перечень работ, их объемы и периодичность проведения отражены в техническом задании (приложение №2), которое наряду с другими приложениями является составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций. Работы производит ручным способом производства, с периодичностью согласно графика производства работ и с учетом требований  ГОСТ, СНиП, СанПиН и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение № 1 – смета стоимости  работ  (оформляется подрядчиком,

согласовывается заказчиком);

Приложение № 2 - техническое задание;

Приложение № 3 - критерии оценки качества выполняемых работ и условия (%)

снижения их оплаты;

Приложение № 4 - график производства работ (оформляется подрядчиком,

согласовывается заказчиком);

Приложение № 5 - образец акта приемки выполненных работ;

Приложение № 6 - образец  акта оценки качества  работ;

Приложение № 7 - образец акта контрольной проверки;

Приложение № 8 - образец предписания на устранение недостатков работы

Приложение № 9 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика  обладающего  правом подписи актов приемки выполненных работ, актов оценки качества, актов контрольных проверок и предписаний на устранение недостатков.

1.3. Работы выполняются  с использованием расходных материалов, шансовых инструментов и технических средств  Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: «15» октября 2012г.

2.2. Окончание: «31» декабря 2012г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему контракту и составляет _____________________________(____________) , без дальнейшей индексации.

3.2. Цена настоящего муниципального контракта включает  расходы на материальное и техническое обеспечение производства работ, уплату налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по контракту.

Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров  оплаты в связи с невыполнением договорных объемов работ, или применением к Подрядчику экономических санкций (удержаний) за некачественно выполненные работы.

3.3. Приемка и документальное оформление выполненных объемов работ производится ежемесячно,  в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности к сдаче-приемке.

В процессе приемки, в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, делает отметку о процентном снижении стоимости некачественно выполненной работы в акте оценки качества работ, и составляет предписание на устранение выявленных недостатков,  с указанием сроков их исправления. Предписание направляет Подрядчику посредством передачи под роспись ответственному лицу, либо посредством факсимильной связи.

3.4. Контроль за соблюдением  качества работ по содержанию пешеходной зоны улицы Пермская, Заказчик осуществляет по своему усмотрению, с периодичностью не реже одного раза в каждую декаду текущего месяца.

Заказчик принимает работы выполненные Подрядчиком в объеме исполненном по состоянию на 20 число каждого текущего месяца, при условии наличия у Подрядчика ежедневных записей о выполненных работах в журнале производства работ, а также предоставления по требованию Заказчика иной исполнительной документации подтверждающей затратные (расходные) данные, отраженные в акте приемки выполненных работ и справке о их стоимости.

3.5. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

3.6. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты приемки выполненных работ (приложение № 5), которые составляются на основе актов контрольных проверок и актов оценки качества выполненных работ (приложение №6 и №7), счета-фактуры Подрядчика. Данные документы предоставляются Заказчику ежемесячно  в срок до 25 числа каждого (отчетного) месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется  Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.6. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания) за некачественно выполненную работу или за несвоевременное устранение недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика.

3.9. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой. При некачественно выполненных работах стороны осуществляют снижение размера их оплаты по правилам приложения №3 к настоящему муниципальному контракту.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (критериям качества, приложение №3), требованиям ГОСТ,  СанПиН, Правил благоустройства и содержания территории в г. Перми, требований эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования в г. Перми,  иных методических рекомендаций и инструкций  по качеству выполняемых работ, и по технологии их производства.

4.2. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае срок сдачи работ продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.3. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения выявленных недостатков.

4.4. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах выявления и фиксации недостатков выполненной работы, не принимает участия в процедурах оценки качества  выполненных работ, или в обследовании выявленных дефектов и недостатков, необоснованно отказывается от подписания предписания по устранению недостатков, или иными действиями либо бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание на устранение  выявленных дефектов и недостатков работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок для их устранения и направить Подрядчику данное предписание посредством факсимильной связи, либо нарочным под роспись о вручении.

В этом случае Подрядчик обязан устранить указанные в предписании дефекты и недостатки в установленные Заказчиком сроки и письменно известить его о исполнении предписания.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации (приложение №2), санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом и  графиком производства работ срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Производить  вывоз собранного мусора к легальным местам его утилизации или складирования.

5.4. Обеспечить на объекте  при производстве работ безопасное и свободное движение пешеходов и безмоторных транспортных средств (велосипеды и коляски), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, а также  иные документы  необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ и документальному их оформлению.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты контрольных проверок, акты оценки качества работ и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по договору.

5.10. В сроки, установленные п. 3.6. настоящего договора, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, и документы подтверждающие вывоз мусора на утилизацию.

5.11. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.12. В случае несогласия с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ, периодичностью и  сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки, а также распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов запрещенных к эксплуатации в обслуживаемой пешеходной зоне и не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика (периодичности) производства работ, качество и  учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за периодичностью обслуживания и качеством работ выполняемых Подрядчиком посредством проведения периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания этих документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи либо посредством доставки нарочным.. Замечания отмеченные Заказчиком в односторонне оформленном  предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены им (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото-, видеосъемку  выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения им работ по настоящему контракту. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с некачественным выполнением работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение обязательств по настоящему муниципальному контракту, на  Подрядчика налагаются нижеследующие штрафы  и (или) удерживаются следующие неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком (периодичностью) производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 1%  от стоимости не выполненной в срок работы.

7.3.2. За не соблюдение надлежащего качества работ с Подрядчика  производятся удержания в соответствии с «условиями снижения стоимости работ» (приложение № 3 к настоящему договору).

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, на  Подрядчика может быть наложен штраф (удержание) в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4 Заказчик за нарушение своих обязательств (оплаты работ) по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России, начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из  городского бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание неустойки и (или) штрафов производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.8. настоящего муниципального контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего контракта допускается лишь по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта и его прекращение.

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено или прекращено досрочно. Дополнительные соглашения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными,  если они подписаны надлежащими (указанными в преамбуле и разделе 12)  представителями сторон этого контракта.

8.4. При расторжении настоящего контракта решением суда, и наличии в том вины Подрядчика, на Подрядчика возлагается обязанность уплатить  Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены работ, указанной в п.п. 3.1. настоящего муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении согласия в споре-спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает перечисленную Подрядчиком сумму:

- в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика  по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента прекращения обеспечения исполнения контракта  первоначальным способом -  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1. в размере аналогичном первоначальному;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение его исполнения в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Подрядчик Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ____________________________________________ Адрес: ______________________________________ тел._______________; факс ____________________ р/с_________________________________________ в _______________________________________________к/с ___________________БИК _______________ ИНН _______________ КПП __________________ ОКПО _______________ ОКВЭД ________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | ____________ _____________ (_____________) м.п. |

Приложение №2

к мун. контракту №__

от «__»__________2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская  от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть)  в Ленинском районе г.Перми.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Кратность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную, при толщине слоя до 10 см. | 100 м2 | 59,48 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 2. | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 58,43 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 3. | Очистка урн от мусора, грязи и отнести его на кучу | шт. | 37 | 1 раз/ сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 4. | Очистка скамеек от снега при толщине слоя до 10 см. | шт. | 39 | 1 раз/сут. | Работы выполняются к 8-00 |
| 5. | Погрузка снега на автотранспорт | 100 м2 | 66,62 | куб/100 м2 |  |
| 6. | Перевозка снега на расстояние до 30 км. (с дорожек и газонов) | 100 м2 | 66,62 | 1,5 раз/10 дней/3 мес. |  |
| 7. | Вывоз мусора | м3/100м2 | 66,62 | рейс/сут. |  |

Технология производства работ, качество применяемых материалов должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту с предоставлением фотодокументов, схем, журналов работ.

Заказчик                                   ____________________________                         С.В. Пивнев

Подрядчик			____________________________                     ( _____________)

Приложение № 3

к муниципальному контракту № __

от «__»________2012г.

Критерии оценки качества выполнения работ и процент снижения их оплаты.

| № п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары |  |
|  | Асфальтовое и плиточное покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия. Толщина рыхлого снега не более 5 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Бортовой камень очищен на всем протяжении. Вся поверхность обработана противогололедным материалом. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. после обнаружения. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. | 0 % |
|  | Асфальтовое и плиточное покрытие Отсутствуют грязь, наличие единичного мусора на поверхности покрытия. Бортовой камень очищен не по всей протяженности. Толщина рыхлого снега не более 5 см, толщина уплотненного снега не более 5 см. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Не вся поверхность обработана противогололедным материалом. | -30% |
|  | Асфальтовое и плиточное покрытие Наличие грязи и мусора на поверхности покрытия. Бортовой камень не очищен от снега. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Толщина уплотненного слоя снега более 7 см. | -100% |
| 2 | МАФ (скамейки, урны) |  |
|  | Отсутствует мусор, грязь, урны полностью вычищены. Скамейки и урны очищены от снега. | 0 % |
|  | Присутствует единичный мусор у скамеек, урны заполнены не более чем на 50 % объема. Присутствует рыхлый снег на МАФ | -30% |
|  | Наличие мусора и грязи, урны переполнены. Снег с МАФ не убирался более 1 суток | -100% |

| Заказчик: _________________ (С.В.Пивнев) | Подрядчик: _________________ (_____________________) |
| --- | --- |

Образец

Приложение № 5

к муниципальному контракту №__

от «__» _______ 2012г.

АКТ  №____

приемки выполненных работ

от  «___»   ____________  2012г.

| № п/п | Наименование объекта работ, их перечень (виды) | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ по контракту, с учетом НДС | Процент снижения месячный | Принятая сумма к оплате с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС, |  |  |  |  |  |  |
| В том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения  _____________________________________________________

Принято к оплате:   ___________________________________________________________

Сдал:							 Принял

Подрядчик						 Заказчик

__________________________________               ____________________________________

(должность)					                (должность)

__________________________________		____________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

Образец

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «__» _________ 2012г.

АКТ

оценки качества  выполненных работ

за ______________________ 2012г.

(месяц)

Подрядная организация   ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта работ | Процент снижения по декадам |  |  | Общий процент снятия стоимости выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объезд 1 1-я декада | Объезд 2 2-я декада | Объезд 3 3-я декада |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Представитель Заказчика:		________________                            ( ________________)

Представитель Подрядчика: 	________________                             (________________ )

Образец

Приложение № 7

к муниципальному контракту №__

от «__»_______ 2012г.

АКТ

контрольной проверки выполненных работ

от ________________ № ______

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечания | Процент снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика:	________________                                          (__________________)

Представитель Подрядчика: 	     ________________                                            (_________________ )

Образец

Приложение № 8

к  муниципальному  контракту №___

от «__» ________ 2012г.

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение недостатков работ

от ________________________                                                                         № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

на основании п.п. ______ муниципального контракта № ____ от ______________ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию пешеходной зоны ул. Пермская на территории Ленинского района г. Перми, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми и  условий технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2012г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по муниципальному контракту №__ от       __________  назначен на 9 часов «___» ________ 2012г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Образец

Приложение №  9

к муниципальному контракту № __

от «__» __________  2012г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2012г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением муниципального контракта № ___ на  выполнение работ по зимнему содержанию ул.Пермская  от Комсомольского проспекта до ул.Г.Звезда (пешеходная часть)  в Ленинском районе г.Перми, и  в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика ______________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на

(Ф.И.О. представителя)

участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат;

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор                                       ____________________                    (_________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2012г.