Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по вырубке поросли вдоль внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми.

1. Состав выполняемых работ:

- Расчистка площадей от поросли – 5100 м2.

- Погрузка и вывоз мусора на полигон – 225 т.

2. Объем выполняемых работ – 5100 м2.

3. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость работ:  299 380,77 Российский рубль.

5. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район, согласно перечню адресов, указанному в Приложении № 1 к техническому заданию на выполнение работ по вырубке поросли вдоль внутриквартальных проездов на территории Свердловского района г. Перми.

6. Требования к выполнению работ (результатам работ):

Территория должна быть очищена от поросли (порослью являются побеги древесных и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см). Осуществлен вывоз мусора на полигон ТБО.

Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, схем производства работ, журнала производства работ, справок с полигона ТБО, подтверждающих объем вывезенного мусора, выписанных на организацию, выполняющую работы по вырубке поросли.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение работ

по вырубке поросли вдоль внутриквартальных проездов

на территории Свердловского района г. Перми

Перечень адресов:

| Наименование улицы | От | До |
| --- | --- | --- |
| Проезд у Дома "Офицеров" | Сибирская | СК "Жемчужина" |
| Героев Хасана | Героев Хасана, 11 | Л.Шатрова, 9/2 |
| Соловьева | Соловьева, 12 | Куйбышева, 96 |
| 25-Октября | ул. 25 Октября | Сибирская,30а |
| Николая Островского | Н.Островского | Р. Крестьянская включая Н.Островского, 70 |
| Овражная | Революции, 3 | Революции, 3/4 |
| Рабоче-Крестьянская | Рабоче-Крестьянская | Народовольческая, 2 (вдоль Народовольческая, 4) |
| проезд по Серединная | Серединная | Рабоче-Крестьянская, 12 |
| Куйбышева | Куйбышева | Куйбышева,68а |
| Куйбышева | Куйбышева, 98 | К.Проспект, 95 |
| Елькина | Краснофлотской (вдоль Елькина 41, 43, 45, 47, 49) | Елькина, 2 |
| ст. Звезда | Куйбышева, 87а | Коминтерна |
| Гусарова | Гусарова, 9 | Лодыгина, 52/2 |
| Куйбышева | Куйбышева, 169/1 | Куйбышева, 169/5 |