ИЗВЕЩЕНИЕ №0856300000212000046 от «01» августа 2012 года

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению и поддержанию дорожной разметки на улично-дорожной сети города Перми

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |
| Адрес электронной почты | mku-permddd@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-47-51 |
| Контактное лицо | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| Предмет контракта | Выполнение работ по нанесению и подержанию дорожной разметки на улично-дорожной сети города Перми |
| Объем выполняемых работ | 4 175,00 кв.м. |
| Место выполнения работ | Участки нанесения дорожной разметки и тип линии по ГОСТ 51256-99 определяются в соответствии со схемами нанесения дорожной разметки, содержащимися в утвержденном Проекте организации дорожного движения, предоставляемыми Заказчиком после подписания контракта. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 7 932 500,00 (Семь миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет на нанесение и поддержание 1 кв.м. дорожной разметки пластиком (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «22» августа 2012 года 09-00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «29» августа 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «03» сентября 2012 года |

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник МКУ «ПермДДД» _______________ / М.Л. Кис/ «____» _________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению и поддержанию дорожной разметки на улично-дорожной сети города Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |  |
| Место нахождения |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |  |
| Адрес электронной почты |  |  | mku-permddd@yandex.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 212-48-62 (342) 212-47-51 |  |
| Контактное лицо |  |  | Ширинкина Ксения Валерьевна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по нанесению и поддержанию дорожной разметки на улично-дорожной сети города Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 7 932 500,00 (Семь миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет на нанесение и поддержание 1 кв.м. дорожной разметки пластиком (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | 4 175,00 кв.м. |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием и условиями контракта – приложение №1 и №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Место выполнения работ |  |  | Участки нанесения дорожной разметки и тип линии по ГОСТ 51256-99 определяются в соответствии со схемами нанесения дорожной разметки, содержащимися в утвержденном Проекте организации дорожного движения, предоставляемыми Заказчиком после подписания контракта. |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Выполнение работ осуществляется в два этапа: - С момента заключения контракта по 30 сентября 2012 года – нанесение всей площади разметки, указанной в п. 4.1 технического задания. - С 01 октября 2012 г. по 30 ноября 2014 года Подрядчик осуществляет поддержание всего объема нанесенной дорожной разметки, обеспечивая её соответствие установленным нормативным требованиям. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Гарантийный срок (функциональная долговечность согласно требованиям ГОСТ Р 51256-99) на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата работ производится в следующем порядке: Первый этап: оплата работ по нанесению дорожной разметки производится в объеме, не превышающем 30% от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1 контракта, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ с учетом неустойки, примененной к Подрядчику согласно п. 8.1, если было зафиксировано нарушение сроков выполнения работ и (или) устранения недостатков. Второй этап: оплата работ в объеме, не превышающем 20% от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1 контракта, производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после окончания первого периода проведения проверок Заказчиком сохранности и качества дорожной разметки. Третий этап: оплата работ в объеме 25% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 контракта, производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после окончания второго периода проверок Заказчиком сохранности и качества дорожной разметки. Четвертый этап: оплата работ в объеме 12,5% от общей стоимости, указанной в п. 3.1 контракта, производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после окончания третьего периода проверки Заказчиком сохранности и качества дорожной разметки. Пятый этап: оплата работ в объеме 12,5% от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1 контракта, производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после окончания четвертого периода проверки Заказчиком сохранности и качества дорожной разметки. Оплата выполненных работ согласно п.п. 3.7.2. – 3.7.5. контракта производится на основании подписанных Сторонами актов сохранности функциональных качеств дорожной разметки в соответствующих периодах, а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур (при наличии). Суммы, подлежащие выплате со второго по пятый этап, формируются с учетом снижения стоимости работ за несоответствие их качества требованиям, установленным контрактом и Техническим заданием, а также с вычетом примененных в соответствии с п. 8.2 контракта неустоек. Суммы, подлежащие выплате в соответствии с подпунктами 3.7.2-3.7.5 контракта, определяется по формуле: О=(А*С) - ∑н, где О – сумма, подлежащая выплате; А – общая стоимость работ, указанная в п. 3.1 контракта; С – коэффициент, определяющий размер оплаты по второму и последующим этапам оплаты от общей стоимости работ в соответствии с подпунктами 3.7.2-3.7.5 контракта: 20%, 25%,12,5% и 12,5% соответственно; ∑н – общая сумма неустоек, начисленных Подрядчику в соответствующем периоде проверки сохранности и качества дорожной разметки. Общая сумма неустоек складывается из сумм снижения стоимости работ за ненадлежащее качество их выполнения в каждом периоде и сумм снижения, начисленных в соответствии с п. 8.2 контракта, определяемых по формуле: ∑н =((А*С) – (А*С*ККкон))+N, где ККкон – конечная величина коэффициента сохранности и качества, определяемая в соответствии с п.п. 4.4.3 контракта; N – сумма неустойки, начисленной в соответствии с п. 8.2 контракта. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета города Перми и может быть приостановлено, в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми |  |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | В общую стоимость работ входит полная стоимость работ, являющихся предметом контракта, в том числе транспортные расходы, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, разработка и согласование технологической документации, все налоги и сборы (выплаченные и подлежащие выплате), оплата транспортных расходов, страхования и прочих расходов, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком |  |  | Рубль РФ |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
| 2 | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
| 3 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
| 4 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
| 5 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. - Необходимо указывать конкретные (точные) значения параметров (характеристик) предлагаемого для использования товара (т.е. без слов «не более», «не менее»), если это допустимо в соответствии с документацией производителя. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №1* для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
| 1 | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |  |
| 2 | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 3% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – - 237 975,00 (Двести тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «22» августа 2012 года 09-00 час. (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «29» августа 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «03» сентября 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | 20% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 1 586 500,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий Исполнитель должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |  |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «ПермДДД» лицевой счет 04945018892). ИНН; 5906107231. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012 № _______________________, Доп. Эк. 30500. |

Форма №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» контракта на  _________________________________________________________________________________

(название контракта)

_____________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование,  сведения  об  организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для  юридического  лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество,  паспортные  данные,  сведения  о месте жительства   (для   физического   лица),   номер   контактного телефона.)

в лице________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического  лица)

Приложения:

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. (Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.)

* рекомендуемая форма для участников размещения заказа не является обязательной.