- Приложение №3

- к Извещению от 13.08.2012

- проект

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                            ___ ________ 2012 г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207 с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Исполнитель» является победителем проведенного «Заказчиком» запроса котировок на  выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году (протокол №_____ рассмотрения и оценки котировочных заявок от__________2012),, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году (далее – работы) по адресам:

ул. Трясолобова, 105,

ул. Волочаевская, 9,

ул. Бушмакина, 7,

ул. Щитовая, 5,

ул. Новогодняя, 11

ул. Федотова, 2,

ул. Бакинских комиссаров, 28,

ул. Трясолобова, 118

ул. Радистов, 16,

в соответствии с:

а)  - техническим заданием (Приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта;

б) требованиями действующего законодательства,

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30.10.2012 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, и в порядке установленными в разделах 3 и 6 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Цена муниципального Контракта, составляет _____________(_________________) рублей, включая НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена работ включает в себя расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за  выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к муниципальному контракту), счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончание работ в количестве 2 фотографий с каждого объекта.

Оплата за выполненные работы производится с учетом коэффициента снижения, который определяется делением цены контакта предложенной победителем запроса котировок на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения составляет ___________________.

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с необходимыми требованиями безопасности по охране труда, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности, а также  безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ и сдать выполненные работы в установленный срок.

4.1.2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.1.4. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

4.1.5. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При  неисполнении  либо  ненадлежащем  исполнении   указанной   в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

  - Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта

4.2.2. Привлечь субподрядные организации для выполнения работ только с письменного уведомления Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника сектора взаимодействия с административными органами  Волосатову Валентину Сергеевну (т. 263-48-17),  имеющую  право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества и безопасности;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- визировать акт о приемке выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

5.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ;

5.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6. Порядок сдачи объекта работ

6.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по акту о приемке выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, указать сроки для исправления.

6.2. Подрядчик обязуется устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков, а также обеспечить устранение недостатков.

7. Гарантия качества по сданным работам

7.1. Подрядчик гарантирует качество на весь объем выполненных работ по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта  о приемке выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет недостатки в сроки согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации.

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены.

8.5. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 3 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

### 9. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

9.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 10. Действие и расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,  предусмотренных  действующим законодательством. Соглашение о расторжении Контракта  совершается в той же форме, что Контракт. Сторона пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

10.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30- дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

10.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное                     неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось                     следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

11.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  11.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

11.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,         предусмотренное  в  п. 11.2. настоящего Контракта,   то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные ею убытки.

11.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  11.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 12. Разрешение споров

12.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

12.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

13.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

13.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  выполнения работ.

13.5. Подрядчик  самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

13.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

13.7. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. -  Департамент финансов администрации г. Перми), которые вступают в силу с момента подписания.

13.8.  К настоящему Контракту прилагаются:

13.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание

13.8.2. Приложение № 2 – «Локальный сметный расчет»

13.8.3.Приложение № 3 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _________ от « __  » _____2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности

(содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году.

Заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Уполномоченный представитель: Волосатова Валентина Сергеевна – начальник сектора взаимодействия с административными органами, телефон (342)263-48-17.

Предмет контракта: выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2012 году.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.10.2012 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район пожарные водоемы по адресам:

- ул. Трясолобова, 105;

- ул. Волочаевская, 9;

- ул. Бушмакина, 7;

- ул. Щитовая, 5:

- ул. Новогодняя, 11,

- ул. Федотова, 2;

- ул. Бакинских комиссаров, 28;

- ул. Трясолобова, 118;

- ул. Радистов, 16.

Виды работ:

Обустройство площадок с твердым покрытием около пожарных водоемов размером 12х12 метров для установки и разворота пожарных автомашин (пункт 9.4 Свода правил 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», утвержденного приказом МЧС РФ от 23.03.2009 № 178), изготовление пирамид, крышек, установка указателей, ограждений.

| Адрес пожарного водоема | Виды работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ул. Трясолобова, 105: | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 120 кв. м. |
|  | - простая окраска пирамиды масляными составами по дереву | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема из сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Волочаевская, 9: | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема из сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - устройство пирамиды | 4 кв. м. |
|  | - простая окраска пирамиды масляными составами по дереву | 4 кв. м |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Бушмакина, 7: | установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
|  | - устройство крышки на пожарный водоем | 4 кв. м. |
| ул. Щитовая, 5: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Новогодняя, 11: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Федотова, 2: | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул.Бакинских комиссаров, 28: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
| ул. Трясолобова, 118: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |
| ул. Радистов, 16: | - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм на площади 225 кв. м (15х15) | 34 куб.м. 42,84 куб.м. |

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после производства работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончания работ в количестве 2 фотографий с каждого объекта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с содержанием бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Срок гарантий по выполнению работ:

В случае обнаружения недостатков после приемки выполненных работ – исправление недостатков проводится за счет Подрядчика в течение 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Цена контракта: ________(________).

Цена контракта  включает расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи,  которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение № 2 - к муниципальному контракту - № ____ от « __ » _____2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Орджоникидзевского района г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243786,61 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
| Средства на оплату труда ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20091,92 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
| - Сметная трудоемкость ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 134,03 чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  |  |  |  | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. ул.Трясолобова,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-119-03 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли |  | 100 м2 | 1.2 |  |  | 109.72 | 109.72 |  |  | 131.66 |  | 131.66 |  |  |  |  |  |  | 9.06 | 10.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР15-04-024-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Простая окраска масляными составами по дереву стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |  | 931.13 | 348.38 | 5.8 | 0.16 | 37.25 |  | 13.94 |  |  |  |  | 0.23 | 0.01 | 28.05 | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-09-001-06 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство ограждений из сетки |  | 100 м | 0.2 |  |  | 4525.62 | 971.87 | 1430.45 | 169.64 | 905.12 |  | 194.37 |  |  |  |  | 286.09 | 33.93 | 78.25 | 15.65 | 9.27 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ул. Трясолобова,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13291.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.56 |  | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул.Волочаевская,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-119-03 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли |  | 100 м2 | 3 |  |  | 109.72 | 109.72 |  |  | 329.16 |  | 329.16 |  |  |  |  |  |  | 9.06 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 15*15*0,15/100 |  |  | 3973.45 | 277.94 | 3657.78 | 399.02 | 1350.97 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1243.65 | 135.67 | 24.19 | 8.22 | 20.6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-408-0012 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм |  | м3 | 42,84 34*1,26 |  |  | 155.94 |  |  |  | 6680.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-09-001-06 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство ограждений из сетки |  | 100 м | 0.2 |  |  | 4525.62 | 971.87 | 1430.45 | 169.64 | 905.12 |  | 194.37 |  |  |  |  | 286.09 | 33.93 | 78.25 | 15.65 | 9.27 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-070-05 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Прим. Устройство пирамиды |  | 100 м2 забора | 0.04 |  |  | 6595.64 | 1914.85 | 684.64 | 83.58 | 263.83 |  | 76.59 |  |  |  |  | 27.39 | 3.34 | 150.42 | 6.02 | 4.36 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-024-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Простая окраска масляными составами по дереву стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |  | 931.13 | 348.38 | 5.8 | 0.16 | 37.25 |  | 13.94 |  |  |  |  | 0.23 | 0.01 | 28.05 | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 ул.Волочаевская,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60503.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.11 |  | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул.Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-070-05 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Прим. Устройство крышки |  | 100 м2 забора | 0.04 |  |  | 6595.64 | 1914.85 | 684.64 | 83.58 | 263.83 |  | 76.59 |  |  |  |  | 27.39 | 3.34 | 150.42 | 6.02 | 4.36 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 ул. Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4256.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.94 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. ул.Федотова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-09-008-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Установка дорожных знаков бесфундаментных на деревянных брусьях |  | 100 знаков | 0.01 |  |  | 19612.42 | 3534.18 | 3171.18 | 327.3 | 196.12 |  | 35.34 |  |  |  |  | 31.71 | 3.27 | 291.84 | 2.92 | 14.28 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 ул.Федотова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. ул.Бакинских Комисаров,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 15*15*0,15/100 |  |  | 3973.45 | 277.94 | 3657.78 | 399.02 | 1350.97 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1243.65 | 135.67 | 24.19 | 8.22 | 20.6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-408-0012 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм |  | м3 | 42,84 34*1,26 |  |  | 155.94 |  |  |  | 6680.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 ул.Бакинских Комисаров,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41153.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.22 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. ул.Трясолобова,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 15*15*0,15/100 |  |  | 3973.45 | 277.94 | 3657.78 | 399.02 | 1350.97 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1243.65 | 135.67 | 24.19 | 8.22 | 20.6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-408-0012 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм |  | м3 | 42,84 34*1,26 |  |  | 155.94 |  |  |  | 6680.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 ул.Трясолобова,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41153.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.22 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. ул.Радистов,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,34 15*15*0,15/100 |  |  | 3973.45 | 277.94 | 3657.78 | 399.02 | 1350.97 |  | 94.5 |  |  |  |  | 1243.65 | 135.67 | 24.19 | 8.22 | 20.6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-408-0012 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм |  | м3 | 42,84 34*1,26 |  |  | 155.94 |  |  |  | 6680.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 ул.Радистов,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41153.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.22 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36175.7 |  | 1620.66 |  |  |  |  | 5792.28 | 636.86 |  | 134.03 |  | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173556.76 |  | 14423.87 |  |  |  |  | 29125.22 | 5668.05 |  | 134.03 |  | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2кв.2012г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,55; ЗПМ=8,9; МАТ=4,52 (Поз. 1, 5, 2, 10, 3-4, 6-8, 11-12, 14-22, 9, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137381.06 |  | 12803.21 |  |  |  |  | 23332.94 | 5031.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21759.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4101,3) (Поз. 1, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2788.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 248,31) (Поз. 2, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 1422,75) (Поз. 9, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 14319,56) (Поз. 3-4, 6-8, 11-12, 14-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17326.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11282.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4101,3) (Поз. 1, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 248,31) (Поз. 2, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1422,75) (Поз. 9, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14319,56) (Поз. 3-4, 6-8, 11-12, 14-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9307.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8161.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192544.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |  | 32.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5121.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.04 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206598.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.03 |  | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130007.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29125.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20091.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21759.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11282.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37187.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243786.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.03 |  | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ____________/____________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » _______ 2012г.

Утверждаю:

Глава администрации

Орджоникидзевского района

______________ Л.В.Королева

«____» _____________ 2012г.

МП

- ФОРМА

- АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от « __» ___________ 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _________________________,

в лице ________________, действующего на основании ______________,

с одной стороны, и Подрядчик _______________ в лице_________________, действующего на основании _____________________________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие выполненные Подрядчиком работы:

______________________________________________________

- Выполненные работы по качеству, объему и иным характеристикам

полностью соответствуют условиям муниципального контракта №____ от «______»  _________ 2012 г. и требованиям Заказчика.

Претензий к Подрядчику Заказчик не имеет.

| Представитель Заказчика |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | должность |
| (фамилия и инициалы) |  | (фамилия и инициалы) |

М.п.                                                                                         М.п.