- Приложение №5

- к  Извещению от 15.08.2012

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                   ___ ________ 2012 г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующей (его) на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем проведенного Заказчиком запроса котировок  на выполнение работ по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 (протокол №_____, рассмотрения и оценки котировочных заявок от__________2012), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 в соответствии с:

а) - техническим заданием (Приложение № 1),

- локальными сметными расчетами (Приложение № 2, Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта;

б) требованиями действующего законодательства.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.1.2. Выполнить работы в объемах и на условиях, определенных в соответствии с п. 1.2 настоящего Контракта; привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту с письменного уведомления Заказчика.

2.1.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам.

2.1.4. Извещать Заказчика о готовности работ в  3х-дневный срок в письменной форме.

2.1.5. Обеспечить  еженедельный вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ.

2.1.6. Устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ  в течение 3-х рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

2.1.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, в течении 30-ти дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

2.1.8. Извещать  Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.1.9. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.10. Обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный      интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства.

2.1.11. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.

  - Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для оказания работ информацию и документы.

2.3.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от   Подрядчика надлежащего выполнения работ и исполнения, принятых на себя обязательств.

2.4.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –  начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района г. Перми Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- визировать акт о приемке выполненных работ.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта составляет __________________________________  в том числе НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете на выполнение текущего ремонта уличной лестницы и фасада здания общественного центра, не подлежат корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты — безналичный расчет.

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика: акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактура (счет), документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО, журнал производства работ  предоставленные Заказчику  течение 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ.

Оплата за выполненные работы производится с учетом коэффициента снижения, который определяется делением цены контакта предложенной победителем запроса котировок на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения составляет ___________________.

4.3. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  после выполнения работ в течение 30 (тридцати) банковских дней, после подписания и представления Сторонами документов, указанных в п. 4.2. Контракта.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

### 5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком, при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его  использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.5. Заказчик вправе привлекать при приемке работ экспертов.

6. Гарантии качества работ

6.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика в сроки, установленные в п. 2.1.7. настоящего контракта.

6.2. При отказе  Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированной  экспертизы.

7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплаты  неустойки (штрафа, пени),   в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Контракту. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим  Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему  Контракту.

7.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- 8. Распределение рисков между Сторонами

- 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки результата работ Заказчиком несет  Подрядчик.

8.2. С момента подписания акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта  переходит от Подрядчика к Заказчику.

9. Действие, изменение и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме.  Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

9.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 календарных дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

9.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны от  предложения о расторжении Контракта либо при  неполучении ответа в  15-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

9.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение условий настоящего Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных в результате расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное                     неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось                     следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

10.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  10.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,  предусмотренное  в п. 10.2. настоящего Контракта, то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные  ею  убытки.

10.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  10.1 настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

12.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

12.4. Существенным условием настоящего Контракта являются сроки и качество  выполненных работ.

12.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

12.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.7.  К настоящему Контракту прилагаются:

12.7.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.7.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет на текущий ремонт уличной лестницы общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

12.7.3. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет на текущий ремонт фасада здания  общественного центра микрорайона «Гайва»,  расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

- Приложение №1

- к проекту муниципального контракта

- №___________от ___________2012

Техническое задание

на  выполнение работ по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - admord@perm.permregion.ru.

Тел. (342) 263-46-98, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту уличной лестницы и фасада здания общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40, в соответствии с локальными сметными расчетами  (Приложение  № 2 и Приложение № 3 к муниципальному контракту).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Карбышева, 40

Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; МДС 31-11.2007. “Устройство полов"; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",  электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также материалы, используемые при выполнении работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Допуск на объект для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании предварительного письменного согласования с Заказчиком или его представителем, с указанием ответственного, поданного не позднее, чем за два дня.

Цвет окраски фасада и структура (схема)  пандуса согласуется с Заказчиком, согласно ГОСТ Р51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные» в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами муниципального контракта.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ еженедельно.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков  выявленных при приеме-сдаче работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик нанимает организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых  Подрядчиком материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 212 257 рублей 23 копейки (Двести двенадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей 23 копейки).

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры (счета).

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО

- журнал производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки, исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту) в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

За нарушение срока начала производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

За нарушение сроков сдачи работ  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

|  | - Приложение №2 - к проекту муниципального контракта - №___________от ___________2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На текущий ремонт лестницы, Общественный центр микрорайона"Гайва" по ул.Г.Карбышева,40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _____________________87506,95 руб. |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительных работ ________________72259,13 руб |  |  |  |  |  |  |  | - руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтажных работ __________________1899,3 руб |  |  |  |  |  |  |  | - руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда______________14787,16 руб. |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сметная трудоемкость ________________115,16 чел. час. |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-03-029-01прим. | Демонтаж пандуса. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.096 | 695.75 | 213 | 482.75 | 53.39 | 66.79 | 20.45 | 46.34 | 5.13 | 22.66 | 2.18 | 4.08 | 0.39 |
| 2 | ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 1.8 | 377.69 | 84.97 | 292.72 | 28.57 | 679.84 | 152.95 | 526.89 | 51.43 | 9.59 | 17.26 | 2.84 | 5.11 |
| 3 | ФЕР11-01-011-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1224 | 1591.66 | 317.07 | 42.05 | 14.73 | 194.82 | 38.81 | 5.15 | 1.8 | 40.65 | 4.98 | 1.27 | 0.16 |
| 4 | ФЕР11-01-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.1224 | 1905.72 | 23.4 | 46.32 | 14.64 | 233.26 | 2.86 | 5.67 | 1.79 | 3 | 0.37 | 1.26 | 0.15 |
| 5 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3762 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 558.66 | 118.02 | 16.64 | 5.54 | 39.51 | 14.86 | 1.27 | 0.48 |
| 6 | ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.3762 | 1747.92 | 23.82 | 46.32 | 14.64 | 657.57 | 8.96 | 17.43 | 5.51 | 3 | 1.13 | 1.26 | 0.47 |
| 7 | ФЕР11-01-027-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных | 100 м2 покрытия | 0.4586 | 8908.1 | 675.69 | 185.96 | 33.43 | 4085.25 | 309.87 | 85.28 | 15.33 | 81.31 | 37.29 | 2.93 | 1.34 |
| 8 | ФЕРр56-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0.3 | 6729.28 | 394.68 | 24.08 | 4.41 | 2018.78 | 118.4 | 7.22 | 1.32 | 44 | 13.2 | 0.38 | 0.11 |
| 9 | ФЕРм08-03-593-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 4439.01 | 875.94 | 1699.31 | 510.24 | 88.78 | 17.52 | 33.99 | 10.2 | 88.3 | 1.77 | 43.76 | 0.88 |
| 10 | ФССЦ-509-0764 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Светильники тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4 | шт. | 2 | 55.61 |  |  |  | 111.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.06 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 14.26 | 9.3 | 1.87 | 0.01 | 16.29 | 0.98 | 0.01 |  |
| 12 | ФССЦ-509-1829 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) 16x16 мм | м | 6 | 1.18 |  |  |  | 7.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-399-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.06 | 88.72 | 33.09 | 2.42 | 0.14 | 5.32 | 1.99 | 0.15 | 0.01 | 3.52 | 0.21 | 0.01 |  |
| 14 | ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.006 | 3246.49 |  |  |  | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-06-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-прим. монтаж перил и пандуса | 1 т конструкций | 0.34 | 648.13 | 433.24 | 132.92 | 1.62 | 220.36 | 147.3 | 45.19 | 0.55 | 50.79 | 17.27 | 0.12 | 0.04 |
| 16 | ФССЦ-201-0650 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-прим.сварные конструкции пандуса и перил | т | 0.34 | 7571 |  |  |  | 2574.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-011-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.09 | 1591.66 | 317.07 | 42.05 | 14.73 | 143.25 | 28.54 | 3.78 | 1.33 | 40.65 | 3.66 | 1.27 | 0.11 |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.416 | 42.98 | 42.98 |  |  | 189.8 | 189.8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 4.416 | 19.29 |  | 19.29 |  | 85.18 |  | 85.18 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11953.84 | 1164.77 | 880.78 | 99.95 |  | 115.16 |  | 9.24 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 55639.91 | 13524.79 | 4959.03 | 1262.37 |  | 115.16 |  | 9.24 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2 кв.2012г.(административные здания) ОЗП=12,63; ЭМ=5,55; ЗПМ=12,63; МАТ=3,75 (Поз. 1, 15-16, 2-7, 17, 8-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42206.68 | 11338.9 | 3619.98 | 1162.42 |  |  |  |  |
| Перевозка грунта,мусора ПЗ=6,38 (ОЗП=6,38; ЭМ=6,38; ЗПМ=6,38; МАТ=6,38) (Поз. 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479.39 | 1021.12 | 458.27 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11528.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1512,06) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2190,42) (Поз. 1, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 492,95) (Поз. 9-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2581,32) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 6799,49) (Поз. 3-7, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6391.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6989.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1512,06) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 756.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 492,95) (Поз. 9-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2581,32) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6799,49) (Поз. 3-7, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3467.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2190,42) (Поз. 1, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 72259.13 |  |  |  |  | 112.2 |  | 8.36 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1899.3 |  |  |  |  | 2.96 |  | 0.88 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 74158.43 |  |  |  |  | 115.16 |  | 9.24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37156.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4959.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14787.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11528.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6989.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 13348.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 87506.95 |  |  |  |  | 115.16 |  | 9.24 |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Приложение №3 - к проекту муниципального контракта - №___________от ___________2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общественный центр микрорайона "Гайва" по ул.Карбышева,40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | Текущий ремонт фасада здания общественного центра микрорайона"Гайва" по ул.Карбышева,40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________ 124750.28 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________34459,33 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость ______________________________278,26 чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр61-10-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0.743 |  | 2786.75 | 1645.31 |  | 1.21 |  |  | 2070.56 | 1222.47 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр61-24-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 1.486 |  | 5020.64 | 669.99 |  | 87.7 | 63.34 |  | 7460.67 | 995.61 |  | 130.32 |  | 94.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР15-02-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0.052 |  | 5224.66 | 873.4 |  | 53.53 | 33.93 |  | 271.68 | 45.42 |  | 2.78 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР07-01-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором 620,75 = 1 197,16 - 10,7 x 53,87 |  | 100 м шва |  |  | 0.476 |  | 620.75 |  | 212.59 |  |  |  | 295.48 | 101.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1.486 |  | 710.69 |  | 86.98 | 4.7 |  |  | 1056.09 | 129.25 |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР08-07-001-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  | 0.24 |  | 725.16 |  | 375.84 | 6.1 |  |  | 174.04 | 90.2 |  | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 4.2 |  | 7.68 |  | 7.68 |  |  |  | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.042 |  | 268.7 |  | 56.55 | 9.43 | 0.1 |  | 11.29 | 2.38 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.042 |  | 322.24 |  | 34.74 | 6.22 | 0.1 |  | 13.53 | 1.46 |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  |  | 3.6 | 42.98 |  | 42.98 |  |  |  | 154.73 | 154.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  | 1 т груза |  |  | 3.6 | 19.29 |  |  | 19.29 |  |  | 69.44 |  |  | 69.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11609.77 | 2774.97 |  | 212.54 |  | 95.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67651.53 | 33248.36 |  | 863.64 |  | 1210.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на квартал(административные здания) ОЗП=12,63; ЭМ=5,55; ЗПМ=12,63; МАТ=3,75 (Поз. 1-3, 5, 4, 6-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54835.72 | 30473.39 |  | 651.1 |  | 1115.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грунта,мусора. ПЗ=6,38 (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23988.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 29203,09) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19566.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 455,94) (Поз. 7-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2228,31) (Поз. 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1782.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93% = 122%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1139,23) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99% = 130%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1278,03) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 29203,09) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11681.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2228,31) (Поз. 3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 455,94) (Поз. 7-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1139,23) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1278,03) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105720.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32333.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34459.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23988.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19029.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124750.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |