УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Пивнев

« ____ » ________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 2 325 053 (два миллиона триста двадцать пять тысяч пятьдесят три) рубля 58 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | С момента заключения контракта по 30 октября 2012г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Согласно условий муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) заполненные с учетом актов оценки качества выполненных работ (приложение №6) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. Оплата по выполненным Подрядчиком объемам работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение месяца следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ (приложение № 6), справки формы КС-3 и предоставления счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работы, и с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В стоимость работ включены затраты Подрядчика на расходные материалы, технику, оборудование, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по договору. Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях: - уменьшения суммы оплаты работ в связи с невыполнением (не полным выполнением) договорных объемов работ (оплата по факту выполнения), или в связи с применением к Подрядчику экономических санкций (неустоек) за некачественное выполнение работ по контракту Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 116 252,68 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.09.2012г 09:00 (местного времени) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.09.2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 14.09.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 232 505,36 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Муниципальным контрактом - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2012г №__________________ _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год.

|  | Собор Святых Петра и Павла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия с применением механизмов (погрузчик) толщина слоя до 20см | кв.м. | 703,5 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, М800 толщиной слоя не менее 20 см в плотном теле | кв.м. | 703,5 |
| 3 | Установка бортового камня БР 300.45.18 на щебеночное основание (бетон В20) | п.м. | 119,7 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | кг | 281,4 |
| 5 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марк 2) | кв.м. | 703,5 |
| 6 | Демонтаж столбиков д=76 | шт | 38 |
| 7 | Корчевание пней механизированным способом д= 35 см | шт | 2 |
| 8 | Вывоз мусора | т | 339,51 |
|  | Православная классическая гимназия |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Фрезерование верхнего слоя а/б покрытия (толщина слоя до 5 см) | кв.м. | 331 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | кг | 132,4 |
| 3 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марк 2) | кв.м. | 331 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 36,4 |
|  | Подъездной путь |  |  |
| 1 | Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 | п.м. | 6 |
| 2 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 246,3 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 (толщина слоя до 7см) | кв.м. | 246,3 |
| 4 | Устройство а/б покрытия в 2 слоя толщина слоя 4 см (смесь плотная мелкозернистая тип Б марки 2) | кв.м. | 246,3 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 197,04 |
| 6 | Вывоз мусора | т | 60 |
|  | Пермская Соборная мечеть |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 628 |
| 2 | Замена бордюрного камня БР 100.20.8 | п.м. | 280 |
| 3 | Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 толщиной слоя до15 см в плотном теле | кв.м. | 628 |
| 4 | Замена бордюрного камня БР 100.30.15 | п.м. | 14 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 251,2 |
| 6 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марки 2) | кв.м. | 628 |
| 7 | Вывоз мусора | т | 164,06 |
| 8 | Подготовка почвы под устройство газона толщиной 20 см | кв.м. | 150 |
| 9 | посев газона | кв.м. | 150 |
|  | Церковь Надежды |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) вручную | кв.м. | 193 |
| 2 | Разборка плмточного покрытия | кв.м. | 315,3 |
| 3 | Замена бордюрного камня БР 100.20.8 | п.м. | 188 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 (толщина слоя 10 см) | кв.м. | 193 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 77,2 |
| 6 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марки 2) | кв.м. | 193 |
| 7 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной слоя не менее 6 см | кв.м. | 315,3 |
| 8 | Укладка плитки на песчано - цементную смесь | кв.м. | 315,3 |
| 9 | Подготовка почвы под устройство газона, толщиной 10 см | кв.м. | 120 |
| 10 | Посев газонных трав | кв.м. | 120 |
| 11 | вывоз мусора, скола | т | 91,86 |

Примечание: производство работ не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ: началом производства работ по капитальному ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам соц.сферы считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов. При площади ремонта превышающих 25 м2 предоставляются справки лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия подъездной дороги, не менее 3 испытаний при общей площади ремонта, превышающей 750м2.

При производстве работ учесть требования  п.3.4. СНиП 35-01-2001г. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по устройству заниженного борта в местах пересечения тротуаров с проезжей частью» (высота борта не менее 2,5 см и не более 4,0 см).

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии связанных с функционированием подземных коммуникаций вызванных производством работ в счет собственных средств. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев, осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год. |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ___________________________________________________________________________________2 325 053,58 руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________231371,06 руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв на_2012 г. |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Собор Святых Петра и Павла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 1,407 703,5*0,2/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 8762,96 | 2102,26 | 6660,7 | 653,57 |
| 2 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,407 703,5*0,2/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 5000,56 | 275,35 | 4701,18 | 395,34 |
| 3 | ФССЦ-408-0015Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 140,7703,5*0,2 | 108,4 |  |  |  | 15251,88 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03591 0,3*119,7*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 127,63 | 7,03 | 119,99 | 10,09 |
| 5 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (под бортовой камень) | м3 | 3,591 0,3*119,7*0,1 | 108,4 |  |  |  | 389,26 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,197 119,7/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 5282,76 | 770,44 | 95,33 | 10,99 |
| 7 | ФССЦ-403-8129 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 40 | 472,76 |  |  |  | 18910,4 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2814 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 442,31 |  | 11,14 | 2,16 |
| 9 | ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,7035 703,5/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 39630,53 | 259,2 | 1678,71 | 184,7 |
| 10 | ФЕР27-06-021-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,7035 703,5/1000 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 |  | 9418,29 | 1,22 | 4,11 |  |
| 11 | ФЕР27-09-004-01В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж столбиковКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 шт. | 0,3838/100 | 2003,83 | 360,6 | 1643,23 | 173,3 | 761,46 | 137,03 | 624,43 | 65,85 |
| 12 | ФЕР01-02-105-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0,02 2/100 | 596,59 |  | 596,59 | 96,62 | 11,93 |  | 11,93 | 1,93 |
| 13 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,01 | 663,75 | 663,75 |  |  | 6,64 | 6,64 |  |  |
| 14 | ФССЦ-407-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная ручной заготовки | м3 | 1 | 73,45 |  |  |  | 73,45 |  |  |  |
| 15 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 339,51 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 31428,44 | 5652,84 | 25775,6 | 2889,23 |
| 16 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 339,51 | 91,12 |  | 91,12 |  | 30936,15 |  | 30936,2 |  |
| Итого по разделу 1 Собор Святых Петра и Павла |  |  |  |  |  |  |  |  | 652162,2 |  |  |  |
| Раздел 2. Православная классическая гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-03-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см | 100 м2 | 3,31 331/100 | 1076,8 | 29,77 | 1039,22 | 52,78 | 3564,21 | 98,54 | 3439,82 | 174,7 |
| 18 | ФЕР27-06-026-01В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1324 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 208,11 |  | 5,24 | 1,01 |
| 19 | ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,331 331/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 18646,35 | 121,96 | 789,84 | 86,9 |
| 20 | ФЕР27-06-021-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,331 331/1000 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 |  | 4431,35 | 0,58 | 1,93 |  |
| 21 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 36,4 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 3369,55 | 606,06 | 2763,49 | 309,76 |
| 22 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 36,4 | 91,12 |  | 91,12 |  | 3316,77 |  | 3316,77 |  |
| Подъездной путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | 100 м | 0,06 6/100 | 615,13 | 615,13 |  |  | 36,91 | 36,91 |  |  |
| 24 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,2463 246,3*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1533,99 | 368,01 | 1165,98 | 114,41 |
| 25 | ФЕР27-04-001-04В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,17241246,3*0,07/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 612,76 | 33,74 | 576,07 | 48,44 |
| 26 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 17,241 246,3*0,07 | 108,4 |  |  |  | 1868,92 |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,2463 246,3/1000 | 6006,2 | 736,9 | 4772,44 | 525,08 | 1479,33 | 181,5 | 1175,45 | 129,33 |
| 28 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 47,59 | 512,4 |  |  |  | 24385,12 |  |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,19704 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 309,71 |  | 7,8 | 1,51 |
| 30 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 60 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 5554,2 | 999 | 4555,2 | 510,6 |
| 31 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 60 | 91,12 |  | 91,12 |  | 5467,2 |  | 5467,2 |  |
| Итого по разделу 2 Православная классическая гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  | 300544,6 |  |  |  |
| Раздел 3. Пермская соборная мечеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР27-03-008-04В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,628628*0,1/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 3911,26 | 938,32 | 2972,94 | 291,71 |
| 33 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,8 280/100 | 615,13 | 615,13 |  |  | 1722,36 | 1722,36 |  |  |
| 34 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,8 280/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 12357,32 | 1802,19 | 222,99 | 25,7 |
| 35 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 280 | 22,36 |  |  |  | 6260,8 |  |  |  |
| 36 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,942 628*0,15/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 3347,92 | 184,35 | 3147,49 | 264,68 |
| 37 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 94,2 628*0,15 | 108,4 |  |  |  | 10211,28 |  |  |  |
| 38 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | 100 м | 0,14 14/100 | 615,13 | 615,13 |  |  | 86,12 | 86,12 |  |  |
| 39 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 14/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 617,87 | 90,11 | 11,15 | 1,29 |
| 40 | ФССЦ-403-8021Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 14 | 63,12 |  |  |  | 883,68 |  |  |  |
| 41 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2512 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 394,84 |  | 9,95 | 1,92 |
| 42 | ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,628 628/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 35377,36 | 231,39 | 1498,55 | 164,88 |
| 43 | ФЕР27-06-021-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,628 628/1000 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 |  | 8407,51 | 1,09 | 3,67 |  |
| 44 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 164,06 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 15187,03 | 2731,6 | 12455,4 | 1396,15 |
| 45 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 164,06 | 91,12 |  | 91,12 |  | 14949,15 |  | 14949,2 |  |
| 46 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5 150/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 3444,15 | 476,4 |  |  |
| 47 | ФЕР47-01-046-05В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 1,5150/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | 1054,4 | 65,15 |  |  |
| 48 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 150/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 1003,47 | 76,02 | 452,1 | 47,67 |
| Итого по разделу 3 Пермская соборная мечеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 593587,5 |  |  |  |
| Раздел 4. Церковь Надежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,193 19,3/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1202,03 | 288,37 | 913,66 | 89,65 |
| 50 | ФЕРр68-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 3,153 315,3/100 | 142,34 | 142,34 |  |  | 448,8 | 448,8 |  |  |
| 51 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.20.8 | 100 м | 1,88 188/100 | 615,13 | 615,13 |  |  | 1156,44 | 1156,44 |  |  |
| 52 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0282 0,15*188*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 100,22 | 5,52 | 94,22 | 7,92 |
| 53 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (од бортовой камень) | м3 | 2,82 0,15*188*0,1 | 108,4 |  |  |  | 305,69 |  |  |  |
| 54 | ФЕР27-02-010-02В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,88188/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 8297,06 | 1210,04 | 149,72 | 17,26 |
| 55 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 188 | 22,36 |  |  |  | 4203,68 |  |  |  |
| 56 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,193 193*0,1/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 685,93 | 37,77 | 644,87 | 54,23 |
| 57 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 19,3 193*0,1 | 108,4 |  |  |  | 2092,12 |  |  |  |
| 58 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0772 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 121,35 |  | 3,06 | 0,59 |
| 59 | ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,193 193/1000 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 10872,34 | 71,11 | 460,54 | 50,67 |
| 60 | ФЕР27-06-021-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,193 193/1000 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 |  | 2583,84 | 0,34 | 1,13 |  |
| 61 | ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18918 315,3*0,06/100 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,53 | 431,71 | 23,85 | 405,55 | 33,59 |
| 62 | ФССЦ-408-0122Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 18,918315,3*0,06 | 55,26 |  |  |  | 1045,41 |  |  |  |
| 63 | ФЕР27-07-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 3,153 315,3/100 | 7904,68 | 407,85 | 462,53 | 5,54 | 24923,46 | 1285,95 | 1458,36 | 17,47 |
| 64 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,2 120/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 2755,32 | 381,12 |  |  |
| 65 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,2 -120/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | -843,52 | -52,12 |  |  |
| 66 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,2 120/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 802,78 | 60,82 | 361,68 | 38,14 |
| 67 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 91,86 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 8503,48 | 1529,47 | 6974,01 | 781,73 |
| 68 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 91,86 | 91,12 |  | 91,12 |  | 8370,28 |  | 8370,28 |  |
| Итого по разделу 4 Церковь Надежды |  |  |  |  |  |  |  |  | 424090,2 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 438494,1 | 26510,9 | 149445 | 8875,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05 (Поз. 1-11, 17-20, 23-29, 32-43, 49, 51-63, 12-14, 46-48, 64-66, 50)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558164 | 189923 | 304960 | 41448,2 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 267007,8 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 145212,7 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-11, 17-20, 23-29, 32-43, 49, 51-63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302654,4 | 13529,1 | 33055,6 | 2900,56 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1382859 | 160996 | 184781 | 34516,7 |
| Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 195 512,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 235984 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 195 512,83) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126301,3 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1745145 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,93 |  | 11,93 | 1,93 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,69 |  | 66,69 | 22,97 |
| Накладные расходы 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 22,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,06 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 22,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,03 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,78 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,09 | 6,64 |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,49 | 79,02 |  |  |
| Накладные расходы 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 79,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,36 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 79,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,18 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,03 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15, 21, 30, 44, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64042,7 | 11519 | 52523,7 | 5887,47 |
| Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 17 406,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14795,47 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 17 406,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8355,09 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 87193,26 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16, 22, 31, 45, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63039,55 |  | 63039,6 |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 46-48, 64-66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8216,6 | 1007,39 | 813,78 | 85,81 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 42438,46 | 11987,9 | 4549,03 | 1021,14 |
| Накладные расходы 115%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 13 009,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11444,74 |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 13 009,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7961,56 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 61844,76 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,8 | 448,8 |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,05" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5340,72 | 5340,72 |  |  |
| Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 5 340,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4721,2 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 5 340,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2563,55 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 12625,47 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970384 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063281 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 304959,6 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 231371,1 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 267007,8 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 145212,7 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 354669,2 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325054 |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год.

г. Пермь                                                                                         	              «___»_________ 2012г.

Муниципальное  казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

      - Предмет контракта

1.1. В соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «__»___________2012г. №___ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и  решения аукционной комиссии (протокол №___от «__»________2012г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год, в сроки установленные настоящим муниципальным контрактом и графиком производства работ.

Полный перечень работ,  их объемы и местонахождение объектов работ отражены в техническом задании (приложение №2) и в перечне объектов работ (приложение № 3), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, далее «контракта».

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций.

Работы производит в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение № 1-  локальный сметный расчет стоимости работ

(оформляется Подрядчиком, согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2- техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 3 - критерии оценки качества  выполняемых работ и условия снижения стоимости работ (Требования к качеству выполнения работ по капитальному ремонту подходов к социальной сфере);

Приложение № 4 - график производства работ  (оформляется Подрядчиком и

согласовывается Заказчиком)

Приложение № 5 - образец акта контрольной проверки;

Приложение № 6 - образец акта о приемки выполненных работ;

Приложение № 7 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 8 - образец  акта освидетельствования скрытых работ;

Приложение № 9 - образец  предписания

Приложение №10- образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение №11- Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении дорожных работ.

1.3. Работы выполняются  с использованием технических средств  Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему муниципальному контракту.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключении контракта

2.2. Окончание: « 30»  октября 2012г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему контракту и составляет _____________________________(____________) , без дальнейшей индексации.

3.2. В цену настоящего муниципального контракта  включены затраты Подрядчика на расходные материалы, технику, оборудованию, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по договору.

Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения суммы  оплаты работ в связи с невыполнением (не полным выполнением) договорных объемов работ (оплата по факту выполнения), или в связи с применением к Подрядчику экономических санкций (неустоек) за некачественное выполнение работ по контракту

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке. К сдаче-приемке предоставляется объем всех работ, выполненных Подрядчиком по состоянию на 20 число каждого отчетного месяца.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт контрольной проверки выполненных работ (приложение №5) и предписание с указанием перечня выявленных недостатков и сроков для их исправления, после чего   направляет предписание Подрядчику.

3.4. Окончательной датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (приложение № 6).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 6)., справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) заполненные с учетом актов контрольных проверок выполненных работ (приложение №5) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно  в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно или некачественно выполненную работу.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Право на осуществление каждого последующего этапа ремонтно-восстановительных дорожных работ по настоящему муниципальному контракту у Подрядчика возникает с момента подписания сторонами акта освидетельствования скрытых работ, отраженного  в  приложении №9 к настоящему контракту, с предоставлением сертификатов и других документов подтверждающих качество материалов. О своей готовности к проведению освидетельствования скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика сообщением по факсимильной связи.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, ГОСТ, СНИП и др. действующих нормативных актов, устанавливающих критерии качества выполняемых работ и требования по технологии их производства.

4.2. На результат выполненный Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок вступает в силу  с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, выполненных на каждом объекте в полном объеме. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком эксплуатационного состояния объекта производства работ (отдельных его элементов), при выявления на нем дефектов и (или) недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

  - Обнаруженные  в период гарантийного срока недостатки или дефекты не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Подрядчика, Подрядчик обязан устранить за счет собственных сил и средств. При этом гарантийный срок на результат работ выполненных Подрядчиком продлевается на период устранения  выявленных дефектов либо недостатков.

4.4. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика.

4.5. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.6. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов или недостатков на объекте работ;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее за чем 12 часов), отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов и недостатков, и не принимает участия в обсуждении реальных сроков исправления этих недостатков:

- иными действиями или бездействием саботирует (затрудняет) процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчику и направить ему указанную документацию заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить отмеченные в предписании дефекты и недостатки работ на объекте.

В случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и (или) недостатков работ выявленных в процессе их приемки либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1.контракта и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Обеспечить на объекте  при производстве работ безопасное и свободное движение пешеходов и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.5. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ предоставлять к осмотру по его требованию журналы и графики производства работ, сертификаты качества на дорожно-строительные материалы, заключение дорожной лаборатории о соответствии применяемых материалов ГОСТ 9128-97 и СНиП 3.06.03-85.

5.6. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.7. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ и предписания Заказчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.9. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, документы подтверждающие вывоз  разобранного асфальтового покрытия (строительного мусора)  в места утилизации отходов производства, протокол испытаний лаборатории и справки о стоимости  выполненных работ (формы КС-3).

5.10. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

-отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графиков производства работ, качество и расход материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты освидетельствования скрытых работ, акты контрольной проверки выполненных работ и предписания на устранение недостатков работ подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе или уклонении Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото-, видеосъемку  выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, по вине Подрядчика, с Подрядчика удерживается неустойка в размере 1%  от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего договора Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4  Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего муниципального контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2.Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта .

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1.Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта– внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное  в п.11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _________________________________________ Юр.адрес: 614___, Пермь, ул. _________________________________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. ____________________________ тел. _________ р/с _________________ в _________________________________ г. Перми к/с_______________________________________ ИНН/КПП ________________________________ БИК _____________________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | _____________________ (___________________) м.п. |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю |  |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор _____________ м.п. |

Приложение № 2

К муниципальному контракту № ____

от «_____» ________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год.

|  | Собор Святых Петра и Павла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия с применением механизмов (погрузчик) толщина слоя до 20см | кв.м. | 703,5 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, М800 толщиной слоя не менее 20 см в плотном теле | кв.м. | 703,5 |
| 3 | Установка бортового камня БР 300.45.18 на щебеночное основание (бетон В20) | п.м. | 119,7 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | кг | 281,4 |
| 5 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марк 2) | кв.м. | 703,5 |
| 6 | Демонтаж столбиков д=76 | шт | 38 |
| 7 | Корчевание пней механизированным способом д= 35 см | шт | 2 |
| 8 | Вывоз мусора | т | 339,51 |
|  | Православная классическая гимназия |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Фрезерование верхнего слоя а/б покрытия (толщина слоя до 5 см) | кв.м. | 331 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | кг | 132,4 |
| 3 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марк 2) | кв.м. | 331 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 36,4 |
|  | Подъездной путь |  |  |
| 1 | Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 | п.м. | 6 |
| 2 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 246,3 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 (толщина слоя до 7см) | кв.м. | 246,3 |
| 4 | Устройство а/б покрытия в 2 слоя толщина слоя 4 см (смесь плотная мелкозернистая тип Б марки 2) | кв.м. | 246,3 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 197,04 |
| 6 | Вывоз мусора | т | 60 |
|  | Пермская Соборная мечеть |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) | кв.м. | 628 |
| 2 | Замена бордюрного камня БР 100.20.8 | п.м. | 280 |
| 3 | Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 толщиной слоя до15 см в плотном теле | кв.м. | 628 |
| 4 | Замена бордюрного камня БР 100.30.15 | п.м. | 14 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 251,2 |
| 6 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марки 2) | кв.м. | 628 |
| 7 | Вывоз мусора | т | 164,06 |
| 8 | Подготовка почвы под устройство газона толщиной 20 см | кв.м. | 150 |
| 9 | посев газона | кв.м. | 150 |
|  | Церковь Надежды |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Разборка а/б покрытия (толщина слоя до 10 см) вручную | кв.м. | 193 |
| 2 | Разборка плмточного покрытия | кв.м. | 315,3 |
| 3 | Замена бордюрного камня БР 100.20.8 | п.м. | 188 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40 М800 (толщина слоя 10 см) | кв.м. | 193 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кг | 77,2 |
| 6 | Устройство а/б покрытия толщиной 5 см (смесь плотная мелкозернистая тип Г марки 2) | кв.м. | 193 |
| 7 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной слоя не менее 6 см | кв.м. | 315,3 |
| 8 | Укладка плитки на песчано - цементную смесь | кв.м. | 315,3 |
| 9 | Подготовка почвы под устройство газона, толщиной 10 см | кв.м. | 120 |
| 10 | Посев газонных трав | кв.м. | 120 |
| 11 | вывоз мусора, скола | т | 91,86 |

Примечание: производство работ не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ: началом производства работ по капитальному ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам соц.сферы считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов. При площади ремонта превышающих 25 м2 предоставляются справки лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия подъездной дороги, не менее 3 испытаний при общей площади ремонта, превышающей 750м2.

При производстве работ учесть требования  п.3.4. СНиП 35-01-2001г. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по устройству заниженного борта в местах пересечения тротуаров с проезжей частью» (высота борта не менее 2,5 см и не более 4,0 см).

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии связанных с функционированием подземных коммуникаций вызванных производством работ в счет собственных средств. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев, осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Заказчик:  ______________ С.В.Пивнев                   Подрядчик: ____________(________)

Приложение № 3

к муниципальному контракту  № ___

от _____________ 2012г.

Критерии оценки качества  выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

требования к качеству выполняемых работ по капитальному ремонту подходов к социальной сфере

| № п/п | Критерии оценки | Процент снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 100 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 0 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 0 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 20 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 100 |
| 2.5. | Поперечн0е сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 40 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 40 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 40 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 20 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 40 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 100 |
| 2.12 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 100 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97 | 100 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-97 | 100 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 |

Заказчик: ____________ С.В. Пивнев              Подрядчик: ______________ (__________)

Приложение № 5

к муниципальному контракту №__

от «__»____________2012г.

Образец

АКТ

от ________________ № ______

контрольной проверки

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Отметка об устранении змечаний | % снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика:		________________                                          (________________)

Представитель Подрядчика:	             ________________                                            (_________________ )

Приложение № 6

к муниципальному  Контракту № ___

от «___»_____2012г

Образец

АКТ

от ________________ № ______

о приемке выполненных работ

| № п/п | Наименование объекта работ, их перечень (виды) | Ед. изм. | Объем | Стоимость по договору, всегос НДС | Процент снижения |  | Принятая сумма к оплате с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС, |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения  _____________________________________________________

Принято к оплате:   ___________________________________________________________

Сдал:							 Принял

Подрядчик						 Заказчик

__________________________________               ____________________________________

(Должность)					                (Должность)

__________________________________		____________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

КС-3									        Приложение № 7

к муниципальному  Контракту № ___

от «___»_____2012г.

Образец справки о стоимости выполненных работ

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

М.П.                               (должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение №8

к муниципальному контракту №___

от «___» ______________ 2012г.

Образец

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№_____________________                                                                                        «___»_______________20__г.

Представитель заказчика_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации  __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по техническому заданию   __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

3. При выполнении работ применены_____________________________________________________________

(наименование строительных материалов,

_____________________________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

____________________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ           «____»________________ 20___г.

окончания работ      «____»________________ 20___г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и требованиями их приемки

7. Разрешается производство последующих работ по _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование работ,  конструкций)

Акт составлен в _______ экземплярах.

Подписи членов комиссии:

Представитель  заказчика:      __________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной организации:    _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заказчик: _____________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________

Приложение №9

к  муниципальному контракту №__

от «___»_______2012г.

образец

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от __________ № __ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы, согласно условий муниципального контракта от ________ № __ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2012г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для предоставления информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по муниципальному контракту №__ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2012г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Приложение № 10

к муниципальному  Контракту № ___

от «___»_____2012г.

Образец

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2012г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ»

В связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ по обустройству подходов и подъездов к культовым сооружениям Ленинского района города Перми в рамках Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012г годах» на 2012год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________ и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок;

2. актов приемки выполненных работ (КС-2);

3. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4. предписаний Заказчика  на устранение выявленных дефектов или недостатков;

Директор

_______ ____________________                    (_________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2012г.

Приложение № 11

к муниципальному  Контракту № ___

от «___»_____2012г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении дорожных работ.

| 1 | СП 11-110-99 |  | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.02.01-83 |  | Основания зданий и сооружений |
| 3 | СНиП 2.02.03-85 |  | Свайные фундаменты |
| 4 | СНиП 52-01-2003 |  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| 6 | СНиП 2.05.03-84 |  | Мосты и трубы |
| 7 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| 8 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 9 | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 11 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 12 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 13 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология |
| 14 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 15 | ГОСТ 8.000-2000 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 16 | ГОСТ 8.207-76 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения |
| 17 | ГОСТ Р.8.563-96 | попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений |
| 18 | ГОСТ Р.8.568-97 | попр 4/04 и 1-I-03 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 12.0.3-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 20 | ГОСТ 12.1.4-91 |  | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 21 | ГОСТ 12.1.10-76 |  | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 22 | ГОСТ 12.1.13-78 |  | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| 24 | ГОСТ Р.12.1.052-97 |  | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества. Основные положения |
| 25 | ГОСТ Р.15.201-2000 |  | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 26 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 27 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 28 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 29 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 30 | ГОСТ 17.4.3.02-85 |  | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 31 | ГОСТ 17.5.1.02-85 |  | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 32 | ГОСТ 17.5.3.05-84 |  | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 33 | ГОСТ 17.6.1.1-83 |  | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 34 | ГОСТ 17.8.1.1-86 |  | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 35 | ГОСТ 21.001-93 |  | Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения |
| 36 | ГОСТ 21.101-97 |  | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 37 | ГОСТ 1770-74 |  | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| 38 | ГОСТ 2517-85 |  | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 39 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 40 | ГОСТ 4333-87 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки воспламенения в открытом тигле |
| 41 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 42 | ГОСТ 5686-94 |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| 43 | ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| 44 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 45 | ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 46 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 47 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 48 | ГОСТ 6666-81 | с изм 1-V-2001 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| 49 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 50 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 51 | ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 52 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 53 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 54 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 55 | ГОСТ 8829-94 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости |
| 56 | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |  | Системы менеджмента качества. Требования |
| 57 | ГОСТ 9128-97 | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 58 | ГОСТ 9179-77 |  | Известь строительная. Технические условия |
| 59 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 60 | ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 61 | ГОСТ 10178-85 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 62 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 63 | ГОСТ 10181-2000 |  | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 64 | ГОСТ 10922-90 |  | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 65 | ГОСТ 11501-78 | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 66 | ГОСТ 11503-74 | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 67 | ГОСТ 11504-73 | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 68 | ГОСТ 11505-75 | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 69 | ГОСТ 11506-73 | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 70 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 71 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 72 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 73 | ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 74 | ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 75 | ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| 76 | ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 77 | ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 78 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 79 | ГОСТ 13015.0-2003 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 80 | ГОСТ 13087-81 |  | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 81 | ГОСТ 13646-68 |  | Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия |
| 82 | ГОСТ Р ИСО 14001-98 |  | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению |
| 83 | ГОСТ 14791-79 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 84 | ГОСТ 15467-79 |  | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 85 | ГОСТ 16504-81 |  | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 86 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 |  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 87 | ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 88 | ГОСТ 17624-87 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 89 | ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 90 | ГОСТ 18105-86 |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 91 | ГОСТ 18180-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 92 | ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 93 | ГОСТ 19433-88 | с изм 1-XI-92 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 94 | ГОСТ 21822-87 |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| 95 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 96 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 97 | ГОСТ 22263-76 |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 98 | ГОСТ 22266-94 |  | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 99 | ГОСТ 22685-89 |  | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| 100 | ГОСТ 22688-77 |  | Известь строительная. Методы испытаний |
| 101 | ГОСТ 22690-88 |  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 102 | ГОСТ 22733-2002 |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 103 | ГОСТ 22783-77 |  | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 104 | ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 105 | ГОСТ 23009-78 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| 106 | ГОСТ 23061-90 |  | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 107 | ГОСТ 23118-99 |  | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 108 | ГОСТ 23161-78 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 109 | ГОСТ 23278-78 |  | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 110 | ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 111 | ГОСТ 23732-79 |  | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 112 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 113 | ГОСТ 23740-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 114 | ГОСТ 24104-2001 |  | Весы лабораторные. Общие технические требования |
| 115 | ГОСТ 24143-80 |  | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки |
| 116 | ГОСТ 24211-2003 |  | Добавки для бетонов. Классификация |
| 117 | ГОСТ 24316-80 |  | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 118 | ГОСТ 24452-80 |  | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 119 | ГОСТ 24544-81 |  | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести |
| 120 | ГОСТ 24545-81 |  | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 121 | ГОСТ 24547-81 |  | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 122 | ГОСТ 24640-91 |  | Добавки для цементов. Классификация |
| 123 | ГОСТ 24846-81 |  | Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений |
| 124 | ГОСТ 24847-81 |  | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 125 | ГОСТ 25100-95 |  | Грунты. Классификация |
| 126 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 127 | ГОСТ 25214-82 |  | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 128 | ГОСТ 25328-82 |  | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 129 | ГОСТ 25358-82 |  | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 130 | ГОСТ 25459-82 |  | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 131 | ГОСТ 25485-89 |  | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 25584-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 133 | ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 134 | ГОСТ 25695-91 |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| 135 | ГОСТ 25820-2000 |  | Бетоны легкие. Технические условия |
| 136 | ГОСТ 25945-98 |  | Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств |
| 137 | ГОСТ 26134-84 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 138 | ГОСТ 26193-84 |  | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 139 | ГОСТ 26262-84 |  | Грунты. Методы полевого определения сезонного оттаивания |
| 140 | ГОСТ 26263-84 |  | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 141 | ГОСТ 26433.0-85 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 142 | ГОСТ 26433.1-89 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| 143 | ГОСТ 26433.2-94 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| 144 | ГОСТ 26589-94 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 145 | ГОСТ 26633-91 | с изм 1-XI-02 | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 146 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 147 | ГОСТ 27005-86 |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 148 | ГОСТ 27006-86 |  | Бетоны. Правила подбора состава |
| 149 | ГОСТ 27217-87 |  | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
| 150 | ГОСТ 27751-88 |  | Классификация зданий и сооружений по уровню ответственности. |
| 151 | ГОСТ 27945-95 |  | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 152 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 153 | ГОСТ 28514-90 |  | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема. |
| 154 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 155 | ГОСТ 28622-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| 156 | ГОСТ 29167-91 |  | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении |
| 157 | ГОСТ 30108-94 |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 158 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 159 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 160 | ГОСТ 30416-96 |  | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 161 | ГОСТ 30459-2003 |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности. |
| 162 | ГОСТ 30491-97 | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 163 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 164 | ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| 165 | ГОСТ 30672-99 |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 166 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 167 | ГОСТ 30744-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. |
| 168 | ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 169 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 170 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 171 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 172 | ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 173 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| 174 | ГОСТ 51672-2000 |  | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения |
| 175 | ГОСТ Р 51795-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок |
| 176 | ГОСТ Р 52056-2003 |  | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 177 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| 178 | ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 179 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 180 | ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 181 | ВСН 5-81 |  | Инструкция по разбивочным работам при строительстве реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 182 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 183 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 184 | ВСН 55-69 |  | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог |
| 185 | ВСН 123-77 |  | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 186 | ВСН 139-80 |  | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 187 | ВСН 176-78 |  | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
| 188 | ПР 50.2.006-94 | С изм. 1 2001 | Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (СТ СЭВ 4829-84) |
| 189 | ОДМ |  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 190 | ОДМ 218.1.001-2005 |  | Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства. Москва 2005 г. |
| 191 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| 192 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 193 | ОДН 218.046-01 |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 194 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 195 | ОДН 218.2.027-2003 |  | Требования к противогололедным материалам |
| 196 | ОДН 218.3.039-2003 |  | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 197 | Росавтодор М-1996 |  | Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 198 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона |
| 199 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 200 | Росавтодор М-2002 |  | Правила поставки нефтяных битумов для проведения работ на федеральных автомобильных дорогах |
| 201 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 202 | Росавтодор М-2003 |  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68) |
| 203 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 204 | Росавтодор М-2004 |  | Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки |
| 205 | Росавтодор М-2004 |  | Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади |
| 206 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 207 | СТП "Уралуправтодор"-001-2003 |  | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 208 | Взамен ВСН 25-86 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 209 | СТП-ОБД-01-02 |  | Технические требования к горизонтальной дорожной разметке |
| 210 | ФДС России |  | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |
| 211 |  |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, М. 1982 г. |
| 212 |  |  | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 |
| 213 |  |  | Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85) |
| 214 |  |  | Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85) |
| 215 |  |  | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88) |
| 216 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик:  ______________ С.В.Пивнев                   Подрядчик: ____________(________)