Приложение № 2
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ________

на выполнение работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов

расположенных  на территории города Перми

г. Пермь 								     «___» ____________ 2012 г.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Гвоздева Дениса Валерьевича., действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, распоряжения администрации города Перми от 27.07.2012 № 116-к, с одной стороны, и -------------именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (протокол №___ от _________________2012 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту трамвайных  остановочных пунктов расположенных на территории города Перми  в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, в соответствии с:

а)	техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта;

б)	требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, государственных стандартов, строительных норм и правил, методических документов, действующих на момент заключения контракта.

2.Обязанности и права сторон

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1.	выполнить работы по ремонту трамвайных  остановочных пунктов   в соответствии с требованиями настоящего контракта в установленный контрактом срок;

2.1.2.	выполнить работы по ремонту трамвайных остановочных пунктов  своими силами и средствами, из собственных материалов;

2.1.3.	вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения;

2.1.4.	при выполнении работ на объектах  обеспечить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

2.1.5.	принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

2.1.6.	обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы на используемые материалы, для осуществления контроля качества выполняемых работ;

2.1.7.	назначить уполномоченных (-ого) представителей (-я), имеющих (-его) право действовать от имени Подрядчика;

2.1.8.	по запросу Заказчика предъявлять ему документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при выполнении работ;

2.1.9.	после завершения работ проинформировать Заказчика и предоставить ему акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ);

2.1.10.	в случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, устранить указанные Заказчиком недостатки в течение установленного Заказчиком срока, либо направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ.

2.2.	Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	своевременно принять выполненные работы, соответствующие требованиям настоящего контракта;

2.3.2.	письменно уведомить Подрядчика о недостатках выполненных работ по ремонту остановочных пунктов, выявленных в ходе приемки работ, а так же в течение гарантийного срока;

2.3.3.	оплатить принятые работы в соответствии с настоящим контрактом;

2.3.4.	назначить представителя, осуществляющего контроль качества выполнения работ, контроль соблюдения сроков выполнения работ, качества и достоверности предоставляемых документов;

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ;

2.4.2.	в случае обнаружения при осуществлении контроля качества выполняемых работ отступлений от условий контракта или иных недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика письменным уведомлением исправить обнаруженные недостатки в течение 3 (трех) календарных дней;

2.4.3.	применять к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном разделом 8 настоящего контракта.

3.	Сроки исполнения обязательств

3.1.	Контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2.	Начало выполнения работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов  расположенных на территории города Перми: со дня заключения настоящего контракта.

Окончание выполнения работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов  расположенных на территории города Перми:  30 календарных дней со дня заключения настоящего контракта.

3.3.	Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Заказчик вправе принять работы досрочно.

3.4.	Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов осуществляются в сроки, установленные в разделах 5, 7 настоящего контракта.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1.	Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ по ремонту трамвайных  остановочных пунктов  на территории города Перми. Качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, техническому заданию Заказчика, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов, ГОСТов, СНиПов, методических документов, действующих на момент заключения контракта.

4.2.	Подрядчик устанавливает на произведенные им работы по ремонту трамвайных остановочных пунктов  расположенных на территории города Перми  гарантийный срок  1 год, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком  всех лакокрасочных работ, работ по установке и крепежу урн, фриз – вывесок, креплению поликарбонатных листов на каркас трамвайных остановочных  павильонов расположенных на остановочном пункте.

4.3.	В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком.

4.4.	Выявленные Заказчиком дефекты и недостатки выполненных работ фиксируются оформлением Акта, который служит основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за свой счет.

4.5.	Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6.	В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков выполненных работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания Акта о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков, Заказчик вправе подписать Акт о выявлении дефектов и недостатков выполненных работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в Акте дефекты и недостатки выполненных работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5.	Стоимость работ и порядок оплаты.

5.1.	Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок цен, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту), и составляет ---------------- рублей, в т.ч. НДС.

5.2.	Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит.

5.3.	Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.4.	Оплата фактически выполненных работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстат РФ), счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы с учетом примененных Заказчиком и подлежащих удержанию штрафов и неустоек.

5.5.	Оплата выполненных работ осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

5.6.	Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.	Порядок производства работ.

6.1.	Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 3.2 настоящего контракта  выполнения работ.

6.2.	Для осуществления контроля хода производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполняемых работ

6.3.	Заказчик в процессе выполнения работ имеет право осуществлять промежуточную приемку выполняемых Подрядчиком работ.

6.4.     Подрядчик при выполнении работ использует собственные ресурсы подачи электричества

7.	Порядок сдачи и приемки работ.

7.1.	По окончании выполнения работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов  расположенных на территории города Перми  Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании выполнения работ. Одновременно с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстат РФ).

7.2.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, Заказчик с участием Подрядчика производит приемку выполненных работ.

7.3.	 В случае обнаружения в выполненной работе дефектов, отступлений от требований настоящего контракта Сторонами составляется акт обнаружения недостатков, в котором Заказчиком устанавливаются сроки устранения недостатков.

7.4.	В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку в одностороннем порядке, самостоятельно определить сроки устранения недостатков в выполненной работе, подписать акт обнаружения недостатков направить его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсимильной связи.

8.	Ответственность сторон.

8.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.	За нарушение срока сдачи выполненных работ, указанных в контракте, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ, указанной в пункте 5.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

8.3.	За нарушение сроков устранения дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийных сроков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ, указанной в пункте 5.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

8.4.	Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил охраны труда, техники безопасности и за нанесенный Заказчику или третьим лицам материальный ущерб.

Подрядчик несет полную ответственность за причинение вреда Заказчику или третьим лицам в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

8.5.	В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.

8.6.	Заказчик за несвоевременную оплату работ по контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7.	Заказчик не несет ответственности за сохранность материальных ценностей Подрядчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 2 (Двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Разрешение споров между Сторонами.

10.1.	Все споры и разногласия по настоящему контракту, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2.	Срок ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии.

10.3.	Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

11. Действие и прекращение действия контракта.

11.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями Сторон.

11.2.	Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.4.	Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра Заказчику, один - Подрядчику.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Департамент дорог и транспорта администрации города Перми Адрес: 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108а тел/ф. 212-18-91, 281-96-46 ИНН 5906056650 БИК 045773001 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, л/с 02945010161) р/сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь _________________________________ _________________ /Д.В.Гвоздев / м.п. | _________________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «__» __________ 2012 года №  ___

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту трамвайных  остановочных пунктов  расположенных на территории города Перми

1.Подрядчик в целях поддержания эксплуатационного состояния трамвайных остановочных пунктов города Перми (далее – остановочные пункты), обеспечения безопасности при посадке и высадке пассажиров выполняет работы по ремонту трамвайных  остановочных пунктов города Перми. Общее количество остановочных пунктов – 143 (остановочных павильонов – 70 ед.).

Подрядчик выполняет следующие виды работ по ремонту трамвайных остановочных пунктов:

- установка фриз – вывески;

-ремонт (восстановление поликарбонатных листов, геометрии металлоконструкций)  ограждения остановочного пункта;

- ремонтно-сварочные работы;

- установка урн для сбора мусора;

-ремонт остановочных павильонов, замена поликарбонатных или железных листов на металлоконструкциях остановочных павильонов;

- покраска металлоконструкций  остановочных павильонов

2.Подрядчик выполняет работы по проведению осмотра состояния трамвайных остановочных пунктов.

3.По результатам осмотра составляется дефектная ведомость состояния трамвайных остановочных пунктов( павильонов) на момент начала производства работ, совместно с  уполномоченным представителем Заказчика.

4. Фриз – вывеска изготавливается из оцинкованного листа размерами 4*350 мм .На лицевую сторону листа наносится фон синего цвета. Название остановочного пункта выполняется методом аппликации, согласно макет-эскизу, предоставленным заказчиком.

4.1.При выполнении работ подрядчик учитывает следующие дополнительные требования:

4.1.1.фриз – вывеска с названием остановочного пункта устанавливается с фасадной стороны павильона, на металлическую планку, фон вывески – в основной цвет павильона, буквы – цвет черный, шрифт с  примером дизайн – макета.

4.1.2.Способ крепления фриз – вывески остановочного павильона должен исключить ее коробления в результате температурных расширений.

5. При выполнении работ по ремонту  облицовки дорожного ограждения, установленного вдоль площадки трамвайного остановочного пункта, из сотового  поликарбоната, необходимо выполнить работы по восстановлению уже

существующего ограждения, по ул.Петропавловская «ост. Борчанинова».

Эскиз:

Вид снаружи:

Вид с внутренней стороны

5.1 Требования к выполнению работ по обустройству остановочного пункта поликарбонатным ограждением:

5.1.1.Облицовка существующего дорожного ограждения производится сотовым поликарбонатом бесцветным, толщиной 6 мм.

5.1.2.Размеры поликарбонатных листов должны соответствовать размерам указанных на эскизах. Размер одного листа 3000 мм (перекрывает одну секцию существующего ограждения).

5.1.3.Общая длина ограждения, которое необходимо отремонтировать -  45  метров.

5.1.4.Крепление поликарбонатных листов должно быть выполнено саморезами 5,5*51 кровельными  с шайбой (500 шт.)

5.1.5.Листы поликарбоната должны быть покрыты в верхней торцевой части специальным торцевым профилем для защиты от попадания влаги. Длина  одного торцевого профиля-2100мм.

5.1.6.Стыки поликарбонатных листов соединяются между собой Н-образным разъемным соединительным профилем.

5.1.7.Размеры фиксирующей планки в каждой секции ограждения 3000х20х20мм

Планка крепится саморезами 5,5*51 кровельными с шайбой. Планка, для усиления фиксации поликарбоната к  существующему  дорожному ограждению, изготовлена из стали А3.

5.1.8.Фиксирующая планка должна быть загрунтована  грунт-эмалью серого цвета и окрашена серебристой краской для наружных работ. Гарантийный срок на материалы, используемые при изготовлении и установке облицовки из поликарбоната, а также работы по изготовлению и установке облицовки – 24 (двадцать

четыре) месяца со дня подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ.

6.На трамвайном  остановочном пункте  «Плеханова» по ул. Петропавловской необходимо восстановить рамную железную конструкцию.

Комплекс работ должен выполняться с соблюдением правил и мер безопасности труда в сварочном производстве. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается -24 месяца с даты  подписания акта сдачи – приемки выполненных работ сторонами (полного объема).

При производстве работ на территории Заказчика Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать противопожарные мероприятия согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ. Применять в работе материалы, прошедшие обязательную сертификацию.

При выполнении работ Подрядчик использует собственные ресурсы подачи электричества.

7.Урны  устанавливаются на остановках общественного транспорта в количестве не   менее 2-х. Расстановка урн с текущей  поправкой по месту – 100 шт.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требования технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендацией, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательствам РФ. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. В случае обнаружения недостатков при приеме работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки за свой счет. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

Установка урн с покраской (цвет черный ,(серый) ) 30 л – 100 шт.

Перечень и состав работ:

- копание ямы ( анкерное крепление) под установку урны, глубиной 10 см;

- установка урны металлической 30 л , цвет черный (серый) ( 100 шт.  согласно дислокации);

- заливка (анкерное крепление) бетоном Б-20 (М-250) опорных стоек урны, толщиной 10 см.

Описание:

Металлическая урна, основной бак опрокидывается;

Покрытие — полимерная краска;

Установка методом бетонирования в землю, или крепление анкерами к покрытию.

Характеристики:

Размеры для 30 литровой: 31см.(диаметр) x 110см.(высота)

Вес урны 30 л — 10,2 кг.

Эскиз:

Эскизы ремонтируемых павильонов:

Тип АЛ- 7500/ 1700

Тип –НП-103

Тип - ФУТ

8.Технические проекты всех трех типов павильонов  с размерами заменяемых поликарбонатных ( профилированных металлических листов) листов со всеми размерами будут предоставлены подрядчику в электронной форме, в том числе дизайн-эскизы изображений.

8.1.Общие требования к ремонту (установке) поликарбонатных листов на остановочных павильонах:

размеры панелей павильона типа АЛ-7500/1700:

- задняя стенка -1900/ 1250;

- боковая 1900/1700

8.1.1.Стенки ( листы) прикреплены вытяжными заклепками через металлические пластины шириной 20 мм 4 мм толщиной с шагом не менее 200 мм. Павильон этого типа окрашен морозоустойчивой краской для наружных работ

8.1.2.Рисунок располагается между двух стенок из монолитного поликарбоната 4мм толщиной.

8.2.Стенки павильона типа НП-103 изготавливаются из профлиста 10-Н. Размер листа 1950/ 1250. Используется 7 листов. На крыше 2 листа размером 4300/ 1250, цвет синий. Каркас окрашен краской « ПФ- желтого цвета.

8.3. Размеры задней стенки на павильонах типа ФУТ  0,2*2000*1000 мм. Монтаж задних панелей к задней стене павильона производится посредством крепления через прижимные планки заклепками. Заклепки устанавливаются по всей длине прижимных планок с шагом 10см. Размер прижимных планок – 200*40*4 мм. Прижимные планки должны быть  окрашены краской ПФ-115 цвета серебристый металлик, размером 40*4 мм.

9.При осуществлении покраски каркасов(прижимных планок) павильонов типа АЛ-7500/1700 и ФУТ подрядчик выполняет следующие подготовительные  работы:

- производит очистку каркаса павильона от старой краски;

-зачищает неровности, удаляет ржавчину;

- шкурит, обезжиривает, грунтует;

- производит покраску (в два слоя)

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик выполняет работы по ремонту трамвайных остановочных пунктов во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах.

Предусмотреть производство работ без закрытия движения трамвая

ЗАКАЗЧИК:                                                                                  ПОДРЯДЧИК:

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми

Начальник департамента

-------------------------------Д.В.Гвоздев