УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Чащухин В.И

«    » августа 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ на проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 819 901 рублей 89 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Расчет стоимости на проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской (Приложение №1). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и расчетом стоимости (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: город Пермь Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. В течение 3-х дней с момента исполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, счет (счет-фактуру) и Документацию в соответствии с требованиями Задания. Заказчик рассматривает документацию и акт выполненных работ в течение 10 дней с момента их получения. При отсутствии замечаний подписывает акт выполненных работ, в противном случае дает мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ сторонами контракта составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и срока их исполнения. В случае установления Заказчиком при приемке Документации несоответствия её требованиям по качеству, акт выполненных работ Заказчик не подписывает до устранения Подрядчиком выявленных недостатков работ. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком выявленных недостатков результата работ в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копия свидетельства участника размещения заказа (подрядчика) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ: Виды работ по подготовке проектной документации 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. - 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 40 995 рублей 09 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.09.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 24.09.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 27.09.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Орджоникидзевский район города Перми |
| 2 | Заказчик | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 3 | Вид строительства | Ликвидация объекта |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 5 | Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6 | Основание для проектирования | Необходимость ликвидации объекта размещения отходов |
| 7 | Метод определения стоимости ликвидации объекта | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета»; |
| 8 | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами |
| 9 | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Выполнить инженерно – геодезические изыскания, инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами. При необходимости выполнить иные изыскания, требующиеся для принятия проектных решений и разработки проекта. В материалах изысканий показать все инженерные коммуникации, попадающие в зону работ с указанием их балансодержателей. Получить согласование с владельцами данных инженерных коммуникаций и департаментом планирования и развития территории города Перми |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предусматривается |
| 11 | Объект и цели проектных и изыскательских работ | 11.1 Объектом проектных и изыскательских работ является разработка проектной документация для ликвидации объекта накопленного экологического ущерба: свалка отходов деревообработки вдоль ул. Делегатской в г. Перми 11.2 Целью изыскательских работ является выявление и уточнение условий и характеристик участка размещения объекта и объемов складированных отходов для получения исходных данных для разработки проектной документации. 11.3 Целью проектных работ является разработка проектной документации для ликвидации объекта накопленного экологического ущерба: свалка отходов деревообработки вдоль ул. Делегатской в г. Перми |
| 12 | Основные технико-экономические показатели объекта | Ориентировочная площадь объекта – 5 га, точное значение определить проектом. Состав отходов: отходы деревообработки Остальные показатели установить при проектировании |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Технология проведения ликвидации объекта размещения отходов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | 14.1. Проектными решениями предусмотреть вывоз размещенных на объекте отходов на полигон захоронения отходов 14.2. Провести исследования состава отходов с целью определения возможности их захоронения на полигоне ТБО (содержанием в водной вытяжке токсичных веществ, БПК20 и ХПК) 14.3. Разработать и согласовать паспорт отхода для передачи отходов на захоронение 14.4. Разработать решения по восстановлению территории размещения объекта 14.5. Проектными решениями предусмотреть и обосновать возможность уничтожения (утилизации) отходов в границах объекта. |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | В соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 16 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | В одну очередь |
| 17 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 18 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 19 | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектными решениями предусмотреть соблюдение действующих норм и правил безопасности по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 21 | Требования по выполнению опытно конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 22 | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 23 | Требования к предоставлению отчетных материалов | Отчетные материалы предоставляются в печатном виде в количестве 4 экземпляров и в электронном виде в 1 экземпляре |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Проектно-изыскательских работы по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской. (наименование стройки) # ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 (локальная смета) На выполнение инженерно-геодезических изысканий (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Свалка отходов деревообработки по ул. Делегатской города Перми |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе "Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства" |  |  | Расчет стоимости а-I-вх или объем строительно-монтажных работ х % |  | Стоимость в рублях |
|  |  |  |  |  | 100 или количество х цена |  |  |
| Расстояние до объекта до 30 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работ до 1 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| Неблагоприятный период: 1,0 Табл. 2 стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. И Н Ж Е Н Е Р Н О - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И З Ы С К А Н И Я |  |  |  |  |  |  |  |
| СБЦ на инж. изыскания 2004г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 I категории сложности | т.9§ 4 Прим 3.4 К=1,75 К = 1,2 п. 15д К= 0,85 п.14 ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Полевые |  |  |  | 2233х1,55х5 |  | 17305,75 |
|  | Камеральные |  |  |  | 737х1,2х0,85х5 |  | 3758,70 |
|  | Итого полевых топогеодезических работ |  |  |  |  |  | 17305,75 |
|  | Итого камеральных топогеодезических работ |  |  |  |  |  | 3758,70 |
| 2 | Внутренний транспорт т.4 § 2 | 18,75% |  |  | 17306 |  | 3244,83 |
| 3 | Организация и ликвидация работ п. 13 ОУ | 6% |  |  | 20551 |  | 1233,03 |
|  | Всего с учетом прочих расходов |  |  |  |  |  | 25542,31 |
|  | Базовая стоимость топогеодезических работ |  |  |  |  |  | 25542,31 |
| 4 | Районный коэффициент |  |  |  | 1,08 |  | 27585,70 |
|  | Письмо Минрегионразвития от 28.02.2012г № 4122-ИП/08 |  |  |  | 3,42 |  |  |
| 5 | Принятый договорной коэффициент |  |  |  | 3,42 |  |  |
|  | Итого по топогеодезическим работам |  |  |  |  |  | 94343,09 |
| 6 | Производство согласований |  |  |  |  |  | 10000 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 104343,09 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Проектно-изыскательских работы по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской (наименование стройки) # ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 (локальная смета) На выполнение инженерно-геологических изысканий (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия,задания,сооружения, |  |  |  |  |  |  | Свалка отходов деревообработки по ул. Делегатской города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стадии проектирования,этапа,вида проектных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номера частей, глав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Характеристика |  |  | таблиц и пунктов указа- |  |  | Расчет стоимости: |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость |
| п/п | предприятия,здания, |  |  |  | ний к разделу или главе |  |  | а+вх, или (объем строительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружения или |  |  |  | сборника цен на проектно- |  |  | монтажных работ) х % |  |  |  |  |  |  |  |  | в рублях |
|  |  | виды работ |  |  | изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Расстояние до объекта до 100 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность работ до 1 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неблагоприятный период: 1,0 Табл. 2 стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на инженерно-геологические изыcкания для строительства,1999г (цены на 01.01.91г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. П О Л Е В Ы Е Р А Б О Т Ы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекогносцировочное обследов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | при уд. проходимости, в км |  |  |  | т.9 § 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II категории сложности |  |  |  |  |  |  | 27 | * | 1,1 | * |  |  |  |  | 0,5 | 14,85 |
|  | Механическое колонковое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурение 5-ти скважин диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | до 160мм,глубиной до 10 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в грунтах: |  |  |  | Таблица 17 § 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III категории |  |  |  | Прим. К=0,9 |  |  | 42,6 | * | 0,9 | * | 1,0 | * | 0,85 | * | 10 | 325,89 |
|  | IV категории |  |  |  | П. 14 ОУ К= 0,85 |  |  | 45,6 | * | 0,9 | * | 1,0 | * | 0,85 | * | 30 | 1046,52 |
|  | V категории |  |  |  |  |  |  | 47,9 | * | 0,9 | * | 1,0 | * | 0,85 | * | 10 | 366,44 |
| 3 | Гидрогеологические |  |  |  | Таблица 18 § 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наблюдения при бурении |  |  |  | П. 14 ОУ К= 0,85 |  |  | 1,6 | * | 0,85 | * | 1,0 | * | 50 |  |  | 68,00 |
|  | скважин, в м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отбор монолитов из скважин |  |  |  |  | Табл. 57 § 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (количество монолитов) |  |  |  |  | до 10м |  | 22,9 | * | 0,85 | * | 1,0 | * | 24 |  |  | 467,16 |
|  |  |  |  |  | П. 14 ОУ К= 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плановая и высотная |  |  |  |  | Табл. 93 § 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привязка при расстоянии |  |  |  |  | до 50м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между геологическими |  |  |  | П. 14 ОУ К= 0,85 |  |  | 8,5 | * | 0,85 | * | 1,0 | * | 5 |  |  | 36,13 |
|  | выработками (кол. выработок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | полевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2324,98 |
|  | Б. Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е Р А Б О Т Ы . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранулометрический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ситовым методом и методом |  |  |  | Таблица 62 |  | $ 23 |  |  | 17,6 | * | 1,0 | * | 24 |  |  | 422,40 |
|  | ареометра с разделеним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на фракции от 10 до 0,005мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сокращенный комплекс физ. Мех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свойств грунтов при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неконсолидированном срезе |  |  |  | Таблица 63 |  | $ 13 |  |  | 114,4 | * | 1,0 | * | 6 |  |  | 686,40 |
|  | и нагрузкой до 0,6 Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Анализ водной вытяжки с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | определением натрия и |  |  |  | Таблица 71 |  | $ 2 |  |  | 58,3 | * | 1,0 | * | 3 |  |  | 174,90 |
|  | калия на пламенном фотометре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплексные исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФМС глинистых грунтов. |  |  |  | Таблица 63 |  | $ 3 |  |  | 18,2 | * | 1,0 | * | 6 |  |  | 109,20 |
|  | Консистенция при нарушенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полный комплекс определений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физических свойств грунтов |  |  |  | Таблица 63 |  | $ 8 |  |  | 47,1 | * | 1,0 | * | 6 |  |  | 282,60 |
| 6 | Комплексные исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | химсостава воды |  |  |  | Таблица 73 |  | $ 2 |  |  | 67,3 | * | 1,0 | * | 6 |  |  | 403,80 |
|  | Стандартный анализ воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | лабораторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2079,30 |
|  | В. К А М Е Р А Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камеральная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов рекогносци- |  |  |  | Таблица 9 § 2 |  |  |  |  | 18,5 | * | 1,0 | * | 0,5 |  |  | 9,25 |
|  | ровочного обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Камеральная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровых и горнопроходческих |  |  |  | Таблица 82 § 2 |  |  |  |  | 9,3 | * | 1,0 | * | 50 |  |  | 465,00 |
|  | работ II категории сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Камеральная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексных исследований |  |  |  | Таблица 86 § 1 |  |  | 2079 | * | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 415,86 |
|  | Глинистых грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Камеральная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | химического состава воды |  |  |  | Таблица 86 § 5 |  |  | 404 | * | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 60,57 |
| 6 | Составление отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II категории сложности |  |  |  | Таблица 87 § 1 |  |  | 951 | * | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 199,64 |
|  |  | ИТОГО: | камеральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,32 |
|  | Г. П Р О Ч И Е Р А С Х О Д Ы . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутренний транспорт |  |  |  | Таблица 4 |  | $ 2 | 0,1000 | * | 1 | * | 1,0 | * | 2324,98 |  |  | 232,50 |
| 2 | Организация и ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работ |  |  |  | П. 13 ОУ |  |  | 0,06 | * | 1 | * | 1,0 | * | 2557,48 |  |  | 153,45 |
|  |  | ИТОГО: | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,95 |
|  |  | ИТОГО: | по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5940,55 |
|  |  | ИТОГО: | по смете с районным коэффициентом К = |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6415,79 |
|  |  | ИТОГО: | Письмо Минрегиона России от 28.02.2012г № 4122-ИП/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,71 |  |  | 248355,36 |
|  |  | ИТОГО: | с договорным коэффициентом К = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 248355,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 248355,36 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости

На проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской

| # Наименование работ | # Обоснование | # Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| # Инженерные изыскания |  |  |
| # 1. Выполнение комплексных инженерных изысканий | # Локальный сметный расчет на геодезию №1 Локальный сметный расчет на геологию №2 (Площадь свалки 5 га) | 104343,09 248355,36 |
| # Итого по изысканиям |  | # 352698,45 |
| # Проектирование* |  |  |
| 1. Проектная документация для ликвидации свалки отходов деревообработки по ул.Делегатской в г.Перми емкостью 100 тыс. тон | # СБЦПР (2010г.) «Объекты жилищно-гражданского строительства) табл.30, п/п.5 | (1054040+4910х100)х 0,4х3,46х0,16= 342133,66 |
|  | # а=1054040; b=4910;К1=0,4-на стадию «ПД»; К2=3,46-инфляционный индекс на ПР (III кв.2012г.); К3=0,16-коэфициент на виды работ; |  |
| # Итого по проектированию |  | # 694832,11 |
| НДС 18 % |  | 125069,78 |
| ИТОГО по проектно-изыскательским работам: |  | 819901,89 |

*Расчет стоимости проектных работ приведен на основании Государственного сметного норматива РФ «Сборник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства»,-Москва, 2010г.

Основным показателем свалки отходов деревообработки является ее полезная емкость по отходам, которая составляет 100,0 тыс.тонн.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №___

(проект)

г. Пермь 								 «___» _________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии (протокол от _______2012 года   № ___) заключили настоящий  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик   обязуется по заданию Заказчика лично  произвести проектно-изыскательские работы по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1 контракта, в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Заданием  на проектирование (Приложение № 1);

- Расчетом стоимости (Локальным сметным расчетом)  (Приложение №2).

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы выполняются с момента заключения контракта по 20 декабря 2012 года.

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта  __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. В течение 3-х дней с момента исполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, счет (счет-фактуру) и Документацию в соответствии с требованиями Задания.

3.4. Заказчик рассматривает документацию и акт выполненных работ в течение 10 дней с момента их получения. При отсутствии замечаний подписывает акт выполненных работ, в противном случае дает мотивированный отказ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ сторонами контракта составляется двусторонний акт  с перечнем необходимых доработок и срока их исполнения.

3.6. В случае установления Заказчиком при приемке   Документации несоответствия её требованиям по качеству, акт выполненных работ Заказчик не подписывает до устранения Подрядчиком выявленных недостатков работ.

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком  выявленных недостатков результата работ в течение    15 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. Подрядчик гарантирует качество разработанной им в соответствии с Заданием Документации.

4.2. В случае выявления недостатков  Документации в ходе выполнения работ по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба – свалки отходов деревообработки (далее – свалка)  составляется трехсторонний акт с участием Заказчика, Подрядчика (разработчика Документации) и 3-го лица (Подрядчик на выполнение работ по ликвидации свалки).

4.3.  Подрядчик за свой счет устраняет недостатки Документации, выявленные в процессе ликвидации свалки и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком и третьими лицами в процессе ликвидации свалки, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.

5. Обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Составить  расчет стоимости (локальный сметный расчет) и представить его на утверждение Заказчику.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта.

5.1.3. Согласовать проектные решения (Документацию) с уполномоченными организационными  службами в соответствии с  действующим законодательством.

5.1.4. При необходимости  вносить в Документацию  изменения и дополнения, не противоречащие Заданию.

5.1.5. По соответствующему указанию Заказчика и в определенных им порядке, объеме и срок вносить изменения в проектную документацию и (или) устранять недостатки по результатам проверки Документации Заказчиком.

5.1.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или некачественность  исходных данных, Подрядчик обязан в письменной форме  поставить об этом в известность Заказчика.

5.1.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить её, поставив  об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок с момента приостановления работы в письменной форме.

В этом случае  стороны обязаны  в 10-дневный срок  рассмотреть вопрос о целесообразности  и направлениях продолжения работ.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Выполнить в полном объеме  все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

6. Обязанности и права Заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществлять контроль за сроком и качеством выполнения проектных и  изыскательских работ.

6.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в контракте.

6.1.3. Своевременно осуществить приемку результата работ в порядке и объеме, определенных Разделом 3 контракта.

6.1.4. Уплатить Подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ в порядке и в срок, установленные в Разделе 3 контракта.

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Проверять ход и качество работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.2. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Задания, нормативно-технических документов, контракта.

6.2.3 Осуществлять  иные  мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2.4. Для исполнения  полномочий, предусмотренных пунктами 6.2.1-6.2.3, и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя.

6.2.5. Передать полученную от Подрядчика техническую документацию  и сообщить содержащиеся в ней сведения  третьим лицам без согласия Подрядчика.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

7.2. Подрядчик несет имущественную ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены в процессе реализации проектных решений), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За нарушение пункта 5.1 контракта   Заказчик вправе потребовать уплату  штрафа в размере 0,1% от  цены контракта за каждый факт нарушения.

7.5. За нарушение срока сдачи результата работ Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 6.2.2 Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в сумме  10000 рублей.

7.6. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком пункта 5.1 Контракта. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:					           Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________ Н.И.Некрасов м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На проведение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Орджоникидзевский район города Перми |
| 2 | Заказчик | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |
| 3 | Вид строительства | Ликвидация объекта |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 5 | Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6 | Основание для проектирования | Необходимость ликвидации объекта размещения отходов |
| 7 | Метод определения стоимости ликвидации объекта | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета»; |
| 8 | Исходные данные и согласования | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами |
| 9 | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Выполнить инженерно – геодезические изыскания, инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами. При необходимости выполнить иные изыскания, требующиеся для принятия проектных решений и разработки проекта. В материалах изысканий показать все инженерные коммуникации, попадающие в зону работ с указанием их балансодержателей. Получить согласование с владельцами данных инженерных коммуникаций и департаментом планирования и развития территории города Перми |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предусматривается |
| 11 | Объект и цели проектных и изыскательских работ | 11.1 Объектом проектных и изыскательских работ является разработка проектной документация для ликвидации объекта накопленного экологического ущерба: свалка отходов деревообработки вдоль ул. Делегатской в г. Перми 11.2 Целью изыскательских работ является выявление и уточнение условий и характеристик участка размещения объекта и объемов складированных отходов для получения исходных данных для разработки проектной документации. 11.3 Целью проектных работ является разработка проектной документации для ликвидации объекта накопленного экологического ущерба: свалка отходов деревообработки вдоль ул. Делегатской в г. Перми |
| 12 | Основные технико-экономические показатели объекта | Ориентировочная площадь объекта – 5 га, точное значение определить проектом. Состав отходов: отходы деревообработки Остальные показатели установить при проектировании |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Технология проведения ликвидации объекта размещения отходов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | 14.1. Проектными решениями предусмотреть вывоз размещенных на объекте отходов на полигон захоронения отходов 14.2. Провести исследования состава отходов с целью определения возможности их захоронения на полигоне ТБО (содержанием в водной вытяжке токсичных веществ, БПК20 и ХПК) 14.3. Разработать и согласовать паспорт отхода для передачи отходов на захоронение 14.4. Разработать решения по восстановлению территории размещения объекта 14.5. Проектными решениями предусмотреть и обосновать возможность уничтожения (утилизации) отходов в границах объекта. |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | В соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 16 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | В одну очередь |
| 17 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 18 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 19 | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектными решениями предусмотреть соблюдение действующих норм и правил безопасности по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 21 | Требования по выполнению опытно конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 22 | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 23 | Требования к предоставлению отчетных материалов | Отчетные материалы предоставляются в печатном виде в количестве 4 экземпляров и в электронном виде в 1 экземпляре |

Заказчик  ______________ 		Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Н.И.Некрасов

«____» _______________ 2012г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2012г.

Проектно-изыскательских работы по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов по ул. Делегатской. (наименование стройки) # РАСЧЕТ СТОИМОСТИ (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) (локальная смета)