Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «04» сентября 2012 г. № 0856300000212000063

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №__
на выполнение работ по строительству светофорного объекта

на улично-дорожной сети города Перми с автоматизированной системой управления дорожным движением

г. Пермь	«___»__________ 201_ г.

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ действующего на основании ___________с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол ________________________№___ от «____»________ 2012 г.) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - В целях реализации мероприятий «Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением» и «Строительство и реконструкция дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские работы)» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями), Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству светофорного объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

  - Место выполнения работ: г. Пермь, на пересечении ул. Попова и ул. Пермская в Ленинском районе в г. Перми.

- Сроки выполнения работ

  - Начало выполнения работ – с момента заключения контракта;

  - Работы должны быть выполнены в полном объеме -  не позднее 15 декабря 2012 года

- Стоимость работ и порядок оплаты

  - Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) составляет _____________________ рублей (_______________), (НДС/без НДС), в том числе:

– строительство светофорного объекта составляет _____________________ рублей (_______________), (НДС/без НДС) (Приложение № 2 - Локальный сметный расчет с учетом коэффициента снижения);

– строительство (развитие) автоматизированной системы управления дорожным движением составляет ____________ рублей (_______________), (НДС/без НДС) (Приложение № 3 - Локальный ресурсный сметный расчет с учетом коэффициента снижения);

Цена контракта соответствует цене, предложенной участником размещения заказа, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и является твердой на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальным сметным расчетам Заказчика с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта составляет: __________.

  - В стоимость работ входят расходы на приобретение оборудования и материалов, подготовку работ, строительство светофорного объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением, пуско-наладочные работы, оплату электроэнергии до подписания сторонами акта приемки выполненных работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

  - Оплата стоимости работ производится Заказчиком  Подрядчику в следующем порядке:

    - оплата аванса в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего контракта, что составляет _____________ (________________________) рублей __ копеек, (в т.ч. НДС/без НДС), производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских со дня предоставления счета Подрядчиком;

Сумма аванса подлежит зачету в стоимость выполненных работ, начиная с момента выполнения работ.

    - Окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные работы в разрезе локальных сметных расчетов.

  - Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком при приемке работ.

  - В случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной п. 8.2 настоящего контракта, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом начисленных сумм неустойки. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

  - Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата по контракту третьим лицам не допускается

  - Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

  - Выполненные работы должны соответствовать требованиям технического задания.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по строительству светофорного объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением.

  - В случае появления дефектов и недостатков в выполненной работе, примененных Подрядчиком оборудовании и материалах в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих требований Заказчика.

- Порядок выполнения и приемки работ

  - По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте) уведомляет Заказчика о готовности работ и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ организует приемку выполненных Подрядчиком работ.

  - В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.

  - Выявленные в ходе приемки или проверки недостатки (дефекты, факты ненадлежащего качества выполнения работ, отступления от требований настоящего контракта), а также сроки их устранения, фиксируются в актах выявленных недостатков.

  - Акт приемки выполненных работ подписывается Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков с отметкой об отказе Подрядчика в приемке, и в течение суток направить его Подрядчику по почте заказным письмом или курьером с уведомлением о вручении. Односторонний акт является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), предъявляемых к данному виду работ.

6.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.

    - До начала выполнения работ направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов связанных с исполнением настоящего контракта, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Исполнителя. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.

    - Разработать типовую схему организации дорожного движения в месте выполнения работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

    - Обеспечить в месте выполнения работ безопасность движения транспортных средств, соблюдение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

    - Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения в полном объеме.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по  работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

    - Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийных сроков эксплуатации объекта, установленных разделом 5 настоящего контракта.

    - Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работу.

    - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

    - Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

    - До начала производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан иметь документы, подтверждающие право выполнения работ предусмотренных в п.1.1. настоящего контракта (документы, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ).

    - Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы с предоставлением паспортов и сертификатов, механизмы и оборудование. В случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ изменения материалов, механизмов, оборудования и способов производства работ Подрядчик обязан предварительно согласовать данные изменения с Заказчиком.

  - Подрядчик вправе:

6.2.1. В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

6.2.2. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

6.2.3. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации.

6.2.4. Выполнить работы по настоящему контракту досрочно.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Исполнять принятые настоящим контрактом обязательства.

    - Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    - Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) Подрядчику в письменном виде.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

    - Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

    - Принять, выполненные Подрядчиком работы, досрочно.

- Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - За нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта, Подрядчику устанавливается неустойка в размере 1 % (Одного процента) от стоимости контракта за каждый день просрочки начала и(или) окончания выполнения работ.

  - Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

  - Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности: наводнением, пожаром, землетрясением, иными стихийными бедствиями, военными действиями и т.д.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием их характера.

  - При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий контракта.

- Действие и расторжение контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

- Заключительные положения

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

  - Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

  - Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51 В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / ______________/ | ________________/_____________/ |
| м.п. | м.п. |