УТВЕРЖДАЮ

И.о директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Чащухин В.И

«06» сентября 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 136 046 рублей 55 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми (Приложение №1). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на полигон ТБО, исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 56 802 рубля 33 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.09.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.09.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.10.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.

Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов выполнения текущего ремонта газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми:

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Молдавская | Ул. Ракитная | Ул. Верхнеудинская |
| 2 | Ул. Ракитная | Разворотное кольцо |  |
| 3 | Ул. Набережная | Серпантин |  |
| 4 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 4 | Ул. Вильямса, 12 |
| 5 | Ул. Веденеева | Развязка «Кислотные дачи» |  |

Состав работ проведения текущего ремонта газонов:

- Валка, обрезка и прореживание крон деревьев, вырезка поросли деревьев

- Демонтаж деревянных опор и приставок железобетонных

- Разборка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Подготовка основания и установка бортовых камней БР 100.30.15 с бетонированием, класс бетона В 15 (М200).

- Устройство оснований из щебня толщиной 12 см фракции 20-40 марка М800 с расклинцовкой щебнем фракции 5-10 марка М800.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см.

- Подготовка основания под газон с планировкой механизированным способом и вручную.

- Устройство газона с внесением растительной земли.

- Погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных остатков и различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения.

- Погрузка и перевозка дернины и грунта в пределах района по согласованию с заказчиком.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1. Работы по ремонту газонов должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

2. Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

3. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10см. Обработка почвы под газон производится на глубину 20см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Далее производятся работы по планировке. Подготовленная поверхность почвы под газон, должна быть без сорняков, ровной и плотной.

4. Подготовку траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

5. При сопряжении покрытия пешеходных зон и проезжей части с газоном следует устанавливать бортовой камень выше уровня газона не менее чем на 50мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10мм.

6. Работы по ремонту придорожных газонов выполняются согласно графику выполнения работ, указанному в приложении №3.

Условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; Правилам благоустройства и  содержания территории в г. Перми; Устава города Перми и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ремонту придорожных газонов производятся согласно приложению №1.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и  документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по уборке строительного мусора древесных порубочных остатков) | 15 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| РЕМОНТ ГАЗОНА |  |
| Земля спланирована до однородной структуры без камней, корневищ, сорных трав. Предоставлены сертификаты качества на землю. | Снижение не производится |
| Земля не спланирована до однородной структуры с камнями, имеются корневища и сорная трава. Не предоставлены сертификаты качества на землю. | Работа не принимается |
| Основания дорожных одежд из щебня |  |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |

| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| --- | --- |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 24 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: «Текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Участок от | Участок до | 10.2012 | 11.2012 |
| 1 | Ул. Молдавская | Ул. Ракитная | Ул. Верхнеудинская |  |  |
| 2 | Ул. Ракитная | Разворотное кольцо |  |  |  |
| 3 | Ул. Набережная | Серпантин |  |  |  |
| 4 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 4 | Ул. Вильямса, 12 |  |  |
| 5 | Ул. Веденеева | Развязка «Кислотные дачи» |  |  |  |

Приложение №4

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования                       Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт газонов по ул.Молдавская, ул.Ракитная, ул.Набережная, ул.Вильямса, ул.Веденеева   Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 1136046,55 руб.

- Средства  на оплату труда 174145,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-108-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обрезка и прореживание крон деревьев. | 1 дерево | 2 | 9,32 | 9,32 |  | 18,64 | 18,64 |  | 0,84 1,68 |  |
| 2 | ФЕР47-01-113-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Вырезка порослей: деревьев | 100 деревьев | 0,02 | 41,97 | 41,97 |  | 0,84 | 0,84 |  | 4,92 0,1 |  |
| 3 | ФЕРр68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях. | 1 складочный м3 кряжей | 0,81 | 31,97 | 21,54 | 10,43 | 25,90 | 17,45 | 8,45 | 2,57 2,08 |  |
| 4 | ФЕР34-02-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж средствами малой механизации опор деревянных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 опора | 2 | 35,94 | 24,12 | 11,82 1,94 | 71,88 | 48,24 | 23,64 3,88 | 2,69 5,38 | 0,14 0,28 |
| 5 | ФЕР34-02-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 приставка | 3 | 23,91 | 12,79 | 11,12 1,94 | 71,73 | 38,37 | 33,36 5,82 | 1,46 4,38 | 0,14 0,42 |
| 6 | ФЕРр68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,51 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 3712,09 | 1480,32 | 2231,77 237,35 | 68,26 171,33 | 9,4 23,59 |
| 7 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 | 920,40 | 920,40 |  | 184,08 | 184,08 |  | 118 23,6 |  |
| 8 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 | 663,75 | 663,75 |  | 132,75 | 132,75 |  | 88,5 17,7 |  |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,06 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 17918,12 | 2613,18 | 323,34 37,27 | 76,08 308,88 | 0,68 2,76 |
| 10 | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 406 | 63,12 |  |  | 25626,72 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр68-15-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного | 100 м2 | 0,571 | 1770,89 | 1078,64 | 692,25 80,92 | 1011,18 | 615,91 | 395,27 46,21 | 129,8 74,12 | 7,52 4,29 |
| 12 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,04568 | 1923,08 |  |  | 87,85 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси марка II, тип Б | т | 9,479 | 512,40 |  |  | 4857,04 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,049 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 232,30 | 14,80 | 213,91 26,97 | 36,96 1,81 | 41,95 2,06 |
| 15 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | -0,049 | 715,23 |  | 715,23 90,45 | -35,05 |  | -35,05 -4,43 |  | 7,53 -0,37 |
| 16 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,409 | 108,40 |  |  | 803,14 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-408-0013 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 0,735 | 155,94 |  |  | 114,62 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 0,030282 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 1,20 |  | 1,20 0,23 |  | 0,66 0,02 |
| 19 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,03119 | 1923,08 |  |  | 59,98 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-020-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,049 | 55942,46 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 2741,18 | 18,05 | 116,92 12,86 | 38,3 1,88 | 19,08 0,93 |
| 21 | ФЕР27-06-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,049 | 26390,52 | 3,48 | 11,68 | 1293,14 | 0,17 | 0,57 | 0,36 0,02 |  |
| 22 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках механизированным способом: Мусор строительный | 1 т груза | 26,565 | 3,45 |  | 3,45 | 91,65 |  | 91,65 |  |  |
| 23 | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Древесные порубочные остатки | 1 т груза | 0,556 | 12,86 |  | 12,86 | 7,15 |  | 7,15 |  |  |
| 24 | ФССЦпг01-01-01-008 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: деревянные опоры | 1 т груза | 0,251 | 10,80 |  | 10,80 | 2,71 |  | 2,71 |  |  |
| 25 | ФССЦпг01-01-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: приставки железобетонные | 1 т груза | 2,025 | 10,69 |  | 10,69 | 21,65 |  | 21,65 |  |  |
| 26 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 29,397 | 22,04 |  | 22,04 | 647,91 |  | 647,91 |  |  |
| 27 | Текущая цена | Услуги по утилизации (захоронению) отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | 1 т | 29,397 | 484,21 |  |  | 14234,32 |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР47-01-048-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство корыта под газоны глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 7,51 | 431,50 | 310,38 | 121,12 20,07 | 3240,57 | 2330,96 | 909,61 150,73 | 42,46 318,87 | 1,73 12,99 |
| 29 | ФЕР47-01-048-04прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 корыта | -7,51 | 410,70 | 410,70 |  | -3084,36 | -3084,36 |  | 54,33 -408,02 |  |
| 30 | ФССЦпг01-01-01-039 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт | 1 т груза | 157,71 | 4,31 |  | 4,31 | 679,73 |  | 679,73 |  |  |
| 31 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 157,71 | 11,42 |  | 11,42 | 1801,05 |  | 1801,05 |  |  |
| 32 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 27,84 | 2296,10 | 317,60 |  | 63923,42 | 8841,98 |  | 40 1113,6 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 962751,31 |  |  | 1637,41 | 46,97 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 140495,13 | 13271,38 | 7474,84 516,89 | 1637,41 | 46,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 686316,60 | 167617,53 | 43365,99 6528,32 | 1637,41 | 46,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 3 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 28-29, 32, 3, 6, 11, 4-5, 7-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 528131,41 | 154346,15 | 18201,09 6011,43 |  |  |
| перевозка мусора и грунта ПЗ=6,44 (ОЗП=6,44; ЭМ=6,44; ЗПМ=6,44; МАТ=6,44) (Поз. 22, 26, 30-31, 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 17690,06 |  | 17690,06 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 174175,33 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4001,56) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 2721,06 |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 1216,39) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 1033,93 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 30277,14) (Поз. 3, 6, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 26643,88 |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 104308,52) (Поз. 1-2, 28-29, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 102222,35 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 34342,24) (Поз. 9-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 41554,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 102259,38 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4001,56) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 1240,48 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 30277,14) (Поз. 3, 6, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 14533,03 |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1216,39) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 535,21 |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 104308,52) (Поз. 1-2, 28-29, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 63628,20 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 34342,24) (Поз. 9-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 22322,46 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 962751,31 |  |  | 1637,41 | 46,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 475333,08 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 43365,99 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 174145,85 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 174175,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 102259,38 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 173295,24 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1136046,55 |  |  | 1637,41 | 46,97 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								          ___________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2012 года  №___) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее по тексту «контракт»)  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство лично  выполнить работу по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми согласно Перечню Технического задания (приложение № 1 к контракту) и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2),

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Срок выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату  налогов, сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации. Приемка результата выполненных работ производится по факту его предъявления к сдаче.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата, выполненных Подрядчиком  работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на полигон ТБО, исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа  текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков   помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результат выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки Заказчиком результата выполненных работ.

4.3. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленные Заказчиком локальные сметные расчеты.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения журнала формы КС-6, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и устанавливать срок их устранения;

- производить проверку  журнала  форм КС-6 и  вносить в него замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненной Подрядчиком  работы в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик  вправе потребовать  уплату пеней в размере 1% от общей стоимости подлежащих сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ   Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ  Заказчик вправе потребовать  уплату штрафа в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.3,  Заказчик вправе потребовать уплату  штрафа в размере 30000 рублей.

7.8. За невыполнение предписаний Заказчика по пунктам: несвоевременное ведение исполнительной документации, отсутствие общего журнала работ на объекте, нарушение технологии ведения работ, производство  работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения, текущее содержание объекта работ (уборка бытового и строительного мусора) ответственность наступает в соответствии с Приложением № 1  к Техническому заданию «Оценка качества выполняемых работ и условия  снижения стоимости работ».

7.9. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Оценка качества  выполняемых работ и условия снижения стоимости работ».

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать   уплату  пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 2 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________ рублей  _________ копеек в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: техническое задание; локальный сметный расчет.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________Н.И.Некрасов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.

Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов выполнения текущего ремонта газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми:

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Молдавская | Ул. Ракитная | Ул. Верхнеудинская |
| 2 | Ул. Ракитная | Разворотное кольцо |  |
| 3 | Ул. Набережная | Серпантин |  |
| 4 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 4 | Ул. Вильямса, 12 |
| 5 | Ул. Веденеева | Развязка «Кислотные дачи» |  |

Состав работ проведения текущего ремонта газонов:

- Валка, обрезка и прореживание крон деревьев, вырезка поросли деревьев

- Демонтаж деревянных опор и приставок железобетонных

- Разборка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Подготовка основания и установка бортовых камней БР 100.30.15 с бетонированием, класс бетона В 15 (М200).

- Устройство оснований из щебня толщиной 12 см фракции 20-40 марка М800 с расклинцовкой щебнем фракции 5-10 марка М800.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси тип Б марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см.

- Подготовка основания под газон с планировкой механизированным способом и вручную.

- Устройство газона с внесением растительной земли.

- Погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных остатков и различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения.

- Погрузка и перевозка дернины и грунта в пределах района по согласованию с заказчиком.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1. Работы по ремонту газонов должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

2. Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

3. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10см. Обработка почвы под газон производится на глубину 20см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Далее производятся работы по планировке. Подготовленная поверхность почвы под газон, должна быть без сорняков, ровной и плотной.

4. Подготовку траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

5. При сопряжении покрытия пешеходных зон и проезжей части с газоном следует устанавливать бортовой камень выше уровня газона не менее чем на 50мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10мм.

6. Работы по ремонту придорожных газонов выполняются согласно графику выполнения работ, указанному в приложении №3.

Условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; Правилам благоустройства и  содержания территории в г. Перми; Устава города Перми и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ремонту придорожных газонов производятся согласно приложению №1.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и  документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                 Подрядчик ____________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по уборке строительного мусора древесных порубочных остатков) | 15 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| РЕМОНТ ГАЗОНА |  |
| Земля спланирована до однородной структуры без камней, корневищ, сорных трав. Предоставлены сертификаты качества на землю. | Снижение не производится |
| Земля не спланирована до однородной структуры с камнями, имеются корневища и сорная трава. Не предоставлены сертификаты качества на землю. | Работа не принимается |
| Основания дорожных одежд из щебня |  |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |

| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| --- | --- |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |
| До 3мм | Снижение не производится |
| От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
| Свыше 5мм | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
| Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работа не принимается |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                 Подрядчик ____________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 24 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |

Заказчик  ______________                                                                       Подрядчик ____________

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: «Текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района города Перми» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Участок от | Участок до | 10.2012 | 11.2012 |
| 1 | Ул. Молдавская | Ул. Ракитная | Ул. Верхнеудинская |  |  |
| 2 | Ул. Ракитная | Разворотное кольцо |  |  |  |
| 3 | Ул. Набережная | Серпантин |  |  |  |
| 4 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 4 | Ул. Вильямса, 12 |  |  |
| 5 | Ул. Веденеева | Развязка «Кислотные дачи» |  |  |  |

Заказчик  ______________                                                                                                     Подрядчик ____________

Приложение №4

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                                  Подрядчик ____________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2012г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2012г.

Текущий ремонт газонов вдоль автомобильных дорог общего пользования                       Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт газонов по ул.Молдавская, ул.Ракитная, ул.Набережная, ул.Вильямса, ул.Веденеева Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 1136046,55 руб.

- Средства  на оплату труда 174145,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-108-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обрезка и прореживание крон деревьев. | 1 дерево | 2 | 9,32 | 9,32 |  | 18,64 | 18,64 |  | 0,84 1,68 |  |
| 2 | ФЕР47-01-113-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Вырезка порослей: деревьев | 100 деревьев | 0,02 | 41,97 | 41,97 |  | 0,84 | 0,84 |  | 4,92 0,1 |  |
| 3 | ФЕРр68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях. | 1 складочный м3 кряжей | 0,81 | 31,97 | 21,54 | 10,43 | 25,90 | 17,45 | 8,45 | 2,57 2,08 |  |
| 4 | ФЕР34-02-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж средствами малой механизации опор деревянных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 опора | 2 | 35,94 | 24,12 | 11,82 1,94 | 71,88 | 48,24 | 23,64 3,88 | 2,69 5,38 | 0,14 0,28 |
| 5 | ФЕР34-02-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 приставка | 3 | 23,91 | 12,79 | 11,12 1,94 | 71,73 | 38,37 | 33,36 5,82 | 1,46 4,38 | 0,14 0,42 |
| 6 | ФЕРр68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,51 | 1478,92 | 589,77 | 889,15 94,56 | 3712,09 | 1480,32 | 2231,77 237,35 | 68,26 171,33 | 9,4 23,59 |
| 7 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 | 920,40 | 920,40 |  | 184,08 | 184,08 |  | 118 23,6 |  |
| 8 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 | 663,75 | 663,75 |  | 132,75 | 132,75 |  | 88,5 17,7 |  |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,06 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 17918,12 | 2613,18 | 323,34 37,27 | 76,08 308,88 | 0,68 2,76 |
| 10 | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 406 | 63,12 |  |  | 25626,72 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр68-15-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного | 100 м2 | 0,571 | 1770,89 | 1078,64 | 692,25 80,92 | 1011,18 | 615,91 | 395,27 46,21 | 129,8 74,12 | 7,52 4,29 |
| 12 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,04568 | 1923,08 |  |  | 87,85 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси марка II, тип Б | т | 9,479 | 512,40 |  |  | 4857,04 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,049 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 232,30 | 14,80 | 213,91 26,97 | 36,96 1,81 | 41,95 2,06 |
| 15 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | -0,049 | 715,23 |  | 715,23 90,45 | -35,05 |  | -35,05 -4,43 |  | 7,53 -0,37 |
| 16 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,409 | 108,40 |  |  | 803,14 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-408-0013 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | м3 | 0,735 | 155,94 |  |  | 114,62 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 0,030282 | 39,60 |  | 39,60 7,66 | 1,20 |  | 1,20 0,23 |  | 0,66 0,02 |
| 19 | ФССЦ-101-4959 Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,03119 | 1923,08 |  |  | 59,98 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-020-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,049 | 55942,46 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 2741,18 | 18,05 | 116,92 12,86 | 38,3 1,88 | 19,08 0,93 |
| 21 | ФЕР27-06-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,049 | 26390,52 | 3,48 | 11,68 | 1293,14 | 0,17 | 0,57 | 0,36 0,02 |  |
| 22 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках механизированным способом: Мусор строительный | 1 т груза | 26,565 | 3,45 |  | 3,45 | 91,65 |  | 91,65 |  |  |
| 23 | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Древесные порубочные остатки | 1 т груза | 0,556 | 12,86 |  | 12,86 | 7,15 |  | 7,15 |  |  |
| 24 | ФССЦпг01-01-01-008 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: деревянные опоры | 1 т груза | 0,251 | 10,80 |  | 10,80 | 2,71 |  | 2,71 |  |  |
| 25 | ФССЦпг01-01-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: приставки железобетонные | 1 т груза | 2,025 | 10,69 |  | 10,69 | 21,65 |  | 21,65 |  |  |
| 26 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 29,397 | 22,04 |  | 22,04 | 647,91 |  | 647,91 |  |  |
| 27 | Текущая цена | Услуги по утилизации (захоронению) отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | 1 т | 29,397 | 484,21 |  |  | 14234,32 |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР47-01-048-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство корыта под газоны глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 7,51 | 431,50 | 310,38 | 121,12 20,07 | 3240,57 | 2330,96 | 909,61 150,73 | 42,46 318,87 | 1,73 12,99 |
| 29 | ФЕР47-01-048-04прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 корыта | -7,51 | 410,70 | 410,70 |  | -3084,36 | -3084,36 |  | 54,33 -408,02 |  |
| 30 | ФССЦпг01-01-01-039 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт | 1 т груза | 157,71 | 4,31 |  | 4,31 | 679,73 |  | 679,73 |  |  |
| 31 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 157,71 | 11,42 |  | 11,42 | 1801,05 |  | 1801,05 |  |  |
| 32 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 27,84 | 2296,10 | 317,60 |  | 63923,42 | 8841,98 |  | 40 1113,6 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 962751,31 |  |  | 1637,41 | 46,97 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 140495,13 | 13271,38 | 7474,84 516,89 | 1637,41 | 46,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 686316,60 | 167617,53 | 43365,99 6528,32 | 1637,41 | 46,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 3 кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 28-29, 32, 3, 6, 11, 4-5, 7-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 528131,41 | 154346,15 | 18201,09 6011,43 |  |  |
| перевозка мусора и грунта ПЗ=6,44 (ОЗП=6,44; ЭМ=6,44; ЗПМ=6,44; МАТ=6,44) (Поз. 22, 26, 30-31, 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 17690,06 |  | 17690,06 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 174175,33 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4001,56) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 2721,06 |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 1216,39) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 1033,93 |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 30277,14) (Поз. 3, 6, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 26643,88 |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 104308,52) (Поз. 1-2, 28-29, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 102222,35 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 34342,24) (Поз. 9-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 41554,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 102259,38 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4001,56) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 1240,48 |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 30277,14) (Поз. 3, 6, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 14533,03 |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1216,39) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 535,21 |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 104308,52) (Поз. 1-2, 28-29, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 63628,20 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 34342,24) (Поз. 9-10, 12-21) |  |  |  |  |  |  |  | 22322,46 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 962751,31 |  |  | 1637,41 | 46,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 475333,08 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 43365,99 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 174145,85 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 174175,33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 102259,38 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 173295,24 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1136046,55 |  |  | 1637,41 | 46,97 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                         Подрядчик _____________