|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по нанесению антивандального покрытия на остановочные пункты, расположенные на территории города Перми**

**Антивандальное покрытие –** это химическое средство, которое способствует после его применения без особого труда (с использованием только воды) удалять нанесенные граффити, рисунки, клей, объявления, скотч.

1. Подрядчик в целях поддержания эксплуатационного состояния трамвайных остановочных пунктов города Перми (далее – остановочные пункты), обеспечения безопасности при посадке и высадке пассажиров выполняет работы по нанесению антивандального покрытия на трамвайных остановочных пунктах города Перми. Общее количество остановочных пунктов – 143 (остановочных павильонов – 70 ед.).

2. Подрядчик выполняет работы по проведению осмотра состояния трамвайных остановочных пунктов.

3. По результатам осмотра составляется дефектная ведомость состояния трамвайных остановочных пунктов на момент начала производства работ, совместно с уполномоченным представителем Заказчика.

4. Подрядчик выполняет работы по нанесению антивандального покрытия на остановочные пункты, расположенные на территории города Перми следующим образом:

4.1. Очистка поверхности остановочного павильона от граффити, клея, объявлений, различного рода загрязнений путем отмывки, используя щелочные средства, средства с содержанием растворителей на водной основе.

4.2. Очистка расположенных на остановочном пункте дорожных ограждений, дорожных знаков от объявлений, надписей и граффити.

4.3. После очистки остановочного пункта подрядчик осуществляет нанесение антивандального покрытия на вертикальные части остановочного павильона, дорожных ограждений.

5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему техническому заданию, в соответствии с установленными требования нормативных актов, технической документации.

6. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

7. Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по данному контракту.

8. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами.

9. Используемые материалы для выполнения работ по настоящему контракту должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

10. Оценка соответствия качества работ производится путем проведения контрольных проверок.

11.Гарантия на выполненные работы – 3 месяца.

**ЗАКАЗЧИК**: **ПОДРЯДЧИК:**

**Департамент дорог и транспорта**

**администрации города Перми**

**Начальник департамента**

**-------------------------------Д.В.Гвоздев**