- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 0356300126212000049 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: шумозащитные экраны, колодцы и подпорная стенка на автодороге «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

- Заказчик

| Наименование: | муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |

- Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | mbubmr@mail.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2660892 |
| Факс: | +7 (342) 2660830 |
| Контактное лицо: | Святовец Ирина Павловна |

- Предмет контракта

| Предмет контракта: | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: шумозащитные экраны, колодцы и подпорная стенка на автодороге «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 499 516,86 Российский рубль |
| Обоснование максимальной цены контракта: | Смета прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В стоимость работ должны быть включены все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы Подрядчика |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540380 Обустройство дорог |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | 1)Ремонт шумозащитных экранов. Наименование работ Состав работ: 1.Демонтаж существующих элементов и конструкций шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками S=12 м2: 1.1 S=12 м2 (1 пролет размерами 3м*4м) - стопор 4шт; - крепежный уголок 16 шт; - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8шт; - профиль опорный 1шт; 2.Демонтаж сломанных прямых стоек с фланцем 2 шт. 3.Монтаж новых прямых стоек с фланцем 2 шт. 4.Монтаж шумозащитных комбинированных экранов с прямыми стойками из демонтированных элементов и конструкций с добавлением новых элементов и конструкций S=48 м2: - панели шумопоглощающие и шумозащитные ударопрочные 22 шт; - панель прозрачная шумоотражающая 2шт; - профиль горизонтальный 8 шт; - профиль опорный 1 шт; 5.Монтаж крепежных уголков 68 шт; Характеристики новых материалов, используемых при ремонте: 1. Панель шумозащитная ударопрочная в сборе: материал корпуса панели – оцинкованная сталь с полиуретановым покрытием «Pural» или аналог покрытия «Pural». Цвет по шкале RaColor – LIGHT GREEN-HELLGRUN-LJUSGRUN (светло-зеленый). Материал заполнения – щепоцементная плита. Вид перфорации – щелевая (жалюзи). Размеры – 980мм*495мм*64мм, (высота*ширина*толщина) 2. Панель прозрачная шумоотражающая в сборе: заполнение – полиметилметакрилатный лист (ПММА) – толщиной не менее 12 мм. Обрамление в виде металлической рамки с профилями горизонтальными по верху и по низу. Размеры - 980 мм*2975мм, (высота*длина). 3. Профиль горизонтальный: холоднокатаный швеллер из стального листа, толщиной не менее 1,5мм . Размеры швеллера: стенка 68+-2мм, полки 33+-2мм. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 4. Профиль опорный с резиновым фартуком: горячекатаный швеллер №6,5. Покрытие – горячий цинк. Длина 2975мм. 5. Прямая стойка с фланцем: двутавровая балка №16 с крепежными уголками, высота 4м. Покрытие – горячий цинк. Крепеж – оцинкованный. Допуск на расположение закладных деталей +-5мм. 6. Стопор: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длина 52мм. 7. Крепежный уголок: горячекатаный оцинкованный уголок 63*40мм. Длинна 1м. 8. Болт диаметр 8мм с 2 гайками оцинкованные. Длина болта не менее 30мм. 9. Гайка М24 оцинкованная. 2)Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации. Состав работ: 1.Укладка плит перекрытий – 60 м2 ( плита укрепления ПБ 1-16- 60 шт); 2.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по всей поверхности плиты укрепления – 158,4 м2; 3) Устройство подпорной стенки. Состав работ: 1.Разработка грунта вручную ( группа грунтов 2) – 3,75м3; 2.Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 – 3,75 м3; 3.Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) – 6 т; 4.Устройство нижнего слоя основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см – 3,75м3; 5.Кладка бетонных блоков ФБС 24-4-6-Т, класс бетона В 7,5 (М100)-10 шт; Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным |

- Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

- Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 933 0409 7963314 244 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет города Перми |

- Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 12.09.2012 10:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 21.09.2012 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 11.09.2012 |
| --- | --- |