- Приложение № 2

- к документации об открытом

- аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

- КОНТРАКТ

г. Пермь							       “___” ______________ 2012 год

Департамент градостроительства и архитектуры администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Горюнова Олега Валентиновича,  действующего на основании Положения о департаменте,  с одной стороны и_______________, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице    ________, действующего на основании ______________,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (именуемый далее – «Контракт»)   о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании приказа  № ____________ от _____.2012г. «О проведении открытого аукциона в электронной форме», решения аукционной комиссии (протокол №_______________)   Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплексных топографо-геодезических работ для разработки градостроительной документации ж.р. Заозерье, Орджоникидзевский район города Перми в рамках мероприятий по разработке проектов планировки и топографической съемке территорий в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 контракта), границ участка съемки (Приложение № 2 к контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2 Технические и другие требования к  выполняемым работам  указаны в Техническом задании (приложение №1).

1.3. Качество работ должно соответствовать   требованиям «Технического задания» и действующего законодательства.

2. Срок выполнения работ и действия Контракта

2.1. Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2.Начало – с момента заключения контракта

2.3. Срок выполнения  всего объема работ  – не позднее 04.12.2012г.

2.4.Продление сроков выполнения работ не предусмотрено.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________ (_________) рублей,  является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случая, указанного в пункте 3.3. контракта.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

3.2.Документы, представляемые к оплате Исполнителем, должны содержать ссылки на внутреннюю регистрацию контракта в системе электронного документооборота департамента.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Цена работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование, расходы на перевозку и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.5. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с момента подписания  акта приемки-передачи  выполненных работ, счета-фактуры. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1.  Исполнитель  выполняет работы со дня заключения Контракта, в соответствии с Техническим  заданием и требованиями действующего законодательства;

4.2. Заказчик осуществляет приемку, проверку работ в течение 10 календарных   дней после сдачи работ и получения акта приема-передачи работ,  рассматривает и  направляет Исполнителю первый   подписанный   экземпляр   акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта. Акт приема-передачи составляется в 2-х экземплярах (Заказчику – 1 экз., Исполнителю – 1 экз.). Отчетные материалы составляются в 2 экземплярах (Заказчику – 2 экз.). Технический отчет составляется в 3 экземплярах (Заказчику – 2 экз., Управлению Росреестра по Пермскому краю – сдать 1 экз.).  Материалы топографической съемки масштаба 1:500 с.р.0,5 предоставляются Заказчику в электронном виде на CD в формате *.DXF; ArcGIS. Отработанные и вновь заведенные планшеты топографической съемки масштаба 1:500 (10 штук) сдать в сектор электронного архива департамента

Дата подписания Заказчиком акта приема-передачи работ считается  датой приема работ Заказчиком.

4.3.  Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен разделами п.9,10  Технического задания.   Все отчетные материалы с сопроводительным письмом передаются для рассмотрения  в отдел инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельностью департамента.

4.4. Приемка всех материалов, переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи  выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.5. Акт приема-передачи оформляется только при условии наличия  всех отчетных материалов.

Акт приема - передачи выполненных работ должен содержать:

- номер и  дату акта, подписи и  печати сторон;

- сведения о контракте (номер, дата, наименование),

- сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями заключенного контракта;

- размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию.

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п. 7.1 Контракта.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать выполненные работы,

Cторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в результатах выполненных работ,  Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.7. При остановке работ  по Контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  выполненных Исполнителем объемов работ.

4.8. В случае, если Контракт исполнен несвоевременно или ненадлежащим образом, но Заказчик готов принять его исполнение, то в соответствующем протоколе (акте) должны быть указаны допущенные Исполнителем нарушения исполнения Контракта и соответствующие штрафные санкции.

4.9. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в соответствии с Порядком, утвержденным приказом начальника департамента от 14.02.2012 № СЭД-22-01-04-23 «Об утверждении Регламента приемки товаров (работ, услуг) контрактам (договорам, соглашениям) и контроля за их исполнением по департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми».

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием,   в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.2. Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

5.1.3. Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работу, по которой у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

5.1.4. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность исполнения работы в срок, немедленно известить Заказчика.

5.1.5. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1.  Запрашивать  и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ  информацию.

5.2.2. При условии надлежащего  исполнения обязательств по Контракту:

- требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта.

5.2.3. Выполнить ранее срока работы и сдать Заказчику.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ.

5.3.2. При отсутствии замечаний,  своевременно принять  и оплатить   выполненные работы в порядке, предусмотренном разделами 3,4 настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В лице начальника отдела инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельностью департамента в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, проверку и подписание  представленных Исполнителем актов приемки-передачи работ, приемку отчетных материалов.

5.4.2. Назначить Исполнителю разумный  срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ.  При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, действовать согласно п.8.1., либо, устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

5.4.3. При наличии замечаний при приемке выполненной работы,  направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи выполненной работы в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.

5.4.4. Принять и оплатить работы,  выполненные ранее срока.

6.Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон,  либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт,  направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого расторжения Контракта.

6.4. При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

- Исполнитель обязан передать весь объем разработанных по настоящему Контракту материалов Заказчику, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненную Исполнителем работу, принятую без претензий.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется  за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной двухсотой (1/200) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки    (штрафа, пеней)     устанавливается    в    размере    одной   трехсотой   (1/300)

действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем  Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

7.5. Исполнитель может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков с учетом положений ст.19 Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по воле Сторон.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны,  эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

8.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1.   Все  споры  или  разногласия,   возникающие  между  Сторонами  по   настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

9.2.  В случае невозможности разрешения разногласий  путем переговоров они разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Пермского края.

10. Общие положения

10.1.  Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях контракта будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

10.2.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

10.3. Настоящий контракт составлен  в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от  заказчика: Баландина Татьяна Васильевна, тел. 212-52-28

от исполнителя: _____________________тел. _________

10.5.  Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое  задание;

Приложение № 2 – Границы участка съемки.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 614000, г.Пермь, ул.Сибирская.15 тел (342)-212-72-57, факс (342)-212-68-28 р/с 402 048 103 000 000 000 06 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, ДГА администрации города Перми, л/с 02903018901) ИНН 5902293820 КПП 590201001 Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми ____________________ /О.В.Горюнов/ м.п. | Исполнитель: |
| --- | --- |