Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь								         «__» ________ 2012 г.

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Глызина Олега Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии  от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по оборудованию помещения защитного сооружения, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Гальперина, 8 для нужд администрации Кировского района г.Перми в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

2.1.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. осуществлять контроль за ходом выполненных работ. Ответственный: начальник сектора по МОБ и спец. работам – Анисимов Николай Валентинович, с правом составления акта приемки выполненных работ.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приёмку выполненных работ;

2.3.2. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

2.3.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

2.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

2.3.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.3.6. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

2.3.7. по требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ;

2.3.8. передать Заказчику сертификаты на используемые материалы, оборудование, сертификаты качества на выполненные работы и иные необходимые документы;

2.3.9. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации. В этом случае Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на осуществление функций генерального подрядчика, а субподрядчик должен иметь лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным техническим заданием, осуществляется по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2. Передача результатов выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ.

3.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в присутствии Подрядчика. В сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик должен прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком;

3.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в выполненных работах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

Акт приемки выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

3.5. Заказчик принимает результат выполненных работ и направляет Подрядчику экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется акт отказа в приемке работ с перечнем выявленных в результате выполненных работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения.

3.7. Работы считаются выполненными с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результаты выполненных работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

4.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на основании итогов запроса котировок и составляет:____________ (_________________) руб. 00 коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчету (Приложение №1) Заказчика, составляет ________.

4.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №2);

- справка о стоимости работ по форме КС-3 (Приложение №3);

- счета-фактуры.

4.5.Акты приёмки выполненных работ подписываются Заказчиком с одной стороны, Подрядчиком с другой стороны.

4.6. Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

5.1. Начало производства работ: с момента подписания  контракта;

5.2. Окончание производства работ: 22 октября 2012 года.

6. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами;

6.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

6.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику;

6.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик;

6.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим контрактом и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

7.5. В случае привлечения  для выполнения работ субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за собственную, в полном объёме.

7.6. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.7. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в соответствии с

утвержденной процедурой направляется в управление городского казначейства.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: Администрация Кировского района г.Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 т. (342) 283 30 42; ф. 282 77 70 ИНН 5908011006 КПП 590801001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г.Перми, администрация Кировского района г.Перми, л/с 02936014838) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Глава администрации _____________________/О.А. Глызин/ м.п. | Подрядчик: Руководитель ____________________/_______________ / м.п. |
| --- | --- |

Исполнитель: Н.В. Анисимов

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от  __.__.2012г. №_______

Локальный сметный расчет на выполнение работ по оборудованию помещения защитного сооружения для нужд администрации Кировского района г. Перми

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  | Формы отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) – Администрация Кировского района г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |