Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по строительству подпорной стенки по адресу: ул. Елькина, 43.

(извещение № 0156300008712000154  от 10.09.2012)

Запрос:

|  | 1. Дайте пожалуйста разъяснение на открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по строительству подпорной стенки по адресу: ул. Елькина, 43. А именно раздел II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме - Сроки выполнения работ, которые должны составлять: Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: не более 250 дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 июля 2013 г. В ходе расчета выполнения работ: от конечной даты, а именно от 1 июля 2013 года 250 -ый день это будет дата начала выполнения работ 24 октября 2012 года. В ходе расчета по 94-ФЗ «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: Дата проведения аукциона: 8 октября 2012 года Срок рассмотрения вторых частей в соответствии с 94-ФЗ ст. 41.11. п.5 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 настоящего Федерального закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. Дата рассмотрения вторых частей: 14 октября 2012 года. Срок подписания контракта в соответствии с 94-ФЗ ст.41.12 1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 настоящего Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт. 4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 настоящей статьи протокол разногласий.(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.(часть 4.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт. (часть 4.2 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.(часть 4.3 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный частью 4.1 настоящей статьи протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.(часть 4.4 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.5. В случае направления в соответствии с частью 4.4 настоящей статьи оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном частью 4.2 настоящей статьи, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4.4 настоящей статьи, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона. (часть 4.5 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 4.6. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 настоящей статьи, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта. (часть 4.6 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.(часть 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 настоящей статьи.(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 6.1. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта в соответствии с частью 12 настоящей статьи может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.(часть 6.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) 8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи.(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). Дата подписания контракта: 24 октября 2012 года (без подписания протоколов разногласий) Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты заключения муниципального контракта в соответствии аукционной документации раздела II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме - сроки выполнения работ. Дата начала работ: 3 ноября 2012 года. Окончание работ: не более 250 дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 01 июля 2013 г. в соответствии аукционной документации раздела II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме - сроки выполнения работ. Окончание работ: 10 июля 2012 года. Таким образом в ходе подсчета срока выполнения 10 дней остается в запасе у Подрядчика. Но СРОК ОКОНЧАНИЯ работ четко указан 1 июля 2013 года. То есть 10 дней будет считаться как просрочка, так как окончание работ не более 250 дней с даты заключения муниципального контракта? Просим дать точный срок выполнения работ. |
| --- | --- |

Конец формы

Ответ:

1. В связи с тем, что на этапе размещения заказа установление точной даты заключения контракта и, как следствие, точной даты начала выполнения работ является нецелесообразным, срок окончания работ определяется на основании одного из условий – работы должны быть выполнены либо в течение 250 дней (но не более) с даты заключения контракта (если исходя из фактической даты заключения контракта 250 дней истекают ранее 01.07.2013), либо - до 01.07.2013.

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                   Р.Ю.Чепкасов