УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба»

_______________ / Дернейко К.К.

«____» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту элементов благоустройства кладбища «Северное» - 48 секций забора

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |
| Место нахождения |  | 614068 г. Пермь, ул. Хохрякова,25 |
| Почтовый адрес |  | 614068 г. Пермь, ул. Хохрякова,25 |
| Адрес электронной почты |  | e-mail:mkuperm@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 236-97-67 |
| Контактное лицо |  | Букин Алексей Борисович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту элементов благоустройства кладбища «Северное» - 48 секций забора |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | Начальная (максимальная) цена контракта 592 914,00 рублей (Пятьсот девяносто две тысячи девятьсот тринадцать рублей 00 копеек). (Приложение № 2). |
| Количество и объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно технического задания (Приложение № 1). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе (в том числе техническим заданием – приложение № 1, проектной документацией – приложение №3) и условиями контракта, являющегося приложением документации об открытом аукционе. |
| Место выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, кладбище «Северное» |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С 31 октября 2012г. по 30 ноября 2012г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Срок гарантии на результаты работ устанавливается в соответствии со ст. 721 ГК РФ. Заказчик устанавливает на произведенные Подрядчиком работы гарантийный срок 36 месяцев, течение которого начинается с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчёт. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 3-х экземплярах, счет-фактура - в 1-ом экземпляре в течении 5 (пяти) дней. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) дней, после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 5 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта в течении 20 (двадцати) дней. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): |  | Составляет от 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта: |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 04 » октября 2012 года 10-00 ч. по времени сервера Сбербанк-Аст |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 10 » октября 2012 года |
| - Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Не более шести дней со дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - « 15 » октября 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется |  |  |

Приложение № 1

Техническое задание

на капитальный ремонт элементов

благоустройства кладбища «Северное» - 48 секций забора

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  |
| 1 | Основание для производства капитального ремонта и нормативные требования | 1.Основанием для производства капитального ремонта является проектно-сметная документация на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища. 2.Требования нормативной документации - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005г., 27 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007г., 13, 16 мая, 14,22,23 июля 2008г.) - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г.) - Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования» - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 3. Проектная документация на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища. |  |
| 2 | Сроки начала и окончания работ | Устанавливаются с 31.10.2012г. по 30.11.2012г. контрактом на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища «Северное» |  |
| 3 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |  |
| 4 | Вид работ | Капитальный ремонт |  |
| 5 | Стадийность производства работ | Многостадийное |  |
| 6 | Район, пункт объекта ремонта | Город Пермь, кладбище «Северное» |  |
| 7 | Режим работы объекта | Круглогодичный, |  |
| 8 | Условия работы объекта | Особые условия работы объекта: - Объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от - 40° до + 40°. - Без ограничения доступа посетителей кладбища |  |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования. | Конструкции, оборудование, применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН, Правил и Положений, а так же другой действующей нормативной и методической документации, определяющей технологии строительства (реконструкции) зданий и сооружений, их качество и эксплуатационные характеристики. |  |
| 10 | Основное содержание работ | Описание работ: |  |
|  |  | Наименование работ | Количество |
|  |  | Устройство металлического забора -Планировка площади - Бурение ям D-300мм глубиной 700мм - Изготовление столбов и секций забора из металлического профиля: Труба профильная 100х100х4мм Труба профильная 25х25х2мм - Укрепление стоек бетоном В-7,5 - Огрунтовка металлических поверхностей на один раз лаком БТ-577 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза эмалью ЭП-5116 | 326 м2. 49шт 147 пм 2064 пм 3,087 м3 265 м2 265 м2 |
| 11 | Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. |  |
| 12 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефекты, выявленные в период эксплуатации. |  |
| 13 | Требования к безопасности. | - 1.Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. - 2. При производстве огневых работ на территории объекта подрядчик обеспечивает меры противопожарной безопасности, оформляет разрешение на огневые работы, согласовывает с Заказчиком. |  |
| 14 | Требования к исполнителю | Допуск СРО на соответствующие виды работ, в случае если требование установлено действующим законодательством. |  |
| 15 | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: 1. Копии документов (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Журнал производства работ по капитальному ремонту 3. Акты на скрытые работы. 4. Акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3. |  |
| 16 | Требования к количеству экземпляров документации | По окончании работ выдать Заказчику 1 экз. исполнительной документации, указанной в разделах 14 настоящего ТЗ. |  |
| 17 | Требования к составлению сметной документации | Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ФЭР для Пермского края в формате программных комплексов «Гранд-смета». |  |
| 18 | Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения капитального ремонта, оформляются протоколами совещаний. |  |
| 19 | Иные требования | Не допускается привлечение субподрядной организации. |  |

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по капитальному ремонту элементов благоустройства

кладбища «Северное» - 48 секций забора

г.Пермь                                                                                                                      «____» ___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Дернейко Константина Константиновича, действующего на основании Устава и _________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.20__ г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  по выполнению работ по капитальному ремонту элементов благоустройства кладбища «Северное» - 48 секций забора, далее по тексту «объекта», в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 2.1, 2.2 – формы отчетности (КС-2, КС-3);

- Приложение № 3 – акт приёма-передачи объекта в работу;

- Приложение № 4 – график производства работ;

- Приложение № 5 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 6 – форма журнала учета выполненных работ (КС-6а);

- Приложение № 7 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 8 – форма акта приемки законченных работ по капитальному ремонту объекта;

- Приложение № 9 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 10 – форма предписания;

- Приложение № 11 – техническое задание.

б) Требования нормативной документации: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля 2008 г.), Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г.), Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки выполнения работ Подрядчиком

2.1.  Начало работ: с  31 октября 2012г.

Окончание работ:  30 ноября 2012г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту) и составляет: ____________ руб. (___________) __ коп., включая НДС ____________ руб. (___________) __ коп., индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы связанные и исполнением контракта, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 3-х экземплярах, счет-фактура - в 1-ом экземпляре в течении 5 (пяти) дней.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) дней, после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 5 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта в течении 20 (двадцати) дней.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. Качество работ, применяемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям нормативной документации, Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 5 настоящего контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания (приложение № 10 настоящего контракта), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком Подрядчику.

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. Срок гарантии на результаты работ устанавливается в соответствии со ст. 721 ГК РФ, Заказчик устанавливает на произведенные Подрядчиком работы гарантийный срок - 36 месяцев, течение которого начинается с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации объекта распространяется на все входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

  - В случае выявления дефекта отдельного конструктивного элемента, сооружения  или его части, гарантийный срок по объекту продлевается на период от даты обращения Заказчика к Подрядчику о необходимости ликвидации дефекта до даты завершения работ по ликвидации дефекта.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обследования гарантийного объекта, Заказчик вправе составить односторонний акт, в том числе с привлечением независимых экспертов (при необходимости) и направить акт Подрядчику заказным письмом или по факсимильной почте. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

- Строительная площадка

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

  - Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию, в соответствии с проектом производства работ. Обеспечивает на строительной площадке содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории от бытового и строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем контракте.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

8. Порядок производства работ

8.1. Подрядчик приступает к началу производства работ с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи объекта в работу по капитальному ремонту (Приложение № 3). Акт приёма-передачи объекта в работу по капитальному ремонту подписывается в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего контракта.

8.2. В течение одного рабочего дня с момента приёмки Подрядчиком объекта в работу по капитальному ремонту, Подрядчик согласовывает с Заказчиком график производства работ.

8.3. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять производство работ и осматривать объект, как в одностороннем порядке, так и совместно с Подрядчиком. По результатам осмотра уведомлять Подрядчика о выявленных отступлениях, дефектах.

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

8.4. Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением работ, качества рабочей и исполнительной документации, выполнения своих контрактных обязательств, назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица в течении 2 (двух) дней (предоставить приказ о его назначении).

8.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

8.6. Подрядчик за 2 суток, до даты освидетельствования, в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения непредвиденных работ Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта, нормативно-правовыми актами РФ и государственными стандартами, строительными нормами и правилами, регламентами, указанными в п.1.2. контракта и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

9.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.3. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

9.4. Подрядчик обязан представлять Заказчику все необходимые документы (исполнительную и производственно-техническую документацию) в оригиналах и/или заверенных копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.5. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

9.6. Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.7. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица определенного в соответствии с п.8.4. настоящего контракта, либо иного ответственного представителя Подрядчика назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

9.8. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

9.9. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

9.10. Подрядчик выполняет подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получает специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

9.11. Подрядчик в 5-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов. Реквизиты Подрядчика, указанные в настоящем контракте, в том числе почтовый адрес, являются надлежащими реквизитами для направления уведомлений Заказчиком, связанные с исполнением настоящего контракта.

9.12. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических выполненных работ.

9.13. Подрядчик вправе с разрешения Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, либо этапы работ.

10. Права и обязанности Заказчика.

10.1. Заказчик передает Подрядчику в течении 3 (трех) дней проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием необходимым для выполнения работ по контракту.

10.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

10.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки установленные контрактом, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ. В противном случае Заказчик имеет право обратиться в суд для расторжения контракта.

10.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию, уведомляя Подрядчика за 3 (три) дня. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

11. Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

11.2. Заказчиком может быть заявлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от проектной документации, от проектов производства работ, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр. Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

11.3. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.4. За 5 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии. Рабочая комиссия создаётся не позднее, чем в пятидневный срок после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче.

11.5. При приёмке объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются актом о приёмке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов благоустройства объекта.

11.6. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного объекта один экземпляр исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе.

11.7. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11.10. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом.

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации указанной в регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

12.5. За нарушение сроков начала и окончания производства этапов работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (одного) % стоимости работ, указанных в п. 3.1. настоящего контракта.

12.6. За нарушение срока окончания выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки. Основанием для привлечения к имущественной ответственности за данное нарушение, является невыполнение Подрядчиком объёма работ, предусмотренного техническим заданием, на дату окончания работ по муниципальному контракту, а также выданное соответствующее предписание Заказчика об устранении недостатков.

12.7. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.8. За снижение качества работ (невыполнение технического задания, технической документации указанной в регламенте) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 5 настоящего контракта с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему контракту.

12.9. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

12.10. В случае заключения Подрядчиком договора субподряда при отсутствии указания на возможность заключения в техническом задании, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

12.11. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

12.12. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.13. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего контракта.

12.14. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

13. Действие контракта и прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.2. Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего контракта.

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

13.5. При расторжении контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.6. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма или факсимильной почте.

13.7. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.8. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.9. При исполнении  контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

15.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» 614068, г. Пермь ул. Хохрякова,25 ИНН 5903094538 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба», л/с 02942018863) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ОКАТО 57401000000 р/сч 402 048 103 00000 000006 |  |
| --- | --- |
| Директор _________________________ К.К. Дернейко м.п. «___» ______________2012г. | Руководитель организации _________________________ /Ф.И.О./ м.п. «___» ______________2012г. |

Формы отчетности

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное казенное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Городская коммунальная служба» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Муниципальный контракт |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» | _________________ | Дернейко К.К. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик | Руководитель организации | _________________ |  |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2.2. к муниципальному контракту от ____________ № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в соответствии контрактом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» ____________________ К.К. Дернейко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 Приложение № 2.2. к муниципальному контракту к муниципальному контракту от ____________ № ________

# АКТ приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту на 2012 год г. Пермь «_____» __________ 2012 г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ___________________________________________________________________________________________ (Наименование подрядной организации, должность, Фамилия, Имя, Отчество) с одной стороны, Подрядчик ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ (Наименование подрядной организации, должность, Фамилия, Имя, Отчество) с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик _________________________________________________________________ передает, а (предприятие) Подрядчик________________________________________________________________ принимает (предприятие) нижеследующий объект на капитальный ремонт согласно договору № ___ от _________ 2012 г. Наименование объекта; Характер капитального ремонта; Объем работ в тыс. руб.; Дата начала производства работ. Замечания по объекту: _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Подписи: Заказчик _________________________ /_______________________/ Подрядчик _________________________ /_______________________/

к муниципальному контракту от ____________ № ________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

|  | График производства работ по этапам на кладбище "Северное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Срок начало работ | Срок окончания работ | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                       	ПОДРЯДЧИК:

Директор Муниципального казенного учреждения	Руководитель организации

«Городская коммунальная служба»

_____________ К.К.Дернейко                                                                                                                                                                                                       ___________ ФИО /роспись/

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50 тыс. руб. за каждое выписанное предписание |  |
| 1.2 | Производство работ без разрешения надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) | 100 тыс. руб. за каждый случай |  |
| 1.3 | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 30 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба», г.Пермь, ул.Хохрякова, 25, т.236-78-38 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная стоимость в соответствии с контрактом |  | рруб |
| --- | --- | --- |

| #### I. Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### II. | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### III. Проверил |  |  |  |  |  |
| ### IV. | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная стоим руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К.К. Дернейко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), капитального ремонта

Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба»

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель Подрядчика

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, значение,

____________________________________________________________________________________________

техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                               «___» __________ 2012г.

Комиссия действующая на основании ____________________________________________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе председателя ____________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов ____________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

произвела приемку работ выполненных ____________________________________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с «___» _____________ 2012г. по «___» ____________ 2012г

по строительству   ____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________

(техническая категория)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по строительству объекта:

____________________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и

____________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

____________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по строительству, согласованные с проектной организацией и заказчиком

____________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

____________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы

2. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации) __________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость строительства _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по строительству ____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение,

____________________________________________________________________________________________

значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества строительства  ____________________________________________________________________________________________

(в соответствии со                                         )

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

Председатель комиссии _______________________________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии _____________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении уполномоченных представителей Подрядчика /

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________/Должность, Ф.И.О./

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____» _______________20__ г.              Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 11

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Техническое задание

на капитальный ремонт элементов

благоустройства кладбища «Северное» - 48 секций забора

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  |
| 1 | Основание для производства капитального ремонта и нормативные требования | 1.Основанием для производства капитального ремонта является проектно-сметная документация на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища. 2.Требования нормативной документации - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005г., 27 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007г., 13, 16 мая, 14,22,23 июля 2008г.) - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г.) - Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования» - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 3. Проектная документация на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища. |  |
| 2 | Сроки начала и окончания работ | Устанавливаются с 31.10.2012г. по 30.11.2012г. контрактом на капитальный ремонт элементов благоустройства кладбища «Северное» |  |
| 3 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |  |
| 4 | Вид работ | Капитальный ремонт |  |
| 5 | Стадийность производства работ | Многостадийное |  |
| 6 | Район, пункт объекта ремонта | Город Пермь, кладбище «Северное» |  |
| 7 | Режим работы объекта | Круглогодичный, |  |
| 8 | Условия работы объекта | Особые условия работы объекта: - Объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от - 40° до + 40°. - Без ограничения доступа посетителей кладбища |  |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования. | Конструкции, оборудование, применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН, Правил и Положений, а так же другой действующей нормативной и методической документации, определяющей технологии строительства (реконструкции) зданий и сооружений, их качество и эксплуатационные характеристики. |  |
| 10 | Основное содержание работ | Описание работ: |  |
|  |  | Наименование работ | Количество |
|  |  | Устройство металлического забора -Планировка площади - Бурение ям D-300мм глубиной 700мм - Изготовление столбов и секций забора из металлического профиля: Труба профильная 100х100х4мм Труба профильная 25х25х2мм - Укрепление стоек бетоном В-7,5 - Огрунтовка металлических поверхностей на один раз лаком БТ-577 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза эмалью ЭП-5116 | 326 м2. 49шт 147 пм 2064 пм 3,087 м3 265 м2 265 м2 |
| 11 | Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. |  |
| 12 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефекты, выявленные в период эксплуатации. |  |
| 13 | Требования к безопасности. | - 1.Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. - 2. При производстве огневых работ на территории объекта подрядчик обеспечивает меры противопожарной безопасности, оформляет разрешение на огневые работы, согласовывает с Заказчиком. |  |
| 14 | Требования к исполнителю | Допуск СРО на соответствующие виды работ, в случае если требование установлено действующим законодательством. |  |
| 15 | Требования к документации при приемке | При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы: 1. Копии документов (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Журнал производства работ по капитальному ремонту 3. Акты на скрытые работы. 4. Акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3. |  |
| 16 | Требования к количеству экземпляров документации | По окончании работ выдать Заказчику 1 экз. исполнительной документации, указанной в разделах 14 настоящего ТЗ. |  |
| 17 | Требования к составлению сметной документации | Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ФЭР для Пермского края в формате программных комплексов «Гранд-смета». |  |
| 18 | Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения капитального ремонта, оформляются протоколами совещаний. |  |
| 19 | Иные требования | Не допускается привлечение субподрядной организации. |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |