Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

Город Пермь                                                                                                         ____ ________ 2012 год

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании ______________________________,

с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра   микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы  по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: ул. Карбышева, 40, в соответствии с:

а)  - техническим заданием (Приложение 1);

- локальным сметным расчетом (Приложение 2);

- рабочим проектом «Автоматическая охранная  сигнализация» 01-06/2012-ОС ПЗ, подготовленным ООО «Спектрон» (Приложение 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта;

б) требованиями действующего законодательства.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ -  в течение пятнадцати  дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделах 4, 7 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполненных работ с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходов по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузке, расходов на уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением Контракта, составляет ______________________________рублей (далее -  Цена Контракта), включая НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

4.2.  Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- акта приемки технических  средств охраны в эксплуатацию,

а также предоставления Подрядчиком:

- счета-фактуры, счета,

- документов, подтверждающих стоимость оборудования;

- технических паспортов, сертификатов на установленное оборудование.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Оплата за выполненные работы производится с учетом коэффициента снижения, который определяется делением цены контакта предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения составляет ___________________.

4.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить  работы в объемах и на условиях, установленных в п.1.2 Контракта,  с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанные в Техническом задании (Приложение 1),  требований техники безопасности, с учетом безопасности окружающих людей, обеспечения безопасности имущества, находящегося в помещениях.

5.1.2. Выполнить все работы с использованием своего инвентаря, оборудования, материалов и конструкций надлежащего качества (все оборудование, материалы и конструкции, используемые при проведении работ должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество).

5.1.3. Самостоятельно доставить к месту выполнения работ и вывезти все используемое оборудование, инструменты, инвентарь и материалы.

5.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал производства работ, сертификаты на используемые материалы.

5.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Контракта.

5.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо препятствующих ее завершению в срок.

5.1.7. После завершения выполнения работ известить об этом Заказчика в  двухдневный срок в письменной форме.

5.1.8. За свой счет обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ, а также обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, установленного  настоящим Контрактом.

5.1.9. Произвести  испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробировании в присутствии представителя Заказчика;

5.1.10. Оформить и предоставить Заказчику документы, необходимые для ввода смонтированной системы в эксплуатацию, в том числе  акт приемки технических средств охраны в эксплуатацию,  который согласовывается  Заказчиком, Подрядчиком, УВО по г. Перми – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю и ФГУП «Охрана» МВД России.

5.1.11. Принять участие в процессе подключения автоматической охранной сигнализации на пульт УВО по г. Перми; при наличии замечаний – устранить их в течение пяти рабочих дней.

5.1.12. Обеспечить  вывоз строительного, образовавшегося в процессе выполнения работ.

5.1.13. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.1.14. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике – Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющую право:

-присутствовать на объекте выполнения работ

-осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения работ информацию и документы.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. На весь период выполнения работ заключить договор с организацией для осуществления технического надзора за соблюдением сроков выполнения работ Подрядчиком, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствием нормативным документам; участия в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществления проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов.

6.3.2. В письменной форме предъявлять к Подрядчику претензии о некачественном выполнении работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

7.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8. Гарантии качества работ

8.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

8.2. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.3. Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования и составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления недостатков.

8.4. Гарантии качества распространяются на все  элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту и установленное оборудование.

8.5. Подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки, обнаруженные в течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока, в течение пяти рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком.

9. Ответственность сторон

9.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика  выплаты неустойки в  размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Контракту. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня истечения предусмотренного Контрактом срока.

9.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

9.4. За нарушение сроков оплаты по настоящему Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня истечения предусмотренного Контрактом срока.

9.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки.

9.7. Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в случае причинения вреда жизни, здоровью, либо имуществу третьих лиц в процессе выполнения работ, а также в результате  выполнения работ

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 11. Действие и расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,  предусмотренных  действующим законодательством. Сторона пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

11.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны от расторжения Контракта, либо при неполучении ответа в  15-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

11.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного характера,  которые  стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.12.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

12.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное  в  п. 12.2. настоящего Контракта, то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные ею убытки.

12.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в п.12.1. настоящего Контракта каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

13. Разрешение споров

13.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

13.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

14.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  выполнения работ.

14.5. Подрядчик  самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

14.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

14.7. Стороны заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме, проведенного на ЭТП «Сбербанк-АСТ».

14.8. К настоящему Контракту прилагаются:

14.8.1. Приложение 1 «Техническое задание»;

14.8.2. Приложение 2 «Локальный сметный расчет»;

14.8.3. Приложение 3 «Рабочий проект «Автоматическая охранная  сигнализация»

01-06/2012-ОС ПЗ, подготовленный ООО «Спектрон».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________/___________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______________ от ________2012

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Карбышева, 40.

Сроки выполнения работ:  в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми работы по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 (далее – «Объект»), в соответствии с локальным сметным расчетом, и Рабочим проектом «Автоматическая охранная сигнализация» 01-06/2012-ОС ПЗ, подготовленным ООО «Спектрон» путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации: РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом», РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны, Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов», ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52435-2005 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний».

Подрядчик обязан:

-  обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

- за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных как при приемке выполненных работ, так и в течение гарантийного срока.

-  принять участие в процессе подключения автоматической охранной сигнализации на  пульт УВО по г. Перми; при наличии замечаний - устранить в течение пяти рабочих дней.

- оформить и предоставить Заказчику документы, необходимые для ввода смонтированной системы в эксплуатацию, в том числе Акт приемки технических средств охраны в эксплуатацию, который согласуется Заказчиком, Подрядчиком, УВО по г. Перми – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю, ФГУП «Охрана» МВД России.

На весь период выполнения работ Заказчик вправе заключить договор с организацией для осуществления технического надзора за соблюдением сроков выполнения работ Подрядчиком, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствием нормативным документам; участия в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществлении проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 113 018 (Сто тринадцать тысяч восемнадцать) рублей 46 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- акта приемки технических средств охраны в эксплуатацию,

предоставления Подрядчиком:

- счета-фактуры, счета,

- документов, подтверждающих стоимость оборудования,

- технических паспортов, сертификатов на установленное оборудование.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Гарантии на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования и составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) при выявлении недостатков.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике – Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющую право:

-присутствовать на объекте выполнения работ

-осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________/___________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | - Приложение №2 к муниципальному контракту |  |  | - Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - №_______________ от ___________2012 |  |  | - к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественный центр микрорайона "Гайва" по ул. Карбышева,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | монтаж системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________113018,46 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительных работ _______________________________________________________41760,61 |  |  |  | - руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | - монтажных работ _________________________________________________________71257,85 |  |  |  | - руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _____________________________________________________26867,93 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость ________________________________________________________220,22 |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___2 кв. 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы приемно-контрольные | 1 шт. | 1 | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  |
| 2 | ФЕРм10-04-077-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Передатчик | 1 шт. | 1 | 488.41 | 303.99 | 142.18 | 15.89 | 488.41 | 303.99 | 142.18 | 15.89 |
| 3 | ФЕРм08-01-121-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. | 1 | 40.47 | 19.82 |  |  | 40.47 | 19.82 |  |  |
| 4 | ФЕРм10-08-003-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 7 | 60.1 | 55.41 | 0.25 |  | 420.7 | 387.87 | 1.75 |  |
| 5 | ФЕРм10-08-002-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 5 | 10.15 | 8.08 |  |  | 50.75 | 40.4 |  |  |
| 6 | ФЕРм10-08-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 11 | 9.96 | 8.08 |  |  | 109.56 | 88.88 |  |  |
| 7 | ФЕРм10-08-001-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 | 54.95 | 48.29 | 0.31 |  | 54.95 | 48.29 | 0.31 |  |
| 8 | ФЕРм10-01-055-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 3 | 1488.66 | 336.5 | 145.97 | 15.39 | 4465.98 | 1009.5 | 437.91 | 46.17 |
| 9 | ФЕРм10-08-019-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 10 | 5.29 | 4.88 |  |  | 52.9 | 48.8 |  |  |
| Раздел 2. материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прайс-лист | прибор БПО-16 | шт | 1 | 10850 |  |  |  | 10850 |  |  |  |
| 11 | прайс-лист | Струна 5-5 | шт | 1 | 10860 |  |  |  | 10860 |  |  |  |
| 12 | прайс-лист | аккумулятор 7 А/ч | шт | 1 | 675 |  |  |  | 675 |  |  |  |
| 13 | прайс-лист | LC-100 PI | шт | 7 | 391 |  |  |  | 2737 |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | LС-105GB | шт | 5 | 670 |  |  |  | 3350 |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | ИО-102-2 | шт | 9 | 19.85 |  |  |  | 178.65 |  |  |  |
| 16 | прайс-лист | ИО-102-26 | шт | 9 | 148 |  |  |  | 1332 |  |  |  |
| 17 | прайс-лист | антенна | шт | 1 | 1162.96 |  |  |  | 1162.96 |  |  |  |
| 18 | прайс-лист | пульт управления универсальный | шт | 1 | 1935 |  |  |  | 1935 |  |  |  |
| 19 | прайс-лист | УК-2П | шт | 10 | 9.75 |  |  |  | 97.5 |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | КСВВнг LS 4х0,5 | м | 250 | 8.73 |  |  |  | 2182.5 |  |  |  |
| 21 | прайс-лист | ВВГнг FRLS 3х1.5 | м | 50 | 128 |  |  |  | 6400 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47574.86 | 2065.25 | 582.46 | 62.06 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 82951.9 | 26084.1 | 3232.65 | 783.82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20394.1 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9672.46 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41760.61 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71257.85 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 113018.46 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53635.14 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232.65 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26867.93 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20394.1 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9672.46 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете (в т.ч. НДС 18%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113018.46 |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________/___________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№________________ от ___________

«Рабочий проект «Автоматическая охранная  сигнализация» 01-06/2012-ОС ПЗ, подготовленный ООО «Спектрон» прикреплен отдельным файлом.