Приложение №1

к котировочной  документации

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу самовольно установленных

нестационарных торговых объектов

на территории Кировского района г. Перми

Нестационарные торговые объекты

Начальная цена: 365300 (триста шестьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Объекты расположены по следующим адресам:

- ул.Воронежская,20

- ул.Кировоградская,12

- ул.Волгодонская,21а

- ул.Чебоксарская,27

- ул.Чистопольская,28

-ул.Автозаводская,23

Сроки выполнения работ

Начало работ: С момента подписания муниципального контракта.

Окончание работ: 30 октября 2012г.

Требования к выполняемым работам

1. Выполнить демонтаж  нестационарных торговых объектов, их перевозку на место временного содержания и хранения.

2. Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы.

3. Демонтаж нестационарных торговых объектов производится однократно в период действия муниципального контракта.

Характеристика перечня работ

| Наименование работ | По каждому объекту: 1.произвести (при необходимости) вскрытие нестационарных торговых объектов, предназначенных к демонтажу и перемещению на место временного хранения; 2. подписать в составе комиссии акт вскрытия нестационарных торговых объектов, с указанием содержания в них вещей, товарно-материальных ценностей, обеспечить хранение вещей, товарно-материальных ценностей (при необходимости); 3. обеспечить погрузку демонтированных объектов на транспортное средство подрядчика; 4. транспортировать демонтированные объекты к месту их хранения; 5. обеспечить разгрузку демонтированных объектов на месте хранения; 6.обеспечить хранение демонтированных нестационарных торговых объектов в течение 6 месяцев на земельном участке: - расположенном в территориальной зоне, согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных, Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми", виды разрешенного использования которой позволяют размещать объекты некапитального типа (нестационарные торговые объекты) - принадлежащем на каком-либо праве подрядчику; 7.обеспечить уборку мусора на месте демонтированных нестационарных торговых объектов, с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру. 8. осуществить транспортирование и утилизацию демонтированных нестационарных торговых объектов по истечении 6 месяцев их хранения. |
| --- | --- |
| Характеристики сносимых (демонтируемых) объектов | нестационарный торговый объект (киоск, павильон). |
| Количество объектов | 6 |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при проведении погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных с демонтажем, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |
| Требования к качеству производства работ | 1.Обеспечить качественную уборку и вывоз мусора на месте демонтируемого нестационарного торгового объекта с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру. |
| Требования к приемке работ | Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные муниципальным контрактом |