|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района» _______________ Некрасов Н.И «11» октября 2012 года |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

(Извещение №0356300058912000030 от 25.09.2012г.)

г. Пермь, 2012 год

Внести следующие изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми (извещение №0356300058912000030 от 25.09.2012г):

1. Раздел II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 3 138 020 рублей 00 копеек |
| --- | --- |

2. Раздел V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме изложить в новой  редакции:

| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 156901 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| --- | --- |

3. .Раздел VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме изложить в новой  редакции:

| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29.10.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 06.11.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - 09.11.2012г |

4. Муниципальный контракт №___(проект):

п.2. Срок выполнения работ. (Приложение № 2 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

2.1. Работы выполняются в течение 20 дней с момента заключения контракта.

5.Техническое задание (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

1. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта.

2. Стоимость выполняемых работ: 3 138 020,00 руб.

3. Место выполнения работ: захоронение отходов - объект размещения  отходов Подрядчика. Погрузка, транспортировка - г. Пермь, Орджоникидзевский район, согласно Приложению №1  к Техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

4. Объем выполняемых работ:

-  Размещение (в части захоронения) отходов на полигон ТБО – 3 483 т.

-  Сбор мусора (опасные отходы).

-  Погрузка и перевозка мусора.

-  Механизированная планировка убираемого участка.

5. Требования к выполняемым работам:

-  Подрядчик предоставляет справки о количестве принятых на захоронение отходов.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ

-  В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Объем отходов, подлежащих захоронению – 3 483 т.

6. Технология производства работ:

Перед началом производства работ Заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Орджоникидзевского района города Перми. Работы по погрузке, транспортировке при ликвидации несанкционированных свалок согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых на захоронение отходов. Справка выписывается на имя Заказчика.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок производятся работы по недопущению образования очагов скопления мусора.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Отход, в отношении которого отсутствует подтверждение экспериментальным методом об отнесении его к V-му классу, относится к IV-му классу опасности, и в отношении него должны выполняться требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации к обращению с отходами I-IV-го классов опасности, включая требования, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обращение с отходами производства и потребления (захоронение) при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (лицензией) на право работы с отходами, в том числе I-IV класса опасности;

2) транспортирование отходов опасности должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов, в том числе I-IV класса опасности, на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

3) подрядчик обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;

4) наличие у Подрядчика в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности обезвреживанию и размещению отходов.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), Уставом города Перми, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденных  решением ПГД № 4 от 29.01.2008г. и приложением №2 к техническому заданию.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №3 к техническому заданию

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень адресов и морфологический состав свалок

в Орджоникидзевском районе города Перми.

| № п/п | Местонахождение несанкционированной свалки | Морфологический состав | Объем, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от полигона Камкабель вдоль дороги на асфальтовый завод | - Отходы рубероида - Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - Отходы жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) - Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений - Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс - Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок - Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений - Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме - Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами - Отходы цемента в кусковой форме - Отходы песка, не загрязненного опасными веществами - Строительный щебень, потерявший потребительские свойства - Резинометаллические изделия, отработанные - Обрезки резины - Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные - Отходы из жилищ крупногабаритные - Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные - Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3 483 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3-10-75 | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |

Приложение №3

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ

На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор собран, погружен и вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок спланирован. | Удовлетворительно |
| 2 | Мусор не собран, не погружен или не вывезен на полигон ТБО или убираемый участок не спланирован. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №4

к техническому заданию

Журнал работ

На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п/п | Дата | Номер автомобиля | Фамилия водителя | Время въезда на полигон | Масса ввезенных отходов, тн | Откуда привезен мусор | Подпись лица принявшего мусор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

6.Техническое задание  (Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____ от __________________ 2012г.)  изложить  в новой редакции:

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

1. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта.

2. Стоимость выполняемых работ: 3 138 020,00 руб.

3. Место выполнения работ: захоронение отходов - объект размещения  отходов Подрядчика. Погрузка, транспортировка - г. Пермь, Орджоникидзевский район, согласно Приложению №1  к Техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

4. Объем выполняемых работ:

- Размещение (в части захоронения) отходов на полигон ТБО – 3 483 т.

- Сбор мусора (опасные отходы).

- Погрузка и перевозка мусора.

- Механизированная планировка убираемого участка.

5. Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик предоставляет справки о количестве принятых на захоронение отходов.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ

- В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Объем отходов, подлежащих захоронению – 3 483 т.

6. Технология производства работ:

Перед началом производства работ Заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Орджоникидзевского района города Перми. Работы по погрузке, транспортировке при ликвидации несанкционированных свалок согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых на захоронение отходов. Справка выписывается на имя Заказчика.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок производятся работы по недопущению образования очагов скопления мусора.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Отход, в отношении которого отсутствует подтверждение экспериментальным методом об отнесении его к V-му классу, относится к IV-му классу опасности, и в отношении него должны выполняться требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации к обращению с отходами I-IV-го классов опасности, включая требования, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обращение с отходами производства и потребления (захоронение) при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (лицензией) на право работы с отходами, в том числе I-IV класса опасности;

2) транспортирование отходов опасности должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов, в том числе I-IV класса опасности, на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

3) подрядчик обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;

4) наличие у Подрядчика в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности обезвреживанию и размещению отходов.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), Уставом города Перми, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденных  решением ПГД № 4 от 29.01.2008г. и приложением №2 к техническому заданию.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №3 к техническому заданию

Заказчик ________________	Подрядчик _______________

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень адресов и морфологический состав свалок

в Орджоникидзевском районе города Перми.

| № п/п | Местонахождение несанкционированной свалки | Морфологический состав | Объем, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | от полигона Камкабель вдоль дороги на асфальтовый завод | - Отходы рубероида - Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - Отходы жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) - Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений - Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс - Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок - Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений - Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме - Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами - Отходы цемента в кусковой форме - Отходы песка, не загрязненного опасными веществами - Строительный щебень, потерявший потребительские свойства - Резинометаллические изделия, отработанные - Обрезки резины - Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные - Отходы из жилищ крупногабаритные - Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные - Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3 483 |

Заказчик ________________	Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3-10-75 | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |

Заказчик ________________	Подрядчик ________________

Приложение №3

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ

На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор собран, погружен и вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок спланирован. | Удовлетворительно |
| 2 | Мусор не собран, не погружен или не вывезен на полигон ТБО или убираемый участок не спланирован. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик ________________	Подрядчик ________________

Приложение №4

к техническому заданию

Журнал работ

На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п/п | Дата | Номер автомобиля | Фамилия водителя | Время въезда на полигон | Масса ввезенных отходов, тн | Откуда привезен мусор | Подпись лица принявшего мусор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик ________________	Подрядчик ________________

7.Локальный сметный расчет (Приложение № 1 к  документации об открытом аукционе в электронной форме)  изложить  в новой редакции:

Организация сбора, вывоза отходов с территории Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 3138020 руб.

- Средства  на оплату труда 261086,64 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 107,98 | 30,50 | 30,50 |  | 3293,39 | 3293,39 |  | 3,91 422,2 |  |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой вручную | 1 т груза | 626,17 | 42,98 | 42,98 |  | 26912,79 | 26912,79 |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с механизированной погрузкой | 1 т груза | 2856,83 | 3,45 |  | 3,45 | 9856,06 |  | 9856,06 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов | 1 т груза | 3483 | 22,04 |  | 22,04 | 76765,32 |  | 76765,32 |  |  |
| 5 | Текущая цена | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 3483 | 484,21 |  |  | 1686503,43 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 107,97935 | 17,19 |  | 17,19 3,78 | 1856,17 |  | 1856,17 408,16 |  | 0,28 30,23 |
| 7 | ФЕР47-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 40,82 | 79,56 | 79,56 |  | 3247,64 | 3247,64 |  | 10,2 416,36 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2659339,00 |  |  | 838,56 | 30,23 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1808434,80 | 33453,82 | 88477,55 408,16 | 838,56 | 30,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2510132,93 | 255931,58 | 567697,94 5155,06 | 838,56 | 30,23 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 84072,27 | 76072,18 | 8000,09 4746,90 |  |  |
| перевозка мусора в ценах 3кв.2012г. ПЗ=6,44 (ОЗП=6,44; ЭМ=6,44; ЗПМ=6,44; МАТ=6,44) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 617625,88 | 146405,58 | 471220,31 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 87768,27) (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0,8 ФОТ (от 87768,27) (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2659338,98 |  |  | 838,56 | 30,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1686503,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 567697,94 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 261086,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 478681,02 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3138020,00 |  |  | 838,56 | 30,23 |

8.Локальный сметный расчет (Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____ от __________________ 2012г.)  изложить  в новой редакции:

Организация сбора, вывоза отходов с территории Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 3138020 руб.

- Средства  на оплату труда 261086,64 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 107,98 | 30,50 | 30,50 |  | 3293,39 | 3293,39 |  | 3,91 422,2 |  |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой вручную | 1 т груза | 626,17 | 42,98 | 42,98 |  | 26912,79 | 26912,79 |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с механизированной погрузкой | 1 т груза | 2856,83 | 3,45 |  | 3,45 | 9856,06 |  | 9856,06 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов | 1 т груза | 3483 | 22,04 |  | 22,04 | 76765,32 |  | 76765,32 |  |  |
| 5 | Текущая цена | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 3483 | 484,21 |  |  | 1686503,43 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 107,97935 | 17,19 |  | 17,19 3,78 | 1856,17 |  | 1856,17 408,16 |  | 0,28 30,23 |
| 7 | ФЕР47-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 40,82 | 79,56 | 79,56 |  | 3247,64 | 3247,64 |  | 10,2 416,36 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2659339,00 |  |  | 838,56 | 30,23 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1808434,80 | 33453,82 | 88477,55 408,16 | 838,56 | 30,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2510132,93 | 255931,58 | 567697,94 5155,06 | 838,56 | 30,23 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 3 кв. 2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,63; МАТ=4,37 (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 84072,27 | 76072,18 | 8000,09 4746,90 |  |  |
| перевозка мусора в ценах 3кв.2012г. ПЗ=6,44 (ОЗП=6,44; ЭМ=6,44; ЗПМ=6,44; МАТ=6,44) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 617625,88 | 146405,58 | 471220,31 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 87768,27) (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0,8 ФОТ (от 87768,27) (Поз. 1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2659338,98 |  |  | 838,56 | 30,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1686503,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 567697,94 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 261086,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 86012,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63193,15 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 478681,02 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3138020,00 |  |  | 838,56 | 30,23 |