Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста на шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача»)

г. Пермь                                                                      	                                     «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалёва Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании __________________, в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________ и соответствии со свидетельством о допуске к  работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с приказом директора муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» от «15» октября 2012 года №СЭД-01-05-225 «О размещении муниципального заказа», решения котировочной комиссии (протокол от "__" _________ 2012 года № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста на шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача»), далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание (задание на разработку проектной документации);

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполнения работ (представляется Подрядчиком с подписанным муниципальный контрактом);

- Приложение № 3 – календарный график работ (представляется Подрядчиком в соответствии со сроками указанными в заявке на участие в конкурсе совместно с подписанным контрактом);

- Приложение № 4 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении №4 к муниципальному контракту, условиями настоящего муниципального контракта.

1.3. Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является проект, согласованный с уполномоченными органами, в соответствии с нормативными документами, действующим законодательством. Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ.

1.4. Приемка и оценка проекта осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1).

1.5. Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику по накладным в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение №3) и разделом 4 настоящего муниципального контракта.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ: с  даты  заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ: 21 декабря 2012 г.

2.2. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ закреплены в календарном графике  – Приложение № 3 к настоящему муниципальному контракту.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цена муниципального контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте.

3.6. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются за счёт средств бюджета города Перми, в соответствии с постановлением администрации города Перми №305 от 19.06.2012 г.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего муниципального контракта.

4.2. Работы  считаются выполненными и сданными Заказчику после предоставления проекта и положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с разделом 1 настоящего муниципального контракта.

4.3. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.4. При сдаче работ (отдельного этапа) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.6. В случае несоответствия результатов работы условиям муниципального контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.7. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным муниципальным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего муниципального контракта.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта, в соответствии с условиями муниципального контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

5.3. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

5.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.5. Подрядчик для выполнения работ по подготовке проектной документации по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации. При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации должно содержать «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Подрядчик для выполнения инженерных изысканий по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации.

5.6. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.7. В случае получения замечания Заказчика Подрядчик устраняет замечания по выполненным работам в полном объеме в двухнедельный срок без дополнительной оплаты.

5.8. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение №3), настоящим муниципальным контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

5.9. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной документации, указанных в приложении № 4 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  муниципального контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- до окончания строительно-монтажных работ, но не более 24 месяцев с даты приемки выполненных проектных работ Заказчиком.

6.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте обнаруженных недостатков подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет в одностороннем порядке данный акт, а при необходимости с привлечением независимых экспертов. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе  подрядным организациям, осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ по разработанной проектно-сметной документации в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. За просрочку предоставления проектной документации по этапам работ в сроки установленные календарным графиком выполнения работ (приложение№3) по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает пени до 30-ти календарных дней в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки, а в случае просрочки более 30 календарных дней - в размере 0,3% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки. Пени начисляются с первого просроченного дня.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости работ указанных в п.3.1.настоящего муниципального контракта.

7.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.8.  В случае необходимости проведения  Заказчиком повторной и каждой следующей приемки проектной документации (при выявлении замечаний и недостатков  в проектной документации при первичной приемке) Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 (пятидесяти)  тысяч рублей.

7.9. Подрядчик обеспечивает выполнение авторского надзора за осуществлением работ, для производства которых разрабатывалась проектная документация на основании соответствующего муниципального контракта на осуществление авторского надзора.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта.

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с даты заключения муниципального контракта и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципальный контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Масалёв Е.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение №1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложение №1 к аукционной документации)

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста

на шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача»)

| 1. | Наименование объекта. |  | Мост на шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача») |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Границы проектных работ |  | Пешеходно-транспортный путепровод через Шоссе Космонавтов в створе ул.Борчанинова, подходы к путепроводу (уточняется при проектировании) |
| 3. | Место расположение объекта |  | Ленинский, Свердловский районы г. Перми |
| 4. | Заказчик работ |  | МКУ «Пермблагоустройство» |
| 5. | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 6. | Стадийность проектирования |  | Проектная документация |
| 7. | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
| 8. | Основные требования к проектируемому объекту |  | Основные технико-экономические показатели сохранить существующие. |
| 9. | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета». |
| 10. | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами в объемах, необходимых для разработки проектных решений по ремонту конструкций сооружения и последующего выполнения строительно-монтажных работ. |
| 11. | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | Изыскания выполнить в объемах, позволяющих разработать обоснованные технические решения по ремонту и получить необходимые согласования для выполнения строительно-монтажных работ. |
| 12. | Исходные данные по существующему путепроводу |  | Пешеходно-транспортный путепровод – железобетонный, десятипролетный, балочной разрезной системы. Продольная схема в полных длинах: 7,0+7х6,0+24,0+6,0м. Пролетное строение L=24,0м – балочное железобетонное, главные балки – двутавровые, с преднапряженной арматурой. Ребра главных балок в местах установки подвижных опорных частей имеют трещины. Требуется ремонт. Остальные пролетные строения – плитные. Опоры – железобетонные. |
| 13. | Требования к выполнению работ |  | 13.1. Разработать мероприятия по ремонту трещин в главных балках пролетного строения L=24,0м. Рассмотреть варианты ремонта, в т.ч. с заменой опорных частей. Мероприятия должны исключить повторное возникновение трещин. Разработать режим наблюдения за состоянием конструкций после ремонта. Принимаемый вариант согласовать с Заказчиком в обязательном порядке. 13.2. В соответствии с решениями по п.13.1 разработать мероприятия по замене деформационных швов и ремонту одежды мостового полотна. 13.3. Восстановить систему антикоррозионной защиты несущих конструкций и ремонт бетонных поверхностей в местах протечек ДШ. Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. 13.4. Выполнить ремонт освещения на проезжей части сооружения. Объемы ремонта освещения уточнить по результатам рекогносцировочного осмотра и согласовать с Заказчиком. 13.5. Подмостовой габарит сохранить существующий (разд.8). 13.6. В случае замены или ремонта одежды мостового полотна верхний слой покрытия устроить из ЩМА-10. 13.7. Составить раздел ПОС в обязательном порядке. В разделе предусмотреть оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. 13.8. Предоставить принципиальную схему организации движения на время производства работ. Проектные решения должны обеспечить ремонт без перекрытия Ш.Космонавтов. Допускаются краткосрочные работы с перекрытием движения в ночное время (дополнительно обосновать и согласовать с Заказчиком). Обеспечить при производстве работ сохранность существующих сетей. 13.9. Разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему согласовать с Заказчиком. 13.10. Проектные мероприятия не должны ухудшать санитарно-эпидемиологическую обстановку при эксплуатации сооружения по сравнению с существующей. 13.11. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы. 13.12. Вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию без дополнительной оплаты. |
| 14. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | 14.1. Состав работ, предусмотренных документацией, должен соответствовать мероприятиям по разд.13 и не противоречить классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации №160 от 12.11.2007, а также требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. 14.2. Проект заверить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 14.3. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. 14.4. Комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После прохождения государственной экспертизы Заказчику передаются 4 экземпляра проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в электронном виде. |
| 15. | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в сводном сметном расчёте |
| 16. | Срок предоставления заказчику проектной документации |  | 21 декабря 2012 г. |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масалев Е.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №3 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Календарный план

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста

на шоссе Космонавтов (в районе рынка «Гача»)

| Наименование этапа работ, вида и состава работ | Стоимость выполнения работ с НДС, руб. | Сроки выполнения работ (указать дату окончания работ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Инженерные изыскания в объеме необходимом и достаточном для принятия проектных решений: |  |  |
| 1.1.инженерно-геодезические; |  |  |
| 1.2. инженерно-геологические. |  |  |
| 2. Разработка проекта, в том числе сбор исходных данных и согласования. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масалев Е.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №4 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- ГОСТ 17.2.1.01-76  «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

- ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения».

- ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению».

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения».

- ГОСТ Р  50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».

- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные».

- ГОСТ Р 50971-96 «Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункты контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения».

- ГОСТ  Р   52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.01.2006).

- ГОСТ Р 52290 – 2004  «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 2.02.01.-83  Основания зданий и сооружений.

- СНиП 2.02.03.-85 Свайные фундаменты.

- СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01.-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.06.04.-91  Мосты и трубы.

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

- СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».

- СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

- ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

- ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.

- ВСН 166-70 Технические указания по возведению земляного полотна автомобильной дорог из переувлажненных грунтов.

- ОДН 218.5.016.-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких  дорожных одежд.

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных  покрытий.

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими   вяжущими, Росавтодор 2003 год.

- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при  строительстве и ремонте автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным  сообщением, ФДС России, 1999 год.

- ОСТ 218.1.002-03. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

- ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

- ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

- ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

- ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

- ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту  лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год.

- ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35 2004год.

- Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2001г. Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.  Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. Росавтодор (2003г.)

- Требования к оформлению документов о межевании представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет (утвержден приказом Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327).

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масалев Е.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |