УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Муниципального казенного учреждения «Городская

коммунальная служба»

_______________ / Букин А.Б./

«____» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на разработку проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |
| Место нахождения |  |  | 614068 г. Пермь, ул. Хохрякова,25 |
| Почтовый адрес |  |  | 614068 г. Пермь, ул. Хохрякова,25 |
| Адрес электронной почты |  |  | e-mail:mkuperm@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 236-97-67 |
| Контактное лицо |  |  | Букин Алексей Борисович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Разработка проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта 780 741,00 рублей (Семьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок один рубль 00 копеек). (Приложение № 2). |
| Количество и объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Согласно технического задания (Приложение № 1). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе (в том числе техническим заданием – приложение № 1) и условиями контракта, являющегося приложением документации об открытом аукционе. |
| Место выполнения работ, оказания услуг |  |  | г. Пермь, кладбище «Северное», «Южное», «Егошихинское», «Кислотные дачи», «Верхнее-Курьинское». |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | С 16 ноября по 16 декабря 2012 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  |  | Форма оплаты: безналичный расчёт. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, оформленных в установленном порядке с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте. Акт выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков) предоставляются заказчику в 3-х экземплярах, счет-фактура - в 1-ом экземпляре не позднее 3-х (трех) дней с момента окончания работ. Заказчик не позднее 3-х (трех) дней с момента получения Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, рассматривает, подписывает и направляет Подрядчику подписанный Акт выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль Российской Федерации. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): |  |  | Составляет от 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта: |  |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | « 19 » октября 2012 года 10-00 ч. по времени сервера Сбербанк-Аст |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | « 26 октября 2012 года |
| - Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | Не более четырёх дней со дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - « 30 » октября 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником - открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Реквизиты: Получатель; УФК по Пермскому краю (Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба», л/с 04942018863). ИНН; 5903094538. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012 № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на разработку проектной документации капитального ремонта элементов

благоустройства кладбищ г. Перми

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | - Постановление администрации г. Перми № 19 от 19.12.2011 «Об утверждении Перечня объектов ритуального назначения по капитальному ремонту на 2012 – 2014 год» |
| 2. | Цели и задачи разработки проектной документации | Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при капитальном ремонте объектов |
| 3. | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |
| 4. | Исполнитель | Определяется по результатам размещения заказа |
| 5. | Срок начала и окончания работ | С 16 ноября по 16 декабря 2012 года |
| 6. | Основное содержание работ: | Кладбище «Северное» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с северо-восточной стороны) - 400мп - устройство межквартальных проездов (кварталы:184;185; 203) - 900м2 - устройство межквартальных лотков для отведения грунтовых вод (квартал 258) - 100мп - установка мобильных туалетных кабин - 6шт. Кладбище «Южное» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с западной стороны) - 300мп Кладбище «Егошихинское» - устройство металлического ограждения (со стороны Храма Всех Святых) – 130м.п.; - устройство межквартального прохода с лестницей и водоотводной трубой (в овраге) -- 230м2; - установка мобильных туалетных кабин – 3шт. Кладбище «Кислотные дачи» - устройство ограждения типа 3D (продолжение существующего с западной стороны) - 330мп Кладбище «Верхне-Курьинское» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с восточной стороны) - 300мп |
| 7. | Стадийность проектирования | Многостадийное |
| 8. | Местоположение объектов ремонта | Город Пермь |
| 9. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 « О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера. Указать подробный перечень работ принимаемых по актам; подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам (с наименованиями применяемых материалов); |
| 10. | Требования к исполнителю | Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией на соответствующие виды работ, в случае если требование установлено действующим законодательством. |
| 11. | Условия работы объекта | Особые условия работы объекта: -Объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от - 40° до + 40°. -Кладбище «Егошихинское» особо охраняемая природная территория (Постановление администрации города Перми от 26 октября 2009г. № 722) -Без ограничения доступа посетителей кладбища |
| 12. | Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования. | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 13. | Требования к сдаче проектной документации | Комплект проектно-сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе передается заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После проектно-сметная документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 14. | Требования к составлению сметной документации | Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ФЭР для Пермского края в формате программных комплексов «Гранд-смета». |
| 15. | Дополнительные требования | Решения, принимаемые в процессе разработки проектной документации, оформляются протоколами совещаний у Заказчика |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# Смета

# на проектные  работы

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Капитальный ремонт элементов благоустройства городских кладбищ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номера частей, глав, таблиц, пунктов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчёт стоимости: а + вх, или (объём строительно-монтажных работ)*% | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт элементов благоустройства городских кладбищ, общей площадью – 371,5 га |  | СБЦП 81-2001-03 Табл. 29, п. 12 К=1,075- район. к-т, К = 0.85 – понижающий к-т на капитальный ремонт, Общие указания по применению СБЦ на проектные работы для строительства, Гл.II, п. 7; К= 0.27 – понижающий к-т на объем работ, СБЦП 81-2001-03, т. 41, п. 1,2,4,11 | [ 69,25+(1,9х371,5)]х х1,075 х 0.85х0,27 | 191,227 |

Итого:                                  191,227

Договорная цена (Письмо Минрегиона РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.) К=3,46      661,645

С учетом НДС (18%)                                                                                                                780,741

Семьсот восемьдесят  тысяч  семьсот сорок один рубль

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на разработку проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства

кладбищ города Перми

г. Пермь                                                                                                                      «____» ___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Дернейко Константина Константиновича, действующего на основании Устава и _________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.20__ г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  по выполнению работ на разработку проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми, далее по тексту «объектов», в соответствии со сметной документацией, условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – сметный расчёт на проектные работы;

- Приложение № 2.1, 2.2 – формы отчетности;

- Приложение № 3 – график выполнения работ;

- Приложение № 4 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 5 – техническое задание.

2. Сроки выполнения работ Подрядчиком

2.1.  Начало работ: с  16 ноября 2012г.

Окончание работ:  16 декабря 2012г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту) и составляет: ____________ руб. (___________) __ коп., включая НДС ____________ руб. (___________) __ коп., индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы связанные и исполнением контракта, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, оформленных в установленном порядке с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Акт выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков) предоставляются заказчику в 3-х экземплярах, счет-фактура - в 1-ом экземпляре не позднее 3-х (трех) дней с момента окончания работ.

3.5   Заказчик не позднее 3-х (трех) дней с момента получения Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, рассматривает, подписывает  и направляет Подрядчику подписанный Акт выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной нормативной документации.

4.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также техническим заданием и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- не менее 12 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема – передачи работ.

4.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в двустороннем акте Заказчика и Подрядчика.

4.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, нормативно-правовыми актами РФ и государственными стандартами, в установленном порядке сдать выполненные работы Заказчику, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

5.3. В течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего муниципального контракта в работу, Подрядчик согласовывает с Заказчиком график работ по этапам разработки проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми.

5.4. После разработки проектно – сметной документации Подрядчик должен направить в адрес Заказчика 1 экземпляр (на бумажном носителе) разработанной документации для ознакомления.

5.5. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения работ по муниципальному контракту.

5.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения контракта.

5.7. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов. Реквизиты Подрядчика, указанные в контракте, в том числе почтовый адрес, являются надлежащими реквизитами для направления уведомлений Заказчиком, связанные с исполнением муниципального контракта

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

6.2. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ в соответствии с графиком по этапам разработки проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7. Порядок сдачи и приемки работ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

7.2. Приемка осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.3. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.4. Заказчик принимает результат работ и в течение 3-х (трёх) рабочих дней, с даты получения акта выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, подписанный Заказчиком акт выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, указанный Подрядчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 8.2. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере 0,1 % от стоимости контракта.

- Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 8.4. Заказчик вправе предъявить требование об уплате Неустойки (штрафа, пени) Подрядчику в соответствии с п.8.2 настоящего муниципального контракта.

8.5. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и выплата обеспечения исполнения контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.2. Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9.5. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма или по факсу.

9.6. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 9.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 9.8. При исполнении  контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

При недостижении приемлемого для обеих сторон решения, каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- залог денежных средств, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2.  Способ обеспечения исполнения контракта  перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

11.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.4. настоящего контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» 614068, г. Пермь ул. Хохрякова,25 ИНН 5903094538 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная слжба», л/с 02942018863) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ОКАТО 57401000000 р/сч 402 048 103 00000 000006 |  |
| --- | --- |
| Директор _________________________ К.К. Дернейко м.п. «___» ______________2012г. | Руководитель организации _________________________ /Ф.И.О./ м.п. «___» ______________2012г. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

# Смета

# на проектные  работы

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Капитальный ремонт элементов благоустройства городских кладбищ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номера частей, глав, таблиц, пунктов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчёт стоимости: а + вх, или (объём строительно-монтажных работ)*% | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт элементов благоустройства городских кладбищ, общей площадью – 371,5 га |  | СБЦП 81-2001-03 Табл. 29, п. 12 К=1,075- район. к-т, К = 0.85 – понижающий к-т на капитальный ремонт, Общие указания по применению СБЦ на проектные работы для строительства, Гл.II, п. 7; К= 0.27 – понижающий к-т на объем работ, СБЦП 81-2001-03, т. 41, п. 1,2,4,11 | [ 69,25+(1,9х371,5)]х х1,075 х 0.85х0,27 | 191,227 |

Итого:                                  191,227

Договорная цена (Письмо Минрегиона РФ № 23167-АП/08 от 03.09.2012г.) К=3,46      661,645

С учетом НДС (18%)                                                                                                                780,741

Семьсот восемьдесят  тысяч  семьсот сорок один рубль

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Формы отчетности

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное казенное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Городская коммунальная служба» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Муниципальный контракт |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» | _________________ | Дернейко К.К. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации | _________________ |  |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

Приложение №  2.2.

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

|  | Заказчик: Муниципальное казенное учреждение « Городская коммунальная служба » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за _________________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ по контракту, руб. | Процент снижения | Принято сумма к оплате, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | -------------------- | -------------- | --------------- |
| 2 | … | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик: Директор Муниципального казенного учреждения " Городская коммунальная служба " ____________________ К.К.Дернейко Подрядчик: Руководитель _____________________ / /

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

|  | График работ по этапам разработки проектной документации капитального ремонта элементов благоустройства кладбищ города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Срок начало работ | Срок окончания работ | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предпроектные работы, сбор исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кладбище «Северное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Кладбище «Егошихинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Кладбище «Южное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Кладбище «Верхне-Курьинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Кладбище «Кислотные дачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Согласование и утверждение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор Муниципального казенного учреждения                                                                                                                                               Руководитель

«Городская коммунальная служба»

_____________ К.К.Дернейко                                                                                                                                                                                    ___________ ФИО /роспись/

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ________ № _____________

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении уполномоченных представителей Подрядчика/

В связи с началом выполнения работ _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ____________ № ________

Техническое задание

на разработку проектной документации капитального ремонта элементов

благоустройства кладбищ г. Перми

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | - Постановление администрации г. Перми № 19 - от 19.12.2011 «Об утверждении Перечня объектов ритуального назначения по капитальному ремонту на 2012 – 2014 год» |
| 2. | Цели и задачи разработки проектной документации | Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при капитальном ремонте объектов |
| 3. | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |
| 4. | Исполнитель | Определяется по результатам размещения заказа |
| 5. | Срок начала и окончания работ | С 16 ноября по 16 декабря 2012 года |
| 6. | Основное содержание работ: | Кладбище «Северное» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с северо-восточной стороны) - 400мп - устройство межквартальных проездов (кварталы:184;185; 203) - 900м2 - устройство межквартальных лотков для отведения грунтовых вод (квартал 258) - 100мп - установка мобильных туалетных кабин - 6шт. Кладбище «Южное» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с западной стороны) - 300мп Кладбище «Егошихинское» - устройство металлического ограждения (со стороны Храма Всех Святых) – 130м.п.; - устройство межквартального прохода с лестницей и водоотводной трубой (в овраге) -- 230м2; - установка мобильных туалетных кабин – 3шт. Кладбище «Кислотные дачи» - устройство ограждения типа 3D (продолжение существующего с западной стороны) - 330мп Кладбище «Верхне-Курьинское» - устройство металлического ограждения (продолжение существующего с восточной стороны) - 300мп |
| 7. | Стадийность проектирования | Многостадийное |
| 8. | Местоположение объектов ремонта | Город Пермь |
| 9. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 « О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера. Указать подробный перечень работ принимаемых по актам; подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам (с наименованиями применяемых материалов); |
| 10. | Требования к исполнителю | Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией на соответствующие виды работ, в случае если требование установлено действующим законодательством. |
| 11. | Условия работы объекта | Особые условия работы объекта: -Объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от - 40° до + 40°. -Кладбище «Егошихинское» особо охраняемая природная территория (Постановление администрации города Перми от 26 октября 2009г. № 722) -Без ограничения доступа посетителей кладбища |
| 12. | Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования. | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 13. | Требования к сдаче проектной документации | Комплект проектно-сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе передается заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После проектно-сметная документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 14. | Требования к составлению сметной документации | Сметы выполнить базисно-индексным методом по сборникам ФЭР для Пермского края в формате программных комплексов «Гранд-смета». |
| 15. | Дополнительные требования | Решения, принимаемые в процессе разработки проектной документации, оформляются протоколами совещаний у Заказчика |

| ЗАКАЗЧИК Директор Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К.К. Дернейко |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |