| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми _________________ Н.Б. Уханов ___ _______________ 2012 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» _________________Е.В. Масалев ___ _______________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на текущий  ремонт дорожного покрытия моста

через реку Кама

вдоль деформационных швов

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |  |
| Место нахождения |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  | mku-pb@gorodperm.ru |  |
| Контактный телефон |  |  |  | 7 (342) 212-06-24 |  |
| Контактное лицо |  |  |  | Волкова Наталья Борисовна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  |  | Текущий ремонт дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Текущий ремонт дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов |  |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 455998,00 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  |  |  | Локальный ресурсный сметный расчет (Приложение №2 к аукционной документации) |  |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Согласно техническому заданию (приложение №1 к аукционной документации), локально ресурсному сметному расчету (приложение №2 к аукционной документации). |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Выполнение работ осуществляется в соответствии с: - техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации), локально ресурсному сметному расчету (Приложение №2 к аукционной документации); - условиями муниципального контракта (Приложение №3 к аукционной документации). |  |
| Место выполнения работ |  |  |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №4 к муниципальному контракту). |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  | Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; Окончание работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  |  | 24 месяца |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются по их окончанию в течение месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счета-фактуры, оформленных в установленном порядке и представленных в течение трех дней с момента окончания работы, с учетом применения санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 4-х экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты приемки выполненных работ. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента получения полного пакета документов. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом объём работ |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 22799 рублей 90 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  | 07.11.2012 10-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  | 08.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  | 12.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта - не предусматривается |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту  дорожного покрытия моста через реку Кама

вдоль деформационных швов.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Текущий ремонт. |
| 2 | Вид работ | 1.разборка асфальтобетонного покрытия. 2. розлив вяжущих материалов. 3. устройство асфальтобетонного покрытия из литой асфальтобетонной смеси для гидротехнических сооружений на проезжей части мостовых сооружений. |
| 3 | Объем работ | -Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5см – 360м2., с вывозкой фрезерованного материала на расстояние 20 км.- 43,2тн; - розлив вяжущих материалов (битум) – 0,108т; - устройство асфальтобетонного покрытия из литой асфальтобетонной смеси для гидротехнических сооружений на проезжей части мостовых сооружений толщиной 6 см – 360м2; - россыпь и прикатка черного щебня – 5тн. |
| 4 | Основные требования к выполняемым работам решениям и материалам | Работы выполнять сменными захватками в течении одной смены. В течение смены должны быть выполнены работы, обеспечивающие нормативную эксплуатацию сооружения. Работы выполнять в ночное время суток. Необходимо разработать и представить Заказчику на согласование проект производства работ (ППР). Согласно СНиП, ГОСТа. СТП-01-02-2012 Регламент по контролю качества, СТП-01-02-2012 Регламент контроля объектов в период гарантийного срока. Приказ Министерства транспорта РФ № 160 от 12.11.2007 г. |

Срок выполнения работ:  7дней календарных дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок объекта – 24 месяца.

# Приложение №2

# к документации об аукционе в электронной форме

Текущий ремонт инженерных сооружений

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 455998,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________   16914,00 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________ 100,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  3 кв. 2012 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 360/100 | 6689,38 | 24082 | 1535 | 22218 | 2212 | 329 | 15,08 | 15,72 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 4,188 | - 15,08 | - 101,78 | - 1534,84 | - 1534,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 4,368 | - 15,72 | - 140,65 | - 2211,02 |  |  | - 2211,02 |  |  |  |
|  | - 1. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 500,34 | - 3932,67 |  | - 3932,67 |  |  |  |  |
|  | - 2. 122221 | - Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 1375,41 | - 10810,72 |  | - 10810,72 |  |  |  |  |
|  | - 3. 400051 | - Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 668,8 | - 5256,77 |  | - 5256,77 |  |  |  |  |
|  | - 4. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 3,2 | - 11,52 | - 28,58 | - 329,24 |  |  |  | - 329,24 |  |  |
| 2 | ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза |  | 43,2 360*0,06*2 | 83,35 | 3601 |  | 3601 |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 0,108 360*0,3/1000 | 10138,58 | 1095 |  | 37 | 12 | 1058 |  | 0,09 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,792 | - 0,09 | - 140,65 | - 12,66 |  |  | - 12,66 |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,396 | - 0,04 | - 577,06 | - 23,08 |  | - 23,08 |  |  |  |  |
| - З | - 2. 101-1556 | - Битум БНД 60/90 | - т | - 1,03 | - 0,1112 | - 9513,27 | - 1057,88 |  |  |  | - 1057,88 |  |  |
| 4 | ГЭСН27-06-034-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 360/100 | 58539,83 | 210743 | 6083 | 31306 | 2880 | 173354 | 58,28 | 20,48 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | - чел.час | - 16,188 | - 58,28 | - 104,38 | - 6083,27 | - 6083,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 5,688 | - 20,48 | - 140,65 | - 2880,51 |  |  | - 2880,51 |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 1,272 | - 4,58 | - 712,2 | - 3261,88 |  | - 3261,88 |  |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,204 | - 0,73 | - 280,54 | - 204,79 |  | - 204,79 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120902 | - Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т | - маш.-ч | - 0,516 | - 1,86 | - 218,51 | - 406,43 |  | - 406,43 |  |  |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,276 | - 0,99 | - 500,34 | - 495,34 |  | - 495,34 |  |  |  |  |
|  | - 5. 121701 | - Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S | - маш.-ч | - 0,216 | - 0,78 | - 1144,41 | - 892,64 |  | - 892,64 |  |  |  |  |
|  | - 6. 121804 | - Распределители щебня типа SS 25/80 | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 1305,4 | - 5012,74 |  | - 5012,74 |  |  |  |  |
|  | - 7. 122001 | - Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 2503,55 | - 9613,63 |  | - 9613,63 |  |  |  |  |
|  | - 8. 122007 | - Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 2077,2 | - 7976,45 |  | - 7976,45 |  |  |  |  |
|  | - 9. 150401 | - Горелки газопламенные | - маш.-ч | - 0,9 | - 3,24 | - 13,48 | - 43,68 |  | - 43,68 |  |  |  |  |
|  | - 10. 400051 | - Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | - маш.-ч | - 0,204 | - 0,73 | - 668,8 | - 488,22 |  | - 488,22 |  |  |  |  |
|  | - 11. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,001 | - 0,0036 | - 29307,22 | - 105,51 |  |  |  | - 105,51 |  |  |
|  | - 12. 101-2278 | - Пропан-бутан, смесь техническая | - кг | - 1,81 | - 6,516 | - 27,5 | - 179,19 |  |  |  | - 179,19 |  |  |
|  | - 13. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,12 | - 0,432 | - 4622,59 | - 1996,96 |  |  |  | - 1996,96 |  |  |
| - З | - 14. 410-1021 | - Смесь асфальтобетонная литая для гидротехнических сооружений | - т | - 10,7 | - 38,52 | - 4440,12 | - 171033,42 |  |  |  | - 171033,42 |  |  |
|  | - 15. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,38 | - 1,368 | - 28,58 | - 39,1 |  |  |  | - 39,1 |  |  |
| 5 | ГЭСН27-06-034-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-034-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина покрытия 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 | 26111,73 | 94002 | 1641 | 9242 | 535 | 83119 | 15,72 | 3,8 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | - чел.час | - 4,368 | - 15,72 | - 104,38 | - 1640,85 | - 1640,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 1,056 | - 3,8 | - 140,65 | - 534,47 |  |  | - 534,47 |  |  |  |
|  | - 1. 122001 | - Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м | - маш.-ч | - 0,528 | - 1,9 | - 2503,55 | - 4756,75 |  | - 4756,75 |  |  |  |  |
|  | - 2. 122007 | - Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | - маш.-ч | - 0,528 | - 1,9 | - 2077,2 | - 3946,68 |  | - 3946,68 |  |  |  |  |
| - З | - 3. 410-1021 | - Смесь асфальтобетонная литая для гидротехнических сооружений | - т | - 5,2 | - 18,72 | - 4440,12 | - 83119,05 |  |  |  | - 83119,05 |  |  |
| 6 | ФССЦ-410-0072 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм | т |  | 5 | 2030,03 | 10150 |  |  |  | 10150 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 343673 | 9259 | 66404 | 5639 | 268010 | 89,08 | 40,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 354978 | 10418 | 76550 | 6496 | 268010 | 100,18 | 46,18 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 11305 | 1159 | 10146 | 857 |  | 11,1 | 6,0925 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20466 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3747) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 4534 |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 13167) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 15932 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10995 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13167) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 8559 |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 3747) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 2436 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  | 31052 |  |  |  |  | 15,08 | 15,72 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 3601 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 351786 |  |  |  |  | 85,1 | 30,46 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 386439 |  |  |  |  | 100,18 | 46,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 268010 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 76550 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16914 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20466 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10995 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 69559 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 455998 |  |  |  |  | 100,18 | 46,18 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

Проект Муниципального контракта  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на текущий  ремонт дорожного покрытия моста через реку Кама

вдоль деформационных швов

г. Пермь                                                                      	                                     «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Масалёва Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с приказом и.о. директора муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» от «_» _______2012 года №СЭД-01-05-___, согласно решения аукционной комиссии (протокол от "___"_____2012 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по текущему  ремонту дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локально ресурсный сметный расчет;

- Приложение № 2 – формы отчетности (КС-3);

- Приложение № 3 – формы отчетности (КС-2);

- Приложение № 4 – техническое задание;

- Приложение № 5 – форма акта о снижении стоимости выполненных работ;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 7 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

2.2. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цена муниципального контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего муниципального контракта.

3.4. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются из городского бюджета. 3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Приемка выполненных объемов работ производится по акту приемки по окончании производства работ. О готовности к сдаче работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее чем за сутки с указанием времени и места приемки. Заказчик производит приемку выполненных работ,  ориентируясь на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным к ним настоящим контрактом.

3.7. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных  Подрядчиком, являются  подписанные  сторонами  акты  приемки  выполненных  работ по форме КС-2 (приложение   №3  к контракту), справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (приложение   №2  к контракту), счета-фактуры. Указанные документы представляются Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) дней с момента приемки. При непредставлении вышеуказанных документов в полном объеме Заказчику по окончании выполнения работ срок оплаты работ смещается на период задержки предоставления документов Подрядчиком.

3.8. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются по их окончанию в течение месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счета-фактуры, оформленных в установленном порядке и представленных в течение трех дней с момента окончания работы, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 4-х экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.9. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 30 календарных дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.7. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости.

3.10. Акт приемки выполненных работ составляется в 4-х экземплярах, подписывается сторонами и передается один экземпляр Подрядчику, три экземпляра - Заказчику.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего муниципального контракта, заданию Заказчика.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ.

В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение №6 настоящего муниципального контракта).

4.4. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.5. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

4.6 Срок представления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту  дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов составляет 24 месяца с даты подписания актов приемки выполненных работ.

5. Порядок производства работ

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего муниципального контракта.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

5.5. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с техническим заданием или проектной документацией, условиями настоящего муниципального контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственным стандартам, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

6.3. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к муниципальному контракту)  и сборником форм исполнительной производственно-технической документации и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ.

6.4. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.6. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

6.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.10. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования землей по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования землей.

6.11. Выполненные объемы работ, не соответствующие техническому заданию (Приложение №4 к муниципальному контракту), и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имуществу третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6.12. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней с момента обнаружения уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.13. Подрядчик обязан при въезде на строительную площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, сроков начала и окончания работ, схемы движения.

6.14. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Перед началом производства работ Заказчик выдает Подрядчику перечень исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении работ.

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

7.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7.5. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке выполненных работ.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

8.10. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, т.е. Подрядчик составляет локальный сметный расчет на дополнительный объем работ и согласовывает его с Заказчиком.

8.11. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом коэффициента пересчета, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона  в электронной форме на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Коэффициент пересчета рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент пересчета (__________).

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, действующего законодательства.

9.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего муниципального контракта и графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего муниципального контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

9.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего муниципального контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.9. За снижение качества работ (невыполнение предписаний по: несвоевременному ведению исполнительной документации, отсутствию общего журнала производства работ на объекте, нарушению технологий ведения работ, производству работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения и производству работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ) Заказчик удерживает с Подрядчика сумму с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему муниципальному контракту в размере 30000 (Тридцати тысяч) рублей за каждое неисполненное в срок предписание.

9.10. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком технологий, не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.12. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.13. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает  0,1 % от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

9.14. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.15. В случае полного или частичного невыполнения настоящего муниципального контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

При этом под полным или частичным невыполнением муниципального контракта со стороны Подрядчика понимается:

-сдача объекта Заказчику в срок, превышающий установленный настоящим муниципальным контрактом на 3 дня и более;

9.16. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.17. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего муниципального контракта.

9.18. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения муниципального контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия муниципального контракта

10.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

10.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

10.3. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ  в случае уменьшения финансирования из бюджета.

10.4. Расторжение муниципального контракта предусматривается в соответствии с законодательством РФ.

10.5. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

10.6. Любое уведомление по данному муниципальному контракту направляется в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

10.7. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 10.8. В случае перемены муниципального Заказчика по муниципальному контракту права и обязанности Заказчика по такому муниципальному контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.9.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ Масалёв Е.В. м.п. | ____________________/ / м.п. |

# Приложение №1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г

Текущий ремонт инженерных сооружений

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт дорожного покрытия моста через реку Кама вдоль деформационных швов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 455998,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________   16914,00 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________ 100,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  3 кв. 2012 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 360/100 | 6689,38 | 24082 | 1535 | 22218 | 2212 | 329 | 15,08 | 15,72 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 4,188 | - 15,08 | - 101,78 | - 1534,84 | - 1534,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 4,368 | - 15,72 | - 140,65 | - 2211,02 |  |  | - 2211,02 |  |  |  |
|  | - 1. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 500,34 | - 3932,67 |  | - 3932,67 |  |  |  |  |
|  | - 2. 122221 | - Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 1375,41 | - 10810,72 |  | - 10810,72 |  |  |  |  |
|  | - 3. 400051 | - Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | - маш.-ч | - 2,184 | - 7,86 | - 668,8 | - 5256,77 |  | - 5256,77 |  |  |  |  |
|  | - 4. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 3,2 | - 11,52 | - 28,58 | - 329,24 |  |  |  | - 329,24 |  |  |
| 2 | ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза |  | 43,2 360*0,06*2 | 83,35 | 3601 |  | 3601 |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 0,108 360*0,3/1000 | 10138,58 | 1095 |  | 37 | 12 | 1058 |  | 0,09 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,792 | - 0,09 | - 140,65 | - 12,66 |  |  | - 12,66 |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,396 | - 0,04 | - 577,06 | - 23,08 |  | - 23,08 |  |  |  |  |
| - З | - 2. 101-1556 | - Битум БНД 60/90 | - т | - 1,03 | - 0,1112 | - 9513,27 | - 1057,88 |  |  |  | - 1057,88 |  |  |
| 4 | ГЭСН27-06-034-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 360/100 | 58539,83 | 210743 | 6083 | 31306 | 2880 | 173354 | 58,28 | 20,48 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | - чел.час | - 16,188 | - 58,28 | - 104,38 | - 6083,27 | - 6083,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 5,688 | - 20,48 | - 140,65 | - 2880,51 |  |  | - 2880,51 |  |  |  |
|  | - 1. 031812 | - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | - маш.-ч | - 1,272 | - 4,58 | - 712,2 | - 3261,88 |  | - 3261,88 |  |  |  |  |
|  | - 2. 050101 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | - маш.-ч | - 0,204 | - 0,73 | - 280,54 | - 204,79 |  | - 204,79 |  |  |  |  |
|  | - 3. 120902 | - Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т | - маш.-ч | - 0,516 | - 1,86 | - 218,51 | - 406,43 |  | - 406,43 |  |  |  |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,276 | - 0,99 | - 500,34 | - 495,34 |  | - 495,34 |  |  |  |  |
|  | - 5. 121701 | - Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S | - маш.-ч | - 0,216 | - 0,78 | - 1144,41 | - 892,64 |  | - 892,64 |  |  |  |  |
|  | - 6. 121804 | - Распределители щебня типа SS 25/80 | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 1305,4 | - 5012,74 |  | - 5012,74 |  |  |  |  |
|  | - 7. 122001 | - Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 2503,55 | - 9613,63 |  | - 9613,63 |  |  |  |  |
|  | - 8. 122007 | - Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | - маш.-ч | - 1,068 | - 3,84 | - 2077,2 | - 7976,45 |  | - 7976,45 |  |  |  |  |
|  | - 9. 150401 | - Горелки газопламенные | - маш.-ч | - 0,9 | - 3,24 | - 13,48 | - 43,68 |  | - 43,68 |  |  |  |  |
|  | - 10. 400051 | - Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | - маш.-ч | - 0,204 | - 0,73 | - 668,8 | - 488,22 |  | - 488,22 |  |  |  |  |
|  | - 11. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,001 | - 0,0036 | - 29307,22 | - 105,51 |  |  |  | - 105,51 |  |  |
|  | - 12. 101-2278 | - Пропан-бутан, смесь техническая | - кг | - 1,81 | - 6,516 | - 27,5 | - 179,19 |  |  |  | - 179,19 |  |  |
|  | - 13. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,12 | - 0,432 | - 4622,59 | - 1996,96 |  |  |  | - 1996,96 |  |  |
| - З | - 14. 410-1021 | - Смесь асфальтобетонная литая для гидротехнических сооружений | - т | - 10,7 | - 38,52 | - 4440,12 | - 171033,42 |  |  |  | - 171033,42 |  |  |
|  | - 15. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,38 | - 1,368 | - 28,58 | - 39,1 |  |  |  | - 39,1 |  |  |
| 5 | ГЭСН27-06-034-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-034-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина покрытия 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 3,6 | 26111,73 | 94002 | 1641 | 9242 | 535 | 83119 | 15,72 | 3,8 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | - чел.час | - 4,368 | - 15,72 | - 104,38 | - 1640,85 | - 1640,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 1,056 | - 3,8 | - 140,65 | - 534,47 |  |  | - 534,47 |  |  |  |
|  | - 1. 122001 | - Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м | - маш.-ч | - 0,528 | - 1,9 | - 2503,55 | - 4756,75 |  | - 4756,75 |  |  |  |  |
|  | - 2. 122007 | - Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | - маш.-ч | - 0,528 | - 1,9 | - 2077,2 | - 3946,68 |  | - 3946,68 |  |  |  |  |
| - З | - 3. 410-1021 | - Смесь асфальтобетонная литая для гидротехнических сооружений | - т | - 5,2 | - 18,72 | - 4440,12 | - 83119,05 |  |  |  | - 83119,05 |  |  |
| 6 | ФССЦ-410-0072 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм | т |  | 5 | 2030,03 | 10150 |  |  |  | 10150 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 343673 | 9259 | 66404 | 5639 | 268010 | 89,08 | 40,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 354978 | 10418 | 76550 | 6496 | 268010 | 100,18 | 46,18 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 11305 | 1159 | 10146 | 857 |  | 11,1 | 6,0925 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20466 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3747) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 4534 |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 13167) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 15932 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10995 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13167) (Поз. 3-6) |  |  |  |  |  |  | 8559 |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 3747) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 2436 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  | 31052 |  |  |  |  | 15,08 | 15,72 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 3601 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 351786 |  |  |  |  | 85,1 | 30,46 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 386439 |  |  |  |  | 100,18 | 46,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 268010 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 76550 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16914 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20466 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 10995 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 69559 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 455998 |  |  |  |  | 100,18 | 46,18 |

Коэффициент перерасчета: _______

Стоимость работ с учётом коэффициента пересчета по итогам аукциона в электронной форме: ______________рублей ______копеек

| ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" Руководитель организации _______________Масалев Е.В. __________________ФИО |  |
| --- | --- |
| м.п | м.п |

# Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | КОД |
|  |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |
| Заказчик Муниципальное казённое учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Пермблагоустройство» |  |  |  |  | по ОКУПО |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда |  |  | номер |  | Дата |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С |  | по |  |
|  | С П Р А В К А |  |  |  |  |  |  |  |
| о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов, видов работ и затрат | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный месяц включительно |  | в том числе за отчетный месяц |  |
| 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |
| Сумма НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) | Руководитель организации» |  |  |  | Подпись |  |  |  |
| М.П. | должность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  |  |  | Подпись |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Приложение №3 к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _____ от «___»________ г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | №_____ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №4 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту  дорожного покрытия моста через реку Кама

вдоль деформационных швов.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Текущий ремонт. |
| 2 | Вид работ | 1.разборка асфальтобетонного покрытия. 2. розлив вяжущих материалов. 3. устройство асфальтобетонного покрытия из литой асфальтобетонной смеси для гидротехнических сооружений на проезжей части мостовых сооружений. |
| 3 | Объем работ | -Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5см – 360м2., с вывозкой фрезерованного материала на расстояние 20 км.- 43,2тн; - розлив вяжущих материалов (битум) – 0,108т; - устройство асфальтобетонного покрытия из литой асфальтобетонной смеси для гидротехнических сооружений на проезжей части мостовых сооружений толщиной 6 см – 360м2; - россыпь и прикатка черного щебня – 5тн. |
| 4 | Основные требования к выполняемым работам решениям и материалам | Работы выполнять сменными захватками в течении одной смены. В течение смены должны быть выполнены работы, обеспечивающие нормативную эксплуатацию сооружения. Работы выполнять в ночное время суток. Необходимо разработать и представить Заказчику на согласование проект производства работ (ППР). Согласно СНиП, ГОСТа. СТП-01-02-2012 Регламент по контролю качества, СТП-01-02-2012 Регламент контроля объектов в период гарантийного срока. Приказ Министерства транспорта РФ № 160 от 12.11.2007 г. |

Срок выполнения работ:  7дней календарных дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок объекта – 24 месяца.

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масалев Е.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №5 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Акт №1

о снижении стоимости выполненных работ ______________

МКУ «Пермблагоустройство»

за отчетный период  c     по       г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

______________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Сметн. стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма Снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                       Руководитель организации_______________

(подпись, расшифровка) м.п.

Представитель Заказчика                                                          Директор МКУ «Пермблагоустройство»

________________ Е.В. Масалёв

м.п.

Куратор МКУ «Пермблагоустройство»

_________________________________

(подпись, расшифровка)

# Приложение №6 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2_____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____________/Ф.И.О./.

| ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- |
|  | ФИО |
| м.п. |  |

# Приложение №7 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

МКУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________20__ г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность,Ф.И.О.)

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масалев Е.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |