УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«31» октября 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми на 2013 год.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 895 483 рубля 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости (Приложение №1 и Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и расчетом стоимости (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты–безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ; документ, подтверждающий объем вывезенного мусора на полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 94 774 рубля 15 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.11.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.11.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.11.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Сроки выполнения работ: с 21.12.2012г. по 20.12.2013г.

2. Перечень объектов:

- Сквер "Пионерский" (угол ул. Маршала Толбухина и ул.Писарева)

- Сквер у ДК им. А.С.Пушкина (ул. Щербакова)

- Сквер у ДЦиТ  "Родина" (ул. Барнаульская)

- Сквер у ДК им. А.П.Чехова (ул. Репина)

3. Объем содержания :

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Сквер "Пионерский" | Сквер у ДК им. А.С.Пушкина | Сквер у ДЦиТ "Родина" | Сквер у ДК им. А.П.Чехова | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория содержания |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 4937,2 | 15432,8 | 1776,1 | 55284,9 | 77431 |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Механизированная очистка |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальт. покрытие | м2 | 1461 | 818 | 378 | 1186 | 3843 |
|  | Ручная очистка |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиточное покрытие | м2 |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Асфальт. покрытие | м2 |  |  |  | 12 | 12 |
|  | Дет.площадка с рез. покр-ем | м2 | 127,5 |  |  |  | 127,5 |
|  | Дет. площадка с грунт. покр-ем | м2 | 131 | 415 | 251 | 850 | 1647 |
| 2 | Постаменты памятников | м2 |  | 4 |  | 308 | 312 |
| 3 | Урны | шт. | 14 | 5 | 5 | 12 | 36 |
| 4 | Скамьи | шт. | 15 | 5 | 5 | 9 | 34 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоны | м2 | 3125 | 13135,1 | 1021 | 45419 | 62700,1 |
| 2 | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Плиточное покрытие | м2 |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Асфальт. покрытие | м2 | 1461 | 818 | 378 | 1198 | 3855 |
|  | Дет.площадка с рез. покр-ем | м2 | 127,5 |  |  |  | 127,5 |
|  | Дет. площадка с грунт. покр-ем | м2 | 131 | 415 | 251 | 850 | 1647 |
| 3 | Постаменты памятников | м2 |  | 4 |  | 308 | 312 |
| 4 | Урны |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | содержание | шт. | 14 | 5 | 5 | 12 | 36 |
|  | покраска | шт. | 9 | 5 | 5 | 12 | 31 |
| 5 | Скамьи |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч | покраска | шт. | 10 | 5 | 2 | 9 | 26 |
| 6 | Конструкции вертикального озеленения | шт. | 1 |  |  |  | 1 |
| в т.ч | покраска | м2 | 1,7 |  |  |  | 1,7 |
| 7 | Цветочные контейнеры (термо-чаши) | шт. | 5 |  |  |  | 5 |
| 8 | Цветники в термо-чашах | м2 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 9 | Цветники из однолетников | м2 | 92 | 74 | 50 | 54 | 270 |
| 10 | Кустарники в жив.изгороди | п.м |  | 1180 | 80 | 200 | 1460 |
| 11 | Ограждения | м2 | 100 |  | 98 |  | 198 |

4. Состав работ:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| Зимнее содержание |  |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом; уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Ручная очистка дорожек, площадок, постаментов памятников и МАФ с уборкой рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см |
| 3 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком - 60% от площади дорожек и площадок; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2. |
| 4 | Очистка урн от мусора, снега; погрузка мусора на автомашину; вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Разбрасывание по газону слежавшегося снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега). |
| Летнее содержание |  |
| 7 | Комплексная уборка газонов и детских площадок с грунтовым покрытием от мусора и листвы в весенний период и в октябре; перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 8 | Очистка газонов и детских площадок с грунтовым покрытием от мусора; перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 9 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым и плиточным покрытием, постаментов памятников; удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки и постаментов памятников от травы; перенос, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на полигон ТБО. |
| 10 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием. |
| 11 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой и вывоз скошенной травы на полигон ТБО. |
| 12 | Очистка урн от мусора; погрузка мусора на автомашину; вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 13 | Очистка скамеек и урн от пыли, грязи и старой отслоившейся краски; острожка дощатых покрытий скамеек при необходимости; покраска масляными составами. |
| 14 | Очистка металлоконструкций вертикального озеленения и металлического ограждения от пыли, грязи и старой краски; покраска масляными составами. |
| 15 | Прочистка ножовкой или секатором живой изгороди в мае; стрижка живой изгороди - в июне, июле, августе; прополка и рыхление приствольных канавок; погрузка травы, веток и вывоз на полигон ТБО. |
| 16 | Устройство цветников из однолетних растений и цветников вертикального озеленения (в термо-чашах). |
| 17 | Содержание цветников из однолетних растений и цветников вертикального озеленения (в термо-чашах). |
| 18 | Снятие, очистка, мытье термо-чаш и перевозка их на место хранения |

5. Технология производства работ по устройству и содержанию цветников.

5.1. Устройство цветников вертикального озеленения (в термо-чашах) из однолетних растений:

- доставка со склада, заправка чаш водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 и растительной землей, отвечающей агробиологическим требованиям растений.

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений: не менее 10 шт. 1чашу. Ассортимент, сорт, колер и количество цветов на одну чашу согласовывается с заказчиком (приложение №8).

- термо-чаши монтируются на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.

- полив.

  - Устройство цветников из однолетних растений:

- подготовка почвы под цветники глубиной 20см – перекапывание и разравнивание.

- внесение минеральных удобрений.

- нанесение рисунка и посадка однолетних цветов – не менее 30шт на м2. Схема посадки, ассортимент, колер и количество цветов согласовывается с заказчиком (приложение №8).

- полив.

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой, цветущая. Наличие 5 цветков и бутонов на посадочном материале. Высота растений должна составлять 13-15 см. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания.

  - Содержание цветников из однолетних растений, цветников вертикального  озеленения в чашах:

- полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода.

- ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее  высоты чаши.

- цветник из однолетних растений должен быть в виде сомкнутого ковра.

- прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания.

- внесение минеральных удобрений и регуляторов роста однолетников.

- осенью очистка от стеблей и цветов, выравнивание земли в цветниках.

- снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных чаш и контейнеров и перевозка их на место хранения.

- погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

- Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- цвет покраски конструкции вертикального озеленения, ограждений,  урн и скамеек.

- ассортимент, сорт, колер и схему посадки однолетних растений.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам согласно приложения №7 к техническому заданию. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего действия муниципального контракта. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2  к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации.

Снег, складированный на газоне, должен быть распределен равномерным слоем (без формирования куч).

А также, подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния мест массового отдыха населения (скверов) в течение всего вегетационного периода, и выявленные нарушения устранять самостоятельно без напоминания Заказчика. Больные и увядшие растения, заменяются в течение 24ч.

Гарантийный срок на покраску: 6 месяцев

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверов) в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате, за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Газоны: выполнено рыхление снега, образовавшееся при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега), снег распределен равномерным слоем (без формирования куч). |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-30 часам утра и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега на 90% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком не более 10% площади дорожек и (или) имеется заужение не более 10% площади дорожек. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки постаменты памятников, : Уборка произведена к 9-00 часам утра и (или) толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега не менее 60% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком не более 20% площади дорожек и (или) имеется заужение не более 20% площади дорожек и (или) МАФ: составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) имеется единичный бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – не до поверхности покрытия и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега менее 60% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком более 20% площади дорожек и площадок и (или) имеется заужение более 20% площади дорожек и (или) МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора и (или) не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) имеется бытовой и промышленный мусор и (или) урны переполнены и (или) Газоны: не выполнено рыхление снега, образовавшееся при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега) и (или) снег, распределен не равномерным слоем (имеются кучи). |

| 5 | Летний период содержания | Норматив: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами плиточного покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Скамьи, урны, металлоконструкции вертикального озеленения, ограждения ( далее МАФ): окрашены в срок, установленный Заказчиком, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 5% площади содержания. Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие, поврежденные ветви, слабые однолетние побеги, загущающие посадки, выполнен полив вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Термо-чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Осенью: термо-чаши очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-30 часам утра и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня не менее 90% площади содержания и (или) МАФ: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 3-х календарных дня и (или) Газоны: наличие сухих листьев не более 10% площади содержания и (или) Живые изгороди: наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10% и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей не более 10%. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников : Уборка произведена к 9-00 часам утра и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня не менее 80% площади содержания и (или) МАФ: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 5-и календарных дней и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена Заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) Газоны: высота травостоя не более 15 см и (или) и (или) наличие сухих листьев не более 30% площади содержания и (или) Живые изгороди: наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 20% и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей не более 20%. |

| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее 60% площади содержания и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) МАФ: окрашены с отклонением, от срока, установленного Заказчиком, более 5-и календарных дней и (или) имеется грязь, мусор сорная растительность и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и (или) не предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) Газоны: высота травостоя более 15 см, имеется мусор и (или) наличие сухих листьев более 40% площади содержания и (или) есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) и (или) Деревья: не составлена и не предоставлена в течение 5-и календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: не выполнена формовочная обрезка живой изгороди и (или) наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 20% и (или) не выполнена поливка вновь посаженных кустарников и (или) не выполнена подкормка и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей более 20% и (или) Устройство цветников из однолетних растений: не перекопана земля в цветниках, и (или) не заправлены и не установлены термо-чаши и (или) посадка в цветиках не выполнена из однолетних растений и (или) не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком и (или) рисунок цветника, ассортимент растений не согласованы с Заказчиком и (или) посадка в цветниках выполнена не стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, наличие вредителей, болезни) и (или) посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации и (или) не соблюдена плотность посадки согласно технологии и (или) не выполнен полив и (или) Содержание цветников из однолетних растений: не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы и (или) не выполнено рыхление почвы в цветниках и (или) присутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения и (или) осенью: термо-чаши не очищены, не вымыты, не убраны на хранение. Цветники не очищены от стеблей и цветов и (или) не произведено выравнивание земли и (или) растительные остатки и случайный мусор не вывезены на полигон ТБО. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта озеленения | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение №5

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба местам массового отдыха населения

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Приложение №6

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение ПГД от 23 июня 2009г. № 147 |  | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | ВСН 20-87 |  | Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |

Приложение №8

к техническому заданию

(Форма)

Заявка на устройство цветников.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости работ

по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 21.12.2012г. по 20.12.2013г.

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Стоимость работ ед.изм. за период, руб. | Объем в ед.изм. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Содержание дорожек, площадок. |  |  |  |  | 188 996,51 |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором. | 100 кв.м | 1 096,32 | 38,43 | 42 131,58 |
| 2 | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см. | 100 кв.м | 2 843,53 | 19,865 | 56 486,72 |
| 3 | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см. | 100 кв.м | 2 143,93 | 2,12 | 4 545,13 |
| 4 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком. | 100 кв.м | 829,56 | 58,295 | 48 359,20 |
| 5 | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон. | 100 кв.м | 924,14 | 40,55 | 37 473,88 |
| Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  | 57 424,14 |
| 6 | Очистка урн от мусора и снега. | 100 урн | 147 049,80 | 0,36 | 52 937,93 |
| 7 | Очистка от снега скамей. | 100 кв.м | 7 706,85 | 0,34 | 2 620,33 |
| 8 | Очистка от снега постаментов памятников. | 100 кв.м | 598,04 | 3,12 | 1 865,88 |
| Содержание газонов |  |  |  |  | 5 543,93 |
| 9 | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок. | 100 кв.м | 90,27 | 61,415 | 5 543,93 |
| ИТОГО ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  | 251 964,58 |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Содержание дорожек, площадок. |  |  |  |  | 84 615,10 |
| 10 | Комплексная уборка детских площадок с грунт. покрытием в весенний и осенний период. | 100 кв.м | 353,42 | 16,47 | 5 820,83 |
| 11 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня. | 100 кв.м | 1 430,05 | 38,55 | 55 128,43 |
| 12 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием, постаментов памятников. | 100 кв.м | 1 430,05 | 5,12 | 7 321,86 |
| 13 | Очистка тротуарной плитки и постаментов памятников от травы. | 100 кв.м | 1 278,88 | 5,12 | 6 547,87 |
| 14 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием. | 100 кв.м | 1 430,05 | 1,275 | 1 823,31 |
| 15 | Очистка детских площадок с грунт. покрытием от мусора и листвы. | 100 кв.м | 484,08 | 16,47 | 7 972,80 |
| Содержание газонов |  |  |  |  | 1 115 861,13 |
| 16 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | 100 кв.м | 353,42 | 627,001 | 221 594,69 |
| 17 | Очистка газонов от мусора и листвы. | 100 кв.м | 484,08 | 627,001 | 303 518,64 |
| 18 | Кошение газонов. | 100 кв.м | 942,18 | 627,001 | 590 747,80 |
| Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  | 98 382,06 |
| 19 | Очистка урн от мусора. | 100 урн | 147 857,76 | 0,36 | 53 228,79 |
| 20 | Покраска урн. | 100 урн | 14 883,43 | 0,31 | 4 613,86 |
| 21 | Покраска скамей. | 100 скамей | 17 377,55 | 0,26 | 4 518,16 |
| 22 | Покраска металлоконструкций "Дерево". | 100 кв.м | 17 893,67 | 0,017 | 304,19 |
| 23 | Покраска металлических ограждений | 100 кв.м | 18 038,92 | 1,98 | 35 717,06 |
| Содержание кустарников |  |  |  |  | 170 063,14 |
| 24 | Стрижка, прочистка живых изгородей, прополка и рыхление приствольных канавок кустарников в живых изгородях. | 100 п.м. | 11 648,16 | 14,60 | 170 063,14 |
| Устройство цветников из однолетних растений |  |  |  |  | 153 250,76 |
| 25 | Устройство цветников из однолетних растений и цветников вертикального озеленения в термо-чашах | 100 кв.м | 56 570,97 | 2,709 | 153 250,76 |
| Содержание цветников из однолетних растений |  |  |  |  | 21 346,23 |
| 26 | Прополка, рыхление, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов, замена больных и увядших растений. | 100 кв.м | 7 668,36 | 2,709 | 20 773,59 |
| 27 | Снятие, очистка, мытье термо-чаш и перевозка их на место хранения. | 100 шт | 11 452,73 | 0,05 | 572,64 |
| ИТОГО ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  | 1 643 518,42 |
| ВСЕГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  | 1 895 483,00 |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены контракта:

1. Постановление Администрации города Перми № 888 от 19.11.2009г. «Об утверждении методики расчета стоимости работ по организации мест массового отдыха населения города Перми».

2. Постановление Администрации города Перми № 28-п от 19.03.2012г. «Об утверждении размера стоимости работ по организации мест массового отдыха населения города Перми».

2. Решение Пермской Городской Думы №147 от 23.06. 2009г. «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми.»

3. Задание департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми для администрации Орджоникидзевского района г.Перми на 2013год и планируемый период 2014-2015 годов.

4. Федеральные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы (ФЕР-2001, ФЕРр-2001 в ред.2009г.).

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Стоимость выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 21.12.2012г. по 20.12.2013г.

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  |  |  | II квартал |  | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.12г. по 20.01.13г. | с 21.01.13г. по 20.02.13г. |  | с 21.02.13г. по 20.03.13г. |  |  |  | с 21.03.13г. по 20.04.13г. | с 21.04.13г. по 20.05.13г. | с 21.05.13г. по 20.06.13г. |
| 1 895 483,00 | 121 856,38 | 41 972,75 | 41 972,75 |  | 37 910,88 |  | 736 294,90 |  | 53 672,97 | 355 470,39 | 327 151,54 |
|  | III квартал | в том числе: |  |  |  |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
|  |  | с 21.06.13г. по 20.07.13г. |  | с 21.07.13г. по 20.08.13г. |  | с 21.08.13г. по 20.09.13г. |  |  | с 21.09.13г. по 20.10.13г. | с 21.10.13г. по 20.11.13г. | с 21.11.13г. по 20.12.13г. |
|  | 773 483,53 | 248 146,13 |  | 274 811,26 |  | 250 526,14 |  | 263 848,19 | 181 256,65 | 41 972,75 | 40 618,79 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								 «___» _________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением комиссии (протокол от _______2012 года         № ___) заключили настоящий контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик   принимает  на себя обязательство  выполнить работу по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми (далее – Объекты) согласно Перечню объектов Технического задания.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническое задание  (приложение № 1);

стоимость работ (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовыми актами города Перми.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Работы выполняются с 21.12.2012 г.  по  20.12.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет __________(_______) рублей  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на  уплату налогов и  сборов и  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ;  документ, подтверждающий объем вывезенного  мусора на  полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с приложением № 2 (стоимость выполнения   работ) к контракту с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование работ по контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам  производства работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок , являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения  недостатков работ при контрольной проверке и (или) приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.4. В ходе контрольных проверок Заказчик может  производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта..

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6) и Журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения общего журнала работ , подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку Общего журнала работ и   делать в нем письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные  работы.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ   за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.4, Заказчик вправе потребовать уплату  штрафа в  размере  10 000  рублей за каждый случай неисполнения.

7.6. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.	По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10. Обеспечение исполнения контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет   189 548 рублей 30 копеек (Сто восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок восемь рублей 30 копеек) в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________Н.И.Некрасов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Сроки выполнения работ: с 21.12.2012г. по 20.12.2013г.

2. Перечень объектов:

- Сквер "Пионерский" (угол ул. Маршала Толбухина и ул.Писарева)

- Сквер у ДК им. А.С.Пушкина (ул. Щербакова)

- Сквер у ДЦиТ  "Родина" (ул. Барнаульская)

- Сквер у ДК им. А.П.Чехова (ул. Репина)

3. Объем содержания :

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Сквер "Пионерский" | Сквер у ДК им. А.С.Пушкина | Сквер у ДЦиТ "Родина" | Сквер у ДК им. А.П.Чехова | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория содержания |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Общая площадь объекта | м2 | 4937,2 | 15432,8 | 1776,1 | 55284,9 | 77431 |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Механизированная очистка |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальт. покрытие | м2 | 1461 | 818 | 378 | 1186 | 3843 |
|  | Ручная очистка |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиточное покрытие | м2 |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Асфальт. покрытие | м2 |  |  |  | 12 | 12 |
|  | Дет.площадка с рез. покр-ем | м2 | 127,5 |  |  |  | 127,5 |
|  | Дет. площадка с грунт. покр-ем | м2 | 131 | 415 | 251 | 850 | 1647 |
| 2 | Постаменты памятников | м2 |  | 4 |  | 308 | 312 |
| 3 | Урны | шт. | 14 | 5 | 5 | 12 | 36 |
| 4 | Скамьи | шт. | 15 | 5 | 5 | 9 | 34 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоны | м2 | 3125 | 13135,1 | 1021 | 45419 | 62700,1 |
| 2 | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Плиточное покрытие | м2 |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Асфальт. покрытие | м2 | 1461 | 818 | 378 | 1198 | 3855 |
|  | Дет.площадка с рез. покр-ем | м2 | 127,5 |  |  |  | 127,5 |
|  | Дет. площадка с грунт. покр-ем | м2 | 131 | 415 | 251 | 850 | 1647 |
| 3 | Постаменты памятников | м2 |  | 4 |  | 308 | 312 |
| 4 | Урны |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | содержание | шт. | 14 | 5 | 5 | 12 | 36 |
|  | покраска | шт. | 9 | 5 | 5 | 12 | 31 |
| 5 | Скамьи |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч | покраска | шт. | 10 | 5 | 2 | 9 | 26 |
| 6 | Конструкции вертикального озеленения | шт. | 1 |  |  |  | 1 |
| в т.ч | покраска | м2 | 1,7 |  |  |  | 1,7 |
| 7 | Цветочные контейнеры (термо-чаши) | шт. | 5 |  |  |  | 5 |
| 8 | Цветники в термо-чашах | м2 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 9 | Цветники из однолетников | м2 | 92 | 74 | 50 | 54 | 270 |
| 10 | Кустарники в жив.изгороди | п.м |  | 1180 | 80 | 200 | 1460 |
| 11 | Ограждения | м2 | 100 |  | 98 |  | 198 |

4. Состав работ:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| Зимнее содержание |  |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом; уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Ручная очистка дорожек, площадок, постаментов памятников и МАФ с уборкой рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см |
| 3 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком - 60% от площади дорожек и площадок; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2. |
| 4 | Очистка урн от мусора, снега; погрузка мусора на автомашину; вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Разбрасывание по газону слежавшегося снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега). |
| Летнее содержание |  |
| 7 | Комплексная уборка газонов и детских площадок с грунтовым покрытием от мусора и листвы в весенний период и в октябре; перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 8 | Очистка газонов и детских площадок с грунтовым покрытием от мусора; перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 9 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым и плиточным покрытием, постаментов памятников; удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки и постаментов памятников от травы; перенос, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на полигон ТБО. |
| 10 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием. |
| 11 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой и вывоз скошенной травы на полигон ТБО. |
| 12 | Очистка урн от мусора; погрузка мусора на автомашину; вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 13 | Очистка скамеек и урн от пыли, грязи и старой отслоившейся краски; острожка дощатых покрытий скамеек при необходимости; покраска масляными составами. |
| 14 | Очистка металлоконструкций вертикального озеленения и металлического ограждения от пыли, грязи и старой краски; покраска масляными составами. |
| 15 | Прочистка ножовкой или секатором живой изгороди в мае; стрижка живой изгороди - в июне, июле, августе; прополка и рыхление приствольных канавок; погрузка травы, веток и вывоз на полигон ТБО. |
| 16 | Устройство цветников из однолетних растений и цветников вертикального озеленения (в термо-чашах). |
| 17 | Содержание цветников из однолетних растений и цветников вертикального озеленения (в термо-чашах). |
| 18 | Снятие, очистка, мытье термо-чаш и перевозка их на место хранения |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

5. Технология производства работ по устройству и содержанию цветников.

5.1. Устройство цветников вертикального озеленения (в термо-чашах) из однолетних растений:

- доставка со склада, заправка чаш водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 и растительной землей, отвечающей агробиологическим требованиям растений.

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений: не менее 10 шт. 1чашу. Ассортимент, сорт, колер и количество цветов на одну чашу согласовывается с заказчиком (приложение №8).

- термо-чаши монтируются на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.

- полив.

  - Устройство цветников из однолетних растений:

- подготовка почвы под цветники глубиной 20см – перекапывание и разравнивание.

- внесение минеральных удобрений.

- нанесение рисунка и посадка однолетних цветов – не менее 30шт на м2. Схема посадки, ассортимент, колер и количество цветов согласовывается с заказчиком (приложение №8).

- полив.

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой, цветущая. Наличие 5 цветков и бутонов на посадочном материале. Высота растений должна составлять 13-15 см. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания.

  - Содержание цветников из однолетних растений, цветников вертикального  озеленения в чашах:

- полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода.

- ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее  высоты чаши.

- цветник из однолетних растений должен быть в виде сомкнутого ковра.

- прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания.

- внесение минеральных удобрений и регуляторов роста однолетников.

- осенью очистка от стеблей и цветов, выравнивание земли в цветниках.

- снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных чаш и контейнеров и перевозка их на место хранения.

- погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

- Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- цвет покраски конструкции вертикального озеленения, ограждений,  урн и скамеек.

- ассортимент, сорт, колер и схему посадки однолетних растений.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам согласно приложения №7 к техническому заданию. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего действия муниципального контракта. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2  к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации.

Снег, складированный на газоне, должен быть распределен равномерным слоем (без формирования куч).

А также, подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния мест массового отдыха населения (скверов) в течение всего вегетационного периода, и выявленные нарушения устранять самостоятельно без напоминания Заказчика. Больные и увядшие растения, заменяются в течение 24ч.

Гарантийный срок на покраску: 6 месяцев

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверов) в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате, за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Газоны: выполнено рыхление снега, образовавшееся при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега), снег распределен равномерным слоем (без формирования куч). |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-30 часам утра и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега на 90% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком не более 10% площади дорожек и (или) имеется заужение не более 10% площади дорожек. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки постаменты памятников, : Уборка произведена к 9-00 часам утра и (или) толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега не менее 60% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком не более 20% площади дорожек и (или) имеется заужение не более 20% площади дорожек и (или) МАФ: составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) имеется единичный бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – не до поверхности покрытия и (или) боковая грань бортового камня очищена от снега менее 60% протяженности дорожки, по всему периметру площадки и (или) поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком более 20% площади дорожек и площадок и (или) имеется заужение более 20% площади дорожек и (или) МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора и (или) не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) имеется бытовой и промышленный мусор и (или) урны переполнены и (или) Газоны: не выполнено рыхление снега, образовавшееся при уборке дорожек и площадок (в период таяния снега) и (или) снег, распределен не равномерным слоем (имеются кучи). |

| 5 | Летний период содержания | Норматив: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами плиточного покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Скамьи, урны, металлоконструкции вертикального озеленения, ограждения ( далее МАФ): окрашены в срок, установленный Заказчиком, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 5% площади содержания. Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие, поврежденные ветви, слабые однолетние побеги, загущающие посадки, выполнен полив вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Термо-чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с Заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Осенью: термо-чаши очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка произведена к 8-30 часам утра и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня не менее 90% площади содержания и (или) МАФ: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 3-х календарных дня и (или) Газоны: наличие сухих листьев не более 10% площади содержания и (или) Живые изгороди: наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10% и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей не более 10%. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников : Уборка произведена к 9-00 часам утра и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня не менее 80% площади содержания и (или) МАФ: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 5-и календарных дней и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена Заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) Газоны: высота травостоя не более 15 см и (или) и (или) наличие сухих листьев не более 30% площади содержания и (или) Живые изгороди: наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 20% и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей не более 20%. |

| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки, постаменты памятников: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее 60% площади содержания и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) МАФ: окрашены с отклонением, от срока, установленного Заказчиком, более 5-и календарных дней и (или) имеется грязь, мусор сорная растительность и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и (или) не предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней и (или) Газоны: высота травостоя более 15 см, имеется мусор и (или) наличие сухих листьев более 40% площади содержания и (или) есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) и (или) Деревья: не составлена и не предоставлена в течение 5-и календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: не выполнена формовочная обрезка живой изгороди и (или) наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 20% и (или) не выполнена поливка вновь посаженных кустарников и (или) не выполнена подкормка и (или) имеется сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей более 20% и (или) Устройство цветников из однолетних растений: не перекопана земля в цветниках, и (или) не заправлены и не установлены термо-чаши и (или) посадка в цветиках не выполнена из однолетних растений и (или) не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком и (или) рисунок цветника, ассортимент растений не согласованы с Заказчиком и (или) посадка в цветниках выполнена не стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, наличие вредителей, болезни) и (или) посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации и (или) не соблюдена плотность посадки согласно технологии и (или) не выполнен полив и (или) Содержание цветников из однолетних растений: не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы и (или) не выполнено рыхление почвы в цветниках и (или) присутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения и (или) осенью: термо-чаши не очищены, не вымыты, не убраны на хранение. Цветники не очищены от стеблей и цветов и (или) не произведено выравнивание земли и (или) растительные остатки и случайный мусор не вывезены на полигон ТБО. |
| --- | --- | --- |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                 								           Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта озеленения | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов         								Подрядчик ________________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                 								Подрядчик ________________

Приложение №5

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба местам массового отдыха населения

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов				Подрядчик ________________

Приложение №6

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов      				Подрядчик ________________

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение ПГД от 23 июня 2009г. № 147 |  | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | ВСН 20-87 |  | Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов      			Подрядчик ________________

Приложение №8

к техническому заданию

(Форма)

Заявка на устройство цветников.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов    			Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

- Стоимость выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 21.12.2012г. по 20.12.2013г.

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  |  |  | II квартал |  | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.12г. по 20.01.13г. | с 21.01.13г. по 20.02.13г. |  | с 21.02.13г. по 20.03.13г. |  |  |  | с 21.03.13г. по 20.04.13г. | с 21.04.13г. по 20.05.13г. | с 21.05.13г. по 20.06.13г. |
| 1 895 483,00 | 121 856,38 | 41 972,75 | 41 972,75 |  | 37 910,88 |  | 736 294,90 |  | 53 672,97 | 355 470,39 | 327 151,54 |
|  | III квартал | в том числе: |  |  |  |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
|  |  | с 21.06.13г. по 20.07.13г. |  | с 21.07.13г. по 20.08.13г. |  | с 21.08.13г. по 20.09.13г. |  |  | с 21.09.13г. по 20.10.13г. | с 21.10.13г. по 20.11.13г. | с 21.11.13г. по 20.12.13г. |
|  | 773 483,53 | 248 146,13 |  | 274 811,26 |  | 250 526,14 |  | 263 848,19 | 181 256,65 | 41 972,75 | 40 618,79 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                  				                                                       Подрядчик _____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2012г.

Заказчик:  МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы на содержание мест массового отдыха населения (скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми (приложение 1 к настоящему техническому заданию).