УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа

администрации города Перми

_______________  Р.Ю. Чепкасов

«__» ________  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул. Кирова (Пермская), 82 |
| Адрес электронной почты |  | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 212-55-40, 212-68-29 (факс) |
| Контактное лицо |  | Чайко Ольга Михайловна |
| - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 22 476 018,70 (Двадцать два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемнадцать) рублей 70 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации/№ 2 к контракту). |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации/№ 1 к контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации) |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Свердловский район. Работы выполняются согласно перечню дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе (Приложение № 1 к техническому заданию) |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: 25.12.2012 г. Окончание работ: 20.12.2014 г. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора в щебеночном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора в асфальтобетонном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 3 к муниципальному контракту), фотодокументов до начала производства работ и после окончания производства работ за отчетный месяц, счета-фактуры, актов контрольных проверок, акта оценки работы подрядчика. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости заказчика (Приложение № 2 к документации/ № 2 контракту) с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В акте о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.11.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.12.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06.12.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта перечисление участником аукциона с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от_______ № _______________________.. |

Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.»)

1. Состав работ по содержанию и ремонту дорог частного сектора:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части.

Летнее содержание:

- уборка проезжей части, обочин и газонов от мусора;

- кошение травы на газонах;

- вывоз мусора;

- профилирование проезжей части и обочин.

Ремонт дорог:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки М 800, фракция 10-20 мм, 20-40 мм толщиной 10 см, в плотном теле.

Расход щебня М 800, фракция 20-40 мм – 0,11151 м3/м2; фракция 10-20 мм – 0,01449 м3/м2.

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, 2 марки толщиной 5 см

2. Объем выполняемых работ:

- по содержанию проезжей части: 381 978 м2;

- по содержанию газонов: 127 326 м2;

- по ремонту в щебеночном исполнении: 45 906 м2 (2013 год); 45 906 м2 (2014 год);

- по ремонту в асфальтобетонном исполнении: 995 м2 (2013 год); 995 м2 (2014 год).

3. Сроки выполнения работ: с 25 декабря 2012 года по 20 декабря 2014 года.

4. Стоимость выполнения работ: 22 476 018,70 руб.

5. Требования к качеству работ (результату работ):

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, съезды должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть, обочины и газоны должны быть очищены от мусора.

Произведено кошение газонов.

Осуществлен вывоз мусора.

Произведено профилирование проезжей части и обочин.

6. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе (Приложение № 1 к техническому заданию на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

7. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в щебеночном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в асфальтобетонном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе.

| № п/п | Наименование объектов | Дороги, м2 | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пос. Соболи |  |  |
| 1 | Таежная (от Бродовский тракт до ул. 1-ая Соболинская, 23) | 3660 | 1 220 |
| 2 | 2-я Таёжная | 1920 | 640 |
| 3 | 3-я Таёжная | 540 | 180 |
| 4 | 4-я Таёжная | 1140 | 380 |
| 5 | 1-я Соболинская | 3120 | 1 040 |
| 6 | 2-я Соболинская | 1800 | 600 |
| 7 | 3-я Соболинская | 2340 | 780 |
| 8 | 4-я Соболинская | 1980 | 660 |
| 9 | 5-я Соболинская | 3840 | 1 280 |
|  | Пос. Голый Мыс |  |  |
| 10 | 1-я Полевая | 3780 | 1 260 |
| 11 | 2-я Полевая | 3840 | 1 280 |
| 12 | Молодежная | 3900 | 1 300 |
| 13 | Промысловая | 2340 | 780 |
| 14 | Школьная | 3480 | 1 160 |
| 15 | Лесная | 1860 | 620 |
| 16 | Больничная | 1440 | 480 |
| 17 | Апрельская | 1140 | 380 |
| 18 | Рабочая | 1440 | 480 |
| 19 | Уктусская | 2820 | 940 |
| 20 | Межевая | 2100 | 700 |
|  | Поселок Липогорский |  |  |
| 21 | 1-я Липогорская | 1200 | 400 |
| 22 | 2-я Липогорская | 1920 | 640 |
| 23 | 3-я Липогорская | 3000 | 1 000 |
| 24 | 4-я Липогорская | 1800 | 600 |
| 25 | 5-я Липогорская | 600 | 200 |
|  | Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |  |
| 26 | Узбекская | 6960 | 2 320 |
| 27 | Казахская | 5580 | 1 860 |
| 28 | Усть-Качкинская | 3840 | 1 280 |
| 29 | Луганская | 3060 | 1 020 |
| 30 | Симфeропольская | 5700 | 1 900 |
| 31 | Таджикская | 5760 | 1 920 |
| 32 | Красноуфимская | 5160 | 1 720 |
| 33 | Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 5820 | 1 940 |
| 34 | Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 4740 | 1 580 |
| 35 | Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 570 | 190 |
| 36 | Чернушинская | 2400 | 800 |
| 37 | Таманская | 3090 | 1 030 |
| 38 | Лисичанская | 2580 | 860 |
| 39 | Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 7140 | 2 380 |
| 40 | Лякишева | 960 | 320 |
| 41 | Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 960 | 320 |
| 42 | Старцева (от Глуховская до Старцева д.136) | 8820 | 2 940 |
| 43 | Балхашская (от Глуховская до Суздальской) | 11700 | 3 900 |
| 44 | Туркестанская | 13200 | 4 400 |
| 45 | Бердичевская | 9720 | 3 240 |
| 46 | Уманская | 3570 | 1 190 |
| 47 | Лихвинская (от Братской до Луганской) | 2940 | 980 |
| 48 | Ялуторовская | 5880 | 1 960 |
| 49 | Новоильинская | 4860 | 1 620 |
| 50 | Осокинская | 4350 | 1 450 |
| 51 | 1-я Зеленогорская | 3750 | 1 250 |
| 52 | 2-я Зеленогорская | 2400 | 800 |
| 53 | Южноуральская | 7560 | 2 520 |
| 54 | Кемеровская | 5898 | 1 966 |
| 55 | Лебединская | 5760 | 1 920 |
| 56 | Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3840 | 1 280 |
| 57 | Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 540 | 180 |
| 58 | Проезд от Пихтовая, 46 до Братская, 11 | 1410 | 470 |
| 59 | Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 6630 | 2 210 |
|  | Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |  |
| 60 | Утренняя | 3780 | 1 260 |
| 61 | Смородиновая | 9000 | 3 000 |
| 62 | Ореховая | 16800 | 5 600 |
| 63 | Ясеневая | 14280 | 4 760 |
| 64 | Кленовая | 13260 | 4 420 |
| 65 | Цветочная | 12360 | 4 120 |
| 66 | Бродовское кольцо | 13800 | 4 600 |
| 67 | Осенняя | 3960 | 1 320 |
| 68 | Зимняя | 4920 | 1 640 |
| 69 | Летняя | 4560 | 1 520 |
| 70 | Грибная | 3840 | 1 280 |
| 71 | 1-ый ромашковый переулок | 2100 | 700 |
| 72 | 2-ой ромашковый переулок | 900 | 300 |
| 73 | Ландышевая | 2460 | 820 |
| 74 | Виноградная | 3900 | 1 300 |
| 75 | Радужный переулок | 1980 | 660 |
| 76 | 1-я радиальная | 2520 | 840 |
| 77 | 2-я радиальная | 4920 | 1 640 |
| 78 | 3-я радиальная | 2340 | 780 |
| 79 | 4-я радиальная | 6480 | 2 160 |
| 80 | 5-я радиальная | 7200 | 2 400 |
| 81 | Пасечная (от а/д Пермь-Жебреи до дома № 45) | 900 | 300 |
|  | Улицы в м/р Загарье |  |  |
| 82 | 2-я Нейвинская | 840 | 280 |
| 83 | 3-я Нейвинская | 900 | 300 |
| 84 | Серпуховская 22-28 | 840 | 280 |
| 85 | Полазненская 7-25 | 1080 | 360 |
| 86 | 2-я Загарье | 1020 | 340 |
| 87 | проезд от ул. Полазненская до ул. Полазненская, 65 | 240 | 80 |
| 88 | проезд от ул. Полазненская до ул. Полазненская, 81 | 210 | 70 |
|  | м/р Бахаревка |  |  |
| 89 | 1-я Бахаревская | 11340 | 3 780 |
| 90 | Пристанционная (от ж/д станция Бахаревка до ул. Пристанционная, 38 | 3390 | 1 130 |
|  | м/р Крохалева |  |  |
| 91 | Илецкая (от ул. Солдатова до ул. Муромская, 18) | 930 | 310 |
| 92 | Муромская (от ул. Солдатова до ул. Муромская, 17) | 780 | 260 |
|  | ИТОГО: | 381 978 | 127 326 |

Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Расчет стоимости выполнения работ

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2013-2014 гг.

Продолжение Приложения № 2 к документации

Приложение № 3 к документации

Проект Муниципального контракта № ___

на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.»)

г. Пермь                                                                                                                     «__» ________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жернокова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 27.09.2011 № 524 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2012-2014 годы» (Мероприятие 3.1.1. (Содержание автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ); мероприятие 3.1.2. (Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ), в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от _________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.». Решением конкурсной (аукционной) комиссии № __ (протокол № ____ от _________).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг., сдать результат выполненных работ Заказчику  по актам о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Состав и объем выполняемых работ, требования к качеству работ (результату работ) указаны в приложении № 1  к муниципальному контракту (Техническое задание на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.»).

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются в соответствии с перечнем дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе (Приложение № 1 к техническому заданию.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

- Приложение № 2 – Расчет стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.;

- Приложение № 2.1. - Стоимость выполнения работ по  месяцам на 2013 год по содержанию и ремонту  дорог  (4 категории)  частного   сектора  на   территории  Свердловского  района города Перми;

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014 год  по  содержанию  и  ремонту  дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми;

- Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 - Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  и  ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.;

- Приложение № 6 –  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

- Приложение № 7 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

- Приложение № 8 – Форма предписания;

- Приложение № 9 – Форма Графика погашения аванса.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения  работ: с 25 декабря 2012 года по 20 декабря 2014 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена работ, подлежащих выполнению в период с 25 декабря 2012 года по 20 декабря 2014 года, устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет __________ (_________________________) рублей __ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

Цена работ по содержанию и ремонту:

2013 г.

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми _____________ ( _________________________________ ), включая НДС _______________.

2014 г.

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми _____________ ( _________________________________ ), включая НДС _______________.

На основании ст. 15 решения Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 (ред. От 25.09.2012) «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ текущего года по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми, указанной в настоящем пункте, с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы.

Аванс выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.

Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года, указанной в п.3.1. Контракта, погашается в соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту.

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту может быть изменена в случае уменьшения
размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением
санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 3 к муниципальному контракту), фотодокументов до начала производства работ и после окончания производства работ за отчетный месяц, счета-фактуры, актов контрольных проверок, акта оценки работы подрядчика.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта производства работ, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

Приемка работ по настоящему контракту проводится по акту о приемке выполненных работ ежемесячно на 20 число текущего месяца. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течении 7 (Семи) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки по форме (приложение № 4 к муниципальному контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится Заказчиком своевременно.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, применяемым материалам, по технологии, согласно рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту), а также предписаниях, составленных по форме согласно Приложению № 8 к контракту  являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к муниципальному контракту).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в щебеночном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в асфальтобетонном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объектов производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок. Восстановлением объекта производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены настоящим контрактом.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к муниципальному контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения и предоставлять его Заказчику по первому требованию.

- Выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к муниципальному контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

- выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 8 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи и/или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4 к муниципальному контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от цены работ указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий настоящего контракта, выданного Заказчиком, Заказчик выписывает Подрядчику штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, включая гарантийные обязательства.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- залога денежных средств,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94			          		                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

Директор ________________ /А.С. Жерноков/              _________________ /_____________/

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от ____________

Техническое задание на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.»).

1. Состав работ по содержанию и ремонту дорог частного сектора:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части.

Летнее содержание:

- уборка проезжей части, обочин и газонов от мусора;

- кошение травы на газонах;

- вывоз мусора;

- профилирование проезжей части и обочин.

Ремонт дорог:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки М 800, фракция 10-20 мм, 20-40 мм толщиной 10 см, в плотном теле.

Расход щебня М 800, фракция 20-40 мм – 0,11151 м3/м2; фракция 10-20 мм – 0,01449 м3/м2.

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, 2 марки толщиной 5 см

2. Объем выполняемых работ:

- по содержанию проезжей части: 381 978 м2;

- по содержанию газонов: 127 326 м2;

- по ремонту в щебеночном исполнении: 45 906 м2 (2013 год); 45 906 м2 (2014 год);

- по ремонту в асфальтобетонном исполнении: 995 м2 (2013 год); 995 м2 (2014 год).

3. Сроки выполнения работ: с 25 декабря 2012 года по 20 декабря 2014 года.

4. Стоимость выполнения работ:

5. Требования к качеству работ (результату работ):

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, съезды должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть, обочины и газоны должны быть очищены от мусора.

Произведено кошение газонов.

Осуществлен вывоз мусора.

Произведено профилирование проезжей части и обочин.

6. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе (Приложение № 1 к техническому заданию на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

7. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в щебеночном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту дорог (4 категории) частного сектора  в асфальтобетонном исполнении на территории Свердловского района города Перми составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог

(4 категории) частного сектора на территории

Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

(открытого аукциона в электронной форме «На право

заключить муниципальный контракт на выполнение

работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории)

частного сектора на территории Свердловского района

города Перми в 2012-2014 гг.»).

Перечень дорог (4 категории) частного сектора в Свердловском районе.

| № п/п | Наименование объектов | Дороги, м2 | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пос. Соболи |  |  |
| 1 | Таежная (от Бродовский тракт до ул. 1-ая Соболинская, 23) | 3660 | 1 220 |
| 2 | 2-я Таёжная | 1920 | 640 |
| 3 | 3-я Таёжная | 540 | 180 |
| 4 | 4-я Таёжная | 1140 | 380 |
| 5 | 1-я Соболинская | 3120 | 1 040 |
| 6 | 2-я Соболинская | 1800 | 600 |
| 7 | 3-я Соболинская | 2340 | 780 |
| 8 | 4-я Соболинская | 1980 | 660 |
| 9 | 5-я Соболинская | 3840 | 1 280 |
|  | Пос. Голый Мыс |  |  |
| 10 | 1-я Полевая | 3780 | 1 260 |
| 11 | 2-я Полевая | 3840 | 1 280 |
| 12 | Молодежная | 3900 | 1 300 |
| 13 | Промысловая | 2340 | 780 |
| 14 | Школьная | 3480 | 1 160 |
| 15 | Лесная | 1860 | 620 |
| 16 | Больничная | 1440 | 480 |
| 17 | Апрельская | 1140 | 380 |
| 18 | Рабочая | 1440 | 480 |
| 19 | Уктусская | 2820 | 940 |
| 20 | Межевая | 2100 | 700 |
|  | Поселок Липогорский |  |  |
| 21 | 1-я Липогорская | 1200 | 400 |
| 22 | 2-я Липогорская | 1920 | 640 |
| 23 | 3-я Липогорская | 3000 | 1 000 |
| 24 | 4-я Липогорская | 1800 | 600 |
| 25 | 5-я Липогорская | 600 | 200 |
|  | Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |  |
| 26 | Узбекская | 6960 | 2 320 |
| 27 | Казахская | 5580 | 1 860 |
| 28 | Усть-Качкинская | 3840 | 1 280 |
| 29 | Луганская | 3060 | 1 020 |
| 30 | Симфeропольская | 5700 | 1 900 |
| 31 | Таджикская | 5760 | 1 920 |
| 32 | Красноуфимская | 5160 | 1 720 |
| 33 | Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 5820 | 1 940 |
| 34 | Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 4740 | 1 580 |
| 35 | Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 570 | 190 |
| 36 | Чернушинская | 2400 | 800 |
| 37 | Таманская | 3090 | 1 030 |
| 38 | Лисичанская | 2580 | 860 |
| 39 | Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 7140 | 2 380 |
| 40 | Лякишева | 960 | 320 |
| 41 | Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 960 | 320 |
| 42 | Старцева (от Глуховская до Старцева д.136) | 8820 | 2 940 |
| 43 | Балхашская (от Глуховская до Суздальской) | 11700 | 3 900 |
| 44 | Туркестанская | 13200 | 4 400 |
| 45 | Бердичевская | 9720 | 3 240 |
| 46 | Уманская | 3570 | 1 190 |
| 47 | Лихвинская (от Братской до Луганской) | 2940 | 980 |
| 48 | Ялуторовская | 5880 | 1 960 |
| 49 | Новоильинская | 4860 | 1 620 |
| 50 | Осокинская | 4350 | 1 450 |
| 51 | 1-я Зеленогорская | 3750 | 1 250 |
| 52 | 2-я Зеленогорская | 2400 | 800 |
| 53 | Южноуральская | 7560 | 2 520 |
| 54 | Кемеровская | 5898 | 1 966 |
| 55 | Лебединская | 5760 | 1 920 |
| 56 | Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3840 | 1 280 |
| 57 | Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 540 | 180 |
| 58 | Проезд от Пихтовая, 46 до Братская, 11 | 1410 | 470 |
| 59 | Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 6630 | 2 210 |
|  | Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |  |
| 60 | Утренняя | 3780 | 1 260 |
| 61 | Смородиновая | 9000 | 3 000 |
| 62 | Ореховая | 16800 | 5 600 |
| 63 | Ясеневая | 14280 | 4 760 |
| 64 | Кленовая | 13260 | 4 420 |
| 65 | Цветочная | 12360 | 4 120 |
| 66 | Бродовское кольцо | 13800 | 4 600 |
| 67 | Осенняя | 3960 | 1 320 |
| 68 | Зимняя | 4920 | 1 640 |
| 69 | Летняя | 4560 | 1 520 |
| 70 | Грибная | 3840 | 1 280 |
| 71 | 1-ый ромашковый переулок | 2100 | 700 |
| 72 | 2-ой ромашковый переулок | 900 | 300 |
| 73 | Ландышевая | 2460 | 820 |
| 74 | Виноградная | 3900 | 1 300 |
| 75 | Радужный переулок | 1980 | 660 |
| 76 | 1-я радиальная | 2520 | 840 |
| 77 | 2-я радиальная | 4920 | 1 640 |
| 78 | 3-я радиальная | 2340 | 780 |
| 79 | 4-я радиальная | 6480 | 2 160 |
| 80 | 5-я радиальная | 7200 | 2 400 |
| 81 | Пасечная (от а/д Пермь-Жебреи до дома № 45) | 900 | 300 |
|  | Улицы в м/р Загарье |  |  |
| 82 | 2-я Нейвинская | 840 | 280 |
| 83 | 3-я Нейвинская | 900 | 300 |
| 84 | Серпуховская 22-28 | 840 | 280 |
| 85 | Полазненская 7-25 | 1080 | 360 |
| 86 | 2-я Загарье | 1020 | 340 |
| 87 | проезд от ул. Полазненская до ул. Полазненская, 65 | 240 | 80 |
| 88 | проезд от ул. Полазненская до ул. Полазненская, 81 | 210 | 70 |
|  | м/р Бахаревка |  |  |
| 89 | 1-я Бахаревская | 11340 | 3 780 |
| 90 | Пристанционная (от ж/д станция Бахаревка до ул. Пристанционная, 38 | 3390 | 1 130 |
|  | м/р Крохалева |  |  |
| 91 | Илецкая (от ул. Солдатова до ул. Муромская, 18) | 930 | 310 |
| 92 | Муромская (от ул. Солдатова до ул. Муромская, 17) | 780 | 260 |
|  | ИТОГО: | 381 978 | 127 326 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______ от ____________

Расчет стоимости выполнения работ

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2013-2014 гг.

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 2.1.

к муниципальному контракту

№ _______ от ____________

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2013 год

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора

на территории Свердловского района города Перми.

с

25.12.2012

по

20.01.2013

с

21.01.2013

по

20.02.2013

с

21.02.2013

по

20.03.2013

с

21.03.2013

по

20.04.2013

с

21.04.2013

по

20.05.2013

с

21.05.2013

по

20.06.2013

с

21.06.2013

по

20.07.2013

с

21.07.2013

по

20.08.2013

с

21.08.2013

по

20.09.2013

с

21.09.2013

по

20.10.2013

с

21.10.2013

по

20.11.2013

с

21.11.2013

по

20.12.2013

содержание

ремонт

ИТОГО

Годовая

стоимость

выполнения

работ

I квартал

в том числе

II квартал

в том числе

III квартал

в том числе

IV квартал

в том числе

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014 год

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора

на территории Свердловского района города Перми.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______ от ____________

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт № ____  от «__» _____________ 20 __ г.

АКТ № _____ от ________

о приемке выполненных работ

| Наименование и стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ________________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) ________________(расшифровка)

(должность) ________________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ «Благоустройство Свердловского  района»  _________________ (____________)

Подрядчик (должность) ____________________ (расшифровка)

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  и  ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (приложение 5 к настоящему контракту)

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______ от ____________

Акт контрольной проверки

качества работ по содержанию городских улиц и дорог

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

«__» ___________ 20__ г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Категория улицы | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом № _____ от «__» ____________ 20__ г. проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту.

Заказчик  _________________ (________________)

Подрядчик  ________________ (________________)

(форма)

Акт контрольной проверки

качества работ по  ремонту городских улиц и дорог

____________________________________

( Наименование Подрядчика)

«__» __________  20__г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Количество баллов по критериям |  |  |  | Средний балл по качеству ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | критерии оценки качества(Приложение № 6 к МК) |  |  |  |  |
|  |  | от | до | 1 | 2 | ……… | n |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

n- количество показателей качества, по которым произведена проверка, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Контракту.

Заказчик ____________________    _________________________     (______________________)

(должность)		подпись                                      (Ф.И.О)

Подрядчик ____________________   _________________________   (______________________)

(должность)		подпись                                      (Ф.И.О)

(форма)

А К Т

оценки работы подрядчика,

за _______________ 20__ г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СУДС |  |  |  |  |
| ΣСУДС (средний балл) |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |
| БУДС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик   __________________(_______________________)		         Подрядчик _____________________(_____________________)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______ от ____________

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  и  ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.

1.  Баллы по содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми, входящих в муниципальный контракт, определяется согласно критериям (Приложение № 6 к настоящему Контракту)

2. Итоговый балл по содержанию и ремонту улиц и дорог определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БУДС=((∑СУДСi /y) + КУДС)/2, где

БУДС – балл по содержанию и ремонту улиц и дорог, входящих в муниципальный контракт за ____ месяц (с ____ по ____ ) 20____года,

∑СУДСi – суммарный балл по содержанию улиц и дорог по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № 6 к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

КУДС- балл за качество работ по  ремонту (определяется по результатам инструментальной проверки и лабораторных испытаний) по итогам отчетного месяца.

КУДС определяется как среднее арифметическое значение баллов по критериям, указанным в приложении № 6 к настоящему контракту.

СУДСi определяется по формуле (2):

СУДСi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов улично-дорожной сети, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов улично-дорожной сети.

- Примечание:

- расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию и ремонту в летний период. В период зимнего содержания объектов применяется формула без учета баллов по качеству ремонта по формуле (3):

y

БУДС=∑СУДСi /y

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию и ремонту улиц и дорог, входящих в муниципальный контракт.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БУДС), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 5%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 31 до 19%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 55 до 35%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 92 до 60%

2,5 баллов и ниже  - оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 2.1. к настоящему контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг. (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2012-2014 гг.»).

| Дороги IV категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена на всю ширину, колейность отсутствует. Допустимая толщина рыхлого снега во время снегопада и до окончания уборки (до 80 мм) Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) до 70 мм Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) до 100 мм |
| 4 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена на всю ширину, колейность составляет не более 4,0 см. Допустимая толщина рыхлого снега во время снегопада и до окончания уборки (до 90 мм) Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) до 80 мм Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) до 110 мм |
| 3 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена на ширину проезда, колейность составляет не более 5,0 см. Допустимая толщина рыхлого снега во время снегопада и до окончания уборки (до 100 мм) Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) до 90 мм Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) до 120 мм |
| 2 | зимний период содержания | Проезжая часть не очищена от снега, колейность составляет более 5.0 см Допустимая толщина рыхлого снега во время снегопада и до окончания уборки (более 100 мм) Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) более 90 мм Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) более 120 мм |
| 5 | летний период содержания | На проезжей части отсутствует мусор, посторонние предметы. Произведено кошение газонов. При капитальном типе покрытия повреждения (выбоины) составляют не более 1,5 м2 на 1000 м2 размером не более 15х60х5. Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 4 см. Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 15% от общей площади. |
| 4 | летний период содержания | На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 10% от площади содержания, Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 5,0 см. Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 20% от общей площади. Произведено кошение газонов. |
| 3 | летний период содержания | На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 30% от площади содержания, Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 5,0 см. Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 30% от общей площади. Произведено кошение газонов. |
| 2 | летний период содержания | На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы, Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет более 5,0 см. Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет более 30% от общей площади. Не произведено кошение газонов. |

| № параметра | Критерии оценки | Оценка по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 5 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 2 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 4 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 2 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 5 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 5 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 2 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 2 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 2 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 5 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 2 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 5 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 5 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 2 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 5 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 4 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 2 |
| 2.5. | Поперечн0е сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 5 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 4 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 3 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 2 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 5 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 4 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 3 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 2 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 5 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 3 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 2 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 4 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 3 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 2 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 2 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 2 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 2 |
| 4.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 2 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97 | 2 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-97 | 2 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 2 |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ____ от _________

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от «___» _______ 20__ г.                                                                                                                № ____

Наименование Подрядчика___________ _________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № _____________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______________, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате _______________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ____ от _________

(форма)

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашения аванса на____________год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, всего |  | I кв. всего | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  | II кв. | в т.ч. по месяцам |  |  |  | III кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  | IV кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  |
|  |  |  | январь | февраль |  |  | март |  |  | всего | апрель |  | май | июнь | всего |  | июль | август | сентябрь | всего |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик: директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» ______________ (А.С.Жерноков)

М.П.

Подрядчик: должность ________________ (ФИО)

М.П.