- Проект договора № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту -

- замена оконных блоков в левом крыле поликлиники №1 по ул. Гашкова, 41а

- г. Пермь                                                                                                           « ___» ________ 201__ г.

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Шеиной Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны  и ________________________________________, именуем(ый) в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего(ей) на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с протоколом от «___» ___________ 201 г. № __________________ , заключили  настоящий  договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту - замене оконных блоков в левом крыле поликлиники №1 по ул.Гашкова, 41а, в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.Место выполнения работ: Поликлиника №1 МБУЗ «ГП № 7» - Пермский край, г. Пермь, ул. Гашкова, 41а,  (далее - Объект).

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА  ДОГОВОРА

3.1. Цена договора составляет  – ______________________, ___ копеек (______________), в том числе НДС ____________.

Цена договора определена на основании результата открытого аукциона в электронной форме и является твердой, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены договора.

Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту - замене оконных блоков в левом крыле поликлиники №1 по ул.Гашкова, 41а, в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием и сдать результат работ, а также соответствующую документацию, Заказчику в срок, установленный в п. 6.1 настоящего договора.

4.1.2. Подрядчик осуществляет уборку мусора из помещений в процессе выполнения работ и вывоз строительного мусора с прилегающей территории по их окончанию.

4.1.3. Обеспечить общий порядок на Объекте, соблюдение при выполнении работ на Объекте правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.1.4.Назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором.

4.1.5.Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

4.1.6.Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.1.7.Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8.В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) и акта сдачи-приемки результата работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком;

4.1.9.Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика, находящегося на объекте, в период демонтажа-монтажа оконных блоков и решеток и в течение всего срока выполнения работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику в течение трёх дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи  Объект в работу.

5.1.2. Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Принять результат работ в пятидневный срок с момента получения уведомления  Подрядчика о его готовности к сдаче результата работ.

5.1.4. Оплатить Подрядчику принятый результат  работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.Начало выполнения работ – 15 января 2013 года, окончание работ – 10 февраля 2013 года, с учетом сдачи надлежаще оформленных документов.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата результата работ производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в 2013 году после поступления средств на счет учреждения из бюджета на соответствующие мероприятия, а также после предоставления Подрядчиком надлежаще оформленного акта сдачи-приемки результата работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), актов на скрытые работы, журнала производства работ, сертификатов или паспортов на материалы, изделия и оборудования и счета – фактуры на выполненные работы.

- 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Выполнение работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием.

8.2. Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- материалы и конструкции должны соответствовать требованиям СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01,СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика, СНиП 23.05-95 Естественное и искусственное освещение, СНиП И-3-79 Строительная теплотехника, СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, СНиП II-12-77 Защита от шума, ГОСТ 12.1.036-81 Шум. Допускаемые уровни в жилых и общественных зданиях, СН №3077 84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилых застроек и действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, изделия, оборудование должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам Объекта и иному имуществу Заказчика;

- монтаж оконных блоков должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002. Внутренние откосы должны быть выполнены из декоративного бумажно-слоистового пластика с утеплителем;

- в оконные блоки должны быть вмонтированы вентиляторы осевые BO10ПО2 или «эквивалент» (режим работ: приток-вытяжка, присоединительные размеры монтажной панели – 212мм х140мм, климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69, номинальное напряжение 220В, укомплектованность наружной крышкой);

- гарантия на выполненные работы распространяется на весь выполненный Подрядчиком объём работ (100%) и срок гарантии составляет 60 месяцев. Если в период гарантийного срока  обнаружатся дефекты выполненных Подрядчиком работ или не соответствие результата работ установленным требованиям, то Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. Контроль объёма, качества выполненных Подрядчиком работ и используемых Подрядчиком материалов, параметров результата работ и оформление соответствующей документации осуществляется, в соответствии со статьей 749 ГК РФ, ООО «Пермь-Инжиниринг» (далее – представитель технического надзора).

8.4. Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, техническим заданием и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- 9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. От имени Заказчика представитель технического надзора в процессе выполнения работ осуществляет технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвует в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяет качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

9.2. Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и представителя технического надзора о готовности к сдаче скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без разрешения представителя технического надзора, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

9.3. В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета и  технического задания, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то в акт сдачи-приемки работ представителем технического надзора вносятся мотивированные замечания и Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

9.4. Приёмка результата работ производится Заказчиком в пятидневный срок с момента получения уведомления  Подрядчика о его готовности к сдаче результата работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ. В приёмке результата работ участвуют также представители  технического надзора.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два для Заказчика, один для Подрядчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. К настоящему договору  прилагаются:

- Приложение № 1 Локальный сметный расчет;

- Приложение №2 Техническое задание.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Адрес:614070, г. Пермь, ул. Крупской, 57 «А» ИНН/КПП 5906005060/590601001 Р/с 40701810300003000001 РКЦ г.Пермь, г.Пермь Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №7», л/с 07920002826) ОГРН 10259013729925 ОКАТО 57401000000 БИК 045744000 Главный врач __________________Ю.В.Шеина « » _________ 201 г. МП | Адрес: ______________ _________________ « » ___________ 201 г. МП |