Приложение №2

к Извещению от 13.11.2012

Администрация Орджоникидзевского района города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на организацию празднично обустроенных мест массового отдыха в Новогодние и рождественские праздники в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 175500,00 руб.

- Средства  на оплату труда 25042,65 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Горка высотой 1.5м на площади у МАУК г.Перми "ДК им.А.С.Пушкина"(ул.Щербакова,33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР10-01-052-02прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: лестниц на горку без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,4 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 619,88 | 54,95 | 7,32 | 4,08 5,71 |  |
| 2 | ФЕР07-05-001-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледовых блоков массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 | 2544,34 | 461,82 | 2082,52 236,66 | 457,98 | 83,13 | 374,85 42,60 | 52,84 9,51 | 17,53 3,16 |
| 3 | Договорная цена | Стоимость ледовых блоков | шт | 18 | 413,21 |  |  | 7437,78 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-027-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: ручным способом. | 1000 м2 спланированной площади | 0,005 | 853,00 | 853,00 |  | 4,27 | 4,27 |  | 100 0,5 |  |
| 5 | ФЕР15-02-032-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки | 100 м2 проекции | 0,02 | 7905,53 | 7679,28 | 226,25 50,82 | 158,11 | 153,59 | 4,52 1,02 | 731,36 14,63 | 4,57 0,09 |
| 6 | ФЕР15-03-002-01прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледяных штучных декоративных изделий (круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 250 мм | 1 деталь | 20 | 7,33 | 5,49 | 1,45 0,22 | 146,60 | 109,80 | 29,00 4,40 | 0,62 12,4 | 0,02 0,4 |
| Раздел 2. Горка высотой 1.5м на площади у МАУК ДК "Искра"(ул.Веденеева,54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-052-02прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: лестниц на горку без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,4 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 619,88 | 54,95 | 7,32 | 4,08 5,71 |  |
| 8 | ФЕР07-05-001-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледовых блоков массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 | 2544,34 | 461,82 | 2082,52 236,66 | 457,98 | 83,13 | 374,85 42,60 | 52,84 9,51 | 17,53 3,16 |
| 9 | Договорная цена | Стоимость ледовых блоков | шт | 18 | 413,21 |  |  | 7437,78 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-027-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: ручным способом. | 1000 м2 спланированной площади | 0,005 | 853,00 | 853,00 |  | 4,27 | 4,27 |  | 100 0,5 |  |
| 11 | ФЕР15-02-032-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки | 100 м2 проекции | 0,02 | 7905,53 | 7679,28 | 226,25 50,82 | 158,11 | 153,59 | 4,52 1,02 | 731,36 14,63 | 4,57 0,09 |
| 12 | ФЕР15-03-002-01прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледяных штучных декоративных изделий (круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 250 мм | 1 деталь | 20 | 7,33 | 5,49 | 1,45 0,22 | 146,60 | 109,80 | 29,00 4,40 | 0,62 12,4 | 0,02 0,4 |
| Раздел 3. Ледяная фигура «Символ года - Змея» на площади у МАУК г.Перми "ДК им.А.С.Пушкина"(ул.Щербакова,33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР07-05-001-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледовых блоков массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: | 100 шт. сборных конструкций | 0,17 | 2544,34 | 461,82 | 2082,52 236,66 | 432,54 | 78,51 | 354,03 40,23 | 52,84 8,98 | 17,53 2,98 |
| 14 | Договорная цена | Стоимость ледовых блоков | м3 | 3,55 | 688,68 |  |  | 2444,81 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-02-032-01прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство наличников тянутых-художественное оформление ледяной фигур | 100 м2 проекции | 0,1134 | 7905,53 | 7679,28 | 226,25 50,82 | 896,49 | 870,83 | 25,66 5,76 | 731,36 82,94 | 4,57 0,52 |
| 16 | ФЕР15-03-002-01прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка ледяных штучных декоративных изделий (круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 250 мм | 1 деталь | 14 | 7,33 | 5,49 | 1,45 0,22 | 102,62 | 76,86 | 20,30 3,08 | 0,62 8,68 | 0,02 0,28 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 21525,70 | 1837,68 | 1231,37 145,11 | 186,1 | 11,08 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 111523,66 | 23209,91 | 6550,88 1832,74 | 186,1 | 11,08 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 4кв.2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,63; МАТ=4,43 (Поз. 1, 7, 2-3, 8-9, 13-14, 4, 10, 5-6, 11-12, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 89998,05 | 21372,22 | 5319,52 1687,63 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24428,51 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 107,86) (Поз. 4, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 73,34 |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18871,12) (Поз. 5-6, 11-12, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 16795,30 |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 1388,04) (Поз. 1, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 1388,04 |  |  |  |  |
| 132% = 155%*0,85 ФОТ (от 4675,63) (Поз. 2-3, 8-9, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 6171,83 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12776,64 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 107,86) (Поз. 4, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 38,83 |  |  |  |  |
| 44% = 55%*0,8 ФОТ (от 18871,12) (Поз. 5-6, 11-12, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 8303,29 |  |  |  |  |
| 50% = 63%*0,8 ФОТ (от 1388,04) (Поз. 1, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 694,02 |  |  |  |  |
| 80% = 100%*0,8 ФОТ (от 4675,63) (Поз. 2-3, 8-9, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  | 3740,50 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 148728,81 |  |  | 186,1 | 11,08 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 81762,96 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 6550,88 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 25042,65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24428,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12776,64 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 26771,19 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 175500,00 |  |  | 186,1 | 11,08 |