УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 219 766,65 (Один миллион двести девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 65 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 7 к контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Калькуляции заказчика |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды Перечень объектов указан в приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Сроки выполнения работ: с 21.12.2012 г. по 20.12.2013 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.11.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 29.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного контрактом, в том числе на исполнение гарантийных обязательств. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», л/с 04938018414). ИНН; 5904194535. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение №___________ от ___.___.___ Образец договора залога представлен в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

Сроки выполнения работ: с 21.12.2012 г. по 20.07.2013 г.

Дороги частной застройки

Объём работ  – 211051 кв.м

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- уборка проезжей части и обочин от мусора

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть и обочины должны быть очищены от мусора.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |
| 4 | Чусовская | Трактовой | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды | 16820 |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Чусовской | Подстанция Трактовая | 8415 |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Молодежной | 3330 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | Флотской | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |
| 58 | Дорога | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды. | водозабора | 1176 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |
| 66 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая, 9 | 80 |
|  | ИТОГО: |  |  | 211051 |

Остановочные пункты

Объём работ  – 2227,6 кв.м

Состав работ:

- уборка от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности, снега, снежно-ледовых образований, наледи;

- очистка остановочных павильонов, урн для мусора от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити, снега и льда;

- ликвидация зимней скользкости, посыпка песком, обработка противогололедной смесью;

- рыхление снега и отвод талых вод;

- очистка от мусора урн для мусора;

- формирование снежных валов;

Требования к качеству работ:

- Уборка выполнена по всей поверхности посадочной площадки и площадки ожидания остановочных пунктов (далее – площадки остановочных пунктов), обеспечив безопасность посадки и высадки пассажиров, а также эксплуатационное состояние площадок остановочных пунктов.

- Площадки  остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру  площадок остановочных пунктов, очищены от снега, снежно-ледовых образований, грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности.

- При наличии скользкости и гололеда площадки остановочных пунктов посыпаны песком, обработаны противогололедной смесью до полного исключения гололеда.

- Ликвидация зимней скользкости осуществляется с момента ее образования до полной ликвидации.

- При систематических и обильных снегопадах толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см.

- В бесснежные дни площадки остановочных пунктов очищены до твердого основания площадок остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру площадок остановочных пунктов.

- Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда.

- Сформированные валы из снега и снежно-ледовых образований должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств, пешеходов и их высота не должна превышать 1,5 м.

Перечень объектов:

| № п.п. | Название остановочного комплекса | Направление | Наименование улицы | Категория остановочного комплекса | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника (Новые Ляды) | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 116 |
| 2 | Поликлиника (Новые Ляды) | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 24 |
| 3 | Кооператив «Парма» | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 47 |
| 4 | Кооператив «Парма» | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 47 |
| 5 | Остановка по требованию | В город | ул. Комсомольская,31 | 3 | 9 |
| 6 | Остановка по требованию | Из города | ул. Комсомольская,44 | 3 | 9 |
| 7 | Комсомольская (Новые Ляды) | В город | ул. Комсомольская,1 | 3 | 21 |
| 8 | Комсомольская (Новые Ляды) | Из города | ул. Комсомольская,4 | 3 | 27,4 |
| 9 | Покрышкина (Новые Ляды) | В город | ул. Комсомольская,49 | 3 | 21 |
| 10 | Покрышкина (Новые Ляды) | Из города | ул. Комсомольская,62 | 3 | 23,2 |
| 11 | Трактовая (Новые Ляды) | В город | ул. Трактовая, 1 | 2 | 24 |
| 12 | Трактовая (Новые Ляды) | Из города | ул. Трактовая, 2 | 2 | 23 |
| 13 | АЗС | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 96 |
| 14 | АЗС | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 140 |
| 15 | Разворотное кольцо | В город | ул. Чкалова | 2 | 1600 |
| Итого: |  |  |  |  | 2227,6 |

Сроки выполнения работ: с 21.07.2013 г. по 20.12.2013 г.

Дороги частной застройки

Объём работ  – 200539 кв.м

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- уборка проезжей части и обочин от мусора

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть и обочины должны быть очищены от мусора.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |
| 4 | Чусовская | Новой | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды | 12500 |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Транспортной | Подстанция Трактовая | 3813 |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Трактовой | 1740 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | Флотской | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |
| 58 | Дорога | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды. | водозабора | 1176 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |
| 66 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая, 9 | 80 |
|  | ИТОГО: |  |  | 200539 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов

в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от __________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от __________ №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3, 3.1 – формы актов контрольной проверки качества работ;

- Приложение № 4 – порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году;

Приложение № 5 – форма уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 6 – форма составления предписания;

Приложение № 7 – расчет стоимости работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1.    Сроки выполнения работ: с 21.12.2012 г. по 20.12.2013 г..

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 7 к контракту)  и составляет: ________________(________) рублей ____ копеек, индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.), подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 4 к настоящему контракту;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, журнал производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить на согласование план-график производства работ.

5.4. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.5. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по заявке Заказчика. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ,  сертификаты на материалы (при необходимости) для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком. За неисполнение  в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательств и условий контракта, выданного Заказчиком, Заказчик снижает оплату  Подрядчику согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

5.13. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам субподрядные организации.

5.14. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.7. Данные общего журнала работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 4 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки,

если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ, а также гарантийных обязательств.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

Сроки выполнения работ: с 21.12.2012 г. по 20.07.2013 г.

Дороги частной застройки

Объём работ  – 211051 кв.м

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- уборка проезжей части и обочин от мусора

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть и обочины должны быть очищены от мусора.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |
| 4 | Чусовская | Трактовой | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды | 16820 |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Чусовской | Подстанция Трактовая | 8415 |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Молодежной | 3330 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | Флотской | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |
| 58 | Дорога | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды. | водозабора | 1176 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |
| 66 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая, 9 | 80 |
|  | ИТОГО: |  |  | 211051 |

Остановочные пункты

Объём работ  – 2227,6 кв.м

Состав работ:

- уборка от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности, снега, снежно-ледовых образований, наледи;

- очистка остановочных павильонов, урн для мусора от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити, снега и льда;

- ликвидация зимней скользкости, посыпка песком, обработка противогололедной смесью;

- рыхление снега и отвод талых вод;

- очистка от мусора урн для мусора;

- формирование снежных валов;

Требования к качеству работ:

- Уборка выполнена по всей поверхности посадочной площадки и площадки ожидания остановочных пунктов (далее – площадки остановочных пунктов), обеспечив безопасность посадки и высадки пассажиров, а также эксплуатационное состояние площадок остановочных пунктов.

- Площадки  остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру  площадок остановочных пунктов, очищены от снега, снежно-ледовых образований, грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности.

- При наличии скользкости и гололеда площадки остановочных пунктов посыпаны песком, обработаны противогололедной смесью до полного исключения гололеда.

- Ликвидация зимней скользкости осуществляется с момента ее образования до полной ликвидации.

- При систематических и обильных снегопадах толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см.

- В бесснежные дни площадки остановочных пунктов очищены до твердого основания площадок остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру площадок остановочных пунктов.

- Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда.

- Сформированные валы из снега и снежно-ледовых образований должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств, пешеходов и их высота не должна превышать 1,5 м.

Перечень объектов:

| № п.п. | Название остановочного комплекса | Направление | Наименование улицы | Категория остановочного комплекса | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника (Новые Ляды) | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 116 |
| 2 | Поликлиника (Новые Ляды) | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 24 |
| 3 | Кооператив «Парма» | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 47 |
| 4 | Кооператив «Парма» | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 47 |
| 5 | Остановка по требованию | В город | ул. Комсомольская,31 | 3 | 9 |
| 6 | Остановка по требованию | Из города | ул. Комсомольская,44 | 3 | 9 |
| 7 | Комсомольская (Новые Ляды) | В город | ул. Комсомольская,1 | 3 | 21 |
| 8 | Комсомольская (Новые Ляды) | Из города | ул. Комсомольская,4 | 3 | 27,4 |
| 9 | Покрышкина (Новые Ляды) | В город | ул. Комсомольская,49 | 3 | 21 |
| 10 | Покрышкина (Новые Ляды) | Из города | ул. Комсомольская,62 | 3 | 23,2 |
| 11 | Трактовая (Новые Ляды) | В город | ул. Трактовая, 1 | 2 | 24 |
| 12 | Трактовая (Новые Ляды) | Из города | ул. Трактовая, 2 | 2 | 23 |
| 13 | АЗС | В город | ул. 40-летия Победы | 2 | 96 |
| 14 | АЗС | Из города | ул. 40-летия Победы | 2 | 140 |
| 15 | Разворотное кольцо | В город | ул. Чкалова | 2 | 1600 |
| Итого: |  |  |  |  | 2227,6 |

Сроки выполнения работ: с 21.07.2013 г. по 20.12.2013 г.

Дороги частной застройки

Объём работ  – 200539 кв.м

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- уборка проезжей части и обочин от мусора

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть и обочины должны быть очищены от мусора.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |
| 4 | Чусовская | Новой | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды | 12500 |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Транспортной | Подстанция Трактовая | 3813 |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Трактовой | 1740 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | Флотской | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |
| 58 | Дорога | место массового отдыха у воды п.Новые Ляды. | водозабора | 1176 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |
| 66 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая, 9 | 80 |
|  | ИТОГО: |  |  | 200539 |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка по параметрам, снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| Дороги частной застройки |  |  |
| 1 | Проезжая часть, перекрестки очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Проезжая часть очищена от мусора. Обочины очищены от мусора. | 5 |
| 2 | Проезжая часть, перекрестки очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены не на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Проезжая часть очищена от мусора. Обочины очищены от мусора, имеется единичный мусор. | 4 |
| 3 | Проезжая часть, перекрестки очищены от рыхлого снега, не освобождены от снежных валов, расширены не на всю ширину проезжей части. Проезжая часть очищена от мусора. Обочины не очищены от мусора. | 3 |
| 4 | Проезжая часть, перекрестки не очищены от рыхлого снега, не освобождены от снежных валов, не расширены. Проезжая часть не очищена от мусора. Обочины не очищены от мусора. | 2 |
| 5 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика | 15 % от общей стоимости работ за отчетный месяц за каждое неисполненное предписание |
| 6 | Не предоставление исполнительной документации за отчётный период, документация ведётся с нарушениями | Работы не принимаются |
| Остановочные пункты |  |  |
| 1 | Прометание произведено, очистка от снега, снежно-ледовых образований, наледи произведена. Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда. Произведена очистка от мусора урн для мусора. Обработка песком выполнена. | 5 |
| 2 | Прометание произведено, очистка от снега, снежно-ледовых образований, наледи произведена. Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда. Очистка от мусора урн для мусора не выполнена. Обработка песком выполнена. | 4 |
| 3 | Прометание произведено, очистка от снега, снежно-ледовых образований, наледи произведена. Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, не очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда. Очистка от мусора урн для мусора не выполнена. Обработка песком не выполнена. | 3 |
| 4 | Прометание не произведено, очистка от снега, снежно-ледовых образований, наледи не произведена. Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, не очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда. Очистка от мусора урн для мусора не выполнена. Обработка песком не выполнена. | 2 |
| 5 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика | 15 % от общей стоимости работ за отчетный месяц за каждое неисполненное предписание |
| 6 | Не предоставление исполнительной документации за отчётный период, документация ведётся с нарушениями | Работы не принимаются |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки  качества работ по содержанию

дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

______________  201__ г.

(дата)

Проверка произведена __________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и _____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------- |

Все работы, предусмотренные  муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.

Заказчик:  ____________(________________)     Подрядчик ____________(_______________)

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3.1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки качества работ по содержанию

дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

за _________________ 201__г.

(месяц)

Подрядчик _________________________

|  | Объезд №.. | Объезд №.. | Объезд №.. | Объезд №.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СДО |  |  |  |  |
| ΣСДО (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Заказчик:  ____________(________________)Подрядчик ____________(_______________)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов в п. Новые Ляды в 2013 году

1.  Баллы по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов определяется согласно критериям (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2. Итоговый балл по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

∑СДО=(СДО1+СДО2+СДО3+…+СДОi) /y , где

СДОi – суммарный балл по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов по итогам проверки. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца

СДОi определяется по формуле (2):

СДОi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 16 до 5%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 32 до 17%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 62 до 33%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 82 до 63%

от 2,5 и ниже - оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Уведомление (форма)

о случаях нанесения ущерба _____________________,

о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(__________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ____________________________________________________

На основании п.п.______  муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате _______________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию дорог частной застройки, остановочных пунктов

в п. Новые Ляды в 2013 году

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость 1 ед. изм., руб. | Стоимость за сезон, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог частной застройки (с 21.12.2012г. по 14.04.2013г. – 115 суток) В том числе: |  |  |  | 653 825,44 |
|  | Расширение проезжей части от снега на всю ширину | м2 | 211051 | 3,09795 | 653 825,44 |
| 2 | Зимнее содержание дорог частной застройки (с 15.10.2013г. по 20.12.2013г. – 67 суток) В том числе: |  |  |  | 359 676,72 |
|  | Расширение проезжей части от снега на всю ширину | м2 | 200539 | 1,79355 | 359 676,72 |
| 3 | Летнее содержание дорог частной застройки (с 15.04.2013г. по 20.07.2013г. – 97 суток) В том числе: |  |  |  | 63 851,37 |
|  | Уборка проезжей части и обочин от мусора | м2 | 211051 | 0,30254 | 63 851,37 |
| 4 | Летнее содержание дорог частной застройки (с 21.07.2013г. по 14.10.2013г. – 86 суток) В том числе: |  |  |  | 60 671,07 |
|  | Уборка проезжей части и обочин от мусора | м2 | 200539 | 0,30254 | 60 671,07 |
|  | ИТОГО по содержанию дорог частной застройки: |  |  |  | 1 138 024,60 |
| 5 | Зимнее содержание остановочных пунктов (с 21.12.2012г. по 14.04.2013г. – 115 суток) В том числе: |  |  |  | 50 969,07 |
|  | Подметание от снега, мусора (ручная уборка) | м2 | 627,6 | 9,76106 | 6 126,04 |
|  | Очистка от уплотненного снега | м2 | 627,6 | 27,18128 | 17 058,97 |
|  | Подметание от снега, мусора (механизированная уборка) | м2 | 1600 | 1,7728 | 2 836,48 |
|  | Посыпка песком | м2 | 2227,6 | 7,99568 | 17 811,18 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 20 | 356,82 | 7 136,40 |
| 6 | Летнее содержание остановочных пунктов (с 15.04.2013г. по 20.07.2013г. – 97 суток) В том числе: |  |  |  | 30 772,98 |
|  | Очистка площадок от мусора | м2 | 2227,6 | 5,63673 | 12 556,38 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 20 | 910,83 | 18 216,60 |
|  | ИТОГО по содержанию остановочных пунктов: |  |  |  | 81 742,05 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1 219 766,65 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога (ОБРАЗЕЦ)

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить работы  ________________ по контракту № ____________  от __________ 20___ года, извещение № __________ от ___________ 20___ года.

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее -  контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в случае неисполнения или некачественного исполнения своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.4. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |