Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

на выполнение работ по изготовлению (приобретению) остановочных павильонов

и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта

на территории города Перми

г. Пермь "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утверждённого решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, обе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы изготовлению (приобретению) 2 (Двух) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми (далее - изготовление остановочных павильонов и их установка на остановочные пункты), в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту).

1.2. Места изготовления и установки остановочных павильонов и сроки выполнения работ указаны Заказчиком в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) на изготовление и установку остановочных павильонов.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) техническим заданием;

б) техническим и эскизным проектами (Приложения №2, 3 к настоящему контракту).

б) локальным сметным расчетом (Приложение №4 к контракту);

в) требованиями действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих правовых актов РФ, Пермского края, города Перми, государственных стандартов, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения муниципального контракта;

**2. Сроки исполнения обязательств**

* 1. Общий срок выполнения работ: начало выполнения работ - день заключения настоящего контракта, окончание выполнения работ - не позднее 15 декабря 2012 года.
  2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Заказчик вправе принять работы досрочно.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные в разделах 3, 4 настоящего контракта.

2.4. Нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ на 2 (Два) рабочих дня и более является существенным нарушением условий настоящего контракта. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ на 2 (Два) рабочих дня и более Заказчик вправе потребовать в судебном порядке расторжения контракта.

1. **Стоимость работ и порядок оплаты**

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной участником аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС.

3.2. Стоимость выполненных работ по изготовлению и установке 1 (Одного) остановочного павильона по настоящему контракту составляет 1/2 от полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС.

3.3. Стоимость работ включает в себя расходы на изготовление, доставку и установку остановочных павильонов и урн для мусора на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми, восстановление нарушенного покрытия остановочной площадки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, транспортные расходы и прочих расходов, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.4. Стоимость фактически выполненных и подлежащих оплате работ определяется с учетом примененных Заказчиком штрафных санкций.

3.5. Оплата выполненных работ в полном объеме (2 (Два) остановочных пункта) Заказчика производится после полного завершения работ по техническому заданию (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения штрафных санкций), в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком и оформленных в установленном порядке документов: акта приемки выполненных работ по заявке (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), предоставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы.

3.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

1. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

4.1. По окончании установки остановочных павильонов по техническому заданию на изготовление и установку остановочных павильонов Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании выполнения работ. Одновременно с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счет на оплату и счет-фактуру на выполненные работы.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, Заказчик с участием Подрядчика производит приемку выполненных работ.

Срок приемки работ, выполненных по заявке на изготовление и установку остановочных павильонов, составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней. По окончании приемки работ Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику акт обнаружения недостатков и мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае обнаружения в выполненной работе отступлений от требований настоящего контракта сторонами составляется акт обнаружения недостатков, в котором указываются согласованные сторонами сроки их устранения.

4.4. В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку в одностороннем порядке, самостоятельно определить сроки устранения недостатков в выполненной работе, подписать акт обнаружения недостатков и направить его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу.

4.5. В случае установки на остановочные пункты остановочных павильонов, несоответствующих требованиям настоящего контракта, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан демонтировать и транспортировать остановочный павильон с остановочного пункта в течение одного календарного дня с момента получения требования Заказчика.

В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика о демонтаже остановочного павильона и его транспортировке с остановочного пункта в установленный срок Заказчик вправе демонтировать остановочный павильон и транспортировать его с остановочного павильона и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на демонтаж и транспортировку остановочного павильона.

1. **Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика**
   1. При выполнении работ по изготовлению остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.
   2. Качество выполненных работ по настоящему контракту определяется их соответствием техническому заданию, требованиям действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.
   3. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы: на конструкцию остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты, крепление остановочного павильона к площадке остановочного пункта – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, на целостность и сохранность самоклеящейся пленки, нанесенной на фриз-вывеску остановочного павильона – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

5.4. В случае выявления дефектов и недостатков в выполненной работе по настоящему контракту в течение гарантийных сроков Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

5.5. По требованию Заказчика, предъявленному в ходе проведения приемки работ, а так же в течение гарантийных сроков, Подрядчик обязан представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТам на используемые материалы, а так же иные документы, свидетельствующие о качестве материалов, используемых для выполнения работ.

Документы, свидетельствующие о качестве материалов, предоставляются Подрядчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

1. **Права и обязанности Подрядчика**

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего контракта в установленный контрактом срок;

6.1.2. назначить ответственное лицо по выполнению работ по разработке и утверждению рабочей документации, изготовлению остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты;

6.1.3. вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения;

6.1.4. обеспечить при выполнении работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

6.1.5. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

6.1.6. обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы на используемые материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

6.1.7. если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

6.1.8. за свой счет и своевременно устранять дефекты и недостатки в выполненной работе, выявленные, в том числе в течение гарантийного срока, установленного в п. 5.3 настоящего контракта.

6.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

**7. Права и обязанности Заказчика**

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. предоставить дизайн-макет изображения с наименованием остановочного пункта и направлениями движения общественного транспорта для его нанесения на фриз-вывеску остановочного павильона, размещаемого согласно технического задания на остановочном павильоне;

7.1.2. своевременно принять выполненные работы, соответствующие требованиям настоящего контракта;

7.1.3. уведомлять Подрядчика о выявленных в ходе приемки работ, а так же в течение гарантийных сроков о недостатках остановочных павильонов;

7.1.4. оплатить принятые работы в соответствии с настоящим контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ;

7.2.2. отдавать письменные распоряжения о запрещении применения материалов, не соответствующих требованиям настоящего контракта, о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин приостановки;

7.2.3. производить проверку журнала производства работ;

7.2.4. отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, либо принять в случае выявления при приемке работ отступлений от требований муниципального контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

7.2.5. применять к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном разделом 8 настоящего контракта;

7.2.6. привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы.

В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика;

7.2.7. потребовать расторжения настоящего контракта в случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ более чем на 2 (Два) рабочих дня.

7.2.8. в случае выполнения работ Подрядчиком досрочно, принять работы досрочно.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За нарушение срока сдачи выполненных работ, указанных в контракте, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков устранения дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийных сроков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных п.5.5 настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

8.5. Удержание неустоек может производиться Заказчиком при расчетах по настоящему контракту согласно п.3.5 контракта.

8.6. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

8.7. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.

8.8. Заказчик за несвоевременную оплату работ по контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику сверх возмещения убытков помимо неустойки, предусмотренной п.8.2 контракта штрафную неустойку в размере 10 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 2 (Двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**10. Разрешение споров между сторонами**

10.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2. Срок ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии.

10.3.Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

**11. Действие и прекращение действия контракта**

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.3 Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра Заказчику, один - Подрядчику.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Департамент дорог и транспорта**  **администрации города Перми** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению (приобретению) остановочных павильонов**

**и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта**

**на территории города Перми**

1. Подрядчик выполняет работы по приобретению или изготовлению 2 (Двух) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми.
2. Подрядчик выполняет работы по установке остановочных павильонов в 3 этапа:

1 этап – приобретение или изготовление остановочных павильонов согласно прилагаемого эскиза и проектной документации (приложение 1) и технической (конструкторской) документации (далее - рабочая документация);

2 этап – установка остановочных павильонов, нанесение навигационной информации на павильон (фриз-вывеска, схема и расписание маршрутов городского пассажирского транспорта города Перми);

3 этап – восстановление покрытия площадок остановочных пунктов и очистка места производства работ от строительного мусора и твердых бытовых отходов.

1. При выполнении работ по приобретению или изготовлению остановочного павильона Подрядчик учитывает следующие дополнительные требования к остановочного павильону:
   1. Требования к фриз-вывеске:
      1. фриз-вывеска с названием остановочного пункта устанавливается с фасадной стороны павильона на металлическую планку под округлым козырьком посередине, фон вывески – в основной цвет павильона серебристый металлик, буквы надписи – цвет черный, шрифт – Пермиан (скачать http://pcrd.ru/files/permian.zip) в соответствии с примером дизайн-макета (приложение 2);
      2. на фриз-вывеску остановочного павильона с торцевой стороны павильона по направлению движения пешеходов и автотранспорта наносится изображение с наименованием остановочного пункта с нанесением изображения из вырезанной самоклеющейся пленки в соответствии с примером дизайн-макета (приложение 3), методом выклейки из самоклеящихся пленок типа ORACAL 640 (либо эквивалент), оранжевого и черного цветов. Номера пленок дополнительно согласовываются с Заказчиком;

3.1.3. буквы на торцевой фриз – вывеске белого цвета должны быть прозрачными, согласно выданного заказчиком дизайн – макета.

* + 1. способ крепления фриз-вывески остановочного павильона должен исключать ее коробление в результате температурных расширений.
    2. металлическая рамка фриза-вывески и верхние дуги остановочного павильона должны быть дополнительно укреплены для исключения их прогиба.
  1. Требования к конструкции остановочного павильона:
     1. Конструкция остановочного павильона размерами 4000х2000х2100мм., габаритные размеры 4500х2500х2600мм.: состоит из двух стенок – один пролет левой боковой стенки с двойным стеклом триплекс 9 мм. с антивандальными свойствами в металлической трубе, задняя стенка – стекло триплекс 9 мм. с антивандальными свойствами в металлической трубе, крыша - металлический каркас с наклоном в сторону задней стенки для отвода воды, стальной лист толщиной 2мм, внутренняя часть крыши – стальной лист, цвет – черный; скамья длиной 2500мм, урна для сбора мусора – металлическая, объем 50л.
     2. скамья павильона должна состоять из металлического каркаса с настилом из деревянного бруса у задней стенки, покрытого тонировочным лаком темно-коричневого цвета, крепление деревянного бруса болтами с утоплением шляпки в уровень деревянного бруса;
     3. опорные стойки павильона с подпятниками – 4 шт, труба ф100, цвет – серебристый металлик;
     4. Сварные швы между листами крыши: торцевые, наружные и внутренние должны быть сплошными, зашкурены, без разрывов, исключая расхождение стыков материала;
     5. цвет металлоконструкции остановочного павильона – серебристый металлик, цвет стекла триплекс стенок павильона – прозрачный, цвет крыши внутри и снаружи – черный, цвет фона фасадной фриз-вывески – серебристый металлик, буквы – черный цвет, цвет фона торцевой фриз-вывески – черный, буквы – белый, оранжевый.
     6. Покраска всех элементов металлоконструкции остановочного павильона должна быть выполнена равномерно с соблюдением специальной технологии в три этапа: зачистка поверхности, грунтовка поверхности, покраска материалом для наружного применения с коррозийно-стойким покрытием, не подверженной деформации при высокой и резко отрицательной температуре атмосферного воздуха.
     7. урна для мусора должна быть окрашена в цвет серебристый металлик, стационарно закреплена к опоре металлоконструкции остановочного павильона с фасадной стороны справа и обеспечивать свободное извлечение мусора.
     8. Все сварные швы должны быть зашкурены, прокрашены в цвет павильона, не видны на поверхности металлоконструкции.
  2. Требования к изображению схемы и расписания движения маршрутов:
     1. один пролет боковой стенки остановочного павильона выполнен по принципу короба, внутри которого размещено изображение схемы и расписание движения маршрутов городского пассажирского транспорта для чтения с наружной и внутренней стороны павильона.
     2. Короб оборудован антивандальным запирающим устройством. Дизайн-макет (файлы для печати) схемы и расписание движения маршрутов городского пассажирского транспорта на каждый остановочный пункт предоставляется Заказчиком Подрядной организации;
     3. информационные щиты с размещением схемы движения общественного городского транспорта (пример дизайн-макета приведен в приложении 4) с антивандальными запирающими устройствами монтируются к боковым стенам с внутренней стороны остановочного павильона. Подрядчик в течение срока сдачи-приемки остановочных павильонов передает Заказчику ключ к антивандальному запирающему устройству в 5-ти экземплярах.

1. Остановочные павильоны должны быть установлены не позднее 15 декабря 2012 года на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми по следующим адресам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район | Наименование остановочного пункта | Направление | Месторасположение |
| 1 | Индустриальный | «Школа № 3» (по требованию) | в город | ул.Карпинского, 87 |
| 2 | Кировский | «ул.Капитанская» | в город | ул.А.Ушакова, 55/1 |


1. Подрядчик определяет техническую возможность установки остановочного павильона на площадку остановочного пункта. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.
2. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности, безопасность дорожного движения при производстве работ. При установке павильонов Подрядчик выполняет земляные работы в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4.
3. После установки остановочных павильонов Подрядчик выполняет работы по восстановлению покрытия площадок остановочного пункта, нарушенного в связи предшествующим демонтажем старого остановочного павильона (урн для мусора) и установкой нового остановочного павильона (урн для мусора) и производит очистку места производства работ от строительного мусора и твердых бытовых отходов.
4. Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по изготовлению и установке остановочного павильона и урн для мусора которые определены техническим проектом, в том числе требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ГОСТ 6465-87, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 5781-82, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.
5. На остановочные павильоны должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты, крепление остановочного павильона к площадке остановочного пункта – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность и сохранность самоклеящейся пленки, нанесенной на фриз-вывеску остановочного павильона – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ;
6. При производстве работ Подрядчиком не допускается отступлений от требований настоящего технического задания, не согласованных с Заказчиком.


Приложение 1


Эскиз общего вида конструкции остановочного павильона





Рабочая документация на изготовление остановочного павильона 4000х2000 мм.












Приложение 2


Дизайн-макет фасадной фриз-вывески (пример)






Приложение 3

Дизайн-макет торцевой фриз-вывески (пример)





Приложение 4

Дизайн-макет схемы движения общественного городского транспорта (пример)



Приложение №4

к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальный сметный расчет