Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№118 от 14 ноября 2012 г.

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								          _________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии (протокол от _______2012 года           № ___) заключили настоящий  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить  работы по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1 контракта в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (Приложение №2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы должны быть выполнены в  течение 15 календарных дней с момента заключения контракта..

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта  __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат работ.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ , подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:  акты приемки выполненных работ (КС-2); документы, подтверждающие количество вывезенного мусора на  полигон ТБО, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура.

3.6. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков  работ Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.3. Вести общий журнал  работ с начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала  работ, подписания фотодокументов, актов сдачи-приемки выполненных работ. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и  устанавливать срок их устранения;

- производить проверку общего журнала работ и делать в нем замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществить приемку работ, подписать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ  Заказчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 0,1% от  стоимости подлежащих сдаче работ за каждый день просрочки .

7.5. За просрочку устранения недостатков работ Заказчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 1% от  стоимости ненадлежащее выполненных работ  за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в сумме  5000 рублей.

7.7. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложением № 2  «Критерии оценки качества работ» к Техническому заданию.

7.8. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 1 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от ______________ 2012г

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Наименование выполняемых работ:

  - Очистка площади свалки от снега;

  - Сбор отходов вручную;

  - Погрузка отходов;

  - Транспортировка отходов;

  - Размещение (в части захоронения) отходов на полигон ТБО;

- Сроки выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения контракта.

- Перечень объектов, объём работ:

| № п/п | Название улиц | Объем, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вдоль дороги на оздоровительно-образовательный лагерь Звездный | 165 |

Виды отходов:

| *Код отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Вид отхода | Код отхода* |
| --- | --- |
| 4 класс опасности |  |
| отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс | 571 099 00 01 00 4 |
| отходы рубероида | 187 204 01 01 01 4 |
| мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 |
| отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) | 911 001 00 01 00 4 |
| отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений | 171 205 00 01 00 4 |
| 5 класс опасности |  |
| бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | 314 014 03 01 99 5 |
| бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 314 027 01 01 99 5 |
| бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 314 027 02 01 99 5 |
| грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 314 011 00 08 99 5 |
| отходы цемента в кусковой форме | 314 055 02 01 99 5 |
| отходы песка, не загрязненного опасными веществами | 314 023 01 01 99 5 |
| строительный щебень, потерявший потребительские свойства | 314 009 02 01 99 5 |
| резинометаллические изделия, отработанные | 575 004 02 13 00 5 |
| обрезки резины | 575 001 02 01 00 5 |
| пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 912 010 01 00 00 5 |
| отходы из жилищ крупногабаритные | 911 002 00 01 00 5 |
| древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 171 120 00 01 00 5 |
| отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 173 001 01 01 00 5 |
| стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 314 008 02 01 99 5 |

- Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик предоставляет справки о количестве принятых на захоронение отходов.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Технология производства работ:

Работы по погрузке, транспортировке при ликвидации несанкционированных свалок согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых на захоронение отходов.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок производятся работы по недопущению образования очагов скопления мусора.

Оценка качества работ производится согласно приложению №2 к техническому заданию.

Обращение с отходами производства и потребления (захоронение) при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов согласно приложению №1 к техническому заданию.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3-10-75 | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | №89-ФЗ от 24.06.1998г. | Об отходах производства и потребления |
| 11 | № 52-ФЗ от 30.03.1999 | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ

На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор собран, погружен и вывезен на полигон ТБО. | Удовлетворительно |
| 2 | Мусор не собран, не погружен или не вывезен на полигон ТБО. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ______________

Приложение №2

к муниципальному контракту

№_____ от ______________ 2012г

Согласовано:                                                                                                                                                                                                        Утверждаю:

_________________			                         		                                               		              		  _______________ Н.И.Некрасов

«___» ________________ 2012г.                                                                                   		                                    		  «___» ________________ 2012г.

Организация сбора, вывоза отходов с  территории Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ликвидацию несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 139002,51 руб.

- Средства  на оплату труда 3573,12 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-087-03 | Уборка снега: механизированным способом | 1000 м3 снега | 0,096 | 184,82 |  | 184,82 33,26 | 17,74 |  | 17,74 3,19 |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: механизированным способом | 1 т груза | 160 | 3,45 |  | 3,45 | 552,00 |  | 552,00 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 | 42,98 | 42,98 |  | 214,90 | 214,90 |  |
| 4 | ФЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 4,55 | 30,50 | 30,50 |  | 138,78 | 138,78 |  |
| 5 | ФЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 8,25 | 17,19 |  | 17,19 3,78 | 141,82 |  | 141,82 31,19 |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов | 1 т груза | 165 | 22,04 |  | 22,04 | 3636,60 |  | 3636,60 |
| 7 | Текущие цены | Услуги по утилизации (захоронению) отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 165 | 484,21 |  |  | 79894,65 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 84596,49 | 353,68 | 4348,16 34,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 110898,88 | 3138,90 | 27865,33 434,22 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС_индекс инфляции на 4квартал 2012г.общеотраслевой ОЗП=12,63; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,63; МАТ=4,43 (Поз. 1, 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 2303,31 | 1614,01 | 689,30 399,84 |
| Перевозка мусора ПЗ=6,45 (ОЗП=6,45; ЭМ=6,45; ЗПМ=6,45; МАТ=6,45) (Поз. 2-3, 6) |  |  |  |  |  |  |  | 23999,08 | 1171,20 | 22827,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2131,19 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 40,29) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 27,40 |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 2146,72) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 2103,79 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1560,14 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 40,29) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |  |
| 72% = 90%*0,8 ФОТ (от 2146,72) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 1545,64 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 114590,21 |  |  |
| Производство работ в зимнее время(ГСНр-81-05-02-2001т.2п.4) 2,8% |  |  |  |  |  |  |  | 3208,53 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 117798,74 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 21203,77 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 139002,51 |  |  |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                                                                                             Подрядчик ______________