Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок**

**( размещение(в части захоронения) отходов I - V класса опасности), образованных на территории Ленинского района г.Перми в 2012 году.**

**1. Срок выполнения работ**: с момента заключения муниципального контракта до 15 декабря 2012 года.

**2. Место выполнения работ**: г. Пермь, Ленинский район, согласно Приложению № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ( размещение(в части захоронения) отходов I - V класса опасности), образованных на территории Ленинского района г.Перми в 2012 году.

**3. Объем выполняемых работ:**

- Планировка участка: механизированным способом – 598 м2

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор с погрузкой механизированным способом – 163 т

- Перевозка грузов автомобилями, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км (расстояние не является ограничивающим максимальным расстоянием вывоза отходов) 1-4 класс груза –163т

-Размещение (в части захоронения) отходов на полигон (Объем вывозимых ТБО) – 163т.

**4. Требования к выполняемым работам:**

- Подрядчик предоставляет оригинал справки с полигона ТБО о количестве вывезенного

мусора, выписанный на имя Заказчика.

- Подрядчик предоставляет фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ

- В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Размещение (в части захоронения) отходов на полигон (Объем вывозимых ТБО) – 163т.

**5. Технология производства работ:**

Перед началом производства работ Заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ленинского района города Перми.

Транспортировка мусора производится на объект размещения отходов для захоронения. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей количество принятых отходов. Справка выписывается на имя Заказчика.

В течение всего периода ликвидации несанкционированных свалок не должно быть образования очагов скопления мусора.

Определение класса отходов осуществляется на основании Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 №786. Отход, в отношении которого отсутствует подтверждение экспериментальным методом об отнесении его к V-му классу, относится к IV-му классу опасности, и в отношении него должны выполняться требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации к обращению с отходами I-IV-го классов опасности, включая требования, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обращение с отходами производства и потребления при выполнении работ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в том числе:

1) лица, которые допущены к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (лицензией) на право работы с отходами, в том числе I-IV класса опасности;

2) транспортирование отходов опасности должно осуществляться при следующих условиях:

а) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

б) соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов, в том числе I-IV класса опасности, на транспортных средствах;

в) наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

3) подрядчик обязан проводить производственный контроль за соблюдением требований [законодательства](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90819;fld=134) Российской Федерации в области обращения с отходами;

4) наличие у Подрядчика в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105174;fld=134;dst=100420) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и иного имущества, которые исполнитель будет использовать для осуществления деятельности обезвреживанию и размещению отходов.

Виды отходов: древесные отходы; отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений; прочие твердые минеральные отходы (грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ); стеклянные отходы; отходы кирпича (включая шамотный кирпич); отходы бетона, железобетона; отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси; отходы цемента; отходы резины, включая старые шины; отходы коммунальные; твердые коммунальные отходы; мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор строительный; мусор строительный от разборки зданий; прочие коммунальные отходы (смет с территории); отходы песка; отходы строительного щебня; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом; отходы из жилищ).

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), Уставом города Перми, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденных решением ПГД № 4 от 29.01.2008г.

Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, лично, собственными силами. Привлечение субподрядчиков к выполнению работ не допускается.

**Приложение № 1**

**К техническому заданию на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ( размещение(в части захоронения) отходов I - V класса опасности), образованных на территории Ленинского района г.Перми в 2012 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень адресов и морфологический состав свалок Ленинского район в 2012 году** | | | | | |
| № | Адрес салки | Объем | | Морфологический  состав |
| п/п | (м3) | (т) |
| 1 | ул. Матросова, 8 | 33 | 23 | ТБО, КГМ |
| 2 | ул. Советская, 81 | 48,2 | 33 | ТБО. строит.мусор |
| 3 | ул. Клименко, 19 | 38,60 | 27 | ТБО, КГМ |
| 4 | ул. Окулова, 19 | 44,20 | 31 | ТБО, КГМ |
| 5 | ул. Екатерининская, 3 | 70 | 49 | ТБО |
| **итого:** | | **234** | **163** |  |