УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Лепешкин Ю. А._____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по содержанию мест массового отдыха

на территории Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-8

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1.Техническое задание ………………………………………………………………………..9-15

- 2.2. Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…..…………………… ..…......16-18

- 2.3. Проект муниципального контракта…………………………..………………..………...19-49

- 2.4. Договор залога…………….……………………………………………………………….50-51

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Содержание мест массового отдыха на территории Мотовилихинского района г.Перми |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 2 731 186 рубля 72 копейки |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Приложении № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3. к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ: зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013; с 16.10.2013 по 20.12.2013; летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013; |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом муниципальный контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 136 559 рублей 34 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» ноября 2012 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» ноября 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «03» декабря 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципальный контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 819 356 рубль 02 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контрактуу; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По Договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком Договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха

на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость работ:  2  731 186 рубля  72 копейки.

Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013; с 16.10.2013 – 20.12.2013; - летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013.

1.Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, Постановлений администрации г. Перми № 888 от 19 ноября 2009 года и № 904 от 25 ноября 2009 года, Прилагаемого перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (Приложение №2 - Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ).

1. Уборка мест массового отдыха в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание,

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров.

- кошение травы (при достижении травой высоты более 10 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки.

Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

Содержание элементов озеленения (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников) заключается в комплексе мероприятий направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания включает в себя следующие виды работ:

- комплексная очистка в весенний и осенний периоды;

- полив;

- уборка мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья - формирование кроны, удаление поросли;

- кустарники - формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий;

- живая изгородь – стрижка кустарника с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- газоны – кошение, полив;

- цветники – поддержание непрерывного цветения культур;

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте, материала, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту. На вывезенный объем мусора предоставляется справка с полигона ТБО, подтверждая объем утилизированного мусора.

Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности производится в весенний осенний периоды (апрель и октябрь, сроки могут корректироваться Заказчиком). Газоны очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора (различных видов загрязнения), прочесываются граблями.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Внесение удобрений производится в весенний и осенний периоды, в летний период в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов произрастания культуры.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена стандартным декоративным материалом (должны отсутствовать вредители, болезни растений, а так же соблюдены нормативные параметры каждого вида растения: один цвет, рост, степень зацветания). Посадка цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Рисунок цветника, ассортимент растений, количество рассады, согласовывается с Заказчиком до начала производства работ (до 15.04.2013 г).

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехники в 1-ой декаде июня по согласованию с Заказчиком. Посадка растений выполняется из расчета не менее 40 шт.- на 1м2. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия.

В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление и внесение органических и минеральных удобрений, исходя из потребности различных цветочных культур в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания.

Для защиты цветочных культур от осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зиму необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли.

Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной очистке территории (весной и осенью).

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см или листьями без признаков болезней и вредителей - 20-25 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Уход за газонами необходимо начинать в апреле. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Газон в сентябре – октябре, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора.

Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесении ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию.

Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП: СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 и другим нормативным документам.

2. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

Очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку фрикционным противогололедным материалом пешеходных зон, ступеней лестниц, в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка дорожек, площадок и тротуаров производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются фрикционным противогололедным материалом наиболее опасные участки для движения пешеходов в местах массового отдыха.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок фрикционным противогололедным материалом. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться фрикционным противогололедным материалом. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:8 часов после окончания снегопада.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора.

Очистку МАФ от снежно-ледяных образований и мусора.

3. Уборка мест массового отдыха заканчивается к 9 часам утра. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями. Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013; с 16.10.2013 – 20.12.2013; - летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013; При различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) Подрядчик должен корректировать периодичность уборки.

4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 14 октября текущего года.

Организации, осуществляющие содержание мест массового отдыха, до 14 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества фрикционного противогололёдного материала, для обработки дорожек и площадок на объектах озеленения не допускается применение химических реагентов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории мест массового отдыха жителей города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорожек, площадок в местах массового отдыха и других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию пешеходной части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов благоустройства в местах массового отдыха, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания пешеходной части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность движения.

В случае появления опасного повреждения пешеходной части (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности содержания искусственных дорожных сооружений в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с пешеходной части должен быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- дорожное полотно и тротуары искусственного дорожного сооружения должны быть очищены от различного рода загрязнений. Ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь мусор с дорожного полотна и тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается.

3. Особенности содержания искусственных дорожных сооружений в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - ремонтные работы по восстановлению выполняются немедленно;

- распределение фрикционного противогололедного материала осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование фрикционного противогололедного материала с содержанием хлоридов допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом добавление в составы ингибиторов является обязательным;

- При использовании в качестве фрикционного противогололедного материала составов песка или иных фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при применении фрикционного материала его распределение выполняется после или в процессе образования скользкости.

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна.

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ.

| Наименование работ | Ед. изм | 1.Сквер им. Р.Землячки | 2. Сквер на пл. Дружбы | 3. Сад им. Свердлова | 4. Сад на Сев. Дамбе | 5. Сквер у ДК Ленина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем |
| Эксплуатационная категория |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снежно-ледяных образований | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5122,2 | 2179,5 | 3386,5 |
| Подсыпка песком поверхностей дорожек и площадок | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5122,2 | 2179,5 | 3386,5 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок с очисткой от мусора и смета | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5804,0 | 2179,5 | 3386,5 |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |
| Урны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Помывка и покраска урн | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Скамейки |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Сметание снега, удаление снежно-ледяных образований | шт. | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Помывка, острожка, покраска скамей. | шт. | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка снега на автотранспорт (погрузка снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 16,011 | 0 | 1,744 | 0 |
| Перевозка снега на расстояние до 30 км(вывоз снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 16,011 | 0 | 1,744 | 0 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 0 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Кошение газонов с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 13097,5 |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний периоды. Ежедневная очистка. | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 13097,5 |
| Перевозка мусора до 30 км | м3 | 19,62 | 11,14 | 12,75 | 15,54 | 12,39 |
| Деревья и кустарники |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород в живых изгородях и группах | м2 | 297,4 | 0 | 0 | 1158,6 | 120 |
| Полив древесно-кустарниковых растений | м2 | 297,4 | 0 | 0 | 1158,6 | 120 |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Полив цветников водой | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Первая стрижка бордюров цветников | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Посадка рассады цветников | шт. | 2160 | 0 | 2054 | 6120 | 1370 |

Приложение № 1

Перечень объектов и объем работ

Примечание: Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013 – 115 дней;

- летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013 – 184 дня;

- зимнее содержание с 16.10.2013 по 20.12.2013 – 66 дней;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) Заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Приложение № 2

.Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г | «Саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 28055-89 |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |
| 13 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 14 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 15 | ВСН 8-89. |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 16 | ГОСТ 19007-73 |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 17 | ГОСТ 30884-2003 |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 18 | ГОСТ 8292-85 |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 19 | ГОСТ 51692-2000 |  | Олифы. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 7931-76 |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 21 | ОДН 218.2.027-2003 |  | - Требования к противогололедным материалам |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости работ по содержанию мест массового отдыха (руб.)

| № | Наименование работ | Ед. измер | 2.1.Сквер им. Р.Землячки |  | 2.2. Сквер на пл. Дружбы |  | 2.3. Сад им. Свердлова |  | 2.4. Сад на Сев. Дамбе |  | 2.5. Сквер у ДК Ленина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость |
| 1 | Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Очищение дорожек и площадок от рыхлого снега ручным способом при толщине слоя до 10 см | 100 м2 | 50,819 | 93514,07 | 11,501 | 21163,45 | 51,222 | 94255,65 | 21,795 | 40105,85 | 33,865 | 62316,34 |
| 1.1.2. | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 50,819 | 54879,44 | 11,501 | 12419,93 | 51,222 | 55314,64 | 21,795 | 23536,42 | 33,865 | 36570,81 |
| 1.2. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Подметание дорожек ручным способом | 100 м2 | 50,819 | 103557,43 | 11,501 | 23436,39 | 58,04 | 118272,17 | 21,795 | 44413,20 | 33,865 | 69009,08 |
| 2 | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Урны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очищение урн от мусора, грязи, перенос мусора на кучу | 1 шт. | 20 | 14087,40 | 0 | 0,00 | 60 | 42262,20 | 9 | 6339,33 | 2 | 1408,74 |
| 2.1.2. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Очищение урн от мусора, грязи, переноска мусора на кучу | 1 шт. | 20 | 14087,40 | 0 | 0,00 | 60 | 42262,20 | 9 | 6339,33 | 2 | 1408,74 |
| 2.1.2.2. | Одноразовая покраска металлических урн | 1 шт | 20 | 966,40 | 0 | 0,00 | 60 | 2899,20 | 9 | 434,88 | 2 | 96,64 |
| 2.2. | Скамейки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очищение от снега при толщине слоя до 10 см | 1 шт | 20 | 797,60 | 0 | 0,00 | 30 | 1196,40 | 9 | 358,92 | 0 | 0,00 |
| 2.2.2. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноразовая покраска | 1 шт. | 20 | 5565,00 | 0 | 0,00 | 30 | 8347,50 | 9 | 2504,25 | 0 | 0,00 |
| 3 | Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Погрузка снега на автотранспорт (погрузка снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 115553,09 | 16,011 | 100435,40 | 0 | 0 | 1,744 | 10939,94 | 0 | 0,00 |
| 3.1.2. | Перевозка снега на расстояние до 30 км(вывоз снега при высоте снежного покроваболее 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 51435,67 | 16,011 | 44706,39 | 0 | 0 | 1,744 | 4869,65 | 0 | 0,00 |
| 3.1.3. | Разбрасывание по газону слежавшегося снега | куб.м/ 100 кв.м | 210,145 | 35791,90 | 136,36 | 23224,84 | 118,688 | 20214,94 | 184,674 | 31453,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Сплошное выкашивание газонов | куб.м/ 100 кв.м | 210,145 | 7161,74 | 136,360 | 4647,15 | 118,688 | 4044,89 | 184,674 | 6293,69 | 130,975 | 4463,63 |
| 3.2.2. | Очищение газонов от мусора и листвы при средней засоренности | куб.м/ 100 м2 | 210,145 | 55854,44 | 136,360 | 36243,12 | 118,688 | 31546,08 | 184,674 | 49084,50 | 130,975 | 34811,85 |
| 3.2.3. | Перевозка мусора до 30 км | куб.м/ 100 м2 | 19,62 | 162490,09 | 11,14 | 92259,92 | 12,75 | 105593,72 | 15,54 | 128700,10 | 12,39 | 102612,25 |
| 4 | Деревья и кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Стрижка древесно-кустарниковых пород с шипами и колючками | 100 м2 | 2,974 | 2889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,586 | 11254,87 | 1,2 | 1165,70 |
| 4.1.2. | Полив приствольной лунки водой | 100 м2 | 2,974 | 1671,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,586 | 6513,30 | 1,2 | 674,60 |
| 5 | Цветники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | 100 м2 | 0,54 | 930,59 | 0,00 | 0,00 | 1,027 | 1769,84 | 1,534 | 2643,56 | 0,685 | 1180,47 |
| 5.1.2. | Полив цветников водой | 100 м2 | 0,54 | 2630,97 | 0,00 | 0,00 | 1,027 | 5003,72 | 1,534 | 7473,91 | 0,685 | 3337,44 |
| 5.1.3. | Первая стрижка бордюров цветников | 100 м2 | 0,54 | 2839,10 | 0,00 | 0,00 | 1,027 | 5399,56 | 1,534 | 8065,16 | 0,685 | 3601,46 |
| 5.1.4. | Посадка рассады цветников (20 шт/ м2) | 100 м2 | 0,54 | 57955,47 | 0,00 | 0,00 | 1,027 | 55111,36 | 1,530 | 164207,16 | 0,685 | 36758,79 |
|  | Прочие работы (мойка, текущий ремонт) | 3% |  | 23539,76 |  | 10756,10 |  | 17804,82 |  | 16665,95 |  | 10782,50 |
|  | Итого по объектам |  |  | 808198,45 |  | 369292,69 |  | 611298,89 |  | 572197,65 |  | 370199,04 |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам

| Стоимость выполнения работ, всего, руб* с НДС | I квартал | в том числе |  |  | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |  |  | IV квартал | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.2012 по 20.01.2013 | с 21.01.2013 по 20.02.2013 | с 21.02.2013 по 20.03.2013 |  | с 21.03.2013 по 20.04.2013 | с 21.04.2013 по 20.05.2013 | с 21.05.2013 по 20.06.2013 |  | с 21.06.2013 по 20.07.2013 | с 21.07.2013 по 20.08.2013 | с 21.08.2013 по 20.09.2013 |  | с 21.09.2013 по 20.10.2013 | с 21.10.2013 по 20.11.2013 | с 21.11.2013 по 20.12.2013 |
| 2 731 186,72 | 265 432,30 | 91 427,37 | 91 425,37 | 82 579,56 | 715 187,07 | 125 207,57 | 278 655,28 | 311 324,22 | 1 065 671,81 | 513 510,95 | 299 545,83 | 252 615,03 | 684 895,54 | 273 421,27 | 241 344,03 | 170 130,24 |

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ

по содержанию мест массового отдыха на территории Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                                                                              ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию мест массового отдыха (далее – Объектов).

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) постоянный и бесперебойный проход пешеходов по территории Объектов;

б)  безопасность прохода пешеходов по территории Объектов;

в) удобство и безопасность эксплуатации Объектов;

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 2 - Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

Приложение № 3 - Перечень объектов и объем работ по содержанию мест массового отдыха;

Приложение № 4– Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха;

Приложение № 5 – Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха;

Приложение № 6 - Расчет стоимости содержания мест массового отдыха;

Приложение № 7 - Расчет стоимости выполнения работ по месяцам;

Приложение № 8 -  Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию мест массового отдыха (форма);

Приложение № 9 -  Акт контрольной проверки качества работ по содержанию  мест массового отдыха (форма);

Приложение № 10 – Уведомление о случаях нанесения ущерба местам массового отдыха, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях (форма);

Приложение № 11 –Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов.

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.2. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

При температуре «00 С» и ниже должен использоваться противогололедный материал,  соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003,  из природного песка и отсевов дробления прочных горных пород.

2.1.3. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, общим требованиям к содержанию мест массового отдыха выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему Контракту.

2.1.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложениям № 4 , 5 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  мест массового отдыха, оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.5. приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, обеспечения безопасности прохода пешеходов по Объектам, а также их сохранности, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянный и бесперебойный проход пешеходов по Объектам.

2.4. Работы на Объектах должны обеспечивать безопасность пешеходов, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности людей, необходимо обеспечить безопасность прохода: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пешеходов об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объектов, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объектов, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства.

Обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, их конструктивным элементам и элементам обустройства, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 10 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

  - Начало производства работ: 21 декабря 2012года.

  - Окончание производства работ: 20 декабря 2013 года.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию мест массового отдыха определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет …………(…………..рублей ….. коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  ………руб…… коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха (Приложение № 9 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию мест массового отдыха (Приложение № 8 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30-ти календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20-е число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации.

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию мест массового отдыха и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику.

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

6.1.1. Приступить к исполнению обязательств в срок, указанный в п. 3.1.

6.1.2. обеспечить выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;

6.1.3. вести Общий журнал работ с начала производства работ до их окончания;

6.1.4. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка;

6.1.5. обеспечить на Объекте производства работ безопасность прохода пешеходов по Объектам, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

6.1.6. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объектам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов;

6.1.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;

6.1.8. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов.

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях;

6.1.9. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного и пешеходного движения об опасности;

6.1.10. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию;

6.1.11. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

6.1.12. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;

6.1.13. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;

6.1.14. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта;

6.1.15. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки;

6.1.16. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок качества работ по содержанию мест массового отдыха;

6.1.17. письменно известить  Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации;

6.1.18. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию;

6.1.19. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок  качества работ по содержанию мест массового отдыха, акта приемки выполненных работ за отчетный период  по содержанию мест массового отдыха и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), фотодокументов, уведомления о  случаях нанесения ущерба мест массового отдыха, актов контрольных проверок качества работ, предписаний,  представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

6.1.20. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком;

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления территориального органа администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта;

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ за отчетный период  по содержанию мест массового отдыха, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного периода;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз за отчетный период. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха  является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ;

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

    - производить проверку Общего журнала работ;

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя;

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом;

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению;

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию объектов (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

Начало выполнения работ по содержанию на данных объектах (части объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию;

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ и иной исполнительной документации;

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения

производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 4, № 5 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, фотодокументации и актов контрольных проверок качества работ по содержанию мест массового отдыха  служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ на Объектах, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей 00 коп. (Тридцать тысяч рублей).

8.8.3. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей 00 коп. (Десять тысяч рублей).

8.8.4.За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) с Подрядчика производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1.  Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин «___» ______________2012г. | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2012г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от________________2012г.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013; с 16.10.2013 – 20.12.2013; - летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013.

Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, Постановлений администрации г. Перми № 888 от 19 ноября 2009 года и № 904 от 25 ноября 2009 года, Прилагаемого перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (Приложение №  2 Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ).

1. Уборка мест массового отдыха в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание,

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров.

- кошение травы (при достижении травой высоты более 10 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки.

Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

Содержание элементов озеленения (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников) заключается в комплексе мероприятий направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания включает в себя следующие виды работ:

- комплексная очистка в весенний и осенний периоды;

- полив;

- уборка мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья - формирование кроны, удаление поросли;

- кустарники - формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий;

- живая изгородь – стрижка кустарника с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- газоны – кошение, полив;

- цветники – поддержание непрерывного цветения культур;

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте, материала, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту. На вывезенный объем мусора предоставляется справка с полигона ТБО, подтверждая объем утилизированного мусора.

Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности производится в весенний осенний периоды (апрель и октябрь, сроки могут корректироваться Заказчиком). Газоны очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора (различных видов загрязнения), прочесываются граблями.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Внесение удобрений производится в весенний и осенний периоды, в летний период в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов произрастания культуры.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена стандартным декоративным материалом (должны отсутствовать вредители, болезни растений, а так же соблюдены нормативные параметры каждого вида растения: один цвет, рост, степень зацветания). Посадка цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Рисунок цветника, ассортимент растений, количество рассады, согласовывается с Заказчиком до начала производства работ (до 15.04.2013 г).

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехники в 1-ой декаде июня по согласованию с Заказчиком. Посадка растений выполняется из расчета не менее 40 шт.- на 1м2. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия.

В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление и внесение органических и минеральных удобрений, исходя из потребности различных цветочных культур в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания.

Для защиты цветочных культур от осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зиму необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли.

Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной очистке территории (весной и осенью).

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см или листьями без признаков болезней и вредителей - 20-25 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Уход за газонами необходимо начинать в апреле. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Газон в сентябре – октябре, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора.

Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесении ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию.

Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП: СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 и другим нормативным документам.

2. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

Очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку фрикционным противогололедным материалом пешеходных зон, ступеней лестниц, в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка дорожек, площадок и тротуаров производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются фрикционным противогололедным материалом наиболее опасные участки для движения пешеходов в местах массового отдыха.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок фрикционным противогололедным материалом. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться фрикционным противогололедным материалом. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:8 часов после окончания снегопада.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора.

Очистку МАФ от снежно-ледяных образований и мусора.

3. Уборка мест массового отдыха заканчивается к 9 часам утра. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями. Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12.2012 по 14.04.2013; с 16.10.2013 – 20.12.2013; - летнее содержание с 15.04.2013 по 15.10.2013; При различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) Подрядчикдолжен корректировать периодичность уборки.

4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 14 октября текущего года.

Организации, осуществляющие содержание мест массового отдыха, до 14 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества фрикционного противогололёдного материала, для обработки дорожек и площадок на объектах озеленения не допускается применение химических реагентов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории мест массового отдыха жителей города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорожек, площадок в местах массового отдыха и других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию пешеходной части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов благоустройства в местах массового отдыха, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания пешеходной части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность движения.

В случае появления опасного повреждения пешеходной части (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности содержания искусственных дорожных сооружений в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с пешеходной части должен быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- дорожное полотно и тротуары искусственного дорожного сооружения должны быть очищены от различного рода загрязнений. Ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь мусор с дорожного полотна и тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается.

3. Особенности содержания искусственных дорожных сооружений в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - ремонтные работы по восстановлению выполняются немедленно;

- распределение фрикционного противогололедного материала осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование фрикционного противогололедного материала с содержанием хлоридов допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом добавление в составы ингибиторов является обязательным;

- При использовании в качестве фрикционного противогололедного материала составов песка или иных фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при применении фрикционного материала его распределение выполняется после или в процессе образования скользкости.

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна.

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от________________2012г.

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г | «Саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 28055-89 |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |
| 13 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 14 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 15 | ВСН 8-89. |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 16 | ГОСТ 19007-73 |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 17 | ГОСТ 30884-2003 |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 18 | ГОСТ 8292-85 |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 19 | ГОСТ 51692-2000 |  | Олифы. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 7931-76 |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 21 | ОДН 218.2.027-2003 |  | - Требования к противогололедным материалам |

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от________________2012г

Перечень объектов и объем работ по содержанию мест массового отдыха

| Наименование работ | Ед. изм | 1.Сквер им. Р.Землячки | 2. Сквер на пл. Дружбы | 3. Сад им. Свердлова | 4. Сад на Сев. Дамбе | 5. Сквер у ДК Ленина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем |
| Эксплуатационная категория |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дорожки и площадки |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снежно-ледяных образований | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5122,2 | 2179,5 | 3386,5 |
| Подсыпка песком поверхностей дорожек и площадок | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5122,2 | 2179,5 | 3386,5 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок с очисткой от мусора и смета | м2 | 5081,9 | 1150,1 | 5804,0 | 2179,5 | 3386,5 |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |
| Урны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Помывка и покраска урн | шт. | 20 | 0 | 60 | 9 | 2 |
| Скамейки |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Сметание снега, удаление снежно-ледяных образований | шт. | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Помывка, острожка, покраска скамей. | шт. | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка снега на автотранспорт (погрузка снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 16,011 | 0 | 1,744 | 0 |
| Перевозка снега на расстояние до 30 км(вывоз снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.) | куб.м/ 100 кв.м | 18,421 | 16,011 | 0 | 1,744 | 0 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 0 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Кошение газонов с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 13097,5 |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний периоды. Ежедневная очистка. | м2 | 21014,5 | 13636 | 11868,8 | 18467,4 | 13097,5 |
| Перевозка мусора до 30 км | м3 | 19,62 | 11,14 | 12,75 | 15,54 | 12,39 |
| Деревья и кустарники |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород в живых изгородях и группах | м2 | 297,4 | 0 | 0 | 1158,6 | 120 |
| Полив древесно-кустарниковых растений | м2 | 297,4 | 0 | 0 | 1158,6 | 120 |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Полив цветников водой | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Первая стрижка бордюров цветников | 100 м2 | 0,54 | 0 | 1,027 | 1,534 | 0,685 |
| Посадка рассады цветников | шт. | 2160 | 0 | 2054 | 6120 | 1370 |

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____ от________________2012г

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости

- за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММО=∑СММОi /y, где

БММО – балл по содержанию мест массового отдыха за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СММОi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi определяется по формуле (2):

СММОi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных мест массового отдыха.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию мест массового отдыха производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3,0 баллов – снижение от 66 до 93%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение №5

к муниципальному контракту

№____от________________201___г.

Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха

| Балл | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- |
| Объекты 1 категории |  |
| зимний период содержания |  |
| 5 | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 4 | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. |
| 3 | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ не всю площадь содержания, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена не на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня не очищена от снега; не четкие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
|  | летний период содержания |
| 5 | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня и в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры, и представлена заказчику в течение 3-ех дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор на объекте. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки на объекте. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой, выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора, перед зимой летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки, сорная растительность у бортового камня и в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора перед зимой летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | Поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня и в швах между плитами. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Выполнен ремонт и окраска МАФ. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 15 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение 2-х суток. Выполнено не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженного полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора, перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | Наличие грязи и мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки по всей протяженности, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Не выполнен ремонт и окраска МАФ, не соблюдена технология. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковый и цветочные культуры. Высота травостоя на обыкновенных газонах – превышает 15 см, на партерных более 5 см, скошенная трава не вывезена в течение 2-х суток. Не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, не произведен полив и подкормка согласно технологии. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды. Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Стрижка выполнена не на всем протяжение объекта (для стриженых изгородей) Не произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений (не соблюдены нормативные параметры растений). Посадка растения ведется не закрытой корневой системой. Не соблюдена плотность посадки, согласно технологии. Полив проводится без соблюдения утренних и вечерних часов. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Многолетние цветники – не проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора, перед зимой у многолетников не проводилась. Луковичные культуры (тюльпаны) выкопка и посадка, хранение ведется без соблюдения технологии хранения данной культуры. Цветочные растения не обрезаны, не проштыкованы. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений не восстановлены в течение 5 суток. |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми

- 1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый |  | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Газоны |  |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см |  | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% |  | 0-5% |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | Не допускается |  | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |

- II. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | средний | высокий |  |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 2 см | Не более 2 см |  |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 2 см | Не более 2 см |  |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 8 часов | Не более 8 часов |  |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |  |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№____от________________201___г.

Расчет стоимости содержания мест массового отдыха

№; Наименование работ; Ед. измер; 2.1.Сквер им. Р.Землячки; 2.2. Сквер на пл. Дружбы; 2.3. Сад им. Свердлова; 2.4. Сад на Сев. Дамбе; 2.5. Сквер у ДК Ленина. Объем; Стоимость; Объем; Стоимость; Объем; Стоимость; Объем; Стоимость; Объем; Стоимость. 1; Дорожки и площадки. 1.1; Зимнее содержание. 1.1.1.; Очищение дорожек и площадок от рыхлого снега ручным способом при толщине слоя до 10 см; 100 м2; 50,819; 11,501; 51,222; 21,795; 33,865. 1.1.2.; Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком; 100 м2; 50,819; 11,501; 51,222; 21,795; 33,865. 1.2.; Летнее содержание. 1.2.2.; Подметание дорожек ручным способом; 100 м2; 50,819; 11,501; 58,04; 21,795; 33,865. 2; Малые архитектурные формы. 2.1.; Урны. 2.1.1.; Зимнее содержание. Очищение урн от мусора, грязи, перенос мусора на кучу; 1 шт.; 20; 0; 60; 9; 2. 2.1.2.; Летнее содержание. 2.1.2.1.; Очищение урн от мусора, грязи, переноска мусора на кучу; 1 шт.; 20; 0; 60; 9; 2. 2.1.2.2.; Одноразовая покраска металлических урн; 1 шт; 20; 0; 60; 9; 2. 2.2.; Скамейки. 2.2.1.; Зимнее содержание. Очищение от снега при толщине слоя до 10 см; 1 шт; 20; 0; 30; 9; 0. 2.2.2.; Летнее содержание. Одноразовая покраска; 1 шт.; 20; 0; 30; 9; 0. 3; Газоны. 3.1.; Зимнее содержание. 3.1.1.; Погрузка снега на автотранспорт (погрузка снега при высоте снежного покрова более 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес); куб.м/ 100 кв.м; 18,421; 16,011; 0; 1,744; 0. 3.1.2.; Перевозка снега на расстояние до 30 км(вывоз снега при высоте снежного покроваболее 70 см. Кратность вывоза: 1 раз/10 дней/3 мес.); куб.м/ 100 кв.м; 18,421; 16,011; 0; 1,744; 0. 3.1.3.; Разбрасывание по газону слежавшегося снега; куб.м/ 100 кв.м; 210,145; 136,36; 118,688; 184,674; 0,00. 3.2.; Летнее содержание. 3.2.1.; Сплошное выкашивание газонов; куб.м/ 100 кв.м; 210,145; 136,360; 118,688; 184,674; 130,975. 3.2.2.; Очищение газонов от мусора и листвы при средней засоренности; куб.м/ 100 м2; 210,145; 136,360; 118,688; 184,674; 130,975. 3.2.3.; Перевозка мусора до 30 км; куб.м/ 100 м2; 19,62; 11,14; 12,75; 15,54; 12,39. 4; Деревья и кустарники. 4.1.; Летнее содержание. 4.1.1.; Стрижка древесно-кустарниковых пород с шипами и колючками; 100 м2; 2,974; 0,00; 0,00; 11,586; 1,2. 4.1.2.; Полив приствольной лунки водой; 100 м2; 2,974; 0,00; 0,00; 11,586; 1,2. 5; Цветники. 5.1.; Летнее содержание. 5.1.1.; Прополка цветников с рыхлением почвы при средней засоренности; 100 м2; 0,54; 0,00; 1,027; 1,534; 0,685. 5.1.2.; Полив цветников водой; 100 м2; 0,54; 0,00; 1,027; 1,534; 0,685. 5.1.3.; Первая стрижка бордюров цветников; 100 м2; 0,54; 0,00; 1,027; 1,534; 0,685. 5.1.4.; Посадка рассады цветников (20 шт/ м2); 100 м2; 0,54; 0,00; 1,027; 1,530; 0,685. Прочие работы (мойка, текущий ремонт); 3%. Итого по объектам. Заказчик Подрядчик Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________Ю.А.Лепешкин

Приложение №7

к муниципальному контракту

№ ____  от «____»____________ 201_г.

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам

| Стоимость выполнения работ, всего, руб* с НДС | I квартал | в том числе |  |  | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |  |  | IV квартал | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.2012 по 20.01.2013 | с 21.01.2013 по 20.02.2013 | с 21.02.2013 по 20.03.2013 |  | с 21.03.2013 по 20.04.2013 | с 21.04.2013 по 20.05.2013 | с 21.05.2013 по 20.06.2013 |  | с 21.06.2013 по 20.07.2013 | с 21.07.2013 по 20.08.2013 | с 21.08.2013 по 20.09.2013 |  | с 21.09.2013 по 20.10.2013 | с 21.10.2013 по 20.11.2013 | с 21.11.2013 по 20.12.2013 |

Заказчик 	Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________ Ю.А.Лепешкин

Приложение  № 8

к муниципальному контракту

№ ______от «_____»______________201_г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №      от

(форма)

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию мест массового отдыха

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха (приложение 3 к настоящему контракту

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№_______от    «        » _____________201_ г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

Заказчик:    Директор МКУ «Благоустройство                                                                                      Подрядчик

Мотовилихинского района  _______________________ Ю.А.Лепешкин

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОООП |  |  |  |  |
| ΣСОООП (средний балл) |  |  |  |  |
| БОООП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№________от  «         » _______________201_г.

(форма)

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба мест массового отдыха

- (в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях)

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Меры, принятые к обеспечению безопасности проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№________от  «         » ______________2012г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.7.2.1. муниципального контракта от ________ № ________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию выявленные в результате проверки качества выполненных работ:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________( Ю.А.Лепешкин)                     ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта  № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту  в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 1 (одного) месяца  после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |