Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «12» ноября  2012 года  №0856300000212000096

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на разработку веб-интерфейса дистанционного доступа к ресурсам комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

г. Пермь                                                                                                                «___»________2012 г.

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол ______________________ №__________ от «__» ___________ 2012 г.) о нижеследующем

- Предмет контракта

1.1. В целях исполнения мероприятия «Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления  дорожным движением» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями), Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке веб-интерфейса дистанционного доступа к ресурсам комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2.	Исполнитель разрабатывает веб-интерфейс в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок исполнения контракта

  - Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по созданию веб-интерфейса и сдать Заказчику законченный результат не позднее 18 декабря 2012 г.

  - Датой окончания работ по созданию веб-интерфейса следует считать момент открытия доступа к нему в сети Интернет для пользователей.

- Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты

  - Общая стоимость работ (цена контракта), составляет ___________________________ коп., в т. ч. НДС/без НДС. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

  - Цена контракта включает в себя расходы на разработку, отладку, проведение испытаний веб-интерфейса, исправление выявленных ошибок или фактов некорректной работы веб-интерфейса, иных недостатков, проведение опытной эксплуатации и размещение веб-интерфейса в сети Интернет, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иных расходов, связанных с выполнением по настоящему контракту.

  - По окончании выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика о готовности к сдаче разработанного веб-интерфейса и предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру (при наличии) на выполненные работы.

  - Заказчик проводит приемку работ совместно с Исполнителем, проверяет соответствие работы веб-интерфейса требованиям технического задания. В случае выявления недостатков, в том числе в оформлении или работе веб-интерфейса, Стороны составляют акт выявленных недостатков с указанием согласованных сроков их устранения. Акты приемки выполненных работ подписываются Заказчиком только после устранения Исполнителем всех выявленных недостатков.

  - Оплата Исполнителем работ осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры (при наличии). Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

  - При проведении оплаты выполненных Исполнителем работ Заказчик удерживает неустойку, начисленную в соответствии с п. 7.1 настоящего контракта. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

  - Финансирование контракта осуществляется за счет бюджета города Перми.

- Обязанности Исполнителя

  - Исполнитель обязан выполнить работы по разработке веб-интерфейса в соответствии с настоящим контрактом и техническим заданием.

  - Выполнить работы собственными силами и техническими ресурсами.

  - Сдать Заказчику по акту приемки готовый результат работ, в срок, установленный п. 2.1 настоящего контракта, либо с согласия Заказчика досрочно.

  - Согласовывать с Заказчиком в процессе выполнения работ все цветовые, графические, дизайнерские решения веб-интерфейса, готовый дизайн-макет веб-интерфейса и иные вопросы, требующие участия Заказчика.

  - Получить необходимые сведения и технические данные от разработчиков комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением и организаций, осуществляющих его непосредственное обслуживание.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в деятельность Исполнителя.

  - В случае некачественного выполнения работ устранить за свой счет выявленные в работе веб-интерфейса ошибки или факты некорректной работы, иные недостатки, в сроки, установленные соглашением Сторон.

  - Предоставить Заказчику всю информацию, необходимую для администрирования разработанного веб-интерфейса.

  - Провести для работника Заказчика, допущенного к работе с веб-интерфейсом, инструктаж и ознакомить с технической инструкцией (Руководством пользователя) по работе с веб-интерфейсом, работе с программным обеспечением, входящим в его состав, и по дальнейшему информационному наполнению веб-интерфейса.

- Обязанности Заказчика

  - Заказчик после подписания Сторонами настоящего контракта предоставляет Исполнителю информационное наполнение веб-интерфейса.

  - Заказчик обязуется оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

  - Принять надлежащим образом выполненные работы путем подписания акта приемки выполненных работ, акты устранения недостатков (если таковые имели место), и передать один экземпляр таких документов Исполнителю.

  - Оплатить принятые работы в порядке, установленном разделом 3 настоящего контракта, при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в срок, установленный настоящим контрактом, либо досрочно с согласия Заказчика.

- Гарантийные обязательства

  - Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и их результатов. Гарантийный срок на разработанный веб-интерфейс составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня приемки Заказчиком.

6.2. В период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, не превышающий 5 календарных дней:

- Исправление выявленных смысловых, орфографических и синтаксических ошибок, допущенных в процессе работы по вине Исполнителя;

- Исправление неработающих (сломанных) гиперссылок;

- Исправление не загружающихся рисунков (картинок), исправление не правильных (ошибочных) ссылок на файлы и документы в структуре веб-интерфейса;

- Исправление ошибок в указании цифр и названий, не соответствующих фактическим цифрам и названиям;

- Исправление в программных модулях и коде в случае обнаружения ошибок в работе данных модулей/кода.

  - Течение гарантийного срока приостанавливается на время, в течение которого веб-интерфейс не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

- Ответственность сторон

  - В случае нарушения срока сдачи готового результата работ, установленного п. 2.1 настоящего контракта, Заказчик удерживает при расчете с Исполнителем неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, предусмотренной п. 3.1 настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки сдачи Заказчику результата работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока до дня их фактической сдачи.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных в соответствии с настоящему контрактом работ, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны контракта.

  - Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

  - Уплата неустойки, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно о возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Разрешение споров между сторонами

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка урегулирования спора.

  - Срок ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии.

  - Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

- Действие и прекращение действия контракта

10.1. Настоящий контракт  вступает  в силу  с момента  подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями Сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51 В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ / М.Л. Кис/ м.п. | _________________ / / м.п. |