Утверждаю

Глава администрации

Кировского района города Перми

___________________ О.А. Глызин

«_____» ___________________ 2012

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Кировского района г.Перми

## Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта

Окончание выполнения работ: 20 декабря 2012 года.

Сроки исполнения работ по демонтажу (перемещению) перевозке на место временного содержания и хранения: объектов, составляет не более 5 (пяти) дней с момента заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ:

- г. Пермь, Кировский район, ул.Хвойная, 105;

- г. Пермь, Кировский район ул. Щигровская, 6;

- г. Пермь, Кировский район ул. Генерала Панфилова, 2/1;

- г. Пермь, Кировский район , ул. Омутинский пер., 174;

Объем работ:

1.Ограждение, пост охраны и др.объекты на земельном участке по адресу г. Пермь, Кировский район, ул.Хвойная, 105 - 13 объектов;

2.Металлический гараж на земельном участке по адресу: г. Пермь, ул. Щигровская, 6; - 1 объект;

3.Металлический вагончик «Шиномонтаж» на земельном участке по адресу: г.Пермь ул. Генерала Панфилова, 2/1; -1 объект;

4.Забор и навес на земельном участке по адресу: ул. Омутинский пер., 174, - 2 объекта,

далее объекты.

Перечень работ по каждому объекту: После подписания муниципального контракта выполнить демонтаж (перемещение) объектов, его перевозку на место временного содержания и хранения и по истечении срока хранения (6 месяцев) обеспечить его транспортирование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов.

# Характеристика работ по каждому объекту

| Требования к выполняемым работам | 1. Определить уполномоченное лицо, осуществляющее организацию демонтажа и перемещения объекта; - 2. Произвести вскрытие объекта (при необходимости), предназначенного к демонтажу и перемещению на место временного хранения и подписать в трех экземплярах акт, в котором указывается: - - место, дата, время начала и окончания работ по демонтажу самовольного (незаконного) объекта, - - техническое состояние объекта и имущества, содержащегося внутри объекта (при его наличии), - - наименование лица, осуществившего демонтаж и перемещение объекта, - - место хранения демонтированного объекта, - 3. Подписать акт уполномоченным лицом, представителем лица, осуществившего демонтаж и перемещение такого объекта, представителем лица, принявшего объект на хранение, а также владельцем объекта либо его уполномоченным представителем, в присутствии которого произведен демонтаж (в случае присутствия на демонтаже объекта владельца объекта либо его полномочного представителя). - В случае отказа владельца объекта либо его полномочного представителя от проставления в акте подписи об этом делается соответствующая отметка с указанием мотива отказа. - 4. Вручить один экземпляр акта под расписку (либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении) владельцу объекта либо его полномочному представителю. - 5. Передать второй экземпляр акта - в администрацию Кировского района. - 6. Передать третий экземпляр акта лицу, ответственному за хранение объекта. - 7. Обеспечить уборку мусора на месте демонтированного объекта, с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру. - 8. В случае обнаружения в объекте имущества предпринять необходимые меры, направленные на сохранность такого имущества, в том числе путем его передачи на хранение третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно: - 8.1. Зафиксировать в акте факт обнаружения такого имущества, - 8.2. Составить опись имущества с указанием идентифицирующих сведений в трех экземплярах Опись имущества является неотъемлемой частью акта. - 8.3. Произвести фотофиксацию имущества; - 8.4. Обеспечить сохранность имущества, в том числе продуктов питания и других скоропортящихся товаров, находящихся в объекте, до истечения сроков их годности, но не более 6 месяцев с момента обнаружения. - 8.5. Обеспечить, по истечении сроков реализации продуктов питания и других скоропортящихся товаров, их транспортирование и захоронение в качестве отходов. - 8.6.Передать на хранение имущество, обнаруженное в объекте, в место временного хранения по акту приема-передачи лицу, ответственному за хранение. 9. Обеспечить: 9.1. хранение объекта 6 месяцев. Дата хранения указывается в акте приемки-передачи; 9.2. доступ представителя заказчика в место временного хранения в течение всего срока хранения; - 10. В случае обращения в администрацию Кировского района владельца объекта и иного имущества, находящегося на хранении после демонтажа и выдачи администрацией Кировского района акта сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения: - 10.1. Подписать акт сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения; - 10.2. Подписать акт сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения владельцем объекта и иного имущества при передаче объекта и иного имущества; - 10.3. Передать один экземпляр акта сдачи-приемки владельцу объекта и иного имущества; - 10.4. Передать один экземпляр акта сдачи-приемки в администрацию Кировского района; - 10.5. Выдать объект и иное имущество, находящееся на хранении после демонтажа при обращении владельца объекта и иного имущества с письменным заявлением и приложением следующих документов: - - копия платежного документа, подтверждающего оплату расходов, связанных с осуществлением мероприятий по демонтажу, перемещению и хранению объекта и имущества, обнаруженного на объекте, а также транспортированию и захоронению указанного имущества в качестве отходов; - -копии документов, подтверждающих право на объекты и имущество (договор купли-продажи, дарения, аренды и прочие), и иные документы, подтверждающие право собственности на объект и имущество. - 11.Обеспечить транспортирование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов объекта по истечении срока хранения (6 месяцев) после подписания акта уничтожения. |
| --- | --- |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных с демонтажем, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |
| Требования к хранению демонтированных объектов | 1.Обеспечить хранение объектов в течение 6 месяцев на земельном участке: - расположенном в территориальной зоне, согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных, Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми", виды разрешенного использования которой позволяют размещать металлические строения некапитального типа (гаражи); - принадлежащем на каком либо праве производителю работ. |
| Требования к приемке работ | 1.Для подтверждения выполненных работ необходимо представить: 1.1.Фотоматериалы объекта (на электронном носителе CD-RW), а именно: - фотографии объекта, расположенного на самовольно занятом земельном участке; - фотографии земельного участка, освобожденного от самовольно установленного объекта; - фотографии объекта, расположенного на месте временного хранения; 1.2. Акт демонтажа; 1.3. Акт приема-передачи; 1.4. Документы, подтверждающие захоронение либо утилизацию в качестве отходов объекта |

Составил техническое задание

Начальник сектора

по градостроительству и землепользованию				                   К.В.Савин

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь								             «__» ________ 2012г.

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Глызина Олега Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и ______________________ в лице ______________________, действующий на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии  от «__» _______ 2012г. (протокол №___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Кировского района г.Перми в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п.3 настоящего контракта;

2.1.2. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. осуществлять контроль за ходом выполненных работ. Ответственный начальник отдела по развитию потребительского рынка, защите прав потребителей Снигирева Елена Андреевна, с правом составления акта приемки выполненных работ.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. представить Заказчику локальный сметный расчет на выполнение работ по каждому объекту в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1);

2.3.2. выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта;

2.3.3. выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

2.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

2.3.5. своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки (недоработки) результата выполненных работ, выявленных при приемке работ в порядке и в сроки, установленные в акте отказа в приемке работ, указанном в п.3.4. настоящего контракта;

2.3.6. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.3.7. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

2.3.8. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1.привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным техническим заданием  осуществляется по акту приемки выполненных работ (КС-2) (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2. По окончании выполнения работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности к приемке выполненных работ и направляет Заказчику подписанный им акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

3.3. Заказчик принимает результат выполненных работ и направляет Подрядчику экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт отказа в приемке работ с перечнем выявленных в результате выполненных работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет: ___________ (цифрами и прописью) рублей __ копеек.

4.2. Стоимость работ включает в себя все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

Стоимость работ остается неизменной в течение всего срока действия контракта.

4.3. Оплата за выполненные работы будет осуществлена по безналичному расчету платежным поручением в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), счет фактуры, справки о стоимости работ (КС-3) (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта

5.2. Окончание выполнения работ: 20 декабря 2012 года.

6. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

6.1.2. Качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими СНИП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

7.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение прав третьих лиц и обязан возместить ущерб, причиненный этим лицам в результате исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

7.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения выявленных нарушений.

7.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за   собственную,  в полном объёме.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Начало и конец данных обстоятельств подтверждаются соответствующими нормативными актами.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в соответствии с  утвержденной процедурой направляется в управление городского казначейства.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Кировского района г. Перми УФК по Пермскому краю (департамент финансов администрации г. Перми, администрация Кировского района г. Перми, л/с 02936014838) 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с 40204810300000000006 Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава администрации Кировского района г. Перми _______________________/О.А. Глызин/ М.п. | Руководитель __________________ /ФИО/ М.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __.__.2012г. №_______________

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Кировского района г.Перми

## Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта

Окончание выполнения работ: 20 декабря 2012 года.

Сроки исполнения работ по демонтажу (перемещению) перевозке на место временного содержания и хранения: объектов, составляет не более 5 (пяти) дней с момента заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ:

- г. Пермь, Кировский район, ул.Хвойная, 105;

- г. Пермь, Кировский район ул. Щигровская, 6;

- г. Пермь, Кировский район ул. Генерала Панфилова, 2/1;

- г. Пермь, Кировский район , ул. Омутинский пер., 174;

Объем работ:

1.Ограждение, пост охраны и др.объекты на земельном участке по адресу г. Пермь, Кировский район, ул.Хвойная, 105 - 13 объектов;

2.Металлический гараж на земельном участке по адресу: г. Пермь, ул. Щигровская, 6; - 1 объект;

3.Металлический вагончик «Шиномонтаж» на земельном участке по адресу: г.Пермь ул. Генерала Панфилова, 2/1; -1 объект;

4.Забор и навес на земельном участке по адресу: ул. Омутинский пер., 174, - 2 объекта,

далее объекты.

Перечень работ по каждому объекту: После подписания муниципального контракта выполнить демонтаж (перемещение) объектов, его перевозку на место временного содержания и хранения и по истечении срока хранения (6 месяцев) обеспечить его транспортирование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов.

# Характеристика работ по каждому объекту

| Требования к выполняемым работам | 1. Определить уполномоченное лицо, осуществляющее организацию демонтажа и перемещения объекта; - 2. Произвести вскрытие объекта (при необходимости), предназначенного к демонтажу и перемещению на место временного хранения и подписать в трех экземплярах акт, в котором указывается: - - место, дата, время начала и окончания работ по демонтажу самовольного (незаконного) объекта, - - техническое состояние объекта и имущества, содержащегося внутри объекта (при его наличии), - - наименование лица, осуществившего демонтаж и перемещение объекта, - - место хранения демонтированного объекта, - 3. Подписать акт уполномоченным лицом, представителем лица, осуществившего демонтаж и перемещение такого объекта, представителем лица, принявшего объект на хранение, а также владельцем объекта либо его уполномоченным представителем, в присутствии которого произведен демонтаж (в случае присутствия на демонтаже объекта владельца объекта либо его полномочного представителя). - В случае отказа владельца объекта либо его полномочного представителя от проставления в акте подписи об этом делается соответствующая отметка с указанием мотива отказа. - 4. Вручить один экземпляр акта под расписку (либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении) владельцу объекта либо его полномочному представителю. - 5. Передать второй экземпляр акта - в администрацию Кировского района. - 6. Передать третий экземпляр акта лицу, ответственному за хранение объекта. - 7. Обеспечить уборку мусора на месте демонтированного объекта, с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру. - 8. В случае обнаружения в объекте имущества предпринять необходимые меры, направленные на сохранность такого имущества, в том числе путем его передачи на хранение третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно: - 8.1. Зафиксировать в акте факт обнаружения такого имущества, - 8.2. Составить опись имущества с указанием идентифицирующих сведений в трех экземплярах Опись имущества является неотъемлемой частью акта. - 8.3. Произвести фотофиксацию имущества; - 8.4. Обеспечить сохранность имущества, в том числе продуктов питания и других скоропортящихся товаров, находящихся в объекте, до истечения сроков их годности, но не более 6 месяцев с момента обнаружения. - 8.5. Обеспечить, по истечении сроков реализации продуктов питания и других скоропортящихся товаров, их транспортирование и захоронение в качестве отходов. - 8.6.Передать на хранение имущество, обнаруженное в объекте, в место временного хранения по акту приема-передачи лицу, ответственному за хранение. 9. Обеспечить: 9.1. хранение объекта 6 месяцев. Дата хранения указывается в акте приемки-передачи; 9.2. доступ представителя заказчика в место временного хранения в течение всего срока хранения; - 10. В случае обращения в администрацию Кировского района владельца объекта и иного имущества, находящегося на хранении после демонтажа и выдачи администрацией Кировского района акта сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения: - 10.1. Подписать акт сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения; - 10.2. Подписать акт сдачи-приемки с отметкой о согласовании возможности выдачи объекта и иного имущества с места временного хранения владельцем объекта и иного имущества при передаче объекта и иного имущества; - 10.3. Передать один экземпляр акта сдачи-приемки владельцу объекта и иного имущества; - 10.4. Передать один экземпляр акта сдачи-приемки в администрацию Кировского района; - 10.5. Выдать объект и иное имущество, находящееся на хранении после демонтажа при обращении владельца объекта и иного имущества с письменным заявлением и приложением следующих документов: - - копия платежного документа, подтверждающего оплату расходов, связанных с осуществлением мероприятий по демонтажу, перемещению и хранению объекта и имущества, обнаруженного на объекте, а также транспортированию и захоронению указанного имущества в качестве отходов; - -копии документов, подтверждающих право на объекты и имущество (договор купли-продажи, дарения, аренды и прочие), и иные документы, подтверждающие право собственности на объект и имущество. - 11.Обеспечить транспортирование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов объекта по истечении срока хранения (6 месяцев) после подписания акта уничтожения. |
| --- | --- |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных с демонтажем, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |
| Требования к хранению демонтированных объектов | 1.Обеспечить хранение объектов в течение 6 месяцев на земельном участке: - расположенном в территориальной зоне, согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных, Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми", виды разрешенного использования которой позволяют размещать металлические строения некапитального типа (гаражи); - принадлежащем на каком либо праве производителю работ. |
| Требования к приемке работ | 1.Для подтверждения выполненных работ необходимо представить: 1.1.Фотоматериалы объекта (на электронном носителе CD-RW), а именно: - фотографии объекта, расположенного на самовольно занятом земельном участке; - фотографии земельного участка, освобожденного от самовольно установленного объекта; - фотографии объекта, расположенного на месте временного хранения; 1.2. Акт демонтажа; 1.3. Акт приема-передачи; 1.4. Документы, подтверждающие захоронение либо утилизацию в качестве отходов объекта |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от  __.__.2012г. №___________

|  |  |  |  | Формы отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) – администрация Кировского района г. Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

- Приложение № 3

- к извещению о проведении запроса котировок

- Бланк

участника размещения заказа

(при наличии)

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

| Дата составления заявки | «____» _____________20__г. |
| --- | --- |
| Согласие с условиями муниципального контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок | Согласен / не согласен (не нужное убрать) |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Администрация Кировского района г. Перми |
| Почтовый адрес | 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице |  |
| Наименование |  |
| Должность, ФИО руководителя |  |
| Место нахождения (телефон/факс) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – индивидуальном предпринимателе |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения об участнике размещения заказа – физическом лице |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Сведения о цене контракта |  |
| Цена услуг | в рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

_________________________________     ______________________     _________________________

(должность лица, подписывающего заявку) 	                                   м.п.         (подпись)	                                         (Ф.И.О.)	______

действующий (ая) на основании

_____________________________ от __________№ _________