Приложение № 3

к Извещению № 25 о проведении запроса котировок

от «21» ноября 2012года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по установке водонагревательных устройств в качестве резервных источников горячего водоснабжения в подразделениях МБУЗ «ГДКП №1»

г. Пермь                                                                                               “____”___________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем “Заказчик”. В лице главного врача Сенюшкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (протокол № __ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящий контракт заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.05.2005  № 94-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009  № 365-ФЗ) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ № _____ .

### 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1.Подрядчик обязуется выполнить, по заданию Заказчика, работы по установке водонагревательных устройств в качестве резервных источников горячего водоснабжения в подразделениях МБУЗ «ГДКП №1» (далее – объект), в количестве комплекса работ, предусмотренных ведомостью объёмов работ №1 (Приложение № __ ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.4 настоящего контракта.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

3.1. Контракт действует с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### 4. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

4.1. Цена работ составляет  ________  (___________________________) рублей.

4.2.Цена контракта определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи.

4.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и других соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации  и сдать их результат Заказчику;

5.1.2. выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом. За свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

5.1.3 обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и охраны труда во время проведения работ;

5.1.4. обеспечить надлежащую охрану имущества Заказчика и третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

5.1.5. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

5.1.6. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номера телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

5.1.7. в   срок, установленный Заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

5.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

5.1.9. в случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать в течение 3-х дней   или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект для производства установленных настоящим контрактов работ;

6.1.2. Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

6.1.3. Принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

6.1.4. Оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения работ:

7.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2012 г.;

7.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 2012 г.

### 8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. Оплата за выполненные работы  производится перечислением денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления актов приема выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом на выполненные работы;

9.2.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование порядка выполнения работ на объекте с органами государственного надзора и другими компетентными учреждениями. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика;

9.3.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик;

9.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество;

9.5. Подрядчик письменно информирует заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

9.6. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ППБ-03, ПУЭ, действующих государственных и отраслевых стандартов  и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не устранит недостатки работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

9.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, на которой производятся работы, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

10. ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

10.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом;

10.2. Приемка результата работ производится в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ.

10.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует:

11.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостью объёмов работ №1и  действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, ППБ-03.

11.1.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ;

11.1.3. В семидневный срок устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающие из настоящего контракта права и обязанности

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

13.3. Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

13.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

13.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.6. Подрядчик несет ответственность за причинение Заказчику и  третьим лицам вреда, наступившего вследствие нарушений требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и иных требований, установленных  соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и компетентных органов надзора.

14. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

14.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________ контактный тел.: _______________.

15.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Ведомость объёмов работ №1».

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Подрядчик _______________ Подпись МП | Заказчик Главный врач ___________________ А.Н.Сенюшкин Подпись МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____

от___________г.

МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника №1"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Установка водонагревательных устройств в качестве резервных источников горячего водоснабжения в подразделениях МБУЗ "ГДКП №1"

| № пп | Наименование | Формула подсчета | Ед. изм. | Кол.. | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. ул.Пушкарская,88 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 2 |  |
| 2 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 |  | шт. | -2 |  |
| 3 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 (13570/4.11/1.18*1,065=2979,93) |  | шт | 2 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 или аналог по тех.характеристикам |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,145 | Труба полипропиленовая 20мм |
| 5 | Угольник п/п 90 20мм (2.6/4.11/1.18*1,065=0,57) |  | шт | 5 | Угольник п/п 90 20мм |
| 6 | Вентиль п/п шаровый д20мм (101.31/4.11/1.18*1,065=22,24) |  | шт | 4 | Вентиль п/п шаровый д20мм |
| 7 | Опора п/п 20мм (2.43/4.11/1.18*1,065=0,53) |  | шт | 8 | Опора п/п 20мм |
| 8 | Муфта раз. 20*1/2 ВР (72/4.11/1.18*1,065=15,81) |  | шт | 4 | Муфта раз. 20*1/2 ВР |
| 9 | Тройник 20*20*20 (5.2/4.11/1.18*1,065=1,14) |  | шт | 2 | Тройник 20*20*20 |
| 10 | Тройник 32*20*32 (9.2/4.11/1.18*1,065=2,02) |  | шт | 2 | Тройник 32*20*32 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,145 |  |
| Раздел 2. ул.Крупской,76 |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 2 |  |
| 13 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 |  | шт. | -2 |  |
| 14 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 (13570/4.11/1.18*1,065=2979,93) |  | шт | 2 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 или аналог по тех.характеристикам |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,126 | Труда полипропиленовая 20мм |
| 16 | Угольник п/п 90 20мм (2.6/4.11/1.18*1,065=0,57) |  | шт | 8 | Угольник п/п 90 20мм |
| 17 | Вентиль п/п шаровый д20мм (101.31/4.11/1.18*1,065=22,24) |  | шт | 4 | Вентиль п/п шаровый д20мм |
| 18 | Опора п/п 20мм (2.43/4.11/1.18*1,065=0,53) |  | шт | 12 | Опора п/п 20мм |
| 19 | Муфта раз. 20*1/2 ВР (72/4.11/1.18*1,065=15,81) |  | шт | 4 | Муфта раз. 20*1/2 ВР |
| 20 | Тройник 20*20*20 (5.2/4.11/1.18*1,065=1,14) |  | шт | 2 | Тройник 20*20*20 |
| 21 | Тройник 32*20*32 (9.2/4.11/1.18*1,065=2,02) |  | шт | 2 | Тройник 32*20*32 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,126 |  |
| Раздел 3. ул.Грачева,12 |  |  |  |  |  |
| 23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм |  | 1 врезка | 1 |  |
| 24 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 2 |  |
| 25 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 |  | шт. | -2 |  |
| 26 | Водонагреватель ЭПВН-18 (17300/4,11/1,18*1,065=3799,02) |  | шт | 1 | Водонагреватель Эван ЭПВН-18 или аналог по тех.характеристикам |
| 27 | Ресивер (Бак вертикальный) 100л (6947,96/4,11/1,18*1,065=1525,75) |  | шт | 1 | Ресивер (Бак вертикальный) 100л |
| 28 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т |  | 1 насос | 1 | Насос с электродвигателем |
| 29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  | 1 шт. | 2 |  |
| 30 | Клапан электромагнитный SMART д50мм (5995/4.11/1.18*1,065=1316,48) |  | шт | 1 | Клапан электромагнитный SMART д50мм |
| 31 | Датчик давления (2950/4,11/1,18*1,065=647,81) |  | шт | 1 | Датчик давления |
| 32 | Клапан обратный FAF 2350 50мм (1160/4.11/1.18*1,065=254,73) |  | шт | 1 | Клапан обратный FAF 2350 50мм |
| 33 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  | 1 компл. | 1 | Манометр |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0,696 |  |
| 35 | Труба полипропиленовая армиров. 32мм (98.5/4.11/1.18*1,065=21,63) |  | м | 69,6 | Труба полипропиленовая армированная 32мм |
| 36 | Муфта п/п 32мм (4.00/4.11/1.18*1,065=0,87) |  | шт | 16 | Муфта п/п 32мм |
| 37 | Тройник п/п 32*32*32мм (7.2/4.11/1.18*1,065=1,58) |  | шт | 6 | Тройник п/п 32*32*32мм |
| 38 | Тройник п/п 32*25*32мм (15.2/4.11/1.18*1,065=3,33) |  | шт | 4 | Тройник п/п 32*25*32мм |
| 39 | Муфта переходная 32*25 (4.5/4.11/1.18*1,065=0,99) |  | шт | 8 | Муфта переходная 32*25 |
| 40 | Угольник п/п 90 32мм (6.8/4.11/1.18*1,065=1,49) |  | шт | 14 | Угольник п/п 90 32мм |
| 41 | Вентиль п/п шаровый д32мм (189,54/4,11/1,18*1,065=41,62) |  | шт | 2 | Вентиль п/п шаровый д32мм |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м трубопровода | 0,588 |  |
| 43 | Труба полипропиленовая армированная д25мм (63.10/4.11/1.18*1,065=13,85) |  | м | 58,8 | Труба полипропиленовая армированная 25мм |
| 44 | Муфта п/п 25мм (3.2/4.11/1.18*1,065=0,70) |  | шт | 15 | Муфта п/п 25мм |
| 45 | Угольник п/п 90 25мм (4.4/4.11/1.18*1,065=0,96) |  | шт | 24 | Угольник п/п 90 25мм |
| 46 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 69,6+58,8=128,4 | 100 м трубопровода | 1,284 |  |
| Раздел 4. ул.Сигаева,4 |  |  |  |  |  |
| 47 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 2 |  |
| 48 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 |  | шт. | -2 |  |
| 49 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 (13570/4.11/1.18*1,065=2979,93) |  | шт | 2 | Водонагреватель Аристон ABS VELIS PW 100 или аналог по тех.характеристикам |
| 50 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  | 1 счетчик (водомер) | 2 | Счетчики-водомеры |
| 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100 м трубопровода | 1,5 |  |
| 52 | Труба полипропиленовая армиров. 32мм (98.5/4.11/1.18*1,065=21,63) |  | м | 75 | Труба полипропиленовая армиров. 32мм |
| 53 | Труба полипропиленовая 32мм (50.8/4.11/1.18*1,065=11,15) |  | м | 75 | Труба полипропиленовая 32мм |
| 54 | Муфта п/п 32мм (4.00/4.11/1.18*1,065=0,87) |  | шт | 16 | Муфта п/п 32мм |
| 55 | Тройник 32*20*32 (9.2/4.11/1.18*1,065=2,02) |  | шт | 16 | Тройник 32*20*32 |
| 56 | Муфта 32*3/4 ВР (125/4.11/1.18*1,065=27,45) |  | шт | 4 | Муфта 32*3/4 ВР |
| 57 | Угольник п/п 90 32мм (6.8/4.11/1.18*1,065=1,49) |  | шт | 14 | Угольник п/п 90 32мм |
| 58 | Хомут 32 (35/4.11/1.18*1,065=7,68) |  | шт | 160 | Хомут 32 |
| 59 | Вентиль п/п шаровый д32мм (189,54/4,11/1,18*1,065=41,62) |  | шт | 4 | Вентиль п/п шаровый д32мм |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,668 | Труба полипропиленовая 20мм |
| 61 | Угольник п/п 90 20мм (2.6/4.11/1.18*1,065=0,57) |  | шт | 102 | Угольник п/п 90 20мм |
| 62 | Муфта п/п 20мм (2.8/4.11/1.18*1,065=0,61) |  | шт | 6 | Муфта п/п 20мм |
| 63 | Вентиль п/п шаровый д20мм (101.31/4.11/1.18*1,065=22,24) |  | шт | 62 | Вентиль п/п шаровый д20мм |
| 64 | Муфта ком. п/п 20*1/2 НР(51.25/4.11/1.18*1,065=11,25) |  | шт | 58 | Муфта ком. п/п 20*1/2 НР |
| 65 | Муфта раз. 20*1/2 ВР (72/4.11/1.18*1,065=15,81) |  | шт | 4 | Муфта раз. 20*1/2 ВР |
| 66 | Тройник 20*20*20 (5.2/4.11/1.18*1,065=1,14) |  | шт | 24 | Тройник 20*20*20 |
| 67 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 150+66,8=216,8 | 100 м трубопровода | 2,168 |  |
| 68 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 |  | 100 отверстий | 0,65 |  |

Подрядчик						Заказчик

Главный врач

___________/___________/				_____________/Сенюшкин А.Н./