УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа

администрации города Перми

_______________ / Р.Ю.Чепкасов

«____» _________ 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение ремонтно-реставрационных работ третьего и четвертого этажей центрального объема и левого крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков» |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул.Пермская (Кирова), 82 |
| Адрес электронной почты |  | umz@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 55 40, 212 68 29 (факс) |
| Контактное лицо |  | Чайко Ольга Михайловна |
| Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | cheurina-tyu@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Выполнение ремонтно-реставрационных работ третьего и четвертого этажей центрального объема и левого крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Предмет контракта |  | Выполнение ремонтно-реставрационных работ третьего и четвертого этажей центрального объема и левого крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 57 305 684,08 (Пятьдесят семь миллионов триста пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 08 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием, локальными сметными расчетами, проектной документацией (приложения к муниципальному контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями муниципального контракта со всеми приложениями. В случае если в конкурсной документации, муниципальном контракте (со всеми приложениями) содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ». |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы |  | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 3 (три) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Подрядчика и Заказчика. |
| Место выполнения работ |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Условия выполнения работы установлены муниципальным контрактом. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: максимальный срок – 700 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, минимальный срок – 525 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) пропорционально объему выполненных работ, счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа текущего месяца, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом. Авансирование не предусмотрено. Окончательная оплата осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - актов на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Форма оплаты: безналичный расчет. В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет Пермского края, бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта(цены лота) |  | - Локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет (приложения к муниципальному контракту). |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем работ |  | - Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ в соответствии с требованиями документации; - наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включающей виды работы в соответствии с требованиями документации. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - установлены Приложением 7 к конкурсной документации. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в конкурсе не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
|  | Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего следующие виды работ: В случае выполнения работ собственными силами: 6.1 Опалубочные работы; 6.2 Арматурные работы; 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.8 Антисептирование деревянных конструкций 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство В случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство - копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включающей виды работы, являющиеся предметом конкурса: Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий: -реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; Реставрация металлических конструкций: -ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций; Реставрация памятников деревянного зодчества: -ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей, -биологическая, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; Реставрация памятников каменного зодчества: -укрепление ограждающих конструкций и распорных систем; - гидроизоляция фундаментов и ограждающих конструкций; -антикоррозийная, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; -ремонт, реставрация и воссоздание кирпичных кладок; Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры: -отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, - -системы электрообеспечения |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 30 минут 24 декабря 2012 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Представляется участником размещения заказа в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 2 865 284,21 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 09.01.2013. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № _ от __.__.2012. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614000, г.Пермь, ул.Пермская (Кирова), 82, каб.22. Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 18:00 (по пятницам до 17:00), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (время местное). |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | 22.11.2012 |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | 24.12.2012 до 10:30 (время местное) |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до 24.12.2012 непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение_6), в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 21.11.2012 |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 18.12.2012 |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 614000, г.Пермь, ул.Пермская (Кирова), 82, II этаж, каб.24 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 24.12.2012 |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:30 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: - цена контракта; - качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; - сроки (периоды) выполнения работ (участник размещения заказа должен указать общий срок выполнения работ в днях); - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7. - Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| - XII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта |  | - Не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не более чем пятнадцать дней. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 5 730 568,41 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания контракта участником конкурса, с которым заключается контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ», л/с 04975018912). ИНН; 5902293837. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от __ № _,. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание.

- Наименование работ

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ третьего и четвертого этажей центрального объема и левого крыла объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.»

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № 1 к Части II. Технические требования).

Описание работ:

Капитальный ремонт помещений 3 –го этажа (центрального объема и левого крыла) здания.

1.Разборка паркетных и линолеумных полов с разборкой оснований простильных полов и оснований из ДСП и лаг. Демонтаж плинтуса.

2.Мероприятия по усилению балок перекрытия 2-го этажа металлической полосой и металлическими протезами с их изготовлением, огрунтовкой и окраской металлоконструкций.

3.Мероприятия по усилению наружных стен 2-го и 3-го этажей путем подведения металлических поддерживающих конструкций по ж/бетонным балкам каркаса здания

и стен 3-го и 4-го этажей.

4.Демонтаж шлака с перекрытия между 3 и 4 этажами.

5.Ремонт деревянных балок накладками из фанеры, укладка дополнительных балок перекрытия между 3 и 4 этажом с антисептированием.

6.Демонтаж потолков 3-го этажа со снятием осветительных приборов, разборкой подвесных потолков типа «Байкал», оштукатуренного подшива.

7.Демонтаж облицовки стен и откосов гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Демонтаж перегородок деревянных оштукатуренных, гипсокартонных по металлическому каркасу.

8. Устройство паркетных и линолеумных полов с устройством оснований из досок, ДСП, фанеры, гидро-паро- и теплоизоляции. Устройство плинтусов.

9.Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обивкой ГКЛ с 2-х сторон с прокладкой теплоизоляционных плит с последующей оклейкой обоями и окраской водоэмульсионными составами.

10.Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками из деревянного массива, однопольными и двупольными с остекленными фрамугами по индивидуальному заказу с установкой фурнитуры, с отделкой откосов.

11.Замена окон. Замена деревянных подоконных досок.

12. Заделка трещин в кирпичных стенах. Ремонт штукатурки стен, облицовка стен плитами ГКЛ по металлическому каркасу с последующей окраской водоэмульсионными составами.

13.Подшивка потолков плитам ГКЛО, устройство подвесных потолков типа «Байкал».

Капитальный ремонт помещений 4 –го этажа (центрального объема и левого крыла) здания.

1.Разборка паркетных и линолеумных полов с разборкой оснований простильных полов и оснований из ДСП и лаг. Демонтаж плинтуса.

2. Мероприятия по усилению балок перекрытия между 3 и 4 этажами хомутами из полосы с их изготовлением . Частичная замена деревянных балок перекрытия между 3 и 4 этажом с антисептированием. Устранение просадки конца балок на опоре.

3.Демонтаж потолков 4-го этажа со снятием осветительных приборов, разборкой подвесных потолков типа «Байкал», оштукатуренного подшива.

4.Демонтаж шлака с чердачного перекрытия.

5.Разборка деревянных балок перекрытия.

6.Монтаж металлических балок перекрытий с заделкой гнезд бетоном, с изготовлением, огрунтовкой и окраской металлоконструкций.

7.Укладка профлиста по металлическим балкам.

8.Утепление чердачного перекрытия плитами теплоизоляционными с устройством пароизоляции из рулонных материалов. Устройство ходов на чердаке

9.Устройство подшива потолков из гипсокартонных плит марки ГКЛО в два слоя.

10. Устройство паркетных и линолеумных полов с устройством оснований из досок, ДСП, фанеры, гидро-паро- и теплоизоляции. Устройство плинтусов.

11.Демонтаж облицовки стен и откосов гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Демонтаж перегородок деревянных оштукатуренных, гипсокартонных по металлическому каркасу.

12.Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обивкой ГКЛ с 2-х сторон с прокладкой теплоизоляционных плит с последующей оклейкой обоями и покраской водоэмульсионными составами.

13.Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками из деревянного массива, однопольными и двупольными с остекленными фрамугами по индивидуальному заказу с установкой фурнитуры с отделкой откосов.

14. Замена окон. Замена деревянных подоконных досок.

15. Заделка трещин в кирпичных стенах. Ремонт штукатурки  стен, облицовка стен плитами ГКЛ по металлическому каркасу с последующей оклейкой обоями окраской водоэмульсионными составами, устройство подвесных потолков типа «Байкал».

Электромонтажные работы на 3 и 4 этажах.

1.Демонтаж существующей электропроводки с оконечными устройствами.

2.Монтаж магистральных кабельных линий  от  ВРУ до этажных щитков.

3.Установка этажных щитков осветительных и УЗО. Установка автоматических выключателей.

4. Демонтаж и монтаж выключателей и розеток.

5.Устройство вновь электропроводки скрыто и по конструкциям(кабелем ВВГ) с разделением электропотребителей на группы, устройство системы аварийного освещения  и на путях эвакуации.

6.Установка светильников с люминесцентными лампами, выключателей, розеток, интегрируемых в электрокороба.

Вентиляционные работы.

1.Установка приточно-вытяжных установок с пластинчатым рекуператором.

2. Прокладка воздуховодов с установкой диффузоров.

3.Установка системы автоматического управления.

Прокладка телефонной и компьютерной сети.

Установка кондиционеров.

- Требования к качеству работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

•	входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•	проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

•	совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности Администрации г. Перми.

Все  шумные работы выполняются с 19-00 до 08-00 часов и в выходные дни.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

5.	Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации;

- выполнить работы в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, муниципального контракта (со всеми приложениями), в том числе требованиями к качеству работ.

| Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ | Указать дней |

Сведения по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса»

| Наименование показателя | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Указать опыт в стоимостном выражении (общую стоимость представленных в составе заявки контрактов (договоров) с приложениями на выполнение аналогичных предмету конкурса работ, выполненных в 2007-2011гг.) |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
организатора торгов)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
организатора торгов)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.Оценка заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»)

Значимость критерия «цена контракта» составляет 35 % (Kai).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена контракта, предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Kai – значимость критерия «цена контракта».

2. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»

Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 45%. (Kci )

Оценка по данному критерию осуществляется по следующему показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ».

При применении данного показателя оценивается опыт (в стоимостном выражении) выполнения в 2007-2011 гг. аналогичных предмету конкурса работ на основании документально подтвержденной информации (на основании всех представленных документов, подтверждающих опыт выполнения работ).

Подтверждающими документами являются:

- копии государственных и муниципальных контрактов (договоров), заключенных участником конкурса с 2007 по 2011 гг. на выполнение аналогичных предмету конкурса работ с приложением технического задания (если наличие технического задания предусмотрено муниципальным контрактом), с приложением актов о приемке выполненных аналогичных работ,  промежуточных актов о приемке выполненных аналогичных работ или справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3).

Аналогичными предмету конкурса работами признаются ремонтно-реставрационные работы (за исключением научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора) на объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры).

Максимальное значение указанного показателя равно 100 баллам

Значение в баллах по данному критерию определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному критерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному показателю (критерию), содержащееся в заявках участников конкурса (максимальная сумма стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов приемки-передачи или справок о стоимости выполненных работ и затрат);

Ci – значение указанного показателя (критерия), предложенное в i-ой заявке (сумма

стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов

приемки-передачи или справок о стоимости выполненных работ и затрат);

100 – максимальное значение указанного показателя (критерия) в баллах.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (критерию) по вышеуказанной формуле.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» (Rci), определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

3. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»

Значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» составляет 20 % (Kfi).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Fi – предложение по сроку поставки в i-ой заявке в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

Размещен отдельным файлом.

Приложение № 9

- к конкурсной документации

Локальные сметные расчеты.

Размешены отдельным файлом

Приложение № 10

- к конкурсной документации

Проектная документация.

Размешена отдельным файлом

Проектная документация в полном объеме размещена на ООС www.zakupki.gov.ru