Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по обустройству светового оборудования ледового городка в Свердловском районе города Перми

г. Пермь							           _____________ 2012 г.

Администрация Свердловского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы № 207 от 12.09.2006, с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,  действующего (ей) на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на  плановый  период 2013 и 2014 годов», во исполнение п. 8.1.1. Ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Перми от 27.09.2011 № 524, в соответствии с приказом главы администрации Свердловского района от ___________ № _____________ «О размещении муниципального заказа», решением котировочной комиссии (протокол №_____ от _________).

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию Заказчика  обязуется выполнить работы по обустройству светового оборудования ледового городка в Свердловском районе города Перми в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту, сдать результат выполненных работ Заказчику,  а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего Контракта.

1.3. Работы по настоящему Контракту производятся в соответствии с:

- Приложением № 1 к настоящему Контракту (Техническое задание на выполнение работ по обустройству светового оборудования ледового городка в Свердловском районе города Перми),

Приложение № 1  является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Сроки исполнения обязательств по контракту.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта  по 19 декабря 2012 года.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе выполнить работы по настоящему Контракту досрочно.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, без дальнейшей индексации.

Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению сторон Контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ   являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акт сдачи - приемки выполненных работ;

- счет или счет-фактура (в зависимости от системы налогообложения);

- фотоотчет о выполненных работах (фотоматериалы).

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата стоимости работ  по настоящему Контракту производится  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Подрядчиком  документов, указанных в п.3.2.настоящего Контракта, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) сторонами настоящего Контракта,  предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры или счета.

3.5. Приемка выполненных работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

3.7.Заказчик производит приемку выполненных работ  на соответствие сроков, объема и качества работ  требованиям, установленным настоящим Контрактом. Приемка выполненных работ производится с использованием оценочных показателей качества выполненных работ, указанных в п.12 Приложения №1 к настоящему контракту, с учетом применения понижающего коэффициента в размере 10% от цены настоящего контракта по каждому  оценочному показателю в случае снижения качества работ.

3.8. Акт сдачи-приемки  выполненных работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляются в 2-х экземплярах и подписываются с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.9. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) в течение 5 дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта.

3.10. При отказе от подписания документов, указанных в п. 3.2. настоящего Контракта кем-либо из сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

3.11. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, указанные Заказчиком, в порядке, установленным настоящим Контрактом.

3.12. При выполнении работ Подрядчик  обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта.

- Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта и Приложения №1 к настоящему контракту.

- Производство работ.

5.1. Работы выполняются с использованием оборудования подрядчика, его силами и средствами в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

- Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Заказчику в соответствии с требованиями настоящего Контракта;

- Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, отвечающие требованиям действующего законодательства о безопасности материалов;

- Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности;

- Информировать Заказчика о заключении договора субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ;

- Своевременно и за свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки в течение 48 часов с момента приемки работ Заказчиком;

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства;

- Самостоятельно решать вопросы по обеспечению специалистов необходимым оборудованием, инвентарем, материалами, по согласованию работ и получению необходимых разрешений на ведение работ, связанных с электропитанием;

- Обеспечивать недоступность и безопасность для населения светового оборудования в ледовых объектах;

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

Ответственность за соблюдение правил Техники безопасности при проведении подготовительных работ и работ по монтажу и демонтажу светового оборудования ледовых объектов, за жизнь и здоровье специалистов, выполняющих работы по монтажу, эксплуатации и демонтажу несет Подрядчик;

Ответственность за технические повреждения элементов плиточного и мраморного  покрытия площади у МАУК «ПГДК им.А.Г. Солдатова» при установке светового оборудования ледового городка несет Подрядчик.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

- Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя.

Заказчик обязан:

- Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать документы о приемке работ.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

  - Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по культуре и спорту администрации Свердловского  района – Комиссаренко Ларису Леонидовну, имеющего право:

7.2.1. Присутствовать на объектах производства работ;

7.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

8. Гарантия

8.1. Подрядчик обеспечивает бесперебойную работу светового оборудования, на весь период  эксплуатации ледового городка с применением контроллера с высоким насыщением света. Гарантийный срок работы светового оборудования определяется производителем оборудования.

8.2.Наличие недостатков светового оборудования и его монтажа, а также сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

9.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.5. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1 %  в день  от суммы, указанной в п. 3.1.  настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

- Действие и прекращение действия Контракта.

10.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту.

10.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

- Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством  Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном  порядке.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Приложения к настоящему контракту.

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по обустройству светового оборудования ледового городка в Свердловском районе города Перми

Приложение №1 к настоящему контракту является его неотъемлемой частью.

- Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: Администрация Свердловского района Местонахождение: 614990 г. Пермь, ул. Сибирская, 58 КПП: 590401001 ИНН 5904080513 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Свердловского района, л/с 02932011554) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ОГРН 1025900918251 ОКАТО 57401000000 Глава администрации Свердловского района ________________ В.И. Петенко | Подрядчик: ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __________

от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ   по обустройству  светового оборудования  ледового городка в Свердловском районе города Перми.

1. Место  установки и расположения  светового оборудования  ледового городка по адресу: площадь у МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» (г. Пермь, Комсомольский проспект,79).

2. В  ледовом городке должно быть предусмотрено:

-световое оборудование для подсветки  центральной входной  зоны  (светильники зеленого, синего, красного, белого цвета 16w/840 ) с бесперебойной работой декоративной подсветки  в вечернее время.

3. Сборка и монтаж светового оборудования на площади у МАУК «ПГДК им. А.Г.Солдатова», должны быть произведены  в сроки  по согласованию с заказчиком, с момента заключения муниципального контракта по 19.12.2012 года.

4. Приобретение  электрогирлянды  для ледового городка   в сроки по согласованию с заказчиком. Набор освещения должен включать в себя: дюралайт Feron Art no Led F3 W Rope ligt fla 3 Way 72 led; 2.88 wt    230v/HZ; мощностью вт/1m-2.88W , количество диодов в 1метре – не менее72 шт., цвета по согласованию с заказчиком; контроллер мощностью не менее 144 W (или эквивалент). Возможен альтернативный вариант светового оформления по согласованию с заказчиком .

5. Обеспечение  бесперебойной работы электрогирлянды, на весь период  эксплуатации ледового городка с применением контроллера с высоким насыщением света.

6. Исполнитель обязан самостоятельно решать вопросы  по обеспечению специалистов необходимым оборудованием, инвентарем, материалами, по согласованию работ и получению необходимых разрешений на ведение работ, связанных с электропитанием.

7. Исполнитель  обеспечивает  недоступность и безопасность  для населения светового оборудования в ледовых объектах.

8. Ответственность за соблюдение правил Техники безопасности при проведении подготовительных работ и работ  по монтажу и демонтажу  светового оборудования  ледовых объектов, за жизнь и здоровье специалистов, выполняющих работы по монтажу,  эксплуатации и  демонтажу несет Исполнитель.

9. Ответственность за технические  повреждения элементов плиточного и мраморного  покрытия  площади  у МАУК «ПГДК им.А.Г. Солдатова»  при установке  светового оборудования  ледового городка несет исполнитель и сдает  работы  по акту выполненных работ представителям заказчика.

10. Приобретение украшений на новогоднюю ель в количестве не менее 20 штук, размерами в диаметре  не менее 30 см, по согласованию с заказчиком

11. Предоставление  фотоотчета   по обустройству светового оборудования ледового городка.

12. Оценочные показатели качества услуг:

- представление и  согласование эскизов светового оформления  в ледовом городке на площади у МАУК «ПГДК им А.Г. Солдатова» (г. Пермь, Комсомольский проспект,79);

- соответствие характеристик объектов  светового оформления техническому заданию;

13. В соответствии с оценочными показателями качества услуг предусмотрено снижение стоимости оказываемых услуг с понижающим коэффициентом в 10%  по каждому из показателей.