| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми _________________ Н.Б. Уханов ___ _______________ 2012 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» _________________ Е.В. Масалёв ___ _______________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

для субъектов малого предпринимательства

- на разработку проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |  |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Адрес электронной почты |  |  | mku-pb@gorodperm.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | 7 (342) 212-26-26 |  |
| Контактное лицо |  |  | Пономарев Антон Владимирович |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | - Разработка проекта планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Разработка проекта планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 3 759 075 (Три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  |  | Сметный расчет на разработку проекта планировки (Приложение №2 к аукционной документации в электронной форме) |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно технического задания (приложение № 1 к аукционной документации в электронной форме) |  |
| Требования по выполняемым работам |  |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями аукционной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением №3 к аукционной документации в электронной форме). |  |
| Место выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: улица Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Чкалова |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Согласно технического задания (Приложение №1 к аукционной документации в электронной форме). |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет Пермского края |  |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом объём работ |  |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копия свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающих виды работ, в случае выполнения работ собственными силами: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, у участника размещения заказа свидетельство о допуске к работам должно содержать: 7.Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 75 181 рублей 50 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 14.12.2012 10-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 19.12.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | 24.12.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается |  |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

| - Заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |
| --- | --- | --- |
| - Границы объекта | Улица Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Чкалова |  |
| - Основания для проектирования | - Ст.8, ст.41, ст.42, ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление администрации г.Перми от 16.08.2012 № 462 об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской»; - Техническое задание департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми от 14.08.2012 на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова; - Постановление администрации города от 03.08.2012 № 437 «О подготовке документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми»; - Настоящее техническое задание. |  |
| - Объект разработки | Проект планировки и проект межевания территории выполняется в границах, определенных приложением к постановлению администрации города Перми от 03.08.2012 № 437, площадью 23,3 га. |  |
| - Цель работы | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с целью выделения границ элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и для размещения линейных объектов. |  |
| 6. Виды работ | Сбор и анализ исходных данных: - Сбор и анализ: - положений Генерального плана города Перми; - предложений к Генеральному плану города Перми (Стратегический мастер-план города Перми); - ранее выполненных проектов планировки, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков; - технических условий и исходных данных, предоставленных функциональными и территориальными органами (подразделениями) администрации города Перми, а также другими службами; - Выполнение топографической съемки общего назначения масштаба 1:500 или ее обновление (при необходимости). 2. Разработка документации по планировке территории (1-я редакция). - При подготовке обосновывающих материалов проекта планировки территории выполнить следующие схемы, которые могут быть размещены на объединяющих чертежах по усмотрению авторов проекта: - схему (схемы) размещения территории проектируемых линейных объектов в структуре муниципального образования с отображением зон различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основных планировочных и транспортно-коммуникационных связей (М 1:10000-М 1:5000); - схему (схемы) современного использования территории (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) границ организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта (линейных объектов транспортной инфраструктуры) с отображением видов улиц и дорог, поперечных профилей улиц и дорог, направлений движения транспорта, путей пешеходной движения, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств, остановочных пунктов прочей транспортной инфраструктуры (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) границ линейных объектов инженерной инфраструктуры, с отображением существующих, реконструируемых и проектируемых трасс сетей инженерно- технического обеспечения в пределах красных линий территорий общего пользования, занятых улицами, дорогами, тротуарами и прочими элементами (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) проектируемых и существующих элементов планировочной структуры и их границы - объектные, линейные, территориальные элементы (кварталы, улично-дорожная сеть, элементы сети озелененных территорий общего пользования), красные линии (М 1:1000-М 1:2000); - иные графические материалы. Масштабы Схем обосновывающих материалов могут уточняться по усмотрению авторов проекта. - Пояснительная записка должна содержать описание территории расположения проектируемых линейных объектов, анализ существующего состояния и использования территории, а также обоснование проектных решений в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, организации улично-дорожной сети и движения транспорта, линейных объектов инженерной инфраструктуры, установления границ элементов планировочной структуры, определение параметров планируемого строительства таких объектов, перечень мероприятий и этапов их реализации. - Другие материалы в графической и текстовой форме, обосновывающие проектные решения по установлению границ элементов планировочной структуры. 2.2. Подготовка утверждаемой части проекта планировки территории в составе: 2.2.1. Основной чертёж проекта планировки выполнить в М 1:1000 - 1:2000, с учетом обосновывающих материалов. На чертеже отобразить: - красные линии; - границы зон размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, линии, обозначающие улицы и дороги, проезды, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, пешеходные дорожки и прочие линейные объекты транспортной инфраструктуры; - границы зон размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры, линии, обозначающие существующие, реконструируемые, проектируемые сети инженерно-технического обеспечения и прочие линейные объекты инженерной инфраструктуры; - сохраняемую застройку территории. - Разбивочный чертёж красных линий выполнить в М 1:2000 в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». Ведомости координат красных линий могут прилагаться дополнительно к чертежу. Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполнить в масштабе 1:200; - Пояснительная записка с основными положениями о характеристиках планируемого развития территории (в части установления параметров улично-дорожной сети и параметров инженерной инфраструктуры). 2.3. Подготовка проекта межевания территории выполняется на топографической основе в составе: 2.3.1. План фактического использования территории, на котором отображаются: - красные линии, установленные проектом планировки территории; - существующие границы земельных участков; - контуры существующих зданий и сооружений, линии, обозначающие существующие дороги, улицы, проезды, трассы инженерных коммуникаций. 2.3.2. Основной чертеж проекта межевания территории, на котором отображаются: - красные линии, установленные проектом планировки территории; - границы земельных участков под отдельные объекты капитального строительства, в том числе, границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам; - границы земельных участков общего пользования, необходимых для проходов и проездов; - границы земельных участков, занятых линейными объектами; - контуры планируемых и существующих зданий и сооружений, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, - границы зон действия публичных сервитутов, зарегистрированных в земельном кадастре (с указанием их кадастрового номера), и границы зон действия публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению в соответствии с действующим законодательством (с указанием их порядковых номеров на плане межевания); - границы зон с особыми условиями использования территорий, с выделением границ охранных, санитарно- защитных зон, зон охраны, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов, границ иных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством; - Экспликация земельных участков, которая должна содержать следующую информацию по каждому земельному участку: кадастровый номер земельного участка; адрес земельного участка; землепользователь; правовое положение; правоустанавливающие документы на земельный участок; вид разрешенного использования; площадь по документам (кв.м.); площадь по плану отвода (кв.м.); площадь по проекту (кв.м.); нормативный показатель площади земельного участка на единицу (кв.м.); нормативная площадь земельного участка (кв.м.); соотношение площади (площадь по проекту к нормативной площади земельного участка); уменьшение/увеличение площади земельного участка (кв.м.); площадь зон с особыми условиями использования территории и обременений (кв.м.); - Пояснительная записка с характеристикой территории, сведениями об использованных материалах по красным линиям планировочных элементов, обоснованиями принятых проектных решений по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, перечнем публичных сервитутов; - К проекту межевания территории должны прилагаться: акты согласования границ землепользований, каталоги координат границ землепользований, каталоги координат сервитутов. 2.4. При разработке проекта планировки и проекта межевания учесть разработанный проект «Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» (шифр 5679-10). - Согласование документации по планировке территории с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми. 3.1. Согласование документации по планировке территории с функциональными органами администрации города Перми производится департаментом градостроительства и архитектуры администрации г.Перми. - Доработка документации по планировке территории с учетом полученных предложений, замечаний по результатам согласования (2-я редакция). - Корректировка документации по планировке территории по результатам согласования с функциональными органами администрации города Перми; 4.2. Согласование 2-й редакции документации по планировке территории с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми. Результатом согласования является заключение о готовности проекта к публичным слушаниям. 5. Подготовка документации по планировке территории к публичным слушаниям. Участие в публичных слушаниях. Доработка документации по результатам публичных слушаний. - Подготовка материалов для публикации и демонстрационных материалов к публичным слушаниям возлагается на Исполнителя и включает в себя: - основной чертеж, оформленный на формате A3, в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi; - разбивочный чертеж красных линий, оформленный на формате A3, в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi; - краткая пояснительная записка в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat; - демонстрационные материалы (экспозиционные материалы) в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi, в печатном виде - выполненные на твердой основе; - Подготовка доклада. Выступление специалистов на собрании по публичным слушаниям; Подготовка аргументированных обоснований по замечаниям, которые не принимаются к исполнению, доработка документации в соответствии с результатами публичных слушаний. |  |
| 7. Сроки разработки и утверждения | Срок выполнения документации в полном объеме, предусмотренном разделом 6 данного Технического задания -6 месяцев с момента заключения контракта. |  |
| 8. Исходные данные | Исходные данные передаются Заказчиком Исполнителю по акту приемки-передачи. Полномочия лица, представляющего интересы Исполнителя, должны быть подтверждены надлежаще удостоверенной доверенностью. Для выполнения работ Исполнитель обязан использовать Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; - материалы Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; - материалы Стратегического мастер-плана города Перми; - информация департамента земельных отношений администрации города Перми о наличии оформленных прав на земельные участки в объеме информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, для которой разрабатывается документация по планировке территории; - информация управления внешнего благоустройства администрации города Перми об имеющихся границах линейных объектов транспортной инфраструктуры, фактически используемых как территории общего пользования; - информация департамента дорог и транспорта администрации города Перми о схемах существующей организации улично-дорожной сети и движения общественного транспорта, имеющихся проектах преобразования улично-дорожной сети; - информация управления по экологии и природопользованию администрации города Перми о границах особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и других зон ограничений использования территории, границах городских лесов и рекомендации о сохранении и улучшении окружающей среды; - информация департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по ранее разработанной градостроительной документации, включая документацию по планировке территории, о геодезических и картографических материалах, имеющихся в архивах департамента. - информация управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми о состоянии существующей сети инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения, наличии утвержденных планов по ее преобразованию с учетом планируемой застройки и предложений о внедрении инновационных технологий в сфере энергоэффективности, энергосбережения. Информация, которую Исполнитель запрашивает самостоятельно: - топографическая съемка запрашивается в департаменте градостроительства и архитектуры города Перми при наличии лицензии на соответствующие виды работ, либо при наличии свидетельства кадастрового инженера. - информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет - запросить в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю; - технические условия по ГО и ЧС в МУ «Пермское городское управление гражданской защиты». |  |
| 9. Документы, регламентирующие выполнение работ | Ст.8, ст.41, ст.42, ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; Постановление администрации города Перми от 21.08.2008 № 800 «Об утверждении регламента взаимодействия департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми с функциональными подразделениями, функциональными и территориальными органами администрации города Перми по выполнению работ по подготовке проектов планировки территорий города Перми» (в редакции постановления администрации города Перми от 04.04.2012 № 147); Действующие нормы и правила; Генеральный план города Перми; Стратегический мастер-план города Перми; Техническое задание департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми от 14.08.2012 на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова; Настоящее техническое задание. |  |
| 10. Порядок передачи документации | - Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с сопроводительным письмом. - По представленным материалам работ Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Перми готовит заключение о соответствии разработанной документации требованиям Градостроительного законодательства и Техническому заданию. |  |
| 11. Требования к текстовой и графической частям | Текстовая часть | Текстовые материалы: - общая пояснительная записка сдаётся в электронном виде в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat и в сброшюрованном виде; |
|  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Атрибутивные и графические базы данных в электронном виде выполняются с возможностью использования на платформе ГИС ArcGIS без дополнительных преобразований (результаты работы в формате SHP-файлов (данные) и MXD-файлов (отображение данных)). Графический материал в печатном виде и в формате DXF, JPEG или Adobe Acrobat (PDF) на электронном носителе. Система координат города Перми. |
|  | Количество экземпляров | 4 (четыре) экземпляра документации на бумажном носителе. 1 (один) экземпляр документации в электронном виде. |

# Приложение №2

# к документации об аукционе в электронной форме

|  |  | Сметный расчет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на разработку проекта планировки |  |
| Наименование объекта: |  | Проект планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Стоимость, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Проект планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми -23,3 га | "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий" 2010 г. Пункт 2.Таблица 3 и таблица 9 | 3185,657 |
|  | Итого: |  | 3185,657 |
|  | Итого с НДС (18%) |  | 573,418 |
|  | Всего: |  | 3759,075 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

Проект Муниципального контракта  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на разработку проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

г. Пермь                                                                      	                                     «___» ____________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Масалёва Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Согласно решения аукционной комиссии (протокол от "___"_____2012 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по разработке проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми, далее по тексту «Объекта».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на разработку проекта;

- Приложение № 2 – сметный расчет на разработку проекта;

- Приложение № 3 – календарный план работ;

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ со дня заключения муниципального контракта.

Срок выполнения работ – 6 (Шесть) дней с момента заключения  муниципального контракта.

2.2. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ закреплены в календарном плане – Приложение №3 к настоящему муниципальному контракту.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цена муниципального контракта) составляет __________(______________________________________) рублей, в т.ч. НДС ___________ рублей  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ является акт выполненных работ и счет фактура. Указанные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) дней с момента приемки. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 30 календарных дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.3. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости.

3.6. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются за счёт средств бюджета Пермского края в соответствии с постановлением от 16.08.2012 г. №462.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и условиями настоящего муниципального контракта.

4.2. Работы  считаются выполненными и сданными Заказчику после предоставления проекта планировки согласованного департаментом градостроительства и архитектуры и утверждённого по результатам публичных слушаний.

4.3. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 4 (Четырех) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.4. При сдаче работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.6. В случае несоответствия результатов работы условиям муниципального контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.7. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным муниципальным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего муниципального контракта.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта, в соответствии с условиями муниципального контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный представитель по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство

5.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.4. Подрядчик для выполнения инженерных изысканий по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации. При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий должно содержать «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании муниципального контракта застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

5.5. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядных организаций, а также предоставить их реквизиты, свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, включающие виды работ на выполнение которых привлекаются субподрядные организации. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по выполнению инженерных изысканий по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.6. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.7. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение №3), настоящим муниципальным контрактом не по вине Подрядчика. Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

5.8. Заказчик использует материалы проекта планировки, передаваемые Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  Муниципального контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. В случае нарушения срока сдачи работ (этапа работ) Заказчик удерживает или взыскивает            с Подрядчика пени в размере 1 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.4. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи документации,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости работ указанных в п.3.1. настоящего муниципального контракта.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта

8.1. Муниципальный контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, продлено, прекращено в сроки действия муниципального контракта. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и муниципальным контрактом.

Основаниями для расторжения муниципального контракта являются:

- существенное отставание  от  календарного плана работ  (существенным считается отставание по результатам работы за месяц более 20 % в денежном выражении) более 2-х раз за время исполнения муниципального контракта;

- нарушение существенных условий о предмете муниципального контракта указанных в разделе 1 муниципального контракта.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25% от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему Муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальный контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Титов О.И. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение №1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

| - Заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |
| --- | --- | --- |
| - Границы объекта | Улица Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Чкалова |  |
| - Основания для проектирования | - Ст.8, ст.41, ст.42, ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление администрации г.Перми от 16.08.2012 № 462 об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской»; - Техническое задание департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми от 14.08.2012 на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова; - Постановление администрации города от 03.08.2012 № 437 «О подготовке документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми»; - Настоящее техническое задание. |  |
| - Объект разработки | Проект планировки и проект межевания территории выполняется в границах, определенных приложением к постановлению администрации города Перми от 03.08.2012 № 437, площадью 23,3 га. |  |
| - Цель работы | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с целью выделения границ элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и для размещения линейных объектов. |  |
| 6. Виды работ | Сбор и анализ исходных данных: - Сбор и анализ: - положений Генерального плана города Перми; - предложений к Генеральному плану города Перми (Стратегический мастер-план города Перми); - ранее выполненных проектов планировки, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков; - технических условий и исходных данных, предоставленных функциональными и территориальными органами (подразделениями) администрации города Перми, а также другими службами; - Выполнение топографической съемки общего назначения масштаба 1:500 или ее обновление (при необходимости). 2. Разработка документации по планировке территории (1-я редакция). - При подготовке обосновывающих материалов проекта планировки территории выполнить следующие схемы, которые могут быть размещены на объединяющих чертежах по усмотрению авторов проекта: - схему (схемы) размещения территории проектируемых линейных объектов в структуре муниципального образования с отображением зон различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основных планировочных и транспортно-коммуникационных связей (М 1:10000-М 1:5000); - схему (схемы) современного использования территории (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) границ организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта (линейных объектов транспортной инфраструктуры) с отображением видов улиц и дорог, поперечных профилей улиц и дорог, направлений движения транспорта, путей пешеходной движения, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств, остановочных пунктов прочей транспортной инфраструктуры (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) границ линейных объектов инженерной инфраструктуры, с отображением существующих, реконструируемых и проектируемых трасс сетей инженерно- технического обеспечения в пределах красных линий территорий общего пользования, занятых улицами, дорогами, тротуарами и прочими элементами (М 1:1000-М 1:2000); - схему (схемы) проектируемых и существующих элементов планировочной структуры и их границы - объектные, линейные, территориальные элементы (кварталы, улично-дорожная сеть, элементы сети озелененных территорий общего пользования), красные линии (М 1:1000-М 1:2000); - иные графические материалы. Масштабы Схем обосновывающих материалов могут уточняться по усмотрению авторов проекта. - Пояснительная записка должна содержать описание территории расположения проектируемых линейных объектов, анализ существующего состояния и использования территории, а также обоснование проектных решений в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, организации улично-дорожной сети и движения транспорта, линейных объектов инженерной инфраструктуры, установления границ элементов планировочной структуры, определение параметров планируемого строительства таких объектов, перечень мероприятий и этапов их реализации. - Другие материалы в графической и текстовой форме, обосновывающие проектные решения по установлению границ элементов планировочной структуры. 2.2. Подготовка утверждаемой части проекта планировки территории в составе: 2.2.1. Основной чертёж проекта планировки выполнить в М 1:1000 - 1:2000, с учетом обосновывающих материалов. На чертеже отобразить: - красные линии; - границы зон размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, линии, обозначающие улицы и дороги, проезды, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, пешеходные дорожки и прочие линейные объекты транспортной инфраструктуры; - границы зон размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры, линии, обозначающие существующие, реконструируемые, проектируемые сети инженерно-технического обеспечения и прочие линейные объекты инженерной инфраструктуры; - сохраняемую застройку территории. - Разбивочный чертёж красных линий выполнить в М 1:2000 в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». Ведомости координат красных линий могут прилагаться дополнительно к чертежу. Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполнить в масштабе 1:200; - Пояснительная записка с основными положениями о характеристиках планируемого развития территории (в части установления параметров улично-дорожной сети и параметров инженерной инфраструктуры). 2.3. Подготовка проекта межевания территории выполняется на топографической основе в составе: 2.3.1. План фактического использования территории, на котором отображаются: - красные линии, установленные проектом планировки территории; - существующие границы земельных участков; - контуры существующих зданий и сооружений, линии, обозначающие существующие дороги, улицы, проезды, трассы инженерных коммуникаций. 2.3.2. Основной чертеж проекта межевания территории, на котором отображаются: - красные линии, установленные проектом планировки территории; - границы земельных участков под отдельные объекты капитального строительства, в том числе, границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам; - границы земельных участков общего пользования, необходимых для проходов и проездов; - границы земельных участков, занятых линейными объектами; - контуры планируемых и существующих зданий и сооружений, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, - границы зон действия публичных сервитутов, зарегистрированных в земельном кадастре (с указанием их кадастрового номера), и границы зон действия публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению в соответствии с действующим законодательством (с указанием их порядковых номеров на плане межевания); - границы зон с особыми условиями использования территорий, с выделением границ охранных, санитарно- защитных зон, зон охраны, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов, границ иных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством; - Экспликация земельных участков, которая должна содержать следующую информацию по каждому земельному участку: кадастровый номер земельного участка; адрес земельного участка; землепользователь; правовое положение; правоустанавливающие документы на земельный участок; вид разрешенного использования; площадь по документам (кв.м.); площадь по плану отвода (кв.м.); площадь по проекту (кв.м.); нормативный показатель площади земельного участка на единицу (кв.м.); нормативная площадь земельного участка (кв.м.); соотношение площади (площадь по проекту к нормативной площади земельного участка); уменьшение/увеличение площади земельного участка (кв.м.); площадь зон с особыми условиями использования территории и обременений (кв.м.); - Пояснительная записка с характеристикой территории, сведениями об использованных материалах по красным линиям планировочных элементов, обоснованиями принятых проектных решений по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, перечнем публичных сервитутов; - К проекту межевания территории должны прилагаться: акты согласования границ землепользований, каталоги координат границ землепользований, каталоги координат сервитутов. 2.4. При разработке проекта планировки и проекта межевания учесть разработанный проект «Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» (шифр 5679-10). - Согласование документации по планировке территории с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми. 3.1. Согласование документации по планировке территории с функциональными органами администрации города Перми производится департаментом градостроительства и архитектуры администрации г.Перми. - Доработка документации по планировке территории с учетом полученных предложений, замечаний по результатам согласования (2-я редакция). - Корректировка документации по планировке территории по результатам согласования с функциональными органами администрации города Перми; 4.2. Согласование 2-й редакции документации по планировке территории с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми. Результатом согласования является заключение о готовности проекта к публичным слушаниям. 5. Подготовка документации по планировке территории к публичным слушаниям. Участие в публичных слушаниях. Доработка документации по результатам публичных слушаний. - Подготовка материалов для публикации и демонстрационных материалов к публичным слушаниям возлагается на Исполнителя и включает в себя: - основной чертеж, оформленный на формате A3, в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi; - разбивочный чертеж красных линий, оформленный на формате A3, в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi; - краткая пояснительная записка в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat; - демонстрационные материалы (экспозиционные материалы) в электронном формате - JPEG или Adobe Acrobat с разрешением 200-300 dpi, в печатном виде - выполненные на твердой основе; - Подготовка доклада. Выступление специалистов на собрании по публичным слушаниям; Подготовка аргументированных обоснований по замечаниям, которые не принимаются к исполнению, доработка документации в соответствии с результатами публичных слушаний. |  |
| 7. Сроки разработки и утверждения | Срок выполнения документации в полном объеме, предусмотренном разделом 6 данного Технического задания -6 месяцев с момента заключения контракта. |  |
| 8. Исходные данные | Исходные данные передаются Заказчиком Исполнителю по акту приемки-передачи. Полномочия лица, представляющего интересы Исполнителя, должны быть подтверждены надлежаще удостоверенной доверенностью. Для выполнения работ Исполнитель обязан использовать Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143; - материалы Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205; - материалы Стратегического мастер-плана города Перми; - информация департамента земельных отношений администрации города Перми о наличии оформленных прав на земельные участки в объеме информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, для которой разрабатывается документация по планировке территории; - информация управления внешнего благоустройства администрации города Перми об имеющихся границах линейных объектов транспортной инфраструктуры, фактически используемых как территории общего пользования; - информация департамента дорог и транспорта администрации города Перми о схемах существующей организации улично-дорожной сети и движения общественного транспорта, имеющихся проектах преобразования улично-дорожной сети; - информация управления по экологии и природопользованию администрации города Перми о границах особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и других зон ограничений использования территории, границах городских лесов и рекомендации о сохранении и улучшении окружающей среды; - информация департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по ранее разработанной градостроительной документации, включая документацию по планировке территории, о геодезических и картографических материалах, имеющихся в архивах департамента. - информация управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми о состоянии существующей сети инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения, наличии утвержденных планов по ее преобразованию с учетом планируемой застройки и предложений о внедрении инновационных технологий в сфере энергоэффективности, энергосбережения. Информация, которую Исполнитель запрашивает самостоятельно: - топографическая съемка запрашивается в департаменте градостроительства и архитектуры города Перми при наличии лицензии на соответствующие виды работ, либо при наличии свидетельства кадастрового инженера. - информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет - запросить в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю; - технические условия по ГО и ЧС в МУ «Пермское городское управление гражданской защиты». |  |
| 9. Документы, регламентирующие выполнение работ | Ст.8, ст.41, ст.42, ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; Постановление администрации города Перми от 21.08.2008 № 800 «Об утверждении регламента взаимодействия департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми с функциональными подразделениями, функциональными и территориальными органами администрации города Перми по выполнению работ по подготовке проектов планировки территорий города Перми» (в редакции постановления администрации города Перми от 04.04.2012 № 147); Действующие нормы и правила; Генеральный план города Перми; Стратегический мастер-план города Перми; Техническое задание департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми от 14.08.2012 на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова; Настоящее техническое задание. |  |
| 10. Порядок передачи документации | - Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с сопроводительным письмом. - По представленным материалам работ Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Перми готовит заключение о соответствии разработанной документации требованиям Градостроительного законодательства и Техническому заданию. |  |
| 11. Требования к текстовой и графической частям | Текстовая часть | Текстовые материалы: - общая пояснительная записка сдаётся в электронном виде в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat и в сброшюрованном виде; |
|  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Атрибутивные и графические базы данных в электронном виде выполняются с возможностью использования на платформе ГИС ArcGIS без дополнительных преобразований (результаты работы в формате SHP-файлов (данные) и MXD-файлов (отображение данных)). Графический материал в печатном виде и в формате DXF, JPEG или Adobe Acrobat (PDF) на электронном носителе. Система координат города Перми. |
|  | Количество экземпляров | 4 (четыре) экземпляра документации на бумажном носителе. 1 (один) экземпляр документации в электронном виде. |

Заказчик                                                                                                                             Подрядчик

# Приложение №2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г

|  |  | Сметный расчет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на разработку проекта планировки |  |
| Наименование объекта: |  | Проект планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Стоимость, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Проект планировки территории объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми -23,3 га | "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий" 2010 г. Пункт 2.Таблица 3 и таблица 9 | 3185,657 |
|  | Итого: |  | 3185,657 |
|  | Итого с НДС (18%) |  | 573,418 |
|  | Всего: |  | 3759,075 |

Понижающий коэффициент: _______

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента по итогам аукциона в электронной форме: ______________рублей ______копеек

| ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" Руководитель организации _______________Масалев Е.В. __________________ФИО |  |
| --- | --- |
| м.п | м.п |

# Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Календарный план

- на разработку проекта планировки территории  объекта «Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской» в рамках технического задания департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми на разработку документации по планировке территории по ул.Героев Хасана от ул.Хлебозаводской до ул.Чкалова в Свердловском районе города Перми

| Наименование этапа работ, вида и состава работ | Сроки выполнения работ (количество дней с момента заключения муниципального контракта) |
| --- | --- |
| 1. Сбор исходных данных, в том числе выполнение топографической съёмки или её обновление (при необходимости) | 30 дней |
| 2. Разработка документации по планировке территории, 1-я редакция | 60 дней |
| 3. Согласование с департаментом архитектуры и градостроительства администрации г.Перми документации по планировке территории | 90 дней |
| 4.Доработка документации по планировке территории, 2 редакция, повторное согласование с департаментом архитектуры и градостроительства администрации г.Перми | 120 дней |
| - Подготовка документации по планировке территории к публичным слушаньям. | 120 дней |
| - Сдача утверждённой по результатам публичных слушаний документации по планировке территории. | 180 дней |
| ИТОГО: | 180 дней |

Заказчик                                                                                                                              Подрядчик