Приложение №1

к Извещению от 27.11.2012

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений и устройству металлических перил на крыльце здания общественного центра, микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту нежилых помещений и устройству металлических перил на крыльце здания общественного центра, микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 в соответствии с локальным сметным расчетом  и ведомостью объемов работ, используемых при выполнении работ.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  Карбышева, 40.

Сроки выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш», ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные»,   электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ.

Проект устройства металлических перил согласуется с Заказчиком в день подписания муниципального Контракта.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик вправе нанимать организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

- журнала производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени), в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств, установленного Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.