| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми ______________ Н.Б.Уханов ____ ____________ 2013 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» _________________ Е.В. Масалев ___ _______________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на разработку проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12

_____________ Е.А.Сажин

_____________ Е.В.Петрова

_____________ И.А.Колпащикова

_____________Н.Ю.Саврасова

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |
| Место нахождения |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  | mku-pb@gorodperm.ru |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  | 7 (342) 212-83-96 |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  | Сажин Евгений Александрович |  |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  |  | разработка проекта капитального ремонта ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12 |  |  |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  |  | 2 891 203 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча двести три) рубля 00 копеек. |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  |  |  |  | Расчет стоимости выполнения работ (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Источник информации о цене работ: приказ Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" |  |  |
| Объем выполняемых работ |  |  |  |  | Согласно технического задания (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиям аукционной документации и условиями муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |
| Место выполнения работ |  |  |  |  | Начало участка: пересечение ул. Лобвинская с ул. Звенигородская Конец участка: пересечение с проездом в районе дома № 12 по ул. Лобвинская |  |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  |  | Начало выполнения работ со дня заключения муниципального контракта. Срок заключения договора на проведение государственной экспертизы проекта - до 16.08.2013. Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы - Не позднее 25.10.2013 |  |  |
| Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества работы |  |  |  |  | Гарантийный срок на разработанный проект: 60 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком. |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  |  | Бюджет города Перми |  |  |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  |  | Цена муниципального контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |  |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  |  |  | Рубль РФ |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  |  |  | Не применяется |  |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом объём работ |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающих виды работ, в случае выполнения работ собственными силами: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании муниципальный контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, у участника размещения заказа свидетельство о допуске к работам должно содержать: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании муниципальный контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 4) копия свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающих виды работ, в случае выполнения работ собственными силами: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений; 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий; 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000. |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 144 560 рублей 15 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  | «30» января 2013 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  | «04» февраля 2013 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  | «07» февраля 2013 года |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта - не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение №___ от __.__201__г.. |  |

- Приложение №1 к аукционной документации

- ЗАДАНИЕ

на разработку проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12

|  | Основание |  | Постановление администрации города Перми от 26.12.2012 № 980 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 № 305» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ |  | Начало участка: пересечение ул. Лобвинская с ул. Звенигородская Конец участка: пересечение с проездом в районе дома № 12 по ул. Лобвинская |
|  | Место расположения объекта |  | Орджоникидзевский район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МКУ «Пермблагоустройство» |
|  | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | - Основные технико-экономические показатели определить проектом; - Число полос движения принять существующее; - Проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары, освещение, ливневая канализация; - Предусмотреть строительство организованного отвода поверхностных вод; - Тип проектируемой дорожной одежды - капитальный; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета»; |
|  | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | При необходимости выполнить изыскания, требующиеся для принятия проектных решений и разработки проекта. Выполнить геодезическую разбивочную основу и передать по акту Заказчику. |
|  | Разработка разделов проекта «Защита окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» |  | Предусмотреть разработку раздела в необходимом и достаточном объёме |
|  | Особые условия |  | - Проектом предусмотреть: - доведение габаритов проезжей части до нормативных значений; - строительство системы организованного отвода дождевых и талых вод. При необходимости предусмотреть строительство очистных сооружений. Не допускать отвод дождевых и талых вод на смежные территории. Место размещения очистных сооружений обосновать проектом, согласовать с Заказчиком; - по согласованию с Заказчиком применение антивандальных решёток ливневой канализации. - мероприятия по сохранности инженерных сетей и коммуникаций (при необходимости); - при переустройстве сетей использование проходных, полупроходных каналов или футляров - люки колодцев инженерных сетей "плавающего типа"; - ремонт газонов, произвести санитарную прочистку зелёных насаждений; - мероприятия исключающие возможность заезда автотранспорта на газоны; - При разработке проекта: - место выпуска из системы отвода дождевых и талых вод принять проектом, согласовать с Управлением по экологии и природопользованию администрации г. Перми и Заказчиком; - выполнить обследование всех колодцев инженерных коммуникаций с подготовкой отчёта о их состоянии, при необходимости предусмотреть проведение ремонта; - минимизировать перенос (переустройство) существующих инженерных коммуникаций. - конструкцию дорожной одежды назначить на основании расчёта; - геосинтетические материалы в конструктивных слоях асфальтобетона не применять. В остальных слоях дорожной одежды – обосновать проектом, согласовать с Заказчиком; - при примыкании к смежным территориям учесть высотные отметки; - провести экспертизу технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций с выдачей отчёта и рекомендаций по их реализации; - выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. - предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов в условиях градостроительного пространства города. Детально прорисовать принимаемые мероприятия и конструкции; - применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - При разработке проекта организации дорожного движения установку технических средств произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». План организации движения по улице согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми и департаментом дорог и транспорта; - Подготовить и направить в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; - Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; - Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - Составить ведомость дефектов по основным инженерно-техническим элементам объекта, попадающих в зону проектирования, с указанием рекомендации по устранению; - Выполнить поперечные профили улицы с шагом 10 метров и в характерных точках. - Выполнить ведомость параметров верха проектных поперечников с шагом 10 метров и в характерных точках. - Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. - Составить акт обследования зелёных насаждений. - Продолжительность строительства принять на основании проекта организации строительства; - Проект организации строительства должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. - Разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему согласовать с Заказчиком. - В проекте предусмотреть, по возможности, использование материалов и конструкций, производимых на территории Пермского края. - Согласовать с Заказчиком материалы и конструкций, применяемые в проекте, оформить «Карточку согласования материалов и конструкций». |
|  | Формирование границ земельного участка |  | 1. Установить границы земельных участков на местности, без закрепления границ межевыми знаками, определить координаты поворотных точек. 2. Оформить схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории с указанием смежных земельных участков, красными линиями и границами проектных работ. 3. Представить выписки из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю и Департамента земельных отношений в виде таблицы. |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - В разделе проект полосы отвода представить схему планировочной организации земельного участка; - На чертежах указать: - места установки колодцев вновь устраиваемых коммуникаций в координатах; - подробный перечень работ принимаемых по актам (по каждому разделу проекта); - Приложить ведомость подсчета объемов работ по фрезерованию, земляным работам; - Подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта (с наименованиями применяемых материалов); - При ссылке в разрабатываемом проекте на типовые проекты включать их в состав проекта; - Комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После прохождения государственной экспертизы Заказчику передаются 4 экземпляра проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в электронном виде; - Документы, передаваемые Заказчику по формированию границ земельного участка: - схема расположения земельного участка на кадастровом плане; -информация по смежным землепользователям в табличной форме. |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в сводном сметном расчёте. |
|  | Срок сдачи проектной документации в Экспертизу |  | Срок заключения договора на проведение государственной экспертизы проекта до 16.08.2013 |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Не позднее 25.10.2013 |

Приложение №2 к аукционной документации

| Обоснование начальной максимальной цены |  |  |
| --- | --- | --- |
| на проектные работы |  |  |
| Наименование объекта: Капитальный ремонт ул.Лобвинская (включая ливневую канализацию) от ул.Звенигородской до ул.Лобвинской, 12 |  |  |
| № п/п | Наименование работ по договору и основных его этапов | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Проектная документация | 2278473,00 |
| 2 | Работы по землеустройству | 77 999,00 |
| 3 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 534731,00 |
|  | ВСЕГО с НДС | 2891203,00 |

Приложение №3 к аукционной документации

Проект муниципального контракта  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на разработку проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12

г. Пермь                                                                      	                          «___» ____________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________ и соответствии со свидетельством о допуске к  работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Согласно решения аукционной комиссии (протокол от "___"_____2012 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по разработке проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполнения работ (представляется Подрядчиком с подписанным контрактом);

- Приложение № 3 – календарный план работ;

- Приложение № 4 – перечень нормативных документов, рекомендуемых при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 4 к муниципальному контракту, условиями настоящего контракта.

2. Срок исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком: срок заключения договора на проведение государственной экспертизы проекта до 16.08.2013; срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы - не позднее 25.10.2013.

Начало выполнения работ со дня заключения муниципального контракта.

2.2. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ закреплены в календарном плане работ – Приложение № 3 к настоящему контракту. Сроки выполнения этапов работ включают в себя корректировку материалов (в случае ее необходимости) по замечаниям Заказчика по текущему этапу работ.

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с календарным планом работ  в течение 60 календарных дней с момента подписания актов сдачи- приемки (Приложение №3 к настоящему контракту) после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте, в следующем порядке:

- 30 % (Тридцать) процентов от стоимости работ по этапу, предъявленному к приемке и оплате, оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Акта приема-передачи документации по выполненным работам обеими сторонами по данному этапу, что составляет ___________(______________) рублей __ коп.;

- 40 (Сорок) % от стоимости работ по этапу, предъявленному к приемке и оплате, оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней после передачи проектной документации в орган государственной экспертизы и представления Заказчику договора на осуществление экспертных работ, что составляет ___________(______________) рублей __ коп.;

- оставшиеся 30 (Тридцать) % от стоимости работ по этапу, предъявленному к приемке и оплате, оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней, после получения положительного заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации, что составляет ___________(______________) рублей __ коп.

3.6. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (_________).

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми на основании постановления администрации города Перми от 26.12.2012 № 980 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 № 305».

В соответствии со ст.313 ГК РФ удержанные, по условиям контракта, средства, перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта.

4.2. Работы  считаются выполненными и сданными Заказчику после предоставления проекта в соответствии с разделом 1 настоящего контракта.

4.3. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

4.4. При сдаче работ (отдельного этапа) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.6. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.7. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным муниципальным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего контракта.

4.9. Исполнитель в течение 7 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика должен устранить их, и в течение 1 рабочего дня после устранения направить откорректированные материалы по текущему этапу работ на рассмотрение в адрес Заказчика заказным письмом с уведомлением, либо вручить лично через приемную Заказчика с отметкой о получении Заказчиком соответствующего документа.

В случае повторного получения Подрядчиком замечаний Заказчика, Подрядчик в том же порядке их устраняет.

В календарном плане работ учтены сроки сдачи откорректированных материалов по текущему этапу работ  и согласование их с Заказчиком, в том числе устранение замечаний Подрядчиком.

Заказчик не принимает этап и не подписывает Акт сдачи-приемки работ до полного устранения Подрядчиком замечаний. При этом конечный срок по этапу, указанный в календарном плане работ не подлежит изменению. Этап считается сданным с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, а не с момента передачи на рассмотрение Заказчику откорректированных материалов по текущему этапу работ. Переписка по устранению замечаний Подрядчика и Заказчика ведется только в письменном виде.

4.10. После завершения работ по настоящему контракту Подрядчик передает Заказчику проектную документацию, выполненную в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и условиями настоящего контракта.

4.11. Передача Подрядчиком Заказчику проектной документации производится по накладной после корректировки документации по замечаниям Заказчика.

4.12. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене контракта при наличии финансовых средств.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта, в соответствии с условиями муниципального контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

В случае изменения представителя, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме в течении 1 рабочего дня с момента принятия соответствующего решения. Кроме того0 полномочия нового представителя должны быть подтверждены оригиналом или надлежащим образом заверенной доверенностью.

5.3.Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему контракту.

В случае не явки Подрядчика на совещание, решение по повестке совещания будет учитываться Заказчиком без мнения Подрядчика и подлежит обязательному исполнению без замечаний.

5.4. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

5.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.6. Подрядчик для выполнения работ по подготовке проектной документации по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации. При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации должно содержать «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Подрядчик для выполнения инженерных изысканий по настоящему муниципальному контракту вправе привлечь субподрядные организации.

5.7. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядных организаций, а также предоставить их реквизиты, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, включающие виды работ на выполнение которых привлекаются субподрядные организации. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по подготовке проектной документации, по выполнению инженерных изысканий по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых субподрядные работы.

5.8. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ.

5.9. Подрядчик устраняет замечания по выполненным в полном объеме работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика без дополнительной оплаты.

5.10. Подрядчик предоставляет Заказчику еженедельный отчёт по выполнению контракта.

5.11. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение №3), настоящим контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения контракта.

5.12. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему контракту, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

5.13.  Обеспечить на месте производства работ выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, охране труда и технике безопасности своих работников при выполнении ими топографических и изыскательских работ (в соответствии с ВСН 37-84).

5.14. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик принимает на себя обязательства:

- Заказчик осуществляет  контроль за ходом выполнения работ, качеством принимаемых решений и за сроками на разработку проектной документации.

-  Заказчик осуществляет  приемку и оплату выполненных работ по Контракту.

-  Заказчик обязан принять от Подрядчика проектную документацию, откорректированную по замечаниям и с учетом предложений Заказчика.

- Давать обязательные для Исполнителя указания при обнаружении отступлений от утвержденного Задания на разработку проектной документации и действующих нормативных документов.

6. Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ и др. нормативные документы, (в том числе в приложении № 4 настоящего контракта).

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- 60 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком.

Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.

Дата завершения гарантийного срока исчисляется как дата начала гарантийного срока + гарантийный срок + продолжительность работ по ликвидации дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специализированных организации и выдачей ими рекомендаций по устранению данных дефектов.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить любые ошибки, недочеты, выявленные в ходе выполнения работ за счет собственных средств и внести соответствующие изменения в проектную документации.

6.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте обнаруженных недостатков подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет в одностороннем порядке данный акт, а при необходимости с привлечением независимых экспертов. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

6.5. В случае выявления ошибок в проектной документации в процессе реализации проекта, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, выполняющей работы.

При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Затраты по проведению квалифицированной экспертизы несет Подрядчик.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе  подрядным организациям, осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ по разработанной проектно-сметной документации в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае нарушения срока сдачи работ (этапа работ) Заказчик удерживает или взыскивает            с Подрядчика пени в размере 0,2 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости работ указанных в п.3.1.настоящего контракта.

7.7. Вправе взыскать (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта в следующих случаях:

- за неисполнение указания со стороны Заказчика – 5 тыс. руб. за каждый случай;

- за отказ от исполнения гарантийных обязательств – 10 % от контрактной цены с учетом индекса-дефлятора;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при  выполнении работ  - 5 тыс. руб.;

7.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения на объекте строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта.

При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.9. В случае расторжения контракта по вине исполнителя по соглашению сторон или по  решению суда, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку в размере обеспечения  контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате неустойки, Заказчик взыскивает с Гаранта/Поручителя предъявленную сумму неустойки. В случае, если обеспечение было представлено в виде залога денежных средств, Заказчик оставляет обеспечение на своем лицевом счете с последующим перечислением денежных средств в соответствующий бюджет.

7.10. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Исполнитель обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

7.11. При нарушении Контрактных обязательств по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с него неустойку:

-- Заказчик удерживает штрафные санкции или Подрядчик уплачивает Заказчику посредством перечисления взыскиваемых сумм в соответствующей бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения).

Применения предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

7.12. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке выполненных работ оплата работ задерживается до устранения Подрядчиком замечаний, без последующей индексации указанных сумм.

7.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения на объекте строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта.

7.14. В случае нарушения срока сдачи Заказчику положительного заключения государственной экспертизы Подрядчику в сроки указанные в настоящем контракте Подрядчик обязан выплатить пени в размере 0,2% за каждый день просрочки.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в сроки действия контракта. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.3. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Основания, по которым Заказчик может инициировать расторжение Контракта:

- просрочка исполнения обязательства по контракту более чем на 10 дне	 в соответствии с календарным планом работ (Приложение №3 к настоящему контракту);

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Заданием на разработку проектной документации

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз;

- нарушение существенных условий контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1 Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия.

11.1. Подрядчик обеспечивает выполнение авторского надзора за осуществлением работ, для производства которых разрабатывалась проектная документация на основании соответствующего контракта на осуществление авторского надзора.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Масалев Е.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложение №1 к аукционной документации)

- ЗАДАНИЕ

на разработку проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12

|  | Основание |  | Постановление администрации города Перми от 26.12.2012 № 980 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.06.2012 № 305» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ |  | Начало участка: пересечение ул. Лобвинская с ул. Звенигородская Конец участка: пересечение с проездом в районе дома № 12 по ул. Лобвинская |
|  | Место расположения объекта |  | Орджоникидзевский район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МКУ «Пермблагоустройство» |
|  | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | - Основные технико-экономические показатели определить проектом; - Число полос движения принять существующее; - Проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, газоны, тротуары, освещение, ливневая канализация; - Предусмотреть строительство организованного отвода поверхностных вод; - Тип проектируемой дорожной одежды - капитальный; |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации согласно данным ФАУ "ФЦЦС" по Пермскому краю в программном комплексе «Гранд Смета»; |
|  | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | При необходимости выполнить изыскания, требующиеся для принятия проектных решений и разработки проекта. Выполнить геодезическую разбивочную основу и передать по акту Заказчику. |
|  | Разработка разделов проекта «Защита окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» |  | Предусмотреть разработку раздела в необходимом и достаточном объёме |
|  | Особые условия |  | - Проектом предусмотреть: - доведение габаритов проезжей части до нормативных значений; - строительство системы организованного отвода дождевых и талых вод. При необходимости предусмотреть строительство очистных сооружений. Не допускать отвод дождевых и талых вод на смежные территории. Место размещения очистных сооружений обосновать проектом, согласовать с Заказчиком; - по согласованию с Заказчиком применение антивандальных решёток ливневой канализации. - мероприятия по сохранности инженерных сетей и коммуникаций (при необходимости); - при переустройстве сетей использование проходных, полупроходных каналов или футляров - люки колодцев инженерных сетей "плавающего типа"; - ремонт газонов, произвести санитарную прочистку зелёных насаждений; - мероприятия исключающие возможность заезда автотранспорта на газоны; - При разработке проекта: - место выпуска из системы отвода дождевых и талых вод принять проектом, согласовать с Управлением по экологии и природопользованию администрации г. Перми и Заказчиком; - выполнить обследование всех колодцев инженерных коммуникаций с подготовкой отчёта о их состоянии, при необходимости предусмотреть проведение ремонта; - минимизировать перенос (переустройство) существующих инженерных коммуникаций. - конструкцию дорожной одежды назначить на основании расчёта; - геосинтетические материалы в конструктивных слоях асфальтобетона не применять. В остальных слоях дорожной одежды – обосновать проектом, согласовать с Заказчиком; - при примыкании к смежным территориям учесть высотные отметки; - провести экспертизу технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций с выдачей отчёта и рекомендаций по их реализации; - выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. - предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов в условиях градостроительного пространства города. Детально прорисовать принимаемые мероприятия и конструкции; - применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - При разработке проекта организации дорожного движения установку технических средств произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». План организации движения по улице согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми и департаментом дорог и транспорта; - Подготовить и направить в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; - Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; - Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - Составить ведомость дефектов по основным инженерно-техническим элементам объекта, попадающих в зону проектирования, с указанием рекомендации по устранению; - Выполнить поперечные профили улицы с шагом 10 метров и в характерных точках. - Выполнить ведомость параметров верха проектных поперечников с шагом 10 метров и в характерных точках. - Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. - Составить акт обследования зелёных насаждений. - Продолжительность строительства принять на основании проекта организации строительства; - Проект организации строительства должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. - Разработать рациональную схему поставки строительных материалов и конструкций. Транспортную схему согласовать с Заказчиком. - В проекте предусмотреть, по возможности, использование материалов и конструкций, производимых на территории Пермского края. - Согласовать с Заказчиком материалы и конструкций, применяемые в проекте, оформить «Карточку согласования материалов и конструкций». |
|  | Формирование границ земельного участка |  | 1. Установить границы земельных участков на местности, без закрепления границ межевыми знаками, определить координаты поворотных точек. 2. Оформить схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории с указанием смежных земельных участков, красными линиями и границами проектных работ. 3. Представить выписки из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю и Департамента земельных отношений в виде таблицы. |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - В разделе проект полосы отвода представить схему планировочной организации земельного участка; - На чертежах указать: - места установки колодцев вновь устраиваемых коммуникаций в координатах; - подробный перечень работ принимаемых по актам (по каждому разделу проекта); - Приложить ведомость подсчета объемов работ по фрезерованию, земляным работам; - Подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта (с наименованиями применяемых материалов); - При ссылке в разрабатываемом проекте на типовые проекты включать их в состав проекта; - Комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний. После прохождения государственной экспертизы Заказчику передаются 4 экземпляра проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в электронном виде; - Документы, передаваемые Заказчику по формированию границ земельного участка: - схема расположения земельного участка на кадастровом плане; -информация по смежным землепользователям в табличной форме. |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в сводном сметном расчёте. |
|  | Срок сдачи проектной документации в Экспертизу |  | Срок заключения договора на проведение государственной экспертизы проекта до 16.08.2013 |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. |  | Не позднее 25.10.2013 |

Приложение №2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

(приложение №2 к аукционной документации)

| Обоснование начальной максимальной цены |  |  |
| --- | --- | --- |
| на проектные работы |  |  |
| Наименование объекта: Капитальный ремонт ул.Лобвинская (включая ливневую канализацию) от ул.Звенигородской до ул.Лобвинской, 12 |  |  |
| № п/п | Наименование работ по договору и основных его этапов | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Проектная документация | 2278473,00 |
| 2 | Работы по землеустройству | 77 999,00 |
| 3 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 534731,00 |
|  | ВСЕГО с НДС | 2891203,00 |

Заказчик                                                                                                                             Подрядчик

# Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Календарный план

на разработку проекта капитального ремонта

ул. Лобвинская (включая устройство ливневой канализации) от ул. Звенигородской до ул. Лобвинской, 12

| Наименование этапа работ, вида и состава работ | Стоимость выполнения работ | Сроки выполнения работ (указать дату окончания работ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Инженерные изыскания в объеме необходимом и достаточном для принятия проектных решений. |  |  |
| - инженерно-геодезические; |  |  |
| - инженерно-геологические. |  |  |
| 2. Разработка проекта, в том числе сбор исходных данных и согласования. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Заказчик Подрядчик

# Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- ГОСТ 17.2.1.01-76  «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

- ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения».

- ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»

- ГОСТ Р  50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».

- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные».

- ГОСТ Р 50971-96 «Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

- ГОСТ 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункты контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения».

- ГОСТ  Р   52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.01.2006).

- ГОСТ Р 52290 – 2004  «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений.

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 2.02.01.-83  Основания зданий и сооружений.

- СНиП 2.02.03.-85 Свайные фундаменты.

- СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01.-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.06.04.-91  Мосты и трубы.

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные».

- СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

- ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

- ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.

- ВСН 166-70 Технические указания по возведению земляного полотна автомобильной дорог из переувлажненных грунтов.

- ОДН 218.5.016.-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких  дорожных одежд.

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из    щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных  покрытий.

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими   вяжущими, Росавтодор 2003 год.

- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.

- ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при  строительстве и ремонте автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным  сообщением, ФДС России, 1999 год.

- ОСТ 218.1.002-03. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

- ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

- ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

- ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

- ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

- ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту  лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год.

- ВСН 206-87 Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35 2004год.

- Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2001г. Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.  Росавтодор (2003г.)

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства. Росавтодор (2003г.)

- Требования к оформлению документов о межевании представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет (утвержден приказом Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327.)

Заказчик                                                                                                                    Подрядчик