УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа

администрации города Перми

_______________  Р.Ю. Чепкасов

«__» ________  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 34 |
| Адрес электронной почты |  | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 212-55-40, 212-68-29 (факс) |
| Контактное лицо |  | Чайко Ольга Михайловна |
| - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Департамент образования администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Адрес электронной почты |  | Elina7772@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 212 36 67 |
| Контактное лицо |  | Андреева Элина Константиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 84 997 506,00 рублей (восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот шесть) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Проектно-сметная документация (Приложение № 3 к документации/ № 3 к муниципальному контракту) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации/ № 1 к контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к документации/ № 3 к муниципальному контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Условия выполнения работ установлены проектом муниципального контракта. Участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить своими силами весь комплекс работ. Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта; Окончание выполнения работ – не позднее 31.08.2014 Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в объекта в эксплуатацию рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем гарантийных обязательств должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: Этап I.Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 10 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этап II. Оплачиваются фактически выполненные работы (за вычетом оплаты по предыдущему этапу) на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 банковских дней с момента их подписания. Этап III. Окончательная оплата за выполненные работы в объеме не менее 5 % от стоимости муниципального контракта Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: - акта ввода объекта в эксплуатацию, - подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), - счета-фактуры, счета; - исполнительной документации, определенной действующими нормативами в строительстве и условиями контракта. Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований). Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта включает все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: - - копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.02.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.02.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.02.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201) в РКЦ г. Перми. ИНН; 5902290434. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение №___ от __.__.20__. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201) в РКЦ г. Перми. ИНН; 5902290434. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение №___ от __.__.20__. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Размещено отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение  работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь

| г. Пермь | «____»__________2013 г. |
| --- | --- |

Департамент образования администрации города Перми именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________,  действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2013 г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с муниципальным контрактом выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), проектно-сметной документацией (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _____________________(__________________________________________) рублей., в т.ч. НДС 18%.

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в электронной форме составляет __.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона в электронной форме.

2.4. Цена контракта  включает  все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта  (Приложение № 2).

3.1.2. выполнить в срок своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом и Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

3.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

3.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 15 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.2. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контракта;

4.1.4. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта, в случае если обеспечением контракта является Залог денежных средств, зачисленных в установленном порядке на лицевой счет Заказчика.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту, МКУ «Управление строительства города Перми».

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ:

5.1.1.Начало выполнения работ - дата подписания контракта.

5.1.2.Окончание выполнения работ -  не позднее 31 августа 2014 года.

Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией.

5.2.1.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2 к Контракту).

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

Этап I.Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 10 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Этап II. Оплачиваются фактически выполненные работы (за вычетом оплаты по предыдущему этапу) на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 банковских дней с момента их подписания.

Этап III. Окончательная оплата за выполненные работы в объеме не менее 5 % от стоимости муниципального контракта Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

- акта ввода объекта в эксплуатацию,

- подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной действующими нормативами в строительстве и условиями   контракта.

6.3.Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований).

6.4. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство монтажных работ.

7.1.1. Монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями проектно-сметной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по объекту.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту, со стороны Заказчика – МКУ «Управление строительства города Перми» (далее-Технадзор)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов о приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует Технадзор, а также руководитель образовательного учреждения – объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с ведомственными надзорными органами и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций, а также оплату коммунальных услуг на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технадзора, внесенного в журнал производства работ.

7.1.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.9. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора (снега) с объекта в период производства работ.

7.1.10.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления контроля за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту на объекте капитального ремонта по данному контракту.

7.1.11. Заказчик и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ осуществляется поэтапно в соответствии с графиком производства работ, указанном в п.3.1.1 настоящего контракта.

8.1.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

8.2.Приемка оборудования, техники:

8.2.1. Передача Оборудования, техники  от Подрядчика Заказчику производится по накладным установленной формы с оформлением акта сдачи-приемки. Одновременно с передачей оборудования, техники Подрядчик передает Заказчику документы на оборудование, технику и мебель (регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия и т.п.) и принадлежности. При приемке оборудования, техники Заказчик должен произвести действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Передача оборудования Заказчику должна осуществляться представителем подрядчика, предоставившим надлежащим образом оформленную доверенность Подрядчика.

8.2.2. Оборудование и техника должны отгружаться в соответствующей упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

8.2.3. Оборудование и техника, требующие специального обращения, должны иметь на упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

8.2.4. В случае если при передаче Оборудования от Подрядчика к Заказчику будут обнаружены какие-либо дефекты упаковки, возникшие не по вине Заказчика, которые позволяют усомниться в целостности данной партии Оборудования, то в такой ситуации Стороны обязаны осуществить совместное вскрытие упаковки с участием представителей обеих Сторон для выявления возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений Оборудования в процессе приемки, Заказчик имеет право отказаться от приемки поврежденного Оборудования.

8.2.5. В случае если при вскрытии упаковки в присутствии представителей обеих Сторон обнаружена некомплектность Оборудования и/или повреждения Оборудования, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан заменить указанное Оборудование. Стороны составляют двусторонний документ, в котором указывают обнаруженные недостатки Оборудования. Подрядчик обязуется допоставить комплектное и неповрежденное Оборудование взамен не принятого Заказчиком в срок, установленный Заказчиком. Обязанность подрядчика заменить поврежденное, доукомплектовать или допоставить комплектное оборудование, технику и мебель возникает и в том случае, когда повреждение, дефекты, некомплектность обнаружены в процессе установки, монтажа, сборки, пусконаладки и проверочных испытаний оборудования, техники.

8.2.6. В случае если при повреждении упаковки в результате вскрытия упаковки не обнаружено повреждений Оборудования, Заказчик обязан принять поставку.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в объекта в эксплуатацию рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя.

9.2.1. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

10.2. Подрядчик осуществляет оплату коммунальных услуг за весь период выполнения работ по договору на основании  отдельного договора с МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере                            8 499 750,60 руб., что составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. Способом обеспечения исполнения контракта является __________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.4.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.5.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Техническое задание.

Приложение № 2       График производства работ.

Приложение № 3       Проектно-сметная документация

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

Техническое задание

Размещено отдельным файлом.

Приложение № 2 к муниципальному контракту

График производства работ

Размещен отдельным файлом.

Приложение № 3 к муниципальному контракту/ № 3 к документации

Проектно-сметная документация

Размещено отдельным файлом.