| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник управления информационных | Начальник департамента земельных |
| технологий администрации города | отношений администрации города |
| Перми | Перми |
| ____________________ М.Н.Бобров | _________________Л.Г.Пунгина |
| «_____»___________________ 2013 г. | «_____»__________________ 2013 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ «Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Департамент земельных отношений администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 |
| Адрес электронной почты |  | ivanova-ln@gorodperm.ru, zemadmin@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-30-92 |
| Контактное лицо |  | Иванова Людмила Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Выполнение работ «Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми» |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ «Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп. |
| Объем выполняемых работ |  | Согласно Приложению № 1 к конкурсной документации («Техническое задание»). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе «Техническим заданием» – Приложение №1 к конкурсной документации) и условиями проекта контракта, являющегося приложением к конкурсной документации (Приложение №8 к конкурсной документации). |
| - Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ |  | Объем предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ гарантий качества выполнения работ составляет 100 %. Гарантийный срок качества работ составляет 60 месяцев. |
| Место выполнения работ |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок окончания выполнения работ: Максимальный срок выполнения по первому этапу работ не должен превышать 30 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по первому этапу – 15 календарных дней с даты заключения контракта. - Максимальный срок выполнения по второму этапу работ не должен превышать 150 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по второму этапу – 115 календарных дней с даты заключения контракта. - Максимальный срок выполнения по третьему этапу работ не должен превышать 270 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по третьему этапу – 215 календарных дней с даты заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата выполняемых работ осуществляется поэтапно в сроки и по цене, установленной контрактом (Приложение №8 к конкурсной документации- «Проект муниципального контракта»). Оплата по контракту (Приложение №8 к конкурсной документации- «Проект муниципального контракта») производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Обоснование цены представлено в Приложении №9 к конкурсной документации. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.4.1, 6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объема работ |  | - При выполнении дополнительного объема заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением №2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
|  | Документы*, подтверждающие соответствие участника размещения заказа критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» (отсутствие или наличие указанных документов будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе): 1. Копии контрактов (договоров), актов приема-сдачи на выполненные за период с 2008 по 2012 год работы, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а также роль участника конкурса (основной исполнитель, соисполнитель). 2.Копии сертификатов/аттестатовt, подтверждающих наличие квалифицированных/аттестованных сотрудников у участника размещения заказа: - Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Database Development. - Введение в ArcGIS Server - Построение баз геоданных часть 1 *Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа не является причиной для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
|  | Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - действующая лицензия ФСТЭК РФ на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; - действующая лицензия ФСБ РФ на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении предмета конкурса. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 14 часов 00 минут «28» февраля 2013 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3) В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения выполняемых работ |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 195 000 (сто девяносто пять тысяч ) рублей 00 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «07» марта 2013 года. (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города (департамент земельных отношений администрации города Перми, л/счет 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000009, РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № ____ от 28.01.2013.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 каб.308 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «29» января 2013 года Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «28» февраля 2013 года Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с ч.2 ст.26 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «28» февраля 2013 года непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение_6 заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «28» января 2013 года Указывается дата размещения извещения на официальном сайте и опубликования в официальном печатном издании |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «23»февраля 2013 года. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - г. Пермь, ул. Ленина, 34 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «28» февраля 2013 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 14:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1) цена контракта (в рублях); 2) срок выполнения работ (в календарных днях): Максимальный срок выполнения по первому этапу работ не должен превышать 30 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по первому этапу – 15 календарных дней с даты заключения контракта. Максимальный срок выполнения по второму этапу работ не должен превышать 150 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по второму этапу – 115 календарных дней с даты заключения контракта. Максимальный срок выполнения по третьему этапу работ не должен превышать 270 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по третьему этапу – 215 календарных дней с даты заключения контракта. 3) Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7. |
| - XII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта |  | - Не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не более чем двадцать дней со дня проведения торгов. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания контракта участником конкурса, с которым заключается контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (департамент земельных отношений администрации города Перми, л/счет 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000009, РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 28.02.2013 № _,. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

(при заключении контракта

Приложение№2 к муниципальному контракту)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми»

г. Пермь, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

- 1.Общие сведения	14

1.1.	Полное наименование работ	14

1.2.	Муниципальный заказчик	14

1.3.	Сроки выполнения работ	14

1.4.	Источники и порядок финансирования работ	14

1.5.	Условные обозначения и сокращения	14

- 2.Назначение и цели Работ	15

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.	16

3.1. Сведения об объекте автоматизации	16

3.2.	Общие сведения об используемых информационных системах.	16

3.2.1.	Описание существующей версии ИСУЗ	17

- 4.ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ С УЧЕТОМ МОДЕРНИЗАЦИИ	22

4.1.1.	Требования к надежности системы	22

4.1.2.	Требования к эргономике и технической эстетике системы	22

4.1.3.	Требования к эксплуатации.	23

4.1.4.	Требования к обеспечению защиты информации от НСД	23

4.1.5.	Требования к системе по сохранности информации при авариях	24

4.1.6.	Требования по стандартизации и унификации	24

4.2.	Требования к расширению функциональности системы ИСУЗ	25

4.2.1.	Требования к доработке подсистемы ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS		25

4.2.2.	Требования к доработке подсистемы ведения реестра земельных участков	26

4.2.3.	Требования к доработке подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков	27

4.2.4.	Требования к доработке подсистемы документооборота	28

4.2.5.	Требования к подсистеме «Судебные дела»	29

4.2.6.	Требования к доработке подсистемы ведения справочников	30

4.2.7.	Требования к доработке подсистемы администрирования ИСУЗ	30

4.2.8.	Требования к доработке подсистемы конструктора отчетов	31

4.2.9.	Требования к Интеграционной подсистеме	31

4.3.	Требования к видам обеспечения	33

4.3.1.	Требования к математическому обеспечению	33

4.3.2.	Требования к информационному обеспечению	33

4.3.3.	Требования к лингвистическому обеспечению	33

4.3.4.	Требования к организационному обеспечению	34

4.3.5.	Требования к нормативному и методическому обеспечению	34

- 5. Состав и характеристика работ	37

- 6.Порядок контроля и приемки работ	39

6.1.	Требования к порядку контроля и приемки работ	39

- 7.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	40

- 8.Требования к исполнителю	41

- Общие сведения

  - Полное наименование работ

Наименование работ: «Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми» (далее Система или ИСУЗ).

Полное наименование системы: Информационная система управления землями на территории города Перми (далее Система или ИСУЗ).

Краткое наименование системы: ИСУЗ.

  - Муниципальный заказчик

Департамент земельных отношений администрации города Перми.

  - Сроки выполнения работ

2013 г.- согласно календарному плану выполнения работ.

  - Источники и порядок финансирования работ

Источником финансирования работ являются средства бюджета города Перми.

Порядок финансирования определяется условиями муниципального контракта.

  - Условные обозначения и сокращения

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| АИСОГД | Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности |
| БД | База данных |
| ДГА | Департамент градостроительства и архитектуры |
| ДЗО | Департамент земельных отношений администрации города Перми |
| ЗУ | Земельный участок |
| ИСУЗ | Информационная система управления землями на территории города Перми |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУ | Правовое управление администрации города Перми |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| УФК | Управление федерального казначейства по Пермскому краю |

- Назначение и цели Работ

ИСУЗ предназначена для автоматизации и оптимизации  управления основными видами деятельности департамента земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО), в том числе:

- Ведение реестра муниципальных земельных участков.

- Ведение базы геоданных на платформе ESRI ArcGis.

- Ведение реестра договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

- Администрирование платежей по договорам.

- Регистрации и контроля исполнения всех видов поручений.

- Регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

- Ведение реестров документов по различным тематикам (приказы ДЗО, акты обследования земельных участков, и т.д.);

- Формирование отчетности.

Модернизация системы проводится с целью:

- расширения функциональности существующей версии системы, направленное на улучшение информационной поддержки подразделений департамента, обеспечение их более тесного информационного взаимодействия;

- интеграции ИСУЗ с информационными системами других функциональных подразделений Администрации г.Перми;

- приведение содержимого справочников в соответствие с требованиями нормативных документов, регламентирующих их состав;

- устранения дублирования и противоречий в данных;

- улучшения пользовательского интерфейса, повышения удобства работы пользователей с системой;

- повышения стабильности работы системы;

- упрощения сопровождения системы в процессе ее эксплуатации.

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.

- 3.1. Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность ДЗО.

ДЗО является функциональным органом администрации города Перми, уполномоченным в области управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Перми, и участками, собственность на которые не разграничена.

Структурные подразделения ДЗО действуют на основании Положений, утверждаемых начальником Департамента.

Права и обязанности сотрудников Департамента определяются должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка Администрации города и действующим законодательством.

Численность департамента: 120 сотрудников.

Подробная информация о структуре департамента размещена на сайте администрации города Перми.

Основными целями Департамента являются:

- Осуществление полномочий администрации города Перми по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Перми, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством;

- Реализация единой политики в области земельных отношений и представление интересов администрации города по вопросам регулирования земельных отношений в пределах своей компетенции.

Основными задачами Департамента являются:

- Обеспечение рационального использования земель в пределах городской черты в соответствии с документацией о планировке территории города в рамках действующего законодательства;

- Обеспечение оформления прав на земельные участки в целях собираемости платежей за земельные участки;

Взаимоотношения и связи Департамента:

- ДЗО в процессе осуществления своих полномочий взаимодействует с функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города, государственными органами, организациями, предприятиями и учреждениями в пределах своих полномочий;

- ДЗО в пределах своей компетенции, вступает в правоотношения с юридическими и физическими лицами, заключает договоры и соглашения.

  - Общие сведения об используемых информационных системах.

В ДЗО на данный момент функционируют следующие информационные системы:

- Информационная система управления землями города Перми.

- Система электронного документооборота администрации Пермского края, построенная на основе системы управления корпоративным содержанием «Documentum»;

    - Описание существующей версии ИСУЗ

Программное обеспечение системы ИСУЗ для рабочих станций функционирует в операционной среде Windows на IBM-совместимых персональных компьютерах.

Для работы системы ИСУЗ на сервере установлена операционная система Windows Server 2003 с последними пакетами обновления.

Таблица 1. Программное обеспечение заказчика

| Тип | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| СУБД | SQL Server Standard Edition 2005 x64 English |
| Операционная система сервера. | Windows Server Enterprise 2003 R2 32-bit/x64 |
| ГИС-обеспечение сервера | ESRI ArcGis Server Advanced Enterprise |
| Клиентское ПО ГИС | ESRI ArcEditor |

В состав существующей версии ИСУЗ входят следующие подсистемы:

- Подсистема ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS

- Подсистема администрирования ИСУЗ

- Подсистема ведения реестра земельных участков

- Подсистема администрирования договоров аренды земельных участков

- Подсистема ведения договоров купли-продажи земельных участков

- Подсистема ведения справочников

- Подсистема контроля исполнительской дисциплины

- Подсистема реестра документов

- Подсистема конструктора отчетов

В Информационной системе управления землями на территории города Перми хранятся и обрабатываются следующие данные:

- Информация о земельных участках на территории города Перми, в том числе пространственных и семантические данные;

- Информация о договорах аренда и купли-продажи земельных участков, в том числе сведения о начислениях и оплате по договорам;

- Информация о входящей и исходящей корреспонденции;

- Персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекты персональных данных и получить о них дополнительную информацию.

Перечень, назначение и описание подсистем ИСУЗ.

- Подсистема ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS

  - Назначение: хранение и обработка пространственных данных по земельным участкам.

  - Используемое ПО:

    - ArcGIS ArcEditor 9.3.1

    - Модуль расширения функциональности ArcMap

    - ArcGIS Server 9.3.1, в т.ч. ArcSDE

  - Функциональность:

    - Полная функциональность ArcGIS ArcEditor

    - Ввод границ ЗУ по координатам, в т.ч. пакетное создание объектов, вставка координат из буфера обмена

    - Связывание объекта на карте с объектом подсистемы «Реестр земельных участков» ИСУЗ

    - Чтение координат точек ЗУ на карте

    - Копирование в буфер обмена точек существующего на карте ЗУ

    - Редактирование координат поворотных точек: добавление нового вертекса (как интерактивно на карте, так и вводом новых значений координат вертекса), удаление вертекса, добавление дырки в полигоне.

    - Выбор объекта (объектов) на карте с просмотром его (их) атрибутов: точечно, прямоугольником, произвольной областью.

    - Переход с карты в ИСУЗ

    - Переход с ИСУЗ на карту

    - Масштабирование и позиционирование до выбранных объектов

    - Экспорт выбранных участков в dxf

    - Анализ пересечений границ участков

- Подсистема администрирования ИСУЗ.

  - Назначение: администрирование действий пользователей в системе

  - Функциональность:

    - Управление пользователями: добавление, изменение, удаление пользователя системы, управление полномочиями пользователя, блокирование пользователя.

    - Управление группами пользователей: добавление, изменение и удаление группы, управление полномочиями группы.

    - Журналирование событий в системе.

- Подсистема ведения реестра земельных участков

  - Назначение: ведение семантической базы данных по земельным участкам

  - Функциональность:

    - Отображение данных по земельному участку

    - Создание новых земельных участков, редактирование и удаление существующих земельных участков

    - Связывание графических и семантических данных по земельным участкам

    - Быстрый и расширенный поиск земельных участков с возможностью сохранения параметров поиска

    - Сохранение результатов поиска в файл на носитель информации

    - Загрузка результатов поиска из файла на носителе информации

    - Фильтрация данных при поиске

    - Архивирование земельного участка

    - Сохранение выбранных данных в формате xml, подгрузки выборок, выполнение групповых операций над договорами.

    - Наполнение и просмотр информации из справочников, используемых при работе с модулем «Реестр земельных участков»

    - Формирование отчетов на основании имеющейся в системе информации.

    - Сортировка в списках земельных участков

    - Возможность просмотра координат земельного участка, координат утвержденного проекта границ земельного участка или утвержденной схемы расположения земельного участка на КПТ, архивных координат, редактирования координат, копирования/перемещения их из одной группы в другую.

    - Архив обременений, прав, адресов по земельному участку

    - Просмотр таблиц «Правоустанавливающие документы» и «Правоудостоверяющие документы»

    - Возможность устанавливать выбранные правоустанавливающие документы у всех собственников и обладателей обременений автоматически

    - Отображение информации о земельном участке в виде и в объеме соответствующем информации в выписке о земельном участке на закладке «Краткая информация»

    - Формирование справки «Выписка по земельному участку с координатами»

    - Переход по установленным ссылкам на соответствующие объекты подсистем Системы

    - Сохранение в базе данных подсистемы любых файлов с носителя информации

    - Фиксация окончания формирования семантического описания земельного участка

    - Формирование единого списка участков по различным критериям поиска

- Подсистемы администрирования договоров аренды и  ведения договоров купли-продажи земельных участков

  - Назначение: ведение реестра договоров аренды и купли-продажи, учета начислений арендной платы, пени, выкупной цены, оплат по договорам, формирования лицевой карточки и различных отчетов, импорта из файлов УФК и проведения различных сопутствующих операций

  - Функциональность:

    - Ввод и редактирование карточки договора, привязка карточки договора к земельным участкам.

    - Быстрый поиск по наиболее часто используемым атрибутам договора.

    - Автоматический расчет начислений арендной платы за землю на предстоящий год по всей совокупности действующих договоров аренды с разбивкой по периодам оплаты и привязкой к договорам.

    - Перерасчет начислений арендной платы по выбранному договору за указанный период времени с учетом требований нормативных документов, действовавших на тот период времени.

    - Автоматический расчет стоимости земли по договорам купли-продажи.

    - Ведение истории изменения параметров договора, истории изменения арендаторов.

    - Ведение состояния договора и истории его изменения.

    - Формирование и печать текста договора на основе введенной карточки договора для всех видов используемых шаблонов договоров.

    - Формирование стандартных отчетов по массиву договоров.

    - Конструирование нестандартных отчетов по имеющемуся перечню атрибутов договора.

    - Прикрепление скан - копии договора к карточке договора.

    - Перевод договора в архив при изменении его параметров с установлением связи между новым и прежним договором.

    - Контроль срока действия коэффициентов договора и оповещение пользователей о необходимости перерасчета начислений.

    - Введение временного запрета на формирование начислений по договору на определенный период времени.

    - Ведение архива операций по договору.

    - Ведение списка пользователей, имеющих право работать с договором.

    - Импорт данных из файла выписки казначейства о поступивших платежах контрагентов, полученного по системе СЭД-УФК.

    - Ручную привязку платежей к договорам и кодам бюджетной классификации.

    - Формирование лицевого счета по договору с отображением всех начислений, пени, поступивших платежей и вычислением итогового сальдо.

    - Возможность ручного ввода сторнирующих значений в лицевой счет.

    - Возможность вызова операций при обработке платежей по договору с целью:

- разбивки поступившей суммы по кодам бюджетной классификации

- перевода части поступивших средств на другой договор

    - Автоматическое начисление пени при просрочке платежей и процентов к ним.

    - Введение временного запрета на начисление пени на определенный период.

    - Автоматическое формирование проектов исковых заявлений для взыскания задолженности по договорам.

    - Автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов по договорам.

    - Конструирование нестандартных отчетов по имеющемуся перечню атрибутов договора.

    - Поиск договоров по финансовым показателям: наличию или величине задолженности, размеру пени, длительности периода отсутствия платежей и т.д.

    - Ввод текущего значения ставки рефинансирования центрального банка, ведение истории изменения ставки.

    - Ввод коэффициентов для расчета пени и процентов на величину недоимки.

- Подсистема ведения справочников

  - Назначение: ведение справочников и классификаторов ИСУЗ

  - Функциональность:

    - Ведение справочников и классификаторов

- Подсистема контроля исполнительской дисциплины

  - Назначение: ведение реестров документов, входящей и исходящей корреспонденции, обращений граждан, учета и контроль всех видов поручений и проведения различных сопутствующих операций

  - Функциональность:

    - Регистрацию входящих и исходящих документов с разделением на документы физических лиц, юридических лиц и выделение документов, относящихся к муниципальным услугам.

    - Автоматическое формирование регистрационного номера документа по номенклатуре дел.

    - Прикрепление файлов скан - копий документов к карточкам документов.

    - Фильтрацию списка документов (поиск документов) по следующим параметрам (или их комбинации):

- Оператору, зарегистрировавшему документ

- Исполнителю документа

- Адресу документа

- Юр. лицу / физ. лицу

- Виду документа

- Теме документа

- Наименованию документа

- Дате документа

- Находящимся на исполнении документам

- Документам с просроченными сроками исполнения

- Документам муниципальных услуг

    - Формирование поручения на обработку документа непосредственно на карточке входящего документа.

    - Отображение истории обработки документа (истории поручений) на карточке документа.

    - Просмотр текущего состояния документа и истории его изменения.

    - Формирование отчетов для контроля сроков обработки документов (исполнительской дисциплины).

    - Печать отчетов и карточек документов.

    - Конструирование нестандартных отчетов по имеющемуся перечню атрибутов документов.

- Подсистема конструктора отчетов

  - Назначение: формирование отчетов по заданным критериям и условиям.

  - Функциональность:

    - Возможность выбора исходных данных, которые будут использоваться в качестве выходных данных или при формировании критериев отбора информации

    - Возможность выбора условий, которые должны выйти в форму результатов запроса

    - Подсчет количества строк результата отбора, вывод данных экран монитора, очистка формы результатов и экспорт полученных данных в формат *.xls

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ С УЧЕТОМ МОДЕРНИЗАЦИИ

  - Требования к системе в целом

Система должна быть простой, открытой, иметь возможность применения стандартных протоколов обмена с использованием надежных средств защиты, с возможностью дальнейшего расширения и наращивания.

Система должна обеспечивать эффективную обработку постоянно растущего объема данных, при этом информация должна проверяться на достоверность, актуальность и полноту сведений с возможностью выявления, корректировки некачественных данных.

В базе данных должны быть реализованы возможности поиска и выборки объектов по разнообразным задаваемым критериям (атрибутам, документам, реквизитам, состояниям, правообладателям), выбора характеристик объектов и связанной с ними информации.

    - Требования к надежности системы

Для надежного функционирования программного комплекса должно быть обеспечено выполнение совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- Использование отказоустойчивых многопроцессорных платформ для серверов;

- Организация бесперебойного электропитания технических средств;

- Обеспечение процедур остановки компонентов системы в случае отказа электропитания (оборудования);

- Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;

- Восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии;

- Переустановка программ с дистрибутивных носителей;

- Контроль за целостностью данных на уровне СУБД;

- Использование лицензионного программного обеспечения;

- Сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.);

- Регулярное резервное копирование баз данных на внешние носители (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

Поддержание системы в работоспособном состоянии в условиях временного отсутствия связи с другими подсистемами и внешними объектами, временного отключения рабочих мест пользователей, отказов аппаратных средств, появления ошибок в программном и информационном обеспечении - должно базироваться на использовании средств общего программного обеспечения.

ИСУЗ должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях ИСУЗ должна выдавать пользователю соответствующие аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая аварийное отключение электропитания, в системе для администратора системы должна предусматриваться возможность восстановления работоспособности ИСУЗ (за исключением случаев повреждения рабочих носителей информации с исполняемым программным кодом).

    - Требования к эргономике и технической эстетике системы

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы, должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на основе следующих принципов:

- Отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному пользователю;

- Отображение на экране только необходимой для решения текущей прикладной задачи информации;

- Для модулей с массовым вводом информации, ориентация на использование клавиатуры с минимизацией количества нажатий для стандартных действий;

- Использование визуальных подсказок и «мастеров» выполнения сложных операций.

- Возможность использования «справочников» при работе с полями ввода информации.

Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска. Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

Элементы пользовательского интерфейса должны в интерактивном режиме реагировать на действия пользователя. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;

- Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов;

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных.

В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

    - Требования к эксплуатации.

Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

    - Требования к обеспечению защиты информации от НСД

Система должна быть надежна к отказу оборудования, сохранять целостность структур данных при отключении электроэнергии и иметь функции восстановления и автоматической конвертации при переходе к следующим версиям при модификации структур данных.

В целях безопасности все файлы, относящиеся к системе, должны храниться в специальной структуре каталогов на уровне операционной системы и быть защищены определенными полномочиями доступа.

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

Система должна поддерживать различные роли пользователей, зарегистрированные в системе и обеспечивать ограничение прав пользователей (в зависимости от их роли).

Логическая структура базы данных должна проектироваться с учетом реализации функции СУБД по разграничению доступа к данным.

Должна обеспечиваться защищенная аутентификация пользователей. Аутентификация должна производиться с использованием сертифицированных СКЗИ на основе ввода значений логина/пароля. Должна обеспечиваться идентификация клиентских мест с разграничением прав доступа к данным.

В системе должны присутствовать средства «журналирования» всех критически важных с точки зрения безопасности событий, включая факты авторизации пользователей системы, а также выполняемые пользователями операции.

Необходимо предусмотреть основные режимы доступа информации, в том числе :

- в пользовательском режиме – для просмотра и редактирования информации

- в режиме администрирования системы – для внесения изменений в справочники и классификаторы, для изменения прав доступа пользователей или участников системы.

Управление доступом, параметры регистрации, требования по регистрации и учету доступа дорабатываются на стадии технического проекта.

Для выполнения работ с конфиденциальной информацией (в том числе с персональными данными), размещенной в ИСУЗ, требуется наличие лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Настройка средств криптозащиты информации должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств.

Средства защиты и необходимые технические ресурсы для размещения компонентов инфраструктуры системы предоставляются Заказчиком.

    - Требования к системе по сохранности информации при авариях

Система должна обладать возможностями резервирования и создания копий данных, фиксирования изменений и восстановления последнего состояния. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно-технического комплекса Заказчика. Программное обеспечение ИСУЗ должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.

    - Требования по стандартизации и унификации

Требования к стандартизации и унификации программных средств должны быть обеспечены за счет максимально возможного применения унифицированных компонент и средств из состава:

- операционных систем;

- общего и базового программного обеспечения;

- систем управления базами данных;

При реализации Системы необходимо учитывать следующие требования:

- Визуальные элементы и экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации;

- Должны использоваться единообразные методы доступа к данным;

- Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации; содержащейся в реляционной базе данных, использующей язык SQL;

- Пространственные данные должны храниться в едином векторном формате баз геоданных ArcGIS SDE;

- Система должна быть основана на принципе единого хранилища пространственных (векторных, растровых) и описательных данных.

Стандартизация и унификация технических средств системы обеспечивается посредством использованием серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

  - Требования к расширению функциональности системы ИСУЗ

В рамках расширения функциональности ИСУЗ должны быть выполнены работы по:

- Доработке существующих подсистем ИСУЗ

- Разработке и подключению новых подсистем

    - Требования к доработке подсистемы ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS

В рамках доработки подсистемы необходимо выполнить следующие работы:

- Перевести подсистему ГИС на версию 10.x линейки продуктов ArcGIS:

  - Установить и сконфигурировать серверные программные продукты ArcGIS на серверах ДЗО

  - Развернуть пространственные базы данных по земельным участкам города Перми под ArcSDE версии 10.x и провести импорт данных из существующих БГД

- Модернизировать модули расширений приложения ArcMap до версии ArcGIS 10.x с сохранением существующей функциональности

- Доработать механизм и инструменты привязки границ земельного участка на карте к атрибутам участков в БД ИСУЗ

- Модернизировать web-приложение для работы с картой

- Настроить импорт данных из  ГИС-подсистемы АИСОГД, функционирующей в ДГА в части следующих слоев пространственных данных:

  - Административно-территориальное деление

  - Территориальные зоны ПЗЗ

  - Зоны ограничений по ПЗЗ

  - Зоны охраны объектов культурного наследия

  - Объекты культурного наследия

  - Гидрография

  - ГПЗУ

  - Функциональное зонирование по генплану г. Перми

  - Красные линии

- Модернизировать web-карту в ИСУЗ, функционирующую на платформе ArcGIS Server до версии 10.х. Функциональность web-карты:

  - Просмотр и визуализация карты в web-интерфейсе

  - Включение/Отключение видимости слоев карты

  - Идентификация объектов карты с возможностью:

    - Идентификации объектов видимых слоев

    - Идентификация объектов по всем слоям

    - Идентификация объектов по щелчку мыши

    - Идентификация объектов прямоугольной областью

    - Идентификация объектов произвольным полигоном

  - Переход с объекта карты к объекту в ИСУЗ:

    - Открытие списка выбранных на карте объектов в ИСУЗ

    - Открытие карточки выбранного на карте объекта

  - Переход со списка объектов ИСУЗ к объектам на карте:

    - Приближение и выделение объектов на карте

    - Вывод окна идентификации выбранных на карте объектов

  - Масштабирование и перемещение по карте:

    - Перемещение по карте в произвольном направлении

    - Масштабирование с использованием колесика мыши

    - Масштабирование с использованием инструментов «Увеличить», «Уменьшить»

    - Масштабирование карты с возможностью выбора предопределенного масштаба либо ввода масштаба вручную

  - Подготовка и вывод карты на печать в заданном масштабе:

    - Включение/Отключение отображения на листе компоновки карты элементов: масштабной линейки, стрелки «Север», легенды условных обозначений карты

    - Указание масштаба карты

    - Ввод заголовка подготавливаемой на печать карты

  - Редактирование слоев карты

    - Требования к доработке подсистемы ведения реестра земельных участков

Необходимо выполнить следующие работы:

- Доработать возможность установления связи между вновь образованными земельными участками и ранее существовавшими на этом месте участками с указанием причины (при разделе, объединении, выделении, перераспределении участков)

- Обеспечить контроль уникальности значений условного кадастрового номера для текущих земельных отводов

- Добавить ссылку из массива земельных участков на справочник «Способ предоставления ЗУ»

- Доработать функцию отображения вида функционального использования ЗУ и цели предоставления ЗУ на карточке земельного участка из текущего договора аренды данного ЗУ.

- Добавить возможность быстрого поиска ЗУ по:

  - площади (точному значению и диапазону возможных значений)

- Обеспечить привязку массива земельных участков к новым справочникам:

  - Цель предоставления ЗУ

  - Способ предоставления ЗУ

  - Вид территориальной зоны

  - Вид функциональной зоны

  - Тип связи ЗУ

- Обеспечить возможность отображения на карточке земельного участка информации о его принадлежности к зонам, полученной из АИСОГД : территориальной зоне, функциональной зоне, зонах ограничений по ПЗЗ

- Обеспечить хранение и отображение информации об истории изменения зон участка

- Обеспечить возможность отображения истории изменения вида функционального использования участка.

- Доработать программу в части контроля действий пользователя в системе:

  - запрет изменения состояния ЗУ (проект -> отвод -> архив) без указания даты изменения для обеспечения хранения истории изменений земельного участка;

  - запрос подтверждения  изменений состояния (отвод -> проект, архив -> отвод) для исключения возможности ошибок при вводе данных;

  - требование обязательного заполнения полей: номер, дата и наименование документа ЗУ, тип собственности ЗУ (выбор значения из справочника), для обеспечения возможности формирования отчетов и анализа.

    - Требования к доработке подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков

Необходимо выполнить следующие работы:

- Объединить списки договоров купли продажи, безвозмездного срочного пользования и аренды земельных участков в один список, с возможностью фильтрации строк списка по любому из его атрибутов.

- Расширить функциональность механизма поиска договоров, для чего обеспечить возможность поиска договоров по любому из атрибутов договора или их комбинации, включая

  - период (диапазон дат) заключения договора

  - период (диапазон дат) прекращения договора

  - период (диапазон дат) передачи в архив

  - кадастровый номер (кадастровый квартал) земельного участка

  - вид функционального использования земли

  - цель предоставления земельного участка

  - наличие и величина задолженности по арендной плате, размеру пени, длительности периода отсутствия платежей

  - исполнителя договора

  - текущее состояние договора

  - срок действия договора (до года / более 1 года)

- Обеспечить отображение перечня договоров, привязанных к выбранному земельному участку, на карте города Перми

- Доработать функцию  хранения и просмотра истории изменения параметров договора и пользователей, проводивших эти изменения.

- Реализовать возможность конструирования нестандартных отчетов по имеющемуся перечню атрибутов договора.

- Обеспечить выполнение групповых операций, гарантирующих выполнение всех необходимых действий в Системе в процессе выполнения:

  - перевода в архив или из архива для выбранного списка договоров (дата, основание)

  - изменения арендаторов для существующего договора

  - перерасчета начислений при уступке права аренды

  - раздела ЗУ на несколько участков

  - изменения площади ЗУ

  - записи одинаковых примечаний

- Обеспечить контроль срока действия коэффициентов договора и оповещение пользователей о необходимости перерасчета начислений.

- Обеспечить проведение периодического мониторинга истечения срока действия договоров и оповещения пользователей о его результатах.

- Отображать в карточке договора информацию о назначении платежа, полученную при импорте данных из УФК.

- Реализовать возможность вызова групповых операций при обработке платежей по договору с целью:

  - разбивки поступившей суммы по кодам бюджетной классификации

  - перевода части поступивших средств на другой договор

- Реализовать автоматическое формирование подробного расчета арендной платы за использование ЗУ и других данных, необходимых для подготовки исковых заявлений с целью взыскания задолженности по договорам аренды.

- Реализовать запрет начисления пени на определенную сумму и на определенный период.

- Реализовать возможность начисления пени на определенную сумму и на определенный период.

- Указывать временной промежуток (с … по …) для способа расчета пени.

- Доработать функцию отображения истории изменения начислений и изменения состояния договора.

- Обеспечить возможность корректировки справочника коэффициентов.

- В отчетах по договорам аренды показывать всех арендаторов договора.

- В договорах купли-продажи ЗУ предусмотреть возможность наличия нескольких покупателей с разными коэффициентами (ставками) и возможность расчета стоимости участка по этим коэффициентам.

- Устранить дубли в массиве документов договора. Обеспечить контроль уникальности параметров документов договора по их номеру, дате, виду документа.

- Добавить необязательную ссылку из массива договоров на справочник «Цель предоставления ЗУ».

- Доработать возможность указания нескольких налоговых зон и кадастровых кварталов для одного земельного участка, а также площади участка, приходящейся на каждую из налоговых зон (кадастровых кварталов)

- Расширить функциональность механизма быстрого поиска договоров: Добавить Id, кадастровый номер, основание предоставления ЗУ – номер документа, дата документа.

- Добавить возможность связи карточек договоров между собой, с указанием вида связи.

- Добавить возможность создания новой карточки договора на основе уже существующей карточки.

- Добавить к атрибутам договора аренды: территориальная зона, налоговая зона, жилой район.

- Обеспечить формирование отчетов по атрибутам: территориальная зона, налоговая зона, жилой район. Отчеты в виде таблиц с колонками-атрибутами договора.

    - Требования к доработке подсистемы документооборота

Необходимо выполнить следующие работы:

- Реализовать возможность ввода данных поручения для куратора документа непосредственно на карточке документа.

- Обеспечить выделение обращений и корреспонденции, относящихся к муниципальным услугам.

- Добавить атрибут «Состояние документа» к карточке документа, обеспечить его изменение в ходе обработки документа.

- При удалении документов из системы переводить их в состояние «Удаленный», с возможностью восстановления в случае необходимости.

- Добавить возможность указания адресов земельных участков на карточке документа, с привязкой к адресному реестру.

- Добавить возможность привязки карточки документа к справочнику кадастровых кварталов.

- Добавить возможность поиска документов по:

  - оператору, зарегистрировавшему документ

  - исполнителю документа

  - адресу документа

  - адресу заявителя

  - сроку исполнения документа и его наступлению в течение заданного количества дней

  - признаку принадлежности к муниципальным услугам

- Доработать возможность привязки обращений к объектам обращений, добавить справочник «Вид объекта обращений».

- Обеспечить установление связи между документами и возможность открытия карточек связанных документов.

- Подставлять по умолчанию куратора поручения при выборе темы документа

- Доработать функцию привязки распоряжений начальника департамента к договорам, земельным участкам, входящим документам.

- На форме ввода распоряжения добавить поле «Содержание».

- Предусмотреть возможность установления связи входящих документов между собой и просмотра карточек связанных документов.

- Обеспечить возможность групповой передачи в архив всех связанных входящих документов.

- Предусмотреть возможность указания 2х ответственных исполнителей поручений для документа «Акт выбора ЗУ».

- Ввести справочник номенклатурных кодов документов. Обеспечить автоматическое формирование регистрационных кодов документов по их видам и запрет ручного изменения сформированных регистрационных номеров.

- Обеспечить возможность передачи поступивших судебных документов в подсистему судебных дел.

- Обеспечить хранение и просмотр истории всех изменений данных на карточке документа.

    - Требования к подсистеме «Судебные дела»

Необходимо разработать новую подсистему «Судебные дела» в составе ИСУЗ, для чего необходимо выполнить следующие работы:

- Обеспечить возможность создания и редактирования карточек судебных дел,  регистрации входящих и исходящих судебных документов с привязкой их к карточке судебного дела.

- Обеспечить регистрацию судебных заседаний, решений суда, исполнения решений суда.

- Дать возможность прикрепления скан – копий входящих и исходящих документов к карточкам документов.

- Обеспечить возможность привязки карточек судебных дел к земельным участкам, привязки решений суда, предписывающих заключить договор с контрагентом, к договорам.

- Предоставить возможность отображения карточек судебных дел с карты земельных участков города Перми.

- Реализовать поиск судебных дел и их документов по всем имеющимся атрибутам данных объектов.

- Обеспечить возможность перевода судебных дел в архив.

- Реализовать автоматизированное формирование месячных отчетов о результатах работы юридического управления ДЗО для Правового управления администрации и руководства департамента земельных отношений.

- Реализовать автоматизированную выгрузку данных из подсистемы судебных дел ДЗО для загрузки в информационную систему Правового управления администрации города Перми.

    - Требования к доработке подсистемы ведения справочников

Добавление и загрузка новых справочников

- Добавить новые справочники:

  - Цель предоставления ЗУ

  - Способ предоставления ЗУ

  - Вид территориальной зоны

  - Вид функциональной зоны

  - Тип связи ЗУ

- Произвести загрузку содержимого вновь добавленных справочников

  - Вид территориальной зоны – из Правил землепользования и застройки города Перми

  - Вид функциональной зоны – из документов генплана города Перми

  - Для справочников «Цель предоставления ЗУ» и «Способ предоставления ЗУ» перечень загружаемых значений должен быть уточнен на этапе реализации системы

Изменение справочников адресного реестра

- Привести структуру и содержимое справочников адресного реестра в соответствии с аналогичными справочниками, ведущимися в департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Перми.

- Организовать регулярную загрузку новых и изменившихся адресов, улиц, территорий и видов территориальных единиц из информационной системы АИСОГД.

- Установить соответствие между содержимым существующего и вновь загруженного адресного реестра. На основе этой информации изменить адресные ссылки из предметных таблиц базы данных на строки нового адресного реестра

Изменение содержимого существующих справочников

- Привести в соответствие с действующими нормативными документами содержимое справочников «Кадастровый квартал», «Категория земли»

- Исключить наличие одинаковых строк в справочниках «Вид права» и «Вид обременения»

- Исключить дублирование справочников Кадастровый квартал и Налоговая зона в разных подсистемах

- Актуализировать содержимое справочника «Тип собственности»

    - Требования к доработке подсистемы администрирования ИСУЗ

Необходимо выполнить следующие работы:

- Разработать, подключить и настроить универсальную подсистему полномочий для обеспечения разграничения прав и ролей пользователей в системе с функциями:

  - Создания и редактирования ролей в системе с возможностью:

    - Управления правами на уровне чтения или полного доступа классам объектов

    - Управления правами на уровне выполнения операций с данными

  - Создания, редактирования и блокировки пользователей системы с возможностью:

    - Отнесения пользователя к определенной роли в системе

    - Управления дополнительными правами конкретного пользователя на объекты и операции вне определенной роли

- Разработать, подключить и настроить универсальную подсистему аудита для обеспечения хранения ретроспективных данных об изменении, создании, удалении объектов системы и выполнении операций над ними пользователями. Подсистема аудита действий пользователя должна обеспечивать регистрацию следующих действий пользователя в системе:

  - Вход в систему. Регистрируется следующая информация:

    - Логин

    - Компьютер

    - Дата/время входа

  - Создание нового объекта. Регистрируется следующая информация:

    - Логин

    - Компьютер

    - Дата/время создания

    - Идентификатор (первичный ключ) объекта

  - Редактирование объекта. Регистрируется следующая информация:

    - Логин

    - Компьютер

    - Дата/время изменения объекта

    - Идентификатор (первичный ключ) отредактированного объекта

    - Предыдущие и текущие значения измененных атрибутов объекта

  - Удаление объекта. Регистрируется следующая информация:

    - Логин

    - Компьютер

    - Дата/время удаления объекта

    - Идентификатор (первичный ключ) удаленного объекта

- Подсистема аудита действий пользователя должна предоставлять возможность фильтрации списка действий пользователя по следующим параметрам:

  - Объект

  - Дата/время операции

  - Тип операции

  - Пользователь

    - Требования к доработке подсистемы конструктора отчетов

Необходимо выполнить следующие работы:

- Доработать конструктор отчетов, который позволяет формировать отчеты заданной формы по массивам земельных участков, договоров, функционирующий в виде web-приложения

    - Требования к Интеграционной подсистеме

В рамках подключения подсистемы интеграции ИСУЗ должна быть обеспечено взаимодействие со следующими системами:

- АИСОГД Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

- АИС Электронный архив ДГА;

В рамках интеграции с АИСОГД ДГА должна быть реализована следующие функциональность:

- Автоматизированный импорт следующих пространственных и атрибутивных данных:

  - Адресный реестр г. Перми:

    - Административное деление

    - Улицы

    - Объекты адресации

  - Правила землепользования и застройки:

    - Территориальные зоны

    - Зоны ограничений ПЗЗ

  - Культурное наследие:

    - Объекты культурного наследия

    - Охранные зоны объектов культурного наследия

  - Красные линии

  - ГПЗУ

  - Функциональное зонирование по генплану г. Перми

- Возможность прямого подключения к БД АИСОГД для поиска и просмотра следующей информации в режиме «реального времени»: карточек разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию

- Возможность синхронизации данных адресного реестра в ИСУЗ И АИСОГД посредством сервисной шины

В рамках интеграции с АИС Электронный архив ДГА должна быть реализована следующая функциональность:

- Возможность связывания земельного участка и технического дела в электронном архиве

- Возможность открытия и просмотра технического дела по земельному участку непосредственно из карточки земельного участка

В рамках интеграции c единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) должна быть доработана следующая функциональность:

  - Сервис по синхронизации справочников ИСУЗ с ЕПГУ.

  - Сервис приема заявлений с ЕПГУ с автоматическим размещением в карточки заявления в ИСУЗ с проставлением регламентного срока исполнения.

  - Сервис по синхронизации данных о состоянии заявления в ИСУЗ по запросу с ЕПГУ.

Интеграционная подсистема должна использоваться как основа синхронизации данных различных компонентов Системы и внешних информационных систем. В качестве интеграционной подсистемы должна использоваться корпоративная сервисная шина, установленная в Администрации города Перми.

Взаимодействие с сервисной шиной должно осуществляться через интерфейс, обеспечивающий такие основные возможности, как:

- передача и получение сообщений;

- регистрация нового приложения в Сервисной Шине;

- подписка на обратную рассылку (call back).

Все участвующие во взаимодействии системы должны иметь возможность подписаться на получение различных типов сообщений и событий. Таким образом, система ИСУЗ должна обмениваться сообщениями с другими системами и реагировать на их события, не взаимодействуя с ними напрямую.

Адаптер ИСУЗ, подключаемый к сервисной шине и отвечающий за прием и передачу сообщений между сервисной шиной и ИСУЗ должен быть доработан для обеспечения возможности приема и передачи новых типов сообщений.

Состав сообщений должен быть согласован на этапе проектирования доработок подсистем ИСУЗ.

Все сообщения должны формироваться в формате XML.

Состав данных, включаемых в различные типы XML-сообщений, должен быть согласован на этапе разработки адаптера.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению

Математическое обеспечение системы может включать:

- типовые алгоритмы;

- разработанные алгоритмы;

- типовые математические методы.

Математическое обеспечение является основой для специального программного обеспечения системы, а также методик тестирования и приемочных испытаний.

    - Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение системы включает:

- входящие, исходящие и внутренние документы в электронном виде и на бумажном носителе;

- внешние реляционные электронные базы данных;

- внутренние реляционные электронные базы данных.

При разработке Системы необходимо использовать информацию из:

- базы данных действующей в ДЗО системы ИСУЗ, в том числе пространственные базы данных;

- базы данных системы АИСОГД ДГА;

- базы данных Электронного архива ДГА.

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Состав, структура и способы организации данных в системе окончательно формируются в процессе проектирования автоматизированной СУБД.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Доступ к данным должен быть предоставлен авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы. При проектировании и развертывании системы необходимо предусмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение Системы должно быть достаточным для общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации Системы.

В лингвистическом обеспечении Системы должны быть:

- предусмотрены языковые средства для описания любой используемой в Системе информации;

- унифицированы используемые языковые средства;

- стандартизованы описания однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций;

- обеспечены удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации системы.

    - Требования к организационному обеспечению

В ходе выполнения работ должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком, для чего со стороны заказчика сформирована рабочая группа, в

которую, в дальнейшем, должны входить представители исполнителя, включающие лиц, ответственных за:

- решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.);

- решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- нормативно-методическое и информационное обеспечение проектных работ, включая необходимое консультирование, организацию интервьюирования экспертных групп с целью уточнения функциональных характеристик подсистем и т.п.;

- согласование документации, программно-технических решений и т.д.

Указанные лица должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе для принятия оперативных решений по вопросам разработки.

В рамках подготовки к внедрению Системы должен быть разработан проект нормативного документа, регламентирующий ответственность подразделений департамента за ввод информации в ИСУЗ.

Организационное обеспечение системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

Сотрудники, работающие с системой, должны быть ознакомлены с правилами эксплуатации и пройти обучение работе с системой.

    - Требования к нормативному и методическому обеспечению

В процессе разработки Системы и оформления проектной и рабочей документации должны учитываться требования следующих нормативных документов:

Технические нормативы:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

- ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам

- ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации Тексты программ, требования к содержанию и оформлению

- ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

- Совместный приказ от 01.08.2007 Министерства регионального развития Российской Федерации № 74, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 120, Федерального агентства геодезии и картографии № 20-пр «Об утверждении требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»

- Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного пользования» (СПГ-88) ГКИНП-14-221-88

- ГОСТ 28441-99 Картография. Термины и определения. Москва, 1999 г.

- ГОСТ 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования

- ГОСТ 51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования.

Нормативно-правовые акты:

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Налоговый кодекс Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

- Закон РФ № 5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»

- Федеральный закон РФ № 149-ФЗ от 27.07. 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и защите информации»

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119)

- Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных (приказ ФСТЭК России, ФСБ России и Мининформсвязи России от 13.02.2008 года № 55/86/20);

- Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)(приказ Гостехкомиссии России от 30.08.2002 г. №282);

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»;

- Типовые требованиями по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 21 февраля 2008 г. N 149/6/6-622);

- Методические рекомендациями по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации (утв. ФСБ РФ 21 февраля 2008 г. N 149/54-144);

- Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (Утв. ФСТЭК 15 февраля 2008 г.);

- Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных (приказ ФСТЭК от 5 февраля 2010 г. № 58).

- Федеральный закон РФ № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

- Федеральный закон РФ .№ 98-ФЗ от 29.07.2004 г. «О коммерческой тайне».

- Закон РФ № 1738-1 от 11.10.1991 года «О плате за землю».

- Закон Пермского края № 604-ПК от 07.04.2010 г. «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края»

- Закон Пермского края № 837-ПК от 07.10.2011 г. «Об установлении порядка определения цены и порядка оплаты ЗУ, находящихся в собственности Пермского края, или государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих ЗУ»

- Указ губернатора Пермской области № 174 от 08.09.2003 г. «Об утверждении положения об установлении базовых размеров арендной платы за земельные участки из земель поселений, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории Пермской области»

- Указ губернатора Пермской области № 32 от 27.02.2002 г. «О нормативной цене земли на территории муниципального образования город Пермь»

- Постановление правительства Пермского края № 328-П от 13.12.2007 г. «Об установлении размера арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края»

- Решение Пермской городской думы № 316 от 28.10.2008 г. «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности»

- Постановление правительства Пермского края № 85-П от 10.03.2010 г. «Об установлении цены земли при продаже ЗУ, находящейся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий, строение, сооружений, расположенных на таких земельных участках».

- Постановление правительства Пермского края № 91-п от 11.05.2007 г. «Об утверждении кадастровой стоимости земель Пермского городского округа Пермского края».

- Постановление правительства Пермского края № 727-п от 03.10.2011 г. «Об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Пермского края и средних (взвешанных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов».

- Решение Пермской городской думы № 81 от 28.04.1998 г. «Об утверждении порядка взимания земельного налога на территории г.Перми»

- Решение Пермской городской думы № 187 от 8.11.2005 г. «О земельном налоге на территории города Перми»

- Постановление администрации города Перми№ 1345 от 29.06.1999 г. «О базовом размере арендной платы за землю на территории города Перми».

- Постановление администрации города Перми № 1345 от 29.06.1999 г. «О базовом размере арендной платы за землю на территории города Перми»

- Состав и характеристика работ

| № Этапа / Мероприятия |  | Наименование работы (этапа работ) | Результат работы (форма завершения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 Разработка проектных решений по модернизации системы и реализация доработок первой очереди модернизации Системы |  | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 1.1 | Разработка проектных решений |  |  |
|  | 1.1.1. | Обследование и анализ существующих решений ИСУЗ | Выполнен анализ существующих решений ИСУЗ |
|  | 1.1.2. | Разработка пояснительной записки к техническому проекту. Согласование с заказчиком. | Выполненное техническое проектирование модулей системы. Разработана пояснительная записка к техническому проекту. |
| 1.2 | Реализация доработок первой очереди модернизации Системы |  |  |
|  | 1.2.2. | Реализация подсистемы «Судебные дела» (п.4.2.5) | Реализована подсистема «Судебные дела» |
|  | 1.2.2. | Реализация сервисной шины интеграционной подсистемы. Настройка сервисов интеграции с адресным реестром АИСОГД (п.4.2.9) | Сервисная шина установлена на полигоне Заказчика. Проведена настройка интеграционных сервисов с адресным реестром АИСОГД |
| 2 | Этап 2 Реализация доработок второй очереди модернизации Системы |  | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 2.1. | Реализация доработок программного обеспечения ИСУЗ |  |  |
|  | 2.1.1. | Модернизация структуры баз данных ИСУЗ. | Проведена модернизация структур баз данных ИСУЗ |
|  | 2.1.2. | Доработка функциональных подсистем ИСУЗ, включая: - Подсистему ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS (п.4.2.1) - Подсистему администрирования ИСУЗ (п.4.2.7) - Подсистему ведения реестра земельных участков (п.4.2.2) - Подсистему администрирования договоров аренды земельных участков (п.4.2.3) - Подсистему ведения договоров купли-продажи (п.4.2.3) - Подсистему ведения справочников (п.4.2.6) - Подсистему контроля исполнительской дисциплины (п.4.2.4) - Подсистему конструктора отчетов (п.4.2.8) | Доработаны подсистемы |
|  | 2.1.3. | Реализация интеграционной подсистемы (п.4.2.9) | Реализована интеграционная подсистема |
| 2.2. | Доработка программно-технической документации |  | Доработанная и согласованная программно-техническая документация: - Описание информационного обеспечения системы; - Описание программного обеспечения; - Руководство администратора; - Руководство пользователя; - Программа и методика испытаний. |
| 3 | Этап 3 Ввод в опытную эксплуатацию |  | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 3.1 | Подготовка и импорт данных. |  | Проведена подготовка и импорт данных в БД |
| 3.2 | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика. |  | Проведена установка и настройка системы на полигоне Заказчика |
|  | 3.2.1. | Установка версии прикладной системы на серверах СУБД и сервере приложений | Система установлена на серверах Заказчика |
|  | 3.2.2. | Установка версии прикладной системы на рабочих станциях для отладки системы | Приложения ИСУЗ установлены и настроены на рабочих станциях пользователей |
|  | 3.2.3. | Настройка прав доступа, рабочих мест пользователей. | Разработан и согласован список ролей и права пользователей в Системе. |
| 3.3 | Обучение пользователей |  | Проведено обучение пользователей работе с Системой |
| 3.4 | Сдача системы в опытную эксплуатацию |  | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию |
| 3.5 | Консультации пользователей по работе с системой |  | Проведены консультации пользователей |
| 3.6 | Выполнение доработок Системы по результатам опытной эксплуатации и установка обновленной версии ПО. |  | Выполнены доработки системы по результатам опытной эксплуатации |
| 3.7 | Сдача Системы в постоянную эксплуатацию. |  | Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию |

- Порядок контроля и приемки работ

  - Требования к порядку контроля и приемки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком на основе разработанной программы-методики испытаний.

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В составе документации на ИСУЗ должны быть разработаны следующие документы:

- Пояснительная записка к техническому проекту;

- Описание информационного обеспечения системы;

- Описание программного обеспечения;

- Руководство администратора;

- Руководство пользователя;

- Программа и методика испытаний.

Содержание документов должно соответствовать требованиям РД 50-34.698-90

- Требования к исполнителю

Исполнитель должен обладать следующими лицензиями, необходимыми для выполнения работ:

- действующей лицензией на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю согласно требованиям федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. От 19.10.2011, с изм. От 21.11.2011);

- действующей лицензией ФСБ России на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств согласно требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2007 N 957.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ___________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ: - срок выполнения по первому этапу работ. - срок выполнения по второму этапу - срок выполнения по третьему этапу работ | Указать календарных дней. Указать календарных дней. Указать календарных дней. |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Копии контрактов (договоров), актов приема-сдачи на выполненные за период с 2008 по 2012 год работы, подтверждающие состав, стоимость работ | шт. |
| Компетенция специалистов у участника конкурса (количество квалифицированных/аттестованных сотрудников) | .Копии сертификатов/аттестатов Microsoft по разработке с применением технологий и продуктов Microsoft, подтверждающих квалификацию сотрудников, находящихся в штате участника размещения заказа: - Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Database Development. - Введение в ArcGIS Server - Построение баз геоданных часть 1 | шт. |

_________________________		_________________		_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Департамент земельных отношений

администрации города Перми

«___» ____________ 2013 года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________	_________________			_____________

должность 			        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Департамент земельных отношений

администрации города Перми

«___» ____________ 2013 года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________	_________________			_____________

должность 			        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722, с использованием следующих критериев:

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:

| № п/п | Содержание критерия (подкритерия) оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Порядок расчета итогового рейтинга по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта | Kai= 35% | Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rai= Amax-Ai* 100 Amax Где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке Аmax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации Ai – предложение i-ого участника по цене контракта Лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. | Ri1=Rai* Kai Где: Ri1 – итоговый рейтинг по критерию «цена контракта» Kai– значимость критерия «цена контракта» |
| 2 | Срок выполнения работ | Kfi = 45 % | Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rfi=(Fпер1max−Fпер1i)+(Fпер2max−Fпер2i)+...+(FперКmax−FперКi)(Fпер1max−Fпер1min)+(Fпер2max−Fпер2min)+...+(FперКmax−FперКmin)∗100 Где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке FmaxперК– максимальный срок по К-му этапу в единицах измерения срока (этапа) выполнения работ (количество календарных дней); FminперК– минимальный срок по К-му этапу в единицах измерения срока (этапа) выполнения работ (количество календарных дней); FiперК– предложение, содержащееся в i-й заявке по К-му этапу в единицах измерения срока (этапа) выполнения работ (количество календарных дней). - Максимальный срок выполнения по первому этапу работ не должен превышать 30 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по первому этапу – 15 календарных дней с даты заключения контракта. - Максимальный срок выполнения по второму этапу работ не должен превышать 150 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по второму этапу – 115 календарных дней с даты заключения контракта. - Максимальный срок выполнения по третьему этапу работ не должен превышать 270 календарных дней с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ по третьему этапу – 215 календарных дней с даты заключения контракта. При оценке заявок лучшим предложением признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. | Ri2=Rfi*Kfi Где: Ri2 – итоговый рейтинг по критерию «сроки выполнения работ» Kfi– значимость критерия «сроки выполнения работ» |
| 3 | Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг | Kci=20% | В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле: Rci=C1i+C2i Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке C1i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «опыт выполнения аналогичных работ». C2i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Компетенция специалистов участника. При оценке заявок, наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса. | Ri3 = Rci* Kci Где: Ri3 – итоговый рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» Kci– значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса» |
| 3.1 | Опыт выполнения аналогичных работ | C1i = 30 | Оценка квалификации участника конкурса по данному подкритерию будет осуществляться на основании заполненной формы Приложения №4 к конкурсной документации и копий контрактов (договоров) на выполненные за период с 2008 по 2012 год работ, по созданию, совершенствованию автоматизированных информационных систем. Подтверждающими документами являются копии контрактов (договоров), актов приема-сдачи на выполненные за период с 2008 по 2012 год работы, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а также роль участника конкурса (основной исполнитель, соисполнитель); Оценка: - Нет копии контракта (договора) и акт приема-сдачи работ по нему – 0 баллов; - 1-2 копии контрактов и актов приема-сдачи работ по ним – 15 баллов; - 3 и более копии контрактов и актов приема-сдачи работ по ним – 30 баллов. |  |
| 3.2 | Компетенция специалистов участника | C2i = 50 | Оценка квалификации Участника конкурса по данному подкритерию будет осуществляться на основании заполненной формы Приложение №4 к конкурсной документации и копий сертификатов. Заявке участника конкурса присваивается следующее количество баллов: 50 баллов – если в штате Участника конкурса имеются сотрудники (1 и более), квалификация которых, в совокупности, подтверждается всеми нижеперечисленными сертификатами: - Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Database Development. - Введение в ArcGIS Server - Построение баз геоданных часть 1 0 баллов – если в составе заявки участник не представил хотя бы один из вышеперечисленных сертификатов, сведения по форме Приложения №4 не представлены или не подтверждены документально. |  |
| Итоговый рейтинг по заявке |  |  |  | Ri=Ri1+Ri2+Ri3 |

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

г. Пермь                                                                               "___" __________ 2013 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Пунгиной Ларисы Геннадьевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210, распоряжения главы администрации города Перми от 24.09.2012 № 141-к, с другой стороны, именуемые далее «СТОРОНЫ», заключили между собой настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы «Модернизация информационной системы управления землями на территории города Перми» (далее Модернизация ИСУЗ) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы по Модернизации ИСУЗ осуществляются поэтапно в соответствии с календарным планом (Приложение №1). Срок окончания выполнения работ - ________ календарных дней с даты заключения контракта.

## 2. Права и обязанности СТОРОН

2.1. СТОРОНЫ обязуются принимать активное заинтересованное участие в реализации настоящего Контракта.

2.2. СТОРОНЫ обязуются принимать все необходимые меры для своевременного выполнения условий и требований рабочих документов (планы работ, планы консультаций, протоколы и т.д.), подписанных СТОРОНАМИ в процессе выполнения работ.

2.3. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы по Модернизации ИСУЗ в сроки, определенные настоящим Контрактом.

2.3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках оказания услуг по сопровождению результатов работ по модернизации ИСУЗ имеет право принимать и классифицировать поступившие от ЗАКАЗЧИКА предложения о дополнении или изменении функционала ИСУЗ, изложенные в виде Обращения. Форма Обращения согласовывается СТОРОНАМИ.

2.3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации.

2.3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА:

2.4.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется при внедрении и эксплуатации Модернизации ИСУЗ следовать методике внедрения, предлагаемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а также рекомендациям ИСПОЛНИТЕЛЯ в процессе внедрения.

2.4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно рассматривать и подписывать все предоставляемые на согласование и подписание документы в соответствии  настоящим Контрактом.

2.4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4.5. При выполнении дополнительного объема ЗАКАЗЧИК по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности выполнении таких работ ЗАКАЗЧИК обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.4.6. ЗАКАЗЧИК обязан при надлежащем выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Контракта, касающихся выполнения работ по Модернизации ИСУЗ, в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки возвратить обеспечение Контракта.

3. Цена Котракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет _________ (______________________________________________) рублей, включая 18%НДС, в том числе: стоимость работ, предусмотренных 1-м этапом, составляет _________ (______________________________________) рублей; стоимость работ, предусмотренных 2-м этапом, составляет _________ (_________________________________________) рублей, стоимость работ, предусмотренных 3-м этапом, составляет _________ (_________________________________________) рублей. Цена Контракта включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении Контракта

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению СТОРОН без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Расчет за выполненные работы производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу в течении 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поступления в адрес Заказчика счет-фактуры.

## 4. Сдача-приемка Модуля.

4.1. Работы по Модернизации ИСУЗ осуществляется поэтапно. По каждому этапу, предусмотренному Приложением №1, составляется акт сдачи-приемки работ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется подписать Акты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента представления Актов ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В случае неподписания Актов ЗАКАЗЧИК обязуется в тот же срок предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный отказ с изложением конкретных причин неподписания Актов. В противном случае документы признаются утвержденными, и ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право руководствоваться ими при дальнейшем выполнении работ по Контракту.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи утвердить и подписать все разработанные и представленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ документы, требующие утверждения и подписания со стороны ЗАКАЗЧИКА согласно Техническому заданию: Технический Проект Модернизации ИСУЗ, программно-техническую документацию (описание информационного обеспечения, программного обеспечения, руководство администратора, руководство пользователя, программу и методику испытаний), акт приемки Модернизации  ИСУЗ в постоянную эксплуатацию. В случае неподписания вышеназванных документов ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента истечения срока подписания предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ, в письменном виде изложив причины неподписания документов. В противном случае документы признаются утвержденными, и ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право руководствоваться ими при дальнейшем выполнении работ по Контракту.

## 5. Качество работ и срок гарантии

5.1. Основные функции, выполняемые программным обеспечением ИСУЗ с учетом работ по модернизации, указаны в Техническом задании (Приложении №2 к настоящему Контракту) и описаны в Документации к ИСУЗ. Документация к ИСУЗ передается ЗАКАЗЧИКУ вместе с программным обеспечением и сопутствующими материалами к нему, в том числе  исходный код ИСУЗ на магнитных носителях.

5.2. При выявлении ошибок (невыполнение или некорректное выполнение функции, описанной в Документации к ИСУЗ) в работе ИСУЗ с учетом модернизации в процессе эксплуатации ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется устранить выявленные ошибки в сроки, согласованные СТОРОНАМИ.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ бесплатно устраняет выявленные ошибки, указанные в   п. 5.2. Контракта, в течение гарантийного срока, который составляет 60 месяцев с момента сдачи работ по Модернизации ИСУЗ в эксплуатацию. Ошибка программы (невыполнение программой какой-либо из своих основных функций) является выявленной, если она может быть повторена (продемонстрирована) на копии программного обеспечения ИСПОЛНИТЕЛЯ по версии, совпадающей с версией ЗАКАЗЧИКА, с использованием корректной базы данных ЗАКАЗЧИКА. База данных считается корректной, если в ней не обнаружено разрушений, вызванных посторонними действиями (ручное вмешательство, работа макропрограмм или других модулей, полученных не от ИСПОЛНИТЕЛЯ).

## 6. Гарантии

6.1. Объем предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ гарантий качества выполнения работ составляет 100 %.

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует комплектность, правильность, необходимую полноту и качественное изготовление всех передаваемых в рамках настоящего Контракта материалов.

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что работы по Модернизации ИСУЗ выполнены  в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермской края, города Перми в области земельных отношений с 1994 года, а также на основе ГОСТа 24.104-85 “Автоматизированные системы управления. Общие требования”, ГОСТа  34.201-89 “Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем”, ГОСТа 34.601-90 “Автоматизированные системы. Стадии создания”, ГОСТа 34.602 – 89 “Техническое задание на создание автоматизированной системы”, Федерального закона РФ  от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”, ГОСТа 34.003-90 “Автоматизированные системы. Термины и определения”, РД 50-34.698-90 “Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов”.

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует сохранение конфиденциальности документации и информации, полученных им от ЗАКАЗЧИКА в процессе выполнения работ по Модернизации ИСУЗ.

## 7. Ответственность СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту СТОРОНЫ несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает ЗАКАЗЧИКА от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ конечных сроков завершения этапов выполнения работ, а также объемов этих работ, предусмотренных настоящим Контрактом, ИСПОЛНИТЕЛЬ утрачивает права на возврат ЗАКАЗЧИКОМ обеспечения исполнения муниципального контракта.

## 8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, действия или изменения законодательства, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Данный выше перечень не является исчерпывающим.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств СТОРОНА должна без промедления, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменной форме другую СТОРОНУ. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также о возможности исполнения своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает СТОРОНУ права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

## 9. Прочие условия

9.1. Для управления работ по Модернизации ИСУЗ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК руководствуются Приложением №1.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, СТОРОНЫ руководствуются действующим Законодательством РФ.

## 10. Арбитраж

10.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом или в связи с ним, СТОРОНЫ будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

10.2. В случае невозможности разрешения СТОРОНАМИ указанных споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

## 11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой из СТОРОН, и подписаны СТОРОНАМИ.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда   по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. Настоящий Контракт составлен на 4 (Четырех) листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра – ЗАКАЗЧИКУ, один - ИСПОЛНИТЕЛЮ.

11.5. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Календарный план-график работ.

Приложение № 2 – Техническое задание.

## 12. Адреса и реквизиты СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | Департамент земельных отношений администрации г. Перми |
|  | ИНН 5902293379, КПП 590201001 р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Департамент земельных отношений администрации города Перми л/с 02992018001) ___________________________ /Л.Г.Пунгина/ «_____»_______________________2013 г. МП |

Приложение №1 к муниципальному

к контракту)

Календарный план выполнения работ

| № Этапа / Мероприятия |  | Наименование работы (этапа работ) | Срок выполнения (дней) | Результат работы (форма завершения) | Стоимость работ по этапу (в % от общей стоимости по контракту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 Разработка проектных решений по модернизации системы и реализация доработок первой очереди модернизации Системы |  | ____ дней с даты заключения контракта | Акт сдачи-приемки работ по этапу | 25 |
| 1.1 | Разработка проектных решений |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Обследование и анализ существующих решений ИСУЗ |  | Выполнен анализ существующих решений ИСУЗ |  |
|  | 1.1.2. | Разработка пояснительной записки к техническому проекту. Согласование с заказчиком. |  | Выполненное техническое проектирование модулей системы. Разработана пояснительная записка к техническому проекту. |  |
| 1.2 | Реализация доработок первой очереди модернизации Системы |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. | Реализация подсистемы «Судебные дела» |  | Реализована подсистема «Судебные дела» |  |
|  | 1.2.2. | Реализация сервисной шины интеграционной подсистемы. Настройка сервисов интеграции с адресным реестром АИСОГД |  | Сервисная шина установлена на полигоне Заказчика. Проведена настройка интеграционных сервисов с адресным реестром АИСОГД |  |
| 2 | Этап 2 Реализация доработок второй очереди модернизации Системы |  | ____ дней с даты заключения контракта | Акт сдачи-приемки работ по этапу | 25 |
| 2.1. | Реализация доработок программного обеспечения ИСУЗ |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Модернизация структуры баз данных ИСУЗ. |  | Проведена модернизация структур баз данных ИСУЗ |  |
|  | 2.1.2. | Доработка функциональных подсистем ИСУЗ, включая: - Подсистему ведения баз геоданных на платформе ESRI ArcGIS - Подсистему администрирования ИСУЗ - Подсистему ведения реестра земельных участков - Подсистему администрирования договоров аренды земельных участков - Подсистему ведения договоров купли-продажи - Подсистему ведения справочников - Подсистему контроля исполнительской дисциплины - Подсистему конструктора отчетов |  | Доработаны подсистемы |  |
|  | 2.1.3. | Реализация интеграционной подсистемы |  | Реализована интеграционная подсистема |  |
| 2.2. | Доработка программно-технической документации |  |  | Доработанная и согласованная программно-техническая документация: - Описание информационного обеспечения системы; - Описание программного обеспечения; - Руководство администратора; - Руководство пользователя; - Программа и методика испытаний. |  |
| 3 | Этап 3 Ввод в опытную эксплуатацию |  | ____ дней с даты заключения контракта | Акт сдачи-приемки работ по этапу | 50 |
| 3.1 | Подготовка и импорт данных. |  |  | Проведена подготовка и импорт данных в БД |  |
| 3.2 | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика. |  |  | Проведена установка и настройка системы на полигоне Заказчика |  |
|  | 3.2.1. | Установка версии прикладной системы на серверах СУБД и сервере приложений |  | Система установлена на серверах Заказчика |  |
|  | 3.2.2. | Установка версии прикладной системы на рабочих станциях для отладки системы |  | Приложения ИСУЗ установлены и настроены на рабочих станциях пользователей |  |
|  | 3.2.3. | Настройка прав доступа, рабочих мест пользователей. |  | Разработан и согласован список ролей и права пользователей в Системе. |  |
| 3.3 | Обучение пользователей |  |  | Проведено обучение пользователей работе с Системой |  |
| 3.4 | Сдача системы в опытную эксплуатацию, в том числе проведение проверки на соответствие Техническому заданию |  |  | Акт приемки системы в опытную эксплуатацию |  |
| 3.5 | Консультации пользователей по работе с системой |  |  | Проведены консультации пользователей |  |
| 3.6 | Выполнение доработок Системы по результатам опытной эксплуатации и установка обновленной версии ПО. |  |  | Выполнены доработки системы по результатам опытной эксплуатации |  |
| 3.7 | Сдача Системы в постоянную эксплуатацию. |  |  | Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию |  |

Приложении №9 к конкурсной документации.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

| №№ п.п. | Виды или процессы работ | Един. измер. | Объем работ | Стоимость. един. работ, руб. | .Поправочный коэффициент-дефлятор | Стоимость. работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение задач по расширению функциональности модуля «Реестр земельных участков» | чел/день | 650 | 250 | 4,22х1,133х1,104х1,132х1,096х1,081х1,148х1,295х1,04 | 1 549 353.73 |
| 2 | Решение задач по расширению функциональности модулей «ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ» и «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» | чел/день | 650 | 250 | 4,22х1,133х1,104х1,132х1,096х1,081х1,148х1,295х1,04 | 1 5493 53.73 |
| 3 | Решение задач прямой оперативной интеграции модулей ИСУЗ с АИСОГД | чел/день | 270 | 250 | 4,22х1,133х1,104х1,132х1,096х1,081х1,148х1,295х1,04 | 643 577.70 |
| 4 | Решение задач по сопровождению ИСУЗ | чел/день | 70 | 250 | 4,22х1,133х1,104х1,132х1,096х1,081х1,148х1,295х1,04 | 166 853.48 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 3 909 138,64 |

Основание: Расчеты выполнены на основании разработок предыдущих лет  с использованием Сборника цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель . Роскомзем от 28.12.1995 г., приказ №70, а также др. приказов об установлении коэффициентов – дефляторов с 2003 по 2011 гг.