УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий в п. Новые Ляды в 2013 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 996 095,14 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч девяносто пять рублей 14 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 7 к контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Калькуляции заказчика |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды Перечень объектов указан в приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2013 г. по 14 октября 2013 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 4 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.02.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.02.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.03.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

1. Выполнение работ по содержанию пустошей благоустроенной части в п. Новые Ляды

Состав работ:

- комплексная уборка территории (в апреле);

- выкашивание территории;

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | а/дороги Пермь - Н.Ляды | 24219 |
| 2 | Мира |  |  | 24738 |
| 3 | Молодежная |  |  | 2450 |
| 4 | Трактовая | а/дороги Пермь -Н.Ляды | ж/д переезда | 4860 |
|  | ИТОГО: |  |  | 56267 |

Требования к качеству работ:

После окончания комплексной уборки должен отсутствовать мусор.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

2. Выполнение работ по содержанию пустошей частной застройки п. Новые Ляды

Состав работ:

- комплексная уборка территории (в апреле);

- выкашивание территории;

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |  |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |  |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |  |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |  |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |  |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |  |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |  |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |  |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание |  | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |  |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |  |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |  |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |  |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 11080 |  |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |  |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |  |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |  |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |  |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |  |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |  |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |  |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |  |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |  |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |  |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |  |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 8600 |  |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |  |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 | 1500 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |  |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание |  | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |  |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 | 2500 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 9100 |  |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |  |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |  |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |  |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |  |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |  |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |  |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |  |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |  |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |  |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |  |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная |  | 3300 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |  |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |  |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |  |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |  |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |  |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 11220 | 5380 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |  |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 |  | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Чкалова | ул. Комсомольская,74 |  | 2080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая |  | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская |  | 5100 |
| 56 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 4000 |  |
| 57 | Мира | Островского | окончания | 1520 |  |
| 58 | Островского | Островского | окончания | 1840 |  |
|  |  |  |  | 199885 | 38100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |  |

Требования к качеству работ:

После окончания комплексной уборки должен отсутствовать мусор.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

3. Выполнение работ по содержанию пустошей, логов, водоохранных зон в п. Новые Ляды

Состав работ:

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лога | Пустоши | Водоох.зоны |
| 1 | Территория между ул. Логовая, Крестьянская, Чусовская, Сельская |  | 1600 |  |
| 2 | Территория между ул. Чусовская( д № 28 - 20а), ул. Флотская (д. № 23-35) |  | 26000 |  |
| 3 | Территория между домами № 32-52 по ул. Чусовская |  | 20000 |  |
| 4 | Территория за ул. Кирова, Зеленая, Мичурина, Чапаева, Ключевая, Пролетарская, Куйбышева, Калинина, Покрышкина |  | 54000 |  |
| 5 | Территория за д. № 5-21 по ул. Железнодорожная, д. №1-5 по ул. Чусовская, далее по ул.Транспортная, далее к д. № 21 по ул. Железнодорожная |  | 70000 |  |
| 6 | Территория за ул. Тихая, до границ поселка |  | 17000 |  |
| 7 | Территория между коттеджным поселком и полосами отвода ж/д и а/д |  | 38000 |  |
| 8 | Территория за строящимися коттеджами по ул. Чкалова |  | 38000 |  |
| 9 | Территория от д. № 10 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11), до д. № 12 по ул. 40-летия Победы и ул. Мира |  | 19428,5 |  |
| 10 | Территория между д. № 12 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11) |  | 16000 |  |
| 11 | Территория от остановочного комплекса до АЗС |  | 5700 |  |
| 12 | Территория от ул. Трактовая до фильтровальной |  | 4200 |  |
| 13 | Территория от автостоянки до коттеджей |  | 18000 |  |
| 14 | Территория ул. Советская, Октябрьская, Школьная, Колхозная до д. № 18 по ул. Железнодорожная |  | 300 |  |
| 15 | Территория от ул. Покрышкина до СНТ «Электрон» |  | 81400 |  |
| 16 | Территория от ул. Флотская, Коммунистическая, Уральская, Мичурина, Ключевая, Пионерская до границы поселка | 140000 |  |  |
| 17 | Территория за ул. Трактовая до границы поселка | 130000 |  |  |
| 18 | р. Грязная |  |  | 15000 |
|  | ИТОГО: | 270000 | 409628,5 | 15000 |

Требования к качеству работ:

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от __________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от __________ №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий в п. Новые Ляды в 2013 году;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3, 3.1 – формы актов контрольной проверки качества работ;

- Приложение № 4 – порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию бесхозяйных территорий в п. Новые Ляды в 2013 году;

Приложение № 5 – форма уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 6 – форма составления предписания;

Приложение № 7 – расчет стоимости работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1.    Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2013 г. по 14 октября 2013 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 7 к контракту)  и составляет: ________________(________) рублей ____ копеек, индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.), подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 4 к настоящему контракту;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, журнал производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить на согласование план-график производства работ.

5.4. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.5. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по заявке Заказчика. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ,  сертификаты на материалы (при необходимости) для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком. За неисполнение  в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательств и условий контракта, выданного Заказчиком, Заказчик снижает оплату  Подрядчику согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

5.13. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам субподрядные организации.

5.14. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.7. Данные общего журнала работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 4 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки,

если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

1. Выполнение работ по содержанию пустошей благоустроенной части в п. Новые Ляды

Состав работ:

- комплексная уборка территории (в апреле);

- выкашивание территории;

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | а/дороги Пермь - Н.Ляды | 24219 |
| 2 | Мира |  |  | 24738 |
| 3 | Молодежная |  |  | 2450 |
| 4 | Трактовая | а/дороги Пермь -Н.Ляды | ж/д переезда | 4860 |
|  | ИТОГО: |  |  | 56267 |

Требования к качеству работ:

После окончания комплексной уборки должен отсутствовать мусор.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

2. Выполнение работ по содержанию пустошей частной застройки п. Новые Ляды

Состав работ:

- комплексная уборка территории (в апреле);

- выкашивание территории;

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |  |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |  |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |  |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |  |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |  |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |  |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |  |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |  |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание |  | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |  |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |  |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |  |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |  |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 11080 |  |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |  |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |  |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |  |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |  |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |  |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |  |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |  |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |  |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |  |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |  |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |  |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 8600 |  |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |  |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 | 1500 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |  |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание |  | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |  |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 | 2500 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 9100 |  |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |  |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |  |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |  |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |  |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |  |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |  |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |  |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |  |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |  |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |  |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная |  | 3300 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |  |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |  |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |  |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |  |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |  |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 11220 | 5380 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |  |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 |  | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Чкалова | ул. Комсомольская,74 |  | 2080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая |  | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская |  | 5100 |
| 56 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 4000 |  |
| 57 | Мира | Островского | окончания | 1520 |  |
| 58 | Островского | Островского | окончания | 1840 |  |
|  |  |  |  | 199885 | 38100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |  |

Требования к качеству работ:

После окончания комплексной уборки должен отсутствовать мусор.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

3. Выполнение работ по содержанию пустошей, логов, водоохранных зон в п. Новые Ляды

Состав работ:

- уборка территории от мусора;

- вывоз мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лога | Пустоши | Водоох.зоны |
| 1 | Территория между ул. Логовая, Крестьянская, Чусовская, Сельская |  | 1600 |  |
| 2 | Территория между ул. Чусовская( д № 28 - 20а), ул. Флотская (д. № 23-35) |  | 26000 |  |
| 3 | Территория между домами № 32-52 по ул. Чусовская |  | 20000 |  |
| 4 | Территория за ул. Кирова, Зеленая, Мичурина, Чапаева, Ключевая, Пролетарская, Куйбышева, Калинина, Покрышкина |  | 54000 |  |
| 5 | Территория за д. № 5-21 по ул. Железнодорожная, д. №1-5 по ул. Чусовская, далее по ул.Транспортная, далее к д. № 21 по ул. Железнодорожная |  | 70000 |  |
| 6 | Территория за ул. Тихая, до границ поселка |  | 17000 |  |
| 7 | Территория между коттеджным поселком и полосами отвода ж/д и а/д |  | 38000 |  |
| 8 | Территория за строящимися коттеджами по ул. Чкалова |  | 38000 |  |
| 9 | Территория от д. № 10 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11), до д. № 12 по ул. 40-летия Победы и ул. Мира |  | 19428,5 |  |
| 10 | Территория между д. № 12 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11) |  | 16000 |  |
| 11 | Территория от остановочного комплекса до АЗС |  | 5700 |  |
| 12 | Территория от ул. Трактовая до фильтровальной |  | 4200 |  |
| 13 | Территория от автостоянки до коттеджей |  | 18000 |  |
| 14 | Территория ул. Советская, Октябрьская, Школьная, Колхозная до д. № 18 по ул. Железнодорожная |  | 300 |  |
| 15 | Территория от ул. Покрышкина до СНТ «Электрон» |  | 81400 |  |
| 16 | Территория от ул. Флотская, Коммунистическая, Уральская, Мичурина, Ключевая, Пионерская до границы поселка | 140000 |  |  |
| 17 | Территория за ул. Трактовая до границы поселка | 130000 |  |  |
| 18 | р. Грязная |  |  | 15000 |
|  | ИТОГО: | 270000 | 409628,5 | 15000 |

Требования к качеству работ:

Территория должна быть очищена от мусора.

Вывоз мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка по параметрам, снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| Содержание пустошей благоустроенной части, пустошей частной застройки |  |  |
| 1 | Высота травостоя – не более 15 см на момент кошения. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной уборки. Мусор вывезен. | 5 |
| 2 | Высота травостоя – не более 15 см на момент кошения. Наличие единичного мелкого мусора. Собранный мусор вывезен в течение суток. | 4 |
| 3 | Высота травостоя – не более 15 см на момент кошения. Наличие мелкого мусора. Собранный мусор не вывезен в течение суток. | 3 |
| 4 | Высота травостоя – более 15 см на момент кошения. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная уборка от листвы и мусора. Мусор не вывезен. | 2 |
| 5 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика | 15% от общей стоимости работ за отчетный месяц за каждое неисполненное предписание |
| 6 | Не предоставление исполнительной документации за отчётный период, документация ведётся с нарушениями | Работы не принимаются |
| Содержание пустошей, логов, водоохранных зон |  |  |
| 1 | Отсутствует крупный и мелкий мусор. Мусор вывезен. | 5 |
| 2 | Наличие единичного мелкого мусора. Собранный мусор вывезен в течение суток. | 4 |
| 3 | Наличие мелкого мусора. Собранный мусор не вывезен в течение суток. | 3 |
| 4 | Наличие крупного и мелкого мусора. Мусор не вывезен. | 2 |
| 5 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика | 15% от общей стоимости работ за отчетный месяц за каждое неисполненное предписание |
| 6 | Не предоставление исполнительной документации за отчётный период, документация ведётся с нарушениями | Работы не принимаются |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки  качества работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

______________  2013 г.

(дата)

Проверка произведена __________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и _____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | Оценка | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------- | --------------- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------- | --------------- |
| ----- | ---------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------- | --------------- |

Все работы, предусмотренные  муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.

Заказчик:  ____________(________________)     Подрядчик ____________(_______________)

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3.1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки качества работ по содержанию бесхозяйных территорий

в п. Новые Ляды в 2013 году

за _________________ 2013г.

(месяц)

Подрядчик _________________________

|  | Объезд №.. | Объезд №.. | Объезд №.. | Объезд №.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СБТ |  |  |  |  |
| ΣСБТ (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Заказчик:  ____________(________________)Подрядчик ____________(_______________)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы

по содержанию бесхозяйных территорий в п. Новые Ляды в 2013 году

1.  Баллы по содержанию бесхозяйных территорий определяются согласно критериям (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2. Итоговый балл по содержанию бесхозяйных территорий определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

∑СБТ=(СБТ1+СБТ2+СБТ3+…+СБТi) /y , где

СБТi – суммарный балл по содержанию бесхозяйных территорий по итогам проверки. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца

СБТi определяется по формуле (2):

СБТi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию бесхозяйных территорий.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 16 до 5%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 32 до 17%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 62 до 33%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 82 до 63%

от 2,5 и ниже - оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Уведомление (форма)

о случаях нанесения ущерба _____________________,

о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(__________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ____________________________________________________

На основании п.п.______  муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате _______________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию бесхозяйных территорий в п. Новые Ляды в 2013 году

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость 1 ед. изм., руб. | Стоимость за сезон, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание пустошей благоустроенной части |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная уборка территории | м2 | 56267 | 1,83185 | 103 072,70 |
| 2 | Выкашивание территории | м2 | 28133,5 | 13,515 | 380 224,25 |
| 3 | Уборка от мусора | м2 | 56267 | 7,86604 | 442 598,47 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 56 | 870,22 | 48 732,32 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 974 627,74 |
| Содержание пустошей частной застройки |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная уборка территории | м2 | 237985 | 1,83185 | 435 952,82 |
| 2 | Выкашивание территории | м2 | 38100 | 10,13625 | 386 191,13 |
| 3 | Уборка от мусора | м2 | 199885 | 0,75635 | 151 183,02 |
| 4 | Уборка от мусора | м2 | 38100 | 7,86604 | 299 696,12 |
| 5 | Вывоз мусора | т | 238 | 870,22 | 207 112,36 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 480 135,45 |
| Содержание пустошей, логов, водоохранных зон |  |  |  |  |  |
|  | Лога |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | м2 | 270000 | 0,45381 | 122 528,70 |
| 2 | Вывоз мусора | т | 135 | 870,22 | 117 479,70 |
|  | Пустоши |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | м2 | 409628,5 | 0,45381 | 185 893,51 |
| 2 | Вывоз мусора | т | 102 | 870,22 | 88 762,44 |
|  | Водоохранные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | м2 | 15000 | 0,90762 | 13 614,30 |
| 2 | Вывоз мусора | т | 15 | 870,22 | 13 053,30 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 541 331,95 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2 996 095,14 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |