Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № ________ (проект)

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми

г. Пермь                                                                                            «___» __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий  контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «___» ___________ 2013 года и решения аукционной комиссии (протокол № __________ от «____» __________ 2013 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

- Приложение № 2 – расчет стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми с разбивкой по месяцам;

- Приложение № 3 – форма акта контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

- Приложение № 4 – форма акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

- Приложение № 5 – порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

- Приложение № 6 – критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

- Приложение № 7 - форма уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 8 – форма предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с даты заключения настоящего контракта до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 20.12.2013 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____________ (_____________________________). Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, содержащемся в приложении № 2 к настоящему контракту, с учетом применения процента снижения (приложение №5).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, процент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом процента снижения).

3.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок должно составлять не менее одного раза в неделю. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.4.3.  За каждое выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.4.4. За нарушение срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                      	   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  контракту № ___________ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми

| Место выполнения работ (Объект) | Категория Объекта | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объём |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |
| Сквер у КГАУК «Пермский дом народного творчества» | 2 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 2280 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 431 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 25 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 29 |
|  |  | Содержание постаментов, памятников | м2 | 7 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 2747 |
| Бульвар по ул. Бр. Игнатовых | 1 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 1836 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 265 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 14 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 14 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 2115 |
| Бульвар по ул. К.Леонова от ул. К.Беляева до ул. А.Свиязева | 2 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 4673 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 648 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 53 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 25 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 5346 |
| Сквер на перекрёстке ул. Мира и ул. Сов. Армии | 1 | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 208 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 208 |
| Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Сов. Армии | 2 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 16 |
| Газон пр. Декабристов | 2 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 14 |
| Транспортная развязка ул. Карпинского – ул. Стахановская – ул. Мира | 1 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 8 |
|  |  | ИТОГО | м2 | 10416 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |
| Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Советской Армии | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 18161 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 140 (280шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 1453 (2075п.м.*0,7) |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 16 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 19754 |
| Транспортная развязка по ш. Космонавтов у ППФ «Гознак» | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 15601 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 401 (573п.м.*0,7) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт. | 12132 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 337 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 337 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения и опоры контактной сети в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона. | шт. | 64 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска в мае | шт. | 18 (10,08 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений | м3 | 1,9 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив, удаление отцветших цветов | м2 | 30 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 16369 |
| Придорожный газон по ш. Космонавтов от ул. Малкова до путепровода | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 14633,5 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 190 (271 п.м.*0,7) |
|  |  | Деревья. Рыхление приствольных лунок, полив, внесение удобрений | м2 | 36 (36 шт.*1) |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка, рыхление и полив приствольных лунок | м2 | 59,5 (119 шт.*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 14919 |
| Газон пр. Декабристов | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1809 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 197 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 28030 |
|  |  | Кошение газона тракторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 3700 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 89 (178 шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 588 (840п.м.*0,7) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 40 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших побегов |  |  |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 34453 |
| Транспортная развязка по ул. В.Васильева – ул. Карпинского | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 22356 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 15 (30шт.*0,5) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 160 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших побегов |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 22531 |
| Сквер у ГКУК «Пермский дом народного творчества» | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1264 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 1447 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 12349 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 408 (408п.м.*1) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 85 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших побегов |  |  |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | м2 | 45 |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 25 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 29 |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения с последующим снятием в конце сезона. | шт. | 42 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска | шт. | 3 (16,8 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений, | м3 | 1,3 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 13 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 15611 |
| Бульвар по ул. Бр. Игнатовых | 1 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1495 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 606 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 9639 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 96 (192шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 107 (153п.м.*0,7) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 26 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Деревья. Рыхление лунок, полив, внесение удобрений | м2 | 3 (3шт.*1) |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 11972 |
| Бульвар по ул. К.Леонова от ул. К.Беляева до ул. А.Свиязева | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 3357 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 1964 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 28283 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 305 (305шт.*1) |
|  |  | Формовочная обрезка кустарников одиночных и в группах |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 369 (527п.м.*0,7) |
|  |  | Деревья. Рыхление лунок, полив, внесение удобрений | м2 | 17 (33шт.*0,5) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 241 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 165 |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 53 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 53 |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 25 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 34701 |
| Транспортная развязка по ул. Оверятская – ш. Космонавтов до ул. 2-я Красавинская | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 7430 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 30 (60шт.*0,5) |
|  |  | Формовочная обрезка кустарников одиночных и в группах | м2 | 30 (60шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 231 (462*0,5) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт. | 23076 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 641 |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 215 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 674 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Посадка однолетних цветочных культур в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт. | 3060 |
|  |  | Установка посадочных контейнеров с однолетними цветочными культурами в конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона |  |  |
|  |  | Полив, подкормка однолетних цветочных культур в конструкциях вертикального озеленения | м2 | 40 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения | шт. | 15 (61,2 м2) |
|  |  | Покраска конструкций вертикального озеленения | шт. | 15 (4,2 м2) |
|  |  | Прополка инертного материала | м2 | 415 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 9035 |
| Сквер по ул. Леонова | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 7586 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 130 (185п.м.*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 7716 |
| Сквер на въезде в Индустриальный район | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 1495 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 225 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 75 (150 п.м.*0,5) |
|  |  | Посадка однолетних цветочных культур в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт. | 1580 |
|  |  | Установка посадочных контейнеров с однолетними цветочными культурами в конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона |  |  |
|  |  | Полив, подкормка однолетних цветочных культур в конструкциях вертикального озеленения | м2 | 9 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения | шт. | 1 (12,6 м2) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 1804 |
| Сквер на перекрёстке ул. Мира и ул. Советской Армии | 1 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 76 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 208 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 5921 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 13 (25шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 42 (60п.м.*0,7) |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 110 |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона | шт. | 14 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска | шт. | 1 (5,6 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений, | м3 | 0,4 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 4 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 6374 |
| Цветник по ул. Мира около администрации Индустриального района | 1 | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 70 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний и осенний периоды | м2 | 288 |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт. | 3600 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 100 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 100 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших побегов |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 2 (2шт.*0,7) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений в вазоны конструкций вертикального озеленения | м3 | 0,8 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 8 |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона | шт. | 16 |
|  |  | Установка конструкций вертикального озеленения в начале сезона, с последующим демонтажом в конце сезона | шт. | 4 |
|  |  | Прополка инертного материала | м2 | 76 |
|  |  | Промывка ограждения весной | м2 | 67 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 544 |
| Живая изгородь по ул. Комбайнеров | 2 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 140 (200п.м.*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 140 |
| Транспортная развязка ул. Карпинского – ул. Стахановская – ул. Мира | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 5417 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 338 (338п.м.*1) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт. | 13680 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 380 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 380 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | м2 |  |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 8 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 8 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 6135 |
| Кустарники одиночные и в группах на перекрестке ул. Мира и ул. Д. Давыдова | 1 | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 19 (19шт*1) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 19 |
| Живая изгородь на перекрестке ул. Мира и ул. Д. Давыдова | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 17 (24*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 17 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Качалова до ул. Одоевского | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 25 (50*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 25 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Комбайнеров | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 26 (52*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 26 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Заслонова | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 289 (289*1) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 289 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Кавалерийская до ул. Снайперов | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 3 (5*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | м2 | 202437 |

Срок выполнения работ: с 15.04.2013 г. по 20.12.2013 г.

Требования к качеству работ:

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

МАФ должны   находиться в исправном техническом состоянии.

Примечание:

Вывозка мусора, различных видов загрязнений производится на санкционированное место складирования отходов для захоронения в течение суток после сбора. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора на санкционированное место складирования отходов для захоронения, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.

Комплексная уборка выполняется в весенний период после таяния снега, в осенний период после опадания листвы с деревьев и кустарников. После комплексной уборки не должно быть листвы, сухих веток, мелкого и крупного мусора, различных видов загрязнений. Все работы должны производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), правилами содержания территории г. Перми.

Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений. Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней.  Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение  удаляют.

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

.

Приложение № 2

к  контракту № __________ от ____________

| Стоимость выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми с разбивкой по месяцам |  |
| --- | --- |

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  | Стоимость ед.изм., руб с НДС |  | ИТОГО | Стоимость с учетом НДС, руб. |  | зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лето | Зима | Лето | Зима |  | Лето | Зима | 1 квартал | Январь 21.12.2012. 20.01.2013. |  | Февраль 21.01.201320.02.2013 |  |  | Март 21.02.201320.03.2013 |  |  | 2 квартал |  |  | Апрель 21.03.201314.04.2013 | Апрель 15.04.201320.04.2013 | Май 21.04.201320.05.2013 | Июнь 21.05.201320.06.2013 | 3 квартал | Июль 21.06.201320.07.2013 | Август 21.07.201320.08.2013. | Сентябрь 21.08.201320.09.2013 | 4 квартал | Октябрь 21.09.201314.10.2013 | Октябрь 15.10.201320.10.2013 | Ноябрь 21.10.201320.11.2013 | Декабрь 21.11.201320.12.2013 |  |  |  |  |  |
| Сквер у ГКУК "Пермский дом народного творчества |  |  |  |  |  | 542 814,21 | 464 200,34 | 78 613,87 | 38 874,98 | 13 390,27 |  | 13 390,27 |  |  | 12 094,44 |  |  | 180 751,74 |  |  | 10 798,61 | 15 219,68 | 76 098,42 | 78 635,03 | 233 368,48 | 76 098,42 | 78 635,03 | 78 635,03 | 89 819,01 | 60 878,74 | 2 591,67 | 13 390,27 | 12 958,33 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 12 349,00 |  | 14,93 |  | 184 430,44 | 184 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 67 523,71 |  |  | 0,00 | 6 046,90 | 30 234,50 | 31 242,31 | 92 719,12 | 30 234,50 | 31 242,31 | 31 242,31 | 24 187,61 | 24 187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 711,00 | 2 711,00 | 29,42 | 25,79 | 149 672,54 | 79 761,87 | 69 910,67 | 34 571,21 | 11 907,86 |  | 11 907,86 |  |  | 10 755,49 |  |  | 38 805,54 |  |  | 9 603,11 | 2 615,14 | 13 075,72 | 13 511,57 | 40 098,87 | 13 075,72 | 13 511,57 | 13 511,58 | 36 196,92 | 10 460,57 | 2 304,75 | 11 907,86 | 11 523,74 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 25,00 | 25,00 | 1 856,24 | 237,17 | 52 335,28 | 46 405,96 | 5 929,32 | 2 932,08 | 1 009,94 |  | 1 009,94 |  |  | 912,20 |  |  | 17 804,63 |  |  | 814,47 | 1 521,51 | 7 607,53 | 7 861,12 | 23 329,77 | 7 607,53 | 7 861,12 | 7 861,12 | 8 268,80 | 6 086,03 | 195,47 | 1 009,94 | 977,36 |  |  |  |  |  |
| скамьи: | шт. | 29,00 | 29,00 | 242,55 | 91,73 | 9 694,19 | 7 034,08 | 2 660,11 | 1 315,43 | 453,09 |  | 453,09 |  |  | 409,25 |  |  | 2 940,72 |  |  | 365,40 | 230,62 | 1 153,13 | 1 191,57 | 3 536,27 | 1 153,13 | 1 191,57 | 1 191,57 | 1 901,77 | 922,50 | 87,70 | 453,09 | 438,48 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 85,00 |  | 781,66 |  | 66 440,91 | 66 440,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 24 325,36 |  |  | 0,00 | 2 178,39 | 10 891,95 | 11 255,02 | 33 401,99 | 10 891,95 | 11 255,02 | 11 255,02 | 8 713,56 | 8 713,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 45,00 |  | 67,77 |  | 3 049,72 | 3 049,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 116,56 |  |  | 0,00 | 99,99 | 499,95 | 516,62 | 1 533,20 | 499,95 | 516,62 | 516,63 | 399,96 | 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 3,00 |  | 6 486,61 |  | 19 459,84 | 19 459,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 124,65 |  |  | 0,00 | 638,03 | 3 190,14 | 3 296,48 | 9 783,08 | 3 190,14 | 3 296,48 | 3 296,46 | 2 552,11 | 2 552,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 408,00 |  | 141,22 |  | 57 617,52 | 57 617,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21 094,94 |  |  | 0,00 | 1 889,10 | 9 445,50 | 9 760,34 | 28 966,18 | 9 445,50 | 9 760,34 | 9 760,34 | 7 556,40 | 7 556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| памятники: | м2 |  | 7,00 |  | 16,25 | 113,77 |  | 113,77 | 56,26 | 19,38 |  | 19,38 |  |  | 17,50 |  |  | 15,63 |  |  | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 3,75 | 19,38 | 18,75 |  |  |  |  |  |
| Бульвар по Бр. Игнатовых |  |  |  |  |  | 339 690,64 | 281 779,64 | 57 911,00 | 28 637,32 | 9 863,97 |  | 9 863,96 |  |  | 8 909,39 |  |  | 111 120,06 |  |  | 7 954,83 | 9 238,68 | 46 193,39 | 47 733,16 | 141 659,71 | 46 193,39 | 47 733,16 | 47 733,16 | 58 273,55 | 36 954,68 | 1 909,14 | 9 863,96 | 9 545,77 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 9 639,00 |  | 14,93 |  | 143 957,00 | 143 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 52 705,57 |  |  | 0,00 | 4 719,90 | 23 599,51 | 24 386,16 | 72 371,83 | 23 599,51 | 24 386,16 | 24 386,16 | 18 879,60 | 18 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 101,00 | 2 101,00 | 24,26 | 25,37 | 104 285,34 | 50 978,95 | 53 306,39 | 26 360,30 | 9 079,66 |  | 9 079,66 |  |  | 8 200,98 |  |  | 25 986,74 |  |  | 7 322,32 | 1 671,44 | 8 357,20 | 8 635,78 | 25 628,76 | 8 357,20 | 8 635,78 | 8 635,78 | 26 309,54 | 6 685,76 | 1 757,35 | 9 079,66 | 8 786,77 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 14,00 | 14,00 | 1 856,24 | 237,17 | 29 307,76 | 25 987,34 | 3 320,42 | 1 641,97 | 565,57 |  | 565,57 |  |  | 510,83 |  |  | 9 970,59 |  |  | 456,10 | 852,04 | 4 260,22 | 4 402,23 | 13 064,68 | 4 260,22 | 4 402,23 | 4 402,23 | 4 630,52 | 3 408,18 | 109,45 | 565,57 | 547,32 |  |  |  |  |  |
| скамьи: | шт. | 14,00 | 14,00 | 242,55 | 91,73 | 4 679,95 | 3 395,76 | 1 284,19 | 635,05 | 218,74 |  | 218,73 |  |  | 197,58 |  |  | 1 419,67 |  |  | 176,41 | 111,34 | 556,68 | 575,24 | 1 707,14 | 556,68 | 575,23 | 575,23 | 918,09 | 445,34 | 42,34 | 218,73 | 211,68 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 26,00 |  | 781,66 |  | 20 323,11 | 20 323,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 440,71 |  |  | 0,00 | 666,34 | 3 331,67 | 3 442,70 | 10 217,08 | 3 331,66 | 3 442,71 | 3 442,71 | 2 665,32 | 2 665,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 192,00 |  | 79,76 |  | 15 314,56 | 15 314,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 606,97 |  |  | 0,00 | 502,12 | 2 510,58 | 2 594,27 | 7 699,12 | 2 510,58 | 2 594,27 | 2 594,27 | 2 008,47 | 2 008,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 153,00 |  | 141,22 |  | 21 606,57 | 21 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 910,60 |  |  | 0,00 | 708,41 | 3 542,06 | 3 660,13 | 10 862,33 | 3 542,07 | 3 660,13 | 3 660,13 | 2 833,64 | 2 833,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| деревья: | шт. | 3,00 |  | 72,12 |  | 216,35 | 216,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 79,21 |  |  | 0,00 | 7,09 | 35,47 | 36,65 | 108,77 | 35,47 | 36,65 | 36,65 | 28,37 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бульвар по ул. Леонова от ул. Беляева до ул. Свиязева |  |  |  |  |  | 1 132 562,21 | 982 987,83 | 149 574,38 | 73 965,36 | 25 476,96 |  | 25 476,96 |  |  | 23 011,44 |  |  | 380 437,65 |  |  | 20 545,93 | 32 229,10 | 161 145,56 | 166 517,06 | 494 179,68 | 161 145,56 | 166 517,06 | 166 517,06 | 183 979,52 | 128 916,45 | 4 931,00 | 25 476,96 | 24 655,11 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 28 283,00 |  | 14,93 |  | 422 402,32 | 422 402,32 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 154 650,03 |  |  | 0,00 | 13 849,26 | 69 246,28 | 71 554,49 | 212 355,26 | 69 246,28 | 71 554,49 | 71 554,49 | 55 397,03 | 55 397,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 5 321,00 | 5 321,00 | 25,96 | 25,32 | 272 844,67 | 138 133,64 | 134 711,03 | 66 615,35 | 22 945,29 |  | 22 945,29 |  |  | 20 724,77 |  |  | 69 077,78 |  |  | 18 504,26 | 4 528,97 | 22 644,86 | 23 399,69 | 69 444,24 | 22 644,86 | 23 399,69 | 23 399,69 | 67 707,30 | 18 115,89 | 4 441,01 | 22 945,29 | 22 205,11 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 53,00 | 53,00 | 1 856,24 | 237,17 | 110 950,80 | 98 380,65 | 12 570,15 | 6 216,01 | 2 141,07 |  | 2 141,07 |  |  | 1 933,87 |  |  | 37 745,82 |  |  | 1 726,67 | 3 225,60 | 16 127,98 | 16 665,57 | 49 459,12 | 16 127,98 | 16 665,57 | 16 665,57 | 17 529,85 | 12 902,38 | 414,40 | 2 141,07 | 2 072,00 |  |  |  |  |  |
| скамьи: | шт. | 25,00 | 25,00 | 242,55 | 91,73 | 8 357,06 | 6 063,86 | 2 293,20 | 1 134,00 | 390,60 |  | 390,60 |  |  | 352,80 |  |  | 2 535,11 |  |  | 315,00 | 198,82 | 994,08 | 1 027,21 | 3 048,50 | 994,08 | 1 027,21 | 1 027,21 | 1 639,45 | 795,26 | 75,59 | 390,60 | 378,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 241,00 |  | 781,66 |  | 188 379,52 | 188 379,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 68 969,55 |  |  | 0,00 | 6 176,38 | 30 881,89 | 31 911,28 | 94 704,46 | 30 881,89 | 31 911,29 | 31 911,28 | 24 705,51 | 24 705,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 165,00 |  | 67,77 |  | 11 182,32 | 11 182,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 094,07 |  |  | 0,00 | 366,63 | 1 833,17 | 1 894,27 | 5 621,71 | 1 833,17 | 1 894,27 | 1 894,27 | 1 466,54 | 1 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 305,00 |  | 79,76 |  | 24 327,81 | 24 327,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 906,90 |  |  | 0,00 | 797,63 | 3 988,17 | 4 121,10 | 12 230,38 | 3 988,17 | 4 121,10 | 4 121,11 | 3 190,53 | 3 190,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 527,00 |  | 174,08 |  | 91 737,90 | 91 737,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33 587,10 |  |  | 0,00 | 3 007,80 | 15 039,00 | 15 540,30 | 46 119,60 | 15 039,00 | 15 540,30 | 15 540,30 | 12 031,20 | 12 031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| деревья: | шт. | 33,00 |  | 72,12 |  | 2 379,81 | 2 379,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 871,29 |  |  | 0,00 | 78,03 | 390,13 | 403,13 | 1 196,41 | 390,13 | 403,14 | 403,14 | 312,11 | 312,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Сквер по ул. Леонова |  |  |  |  |  | 139 421,35 | 139 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 51 044,98 |  |  | 0,00 | 4 571,19 | 22 855,96 | 23 617,83 | 70 091,60 | 22 855,96 | 23 617,82 | 23 617,82 | 18 284,77 | 18 284,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 7 586,00 |  | 14,93 |  | 113 295,76 | 113 295,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 41 479,87 |  |  | 0,00 | 3 714,61 | 18 573,08 | 19 192,18 | 56 957,43 | 18 573,08 | 19 192,17 | 19 192,18 | 14 858,46 | 14 858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 185,00 |  | 141,22 |  | 26 125,59 | 26 125,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9 565,11 |  |  | 0,00 | 856,58 | 4 282,88 | 4 425,65 | 13 134,17 | 4 282,88 | 4 425,65 | 4 425,64 | 3 426,31 | 3 426,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Сквер на перекрестке ул. Мира и ул. Сов. Армии |  |  |  |  |  | 129 530,33 | 121 952,02 | 7 578,31 | 3 747,51 | 1 290,81 |  | 1 290,81 |  |  | 1 165,89 |  |  | 45 690,05 |  |  | 1 040,97 | 3 998,42 | 19 992,12 | 20 658,54 | 61 309,20 | 19 992,12 | 20 658,54 | 20 658,54 | 18 783,57 | 15 993,74 | 249,85 | 1 290,81 | 1 249,17 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 5 921,00 |  | 14,93 |  | 88 429,24 | 88 429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 32 375,73 |  |  | 0,00 | 2 899,32 | 14 496,59 | 14 979,82 | 44 456,23 | 14 496,59 | 14 979,82 | 14 979,82 | 11 597,28 | 11 597,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 284,00 | 208,00 | 33,60 | 36,43 | 17 120,07 | 9 541,76 | 7 578,31 | 3 747,51 | 1 290,81 |  | 1 290,81 |  |  | 1 165,89 |  |  | 4 534,39 |  |  | 1 040,97 | 312,84 | 1 564,22 | 1 616,36 | 4 796,94 | 1 564,22 | 1 616,36 | 1 616,36 | 4 041,23 | 1 251,40 | 249,85 | 1 290,81 | 1 249,17 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 110,00 |  | 67,77 |  | 7 454,88 | 7 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 729,38 |  |  | 0,00 | 244,42 | 1 222,11 | 1 262,85 | 3 747,81 | 1 222,11 | 1 262,85 | 1 262,85 | 977,69 | 977,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 1,00 |  | 6 058,90 |  | 6 058,90 | 6 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 218,29 |  |  | 0,00 | 198,65 | 993,26 | 1 026,38 | 3 046,00 | 993,26 | 1 026,37 | 1 026,37 | 794,61 | 794,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 25,00 |  | 79,76 |  | 1 994,08 | 1 994,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 730,07 |  |  | 0,00 | 65,38 | 326,90 | 337,79 | 1 002,49 | 326,90 | 337,80 | 337,79 | 261,52 | 261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 60,00 |  | 141,22 |  | 8 473,16 | 8 473,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 102,19 |  |  | 0,00 | 277,81 | 1 389,04 | 1 435,34 | 4 259,73 | 1 389,04 | 1 435,34 | 1 435,35 | 1 111,24 | 1 111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Придорожный газон по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  | 620 090,34 | 616 295,58 | 3 794,76 | 1 876,53 | 646,36 |  | 646,36 |  |  | 583,81 |  |  | 226 159,54 |  |  | 521,26 | 20 206,41 | 101 032,07 | 104 399,80 | 309 831,67 | 101 032,07 | 104 399,80 | 104 399,80 | 82 222,60 | 80 825,63 | 125,10 | 646,36 | 625,51 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 18 161,00 |  | 14,93 |  | 271 231,78 | 271 231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 99 303,45 |  |  | 0,00 | 8 892,85 | 44 464,23 | 45 946,37 | 136 356,97 | 44 464,23 | 45 946,37 | 45 946,37 | 35 571,36 | 35 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 16,00 | 16,00 | 1 856,24 | 237,17 | 33 494,58 | 29 699,82 | 3 794,76 | 1 876,53 | 646,36 |  | 646,36 |  |  | 583,81 |  |  | 11 394,96 |  |  | 521,26 | 973,76 | 4 868,82 | 5 031,12 | 14 931,06 | 4 868,82 | 5 031,12 | 5 031,12 | 5 292,03 | 3 895,06 | 125,10 | 646,36 | 625,51 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 280,00 |  | 79,76 |  | 22 333,73 | 22 333,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 176,83 |  |  | 0,00 | 732,25 | 3 661,27 | 3 783,31 | 11 227,89 | 3 661,27 | 3 783,31 | 3 783,31 | 2 929,01 | 2 929,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 2 075,00 |  | 141,22 |  | 293 030,25 | 293 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 107 284,30 |  |  | 0,00 | 9 607,55 | 48 037,75 | 49 639,00 | 147 315,75 | 48 037,75 | 49 639,00 | 49 639,00 | 38 430,20 | 38 430,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Транспортная развязка по ш. Космонавтов у ППФ Гознака |  |  |  |  |  | 671 036,20 | 671 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 245 679,92 |  |  | 0,00 | 22 001,19 | 110 005,93 | 113 672,80 | 337 351,53 | 110 005,93 | 113 672,80 | 113 672,80 | 88 004,75 | 88 004,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 15 601,00 |  | 14,93 |  | 232 998,57 | 232 998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 85 305,49 |  |  | 0,00 | 7 639,30 | 38 196,49 | 39 469,70 | 117 135,89 | 38 196,49 | 39 469,70 | 39 469,70 | 30 557,19 | 30 557,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 337,00 |  | 781,66 |  | 263 418,66 | 263 418,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 96 442,90 |  |  | 0,00 | 8 636,68 | 43 183,39 | 44 622,83 | 132 429,05 | 43 183,39 | 44 622,83 | 44 622,83 | 34 546,71 | 34 546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 337,00 |  | 163,89 |  | 55 229,44 | 55 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 20 220,61 |  |  | 0,00 | 1 810,80 | 9 054,00 | 9 355,81 | 27 765,62 | 9 054,00 | 9 355,81 | 9 355,81 | 7 243,21 | 7 243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 18,00 |  | 2137,27 |  | 38 470,81 | 38 470,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14 084,95 |  |  | 0,00 | 1 261,34 | 6 306,69 | 6 516,92 | 19 340,51 | 6 306,69 | 6 516,91 | 6 516,91 | 5 045,35 | 5 045,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 573,00 |  | 141,22 |  | 80 918,72 | 80 918,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 625,97 |  |  | 0,00 | 2 653,07 | 13 265,36 | 13 707,54 | 40 680,46 | 13 265,36 | 13 707,55 | 13 707,55 | 10 612,29 | 10 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Придорожный газон по ш. Космонавтов от ул. Малкова до путепровода |  |  |  |  |  | 277 811,61 | 277 811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 101 712,45 |  |  | 0,00 | 9 108,58 | 45 542,89 | 47 060,98 | 139 664,85 | 45 542,89 | 47 060,98 | 47 060,98 | 36 434,31 | 36 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 14 633,50 |  | 14,93 |  | 218 549,10 | 218 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 80 015,24 |  |  | 0,00 | 7 165,54 | 35 827,72 | 37 021,98 | 109 871,68 | 35 827,72 | 37 021,98 | 37 021,98 | 28 662,18 | 28 662,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 271,00 |  | 174,08 |  | 47 174,52 | 47 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17 271,55 |  |  | 0,00 | 1 546,71 | 7 733,53 | 7 991,31 | 23 716,15 | 7 733,53 | 7 991,31 | 7 991,31 | 6 186,82 | 6 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| деревья: | шт | 36,00 |  | 72,12 |  | 2 596,16 | 2 596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 950,50 |  |  | 0,00 | 85,12 | 425,60 | 439,78 | 1 305,18 | 425,60 | 439,79 | 439,79 | 340,48 | 340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт | 119 |  | 79,76 |  | 9 491,83 | 9 491,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 475,16 |  |  | 0,00 | 311,21 | 1 556,04 | 1 607,91 | 4 771,84 | 1 556,04 | 1 607,90 | 1 607,90 | 1 244,83 | 1 244,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Газон пр. Декабристов |  |  |  |  |  | 694 525,34 | 691 204,92 | 3 320,42 | 1 641,97 | 565,57 |  | 565,57 |  |  | 510,83 |  |  | 253 520,20 |  |  | 456,10 | 22 662,46 | 113 312,28 | 117 089,36 | 347 491,00 | 113 312,28 | 117 089,36 | 117 089,36 | 91 872,17 | 90 649,83 | 109,45 | 565,57 | 547,32 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 31 730,00 |  | 13,64 |  | 432 878,49 | 432 878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 158 485,57 |  |  | 0,00 | 14 192,74 | 70 963,69 | 73 329,14 | 217 621,97 | 70 963,69 | 73 329,14 | 73 329,14 | 56 770,95 | 56 770,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 006,00 |  | 20,26 |  | 40 651,30 | 40 651,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14 883,27 |  |  | 0,00 | 1 332,83 | 6 664,15 | 6 886,29 | 20 436,72 | 6 664,15 | 6 886,29 | 6 886,28 | 5 331,31 | 5 331,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 14,00 | 14,00 | 1 856,24 | 237,17 | 29 307,76 | 25 987,34 | 3 320,42 | 1 641,97 | 565,57 |  | 565,57 |  |  | 510,83 |  |  | 9 970,59 |  |  | 456,10 | 852,04 | 4 260,22 | 4 402,23 | 13 064,68 | 4 260,22 | 4 402,23 | 4 402,23 | 4 630,52 | 3 408,18 | 109,45 | 565,57 | 547,32 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 40,00 |  | 781,66 |  | 31 266,31 | 31 266,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11 447,23 |  |  | 0,00 | 1 025,13 | 5 125,62 | 5 296,48 | 15 718,58 | 5 125,62 | 5 296,48 | 5 296,48 | 4 100,50 | 4 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 178,00 |  | 79,76 |  | 14 197,87 | 14 197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 198,12 |  |  | 0,00 | 465,50 | 2 327,52 | 2 405,10 | 7 137,73 | 2 327,52 | 2 405,10 | 2 405,11 | 1 862,02 | 1 862,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 840,00 |  | 174,08 |  | 146 223,61 | 146 223,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 53 535,42 |  |  | 0,00 | 4 794,22 | 23 971,08 | 24 770,12 | 73 511,32 | 23 971,08 | 24 770,12 | 24 770,12 | 19 176,87 | 19 176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Транспортная развязка по ул. В. Васильева - ул. Карпинского |  |  |  |  |  | 461 341,61 | 461 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 168 906,49 |  |  | 0,00 | 15 125,95 | 75 629,78 | 78 150,76 | 231 931,30 | 75 629,78 | 78 150,76 | 78 150,76 | 60 503,82 | 60 503,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 22 356,00 |  | 14,93 |  | 333 883,47 | 333 883,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 122 241,49 |  |  | 0,00 | 10 946,99 | 54 735,00 | 56 559,50 | 167 853,98 | 54 735,00 | 56 559,49 | 56 559,49 | 43 788,00 | 43 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 160,00 |  | 781,66 |  | 125 065,24 | 125 065,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45 788,91 |  |  | 0,00 | 4 100,50 | 20 502,50 | 21 185,91 | 62 874,33 | 20 502,50 | 21 185,92 | 21 185,91 | 16 402,00 | 16 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 30,00 |  | 79,76 |  | 2 392,90 | 2 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 876,09 |  |  | 0,00 | 78,46 | 392,28 | 405,35 | 1 202,99 | 392,28 | 405,35 | 405,36 | 313,82 | 313,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Транспортная развязка по ул. Оверятская - ш. Космонавтов до ул. 2-а Красавинская |  |  |  |  |  | 896 552,90 | 896 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 328 246,15 |  |  | 0,00 | 29 395,18 | 146 975,89 | 151 875,08 | 450 726,05 | 146 975,89 | 151 875,08 | 151 875,08 | 117 580,70 | 117 580,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 7 430,00 |  | 14,93 |  | 110 965,92 | 110 965,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 40 626,87 |  |  | 0,00 | 3 638,23 | 18 191,13 | 18 797,51 | 55 786,15 | 18 191,13 | 18 797,51 | 18 797,51 | 14 552,90 | 14 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 674,00 |  | 781,66 |  | 526 837,33 | 526 837,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 192 885,80 |  |  | 0,00 | 17 273,36 | 86 366,78 | 89 245,66 | 264 858,12 | 86 366,78 | 89 245,67 | 89 245,67 | 69 093,41 | 69 093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 215,00 |  | 67,77 |  | 14 570,91 | 14 570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 334,70 |  |  | 0,00 | 477,73 | 2 388,67 | 2 468,30 | 7 325,27 | 2 388,67 | 2 468,30 | 2 468,30 | 1 910,94 | 1 910,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| луковичные | м2 | 641,00 |  | 163,89 |  | 105 050,64 | 105 050,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38 461,16 |  |  | 0,00 | 3 444,28 | 17 221,42 | 17 795,46 | 52 812,35 | 17 221,42 | 17 795,46 | 17 795,47 | 13 777,13 | 13 777,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 15 |  | 4 554,40 |  | 68 316,07 | 68 316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 25 011,90 |  |  | 0,00 | 2 239,87 | 11 199,36 | 11 572,67 | 34 344,69 | 11 199,36 | 11 572,67 | 11 572,66 | 8 959,48 | 8 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| инертный материал | м2 | 415,00 |  | 4,51 |  | 1 873,46 | 1 873,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 685,91 |  |  | 0,00 | 61,43 | 307,12 | 317,36 | 941,84 | 307,12 | 317,36 | 317,36 | 245,71 | 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 60,00 |  | 79,76 |  | 4 785,80 | 4 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 752,18 |  |  | 0,00 | 156,91 | 784,56 | 810,71 | 2 405,97 | 784,56 | 810,70 | 810,71 | 627,65 | 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 462,00 |  | 138,86 |  | 64 152,77 | 64 152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 23 487,63 |  |  | 0,00 | 2 103,37 | 10 516,85 | 10 867,41 | 32 251,66 | 10 516,85 | 10 867,41 | 10 867,40 | 8 413,48 | 8 413,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Транспортная развязка ул. Карпинского-ул. Стахановская-ул. Мира |  |  |  |  |  | 504 687,98 | 502 790,60 | 1 897,38 | 938,26 | 323,18 |  | 323,18 |  |  | 291,90 |  |  | 184 342,44 |  |  | 260,63 | 16 484,94 | 82 424,69 | 85 172,18 | 252 769,05 | 82 424,69 | 85 172,18 | 85 172,18 | 66 638,23 | 65 939,75 | 62,55 | 323,18 | 312,75 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 5 417,00 |  | 14,93 |  | 80 902,07 | 80 902,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 619,89 |  |  | 0,00 | 2 652,53 | 13 262,64 | 13 704,72 | 40 672,07 | 13 262,63 | 13 704,72 | 13 704,72 | 10 610,11 | 10 610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| урны: | шт. | 8,00 | 8,00 | 1 856,24 | 237,17 | 16 747,29 | 14 849,91 | 1 897,38 | 938,26 | 323,18 |  | 323,18 |  |  | 291,90 |  |  | 5 697,49 |  |  | 260,63 | 486,88 | 2 434,42 | 2 515,56 | 7 465,53 | 2 434,41 | 2 515,56 | 2 515,56 | 2 646,01 | 1 947,53 | 62,55 | 323,18 | 312,75 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 380,00 |  | 781,66 |  | 297 029,95 | 297 029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 108 748,67 |  |  | 0,00 | 9 738,69 | 48 693,43 | 50 316,55 | 149 326,53 | 48 693,43 | 50 316,55 | 50 316,55 | 38 954,75 | 38 954,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 380,00 |  | 163,89 |  | 62 276,51 | 62 276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22 800,68 |  |  | 0,00 | 2 041,85 | 10 209,26 | 10 549,57 | 31 308,42 | 10 209,28 | 10 549,57 | 10 549,57 | 8 167,41 | 8 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 338,00 |  | 141,22 |  | 47 732,16 | 47 732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17 475,71 |  |  | 0,00 | 1 564,99 | 7 824,94 | 8 085,78 | 23 996,50 | 7 824,94 | 8 085,78 | 8 085,78 | 6 259,95 | 6 259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Сквер на въезде в Индустриальный район |  |  |  |  |  | 251 476,13 | 251 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 92 070,49 |  |  | 0,00 | 8 245,12 | 41 225,60 | 42 599,77 | 126 425,16 | 41 225,60 | 42 599,78 | 42 599,78 | 32 980,48 | 32 980,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 1 495,00 |  | 14,93 |  | 22 327,60 | 22 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 174,58 |  |  | 0,00 | 732,05 | 3 660,26 | 3 782,27 | 11 224,81 | 3 660,26 | 3 782,28 | 3 782,27 | 2 928,21 | 2 928,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 225,00 |  | 781,66 |  | 175 873,00 | 175 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 64 390,66 |  |  | 0,00 | 5 766,33 | 28 831,64 | 29 792,69 | 88 417,03 | 28 831,64 | 29 792,69 | 29 792,70 | 23 065,31 | 23 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 1 |  | 32092,62 |  | 32 092,62 | 32 092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11 749,76 |  |  | 0,00 | 1 052,22 | 5 261,09 | 5 436,45 | 16 133,99 | 5 261,09 | 5 436,45 | 5 436,45 | 4 208,87 | 4 208,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 150,00 |  | 141,22 |  | 21 182,91 | 21 182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7 755,49 |  |  | 0,00 | 694,52 | 3 472,61 | 3 588,36 | 10 649,33 | 3 472,61 | 3 588,36 | 3 588,36 | 2 778,09 | 2 778,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Цветник по ул. Мира около администрации Индустриального района |  |  |  |  |  | 112 518,40 | 112 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 41 289,91 |  |  | 0,00 | 3 684,22 | 18 570,50 | 19 035,19 | 56 491,55 | 18 421,15 | 19 035,20 | 19 035,20 | 14 736,94 | 14 736,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| газон: | м2 | 288,00 |  | 14,93 |  | 4 301,24 | 4 301,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 574,76 |  |  | 0,00 | 141,02 | 705,12 | 728,62 | 2 162,38 | 705,12 | 728,63 | 728,63 | 564,10 | 564,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| дорожки и площадки: | м2 | 70,00 |  | 39,22 |  | 2 745,66 | 2 745,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 005,24 |  |  | 0,00 | 90,02 | 450,11 | 465,11 | 1 380,33 | 450,11 | 465,11 | 465,11 | 360,09 | 360,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 100,00 |  | 781,66 |  | 78 165,78 | 78 165,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28 618,07 |  |  | 0,00 | 2 562,81 | 12 814,06 | 13 241,20 | 39 296,46 | 12 814,06 | 13 241,20 | 13 241,20 | 10 251,25 | 10 251,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 100,00 |  | 163,89 |  | 16 388,56 | 16 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 000,18 |  |  | 0,00 | 537,33 | 2 686,65 | 2 776,20 | 8 239,05 | 2 686,65 | 2 776,20 | 2 776,20 | 2 149,33 | 2 149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| вертикальное озеленение | шт. | 4,00 |  | 2 566,30 |  | 10 265,19 | 10 265,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 758,29 |  |  | 0,00 | 336,56 | 1 682,82 | 1 738,91 | 5 160,65 | 1 682,82 | 1 738,91 | 1 738,92 | 1 346,25 | 1 346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| инертный материал | м2 | 76,00 |  | 4,51 |  | 343,09 | 343,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 125,61 |  |  | 0,00 | 11,25 | 56,24 | 58,12 | 172,48 | 56,24 | 58,12 | 58,12 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| кустарники: | шт. | 2,00 |  | 79,76 |  | 159,53 | 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 58,41 |  |  | 0,00 | 5,23 | 26,15 | 27,03 | 80,20 | 26,15 | 27,03 | 27,02 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ограждение | м2 | 67,00 |  | 2,23 |  | 149,35 | 149,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 149,35 |  |  | 0,00 | 0,00 | 149,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь по ул. Комбайнеров | п.м. | 200,00 |  | 141,22 |  | 28 243,88 | 28 243,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 340,65 |  |  | 0,00 | 926,03 | 4 630,14 | 4 784,48 | 14 199,10 | 4 630,14 | 4 784,48 | 4 784,48 | 3 704,13 | 3 704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь на перекрестке ул. Мира и ул. Д.Давыдова | п.м. | 24,00 |  | 141,22 |  | 3 389,27 | 3 389,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 240,88 |  |  | 0,00 | 111,12 | 555,62 | 574,14 | 1 703,90 | 555,62 | 574,14 | 574,14 | 444,49 | 444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Качалова до ул. Одоевского | п.м. | 50,00 |  | 141,22 |  | 7 060,97 | 7 060,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 585,17 |  |  | 0,00 | 231,51 | 1 157,54 | 1 196,12 | 3 549,78 | 1 157,54 | 1 196,12 | 1 196,12 | 926,02 | 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Комбайнеров | п.м. | 52,00 |  | 141,22 |  | 7 343,41 | 7 343,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 688,58 |  |  | 0,00 | 240,77 | 1 203,84 | 1 243,97 | 3 691,78 | 1 203,84 | 1 243,97 | 1 243,97 | 963,05 | 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Заслонова | п.м. | 289,00 |  | 141,22 |  | 40 812,41 | 40 812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14 942,25 |  |  | 0,00 | 1 338,11 | 6 690,56 | 6 913,58 | 20 517,72 | 6 690,56 | 6 913,58 | 6 913,58 | 5 352,44 | 5 352,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Кавалерийская до ул. Снайперов | п.м. | 5,00 |  | 141,22 |  | 706,10 | 706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 258,51 |  |  | 0,00 | 23,15 | 115,75 | 119,61 | 354,97 | 115,75 | 119,61 | 119,61 | 92,62 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Кустарники одиночные и в группах на перекрестке ул. Мира и ул. Д.Давыдова | шт. | 19,00 |  | 79,76 |  | 1 515,50 | 1 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 554,85 |  |  | 0,00 | 49,69 | 248,44 | 256,72 | 761,88 | 248,44 | 256,72 | 256,72 | 198,77 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 863 130,79 | 6 560 440,67 | 302 690,12 | 149 681,93 | 51 557,12 |  | 51 557,11 |  |  | 46 567,70 |  |  | 2443582,96 |  |  | 41 578,33 | 215 091,50 | 1075606,97 | 1111306,16 | 3298069,96 | 1075457,62 | 1111306,17 | 1111306,17 | 971795,94 | 860 366,11 | 9 978,76 | 51 557,11 | 49 893,96 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  контракту № _____________ от ___________

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| БСОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к  контракту № _____________ от ___________

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми

____________________________________

(Наименование подрядной организации)

______________  20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Участок |  | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | _________ | __________ | _______________________________________ |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | _________ | __________ | _______________________________________ |

Все работы, предусмотренные  контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно приложению № 6 к настоящему контракту

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к  контракту № ____________ от ____________

Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения, определяются согласно критериям (приложения № 6 к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БСОО=∑СООi/y, где

БСОО – балл по содержанию объектов озеленения за ____месяц (с____ по____) 20____года,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №6 к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

Примечание:

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию в летний и зимний периоды.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСОО), набранных по итогам отчетного месяца:

| № | Баллы | Процент снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 – 4,5 | 0 – 5 |
| 2 | 4,4 – 4 | 6 – 10 |
| 3 | 3,9 – 3,5 | 11 – 25 |
| 4 | 3,4 – 3 | 26 – 40 |
| 5 | 2,9 – 2,5 | 41 – 100 |
| 6 | 2,4 - ниже | 100 |

Примечание:

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к  контракту № ____________ от ____________

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения

общего пользования в пределах административных границ

Индустриального района города Перми

| Критерии оценки качества работ | Балл |
| --- | --- |
| Зимний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат не допускается. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность и заужение. Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада не более 8 часов. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними очищены от снега и мусора. | 5 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат не более 3 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность, заужение. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними частично не очищены от снега и мусора по всему периметру объекта. | 4 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 3 см, но не более 7 см. Поверхность не обработана песком, наличие рыхлого снега. Заужение не более 20%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности. МАФ Садовые скамьи, постаменты и пространство перед ними не очищены от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены от снега и мусора. | 3 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 7 см. Поверхность не обработана песком, наличие колеи, рыхлого снега. Заужение более 20%. Срок снегоочистки не соблюдается. Бортовой камень Бортовой камень не очищен. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними не очищены от снега и мусора по всему периметру объекта. | 2 |
| Летний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Наличие смета вдоль бортового камня не допускается. Бортовой камень Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи по всей протяженности. | 5 |
| МАФ Проведены покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | 5 |
| Газоны Высота травостоя не превышает 12 см. Отсутствуют мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой и строительный мусор. | 5 |
| Деревья Наличие поросли не более 5% от площади приствольного круга; наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведены рыхление, полив, внесение удобрений согласно технологии. Составлена и представлена в течение трех дней дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | 5 |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не допускается. Очищены от мусора. Проведены стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | 5 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | 5 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Проведены подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, по всей его площади отсутствует растительность. | 5 |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи и мусора. Имеется небольшое скопление листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Наличие смета вдоль бортового камня не допускается. Бортовой камень Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи на 80% протяженности. | 4 |
| МАФ Окрашены, очищены от грязи не в полном объеме. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | 4 |
| Газоны Высота травостоя превышает 12 см, но не более 15 см. Отсутствуют мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие мелкого мусора. | 4 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведены рыхление и полив согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | 4 |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 10%. Очищены от мусора. Проведены стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | 4 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений не более 5% | 4 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Проведены подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Присутствуют сорные растения, на площади не более 10%, не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади не более 10%. | 4 |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 10%. Допускается наличие смета вдоль бортового камня не более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 10%. Камень очищен от грязи на 50% протяженности. | 3 |
| МАФ Не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не очищены от мусора. | 3 |
| Газоны Высота травостоя превышает 15 см, но не более 17 см. Отсутствуют мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие крупного мусора. | 3 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 10%, рыхление не проведено. Полив произведен согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | 3 |
| Кустарники, живые изгороди Имеется единичный мусор, очищены не в полном объеме от сухих веток, сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Проведена стрижка. Подкормка удобрениями не проведена. | 3 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений более 5%, но не более 20%. | 3 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 10% (но не более 30%), не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади более 10% (но не более 30%). | 3 |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия более 10%. Наличие смета вдоль бортового камня более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 10%. Камень не очищен от грязи. | 2 |
| МАФ Не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. | 2 |
| Газоны Высота травостоя превышает 17 см. Имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой и строительный мусор. | 2 |
| Деревья Имеется поросль и сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев. Рыхление и полив не произведены. Дефектная ведомость не представлена. | 2 |
| Кустарники, живые изгороди Не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Не проведена стрижка, подкормка удобрениями. | 2 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников использовался не стандартный и не декоративный материал (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации (начало цветения). Не соблюдена плотность посадки. Наблюдается отпад растений более 20% | 2 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Почва цветника сухая, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 50%, не убраны отцветшие соцветия. Стрижка газонных бордюров не выполнена. Прополка инертного материала не проведена. | 2 |

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения 2 категории

| Критерии оценки качества работ | Балл |
| --- | --- |
| Зимний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат не допускается. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность и заужение. Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада не более 10 часов. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними очищены от снега и мусора. | 5 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат не более 3 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность. Заужение не более 10%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними очищены от снега и мусора. | 4 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 3 см, но не более 7 см. Поверхность не обработана песком, наличие рыхлого снега. Заужение более 10%, но не более 30%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности. МАФ Садовые скамьи, постаменты и пространство перед ними не очищены от снега и мусора. Урны очищены от снега и мусора. | 3 |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 7 см. Поверхность не обработана песком, наличие колеи, рыхлого снега. Заужение более 30%. Срок снегоочистки не соблюдается. Бортовой камень Бортовой камень не очищен. МАФ Садовые скамьи, урны, постаменты и пространство перед ними не очищены от снега и мусора. | 2 |
| Летний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Наличие смета вдоль бортового камня не допускается. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 5%. Камень очищен от грязи по всей протяженности. | 5 |
| МАФ Проведена покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | 5 |
| Газоны Высота травостоя не превышает 15 см. Отсутствуют мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой и строительный мусор. | 5 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведены рыхление и полив, согласно технологии. Составлена и представлена в течение трех дней дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | 5 |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 5%. Очищены от мусора. Проведены стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | 5 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | 5 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Проведены подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, по всей его площади отсутствует растительность. | 5 |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи и мусора. Имеется небольшое скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 10%. Допускается наличие смета вдоль бортового камня не более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 10%. Камень очищен от грязи на 80% протяженности. | 4 |
| МАФ Окрашены, очищены от грязи не в полном объеме. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | 4 |
| Газоны Высота травостоя превышает 15 см, но не более 17 см. Отсутствуют мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие мелкого мусора. | 4 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведены рыхление и полив согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | 4 |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 15%. Очищены от мусора. Проведены стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Наличие сорной растительности в приствольной канавке не более 10%. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | 4 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений не более 5% | 4 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Проведены подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Присутствуют сорные растения, на площади не более 10%, не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади не более 10%. | 4 |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 20%. Наличие смета вдоль бортового камня более 10% площади (не более 40%). Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 10% (не более 20%). Камень очищен от грязи на 50% протяженности. | 3 |
| МАФ Не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не очищены от мусора. | 3 |
| Газоны Высота травостоя превышает 17 см, но не более 20 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие крупного мусора. | 3 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 10% (не более 30%), рыхление не проведено. Полив произведен согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | 3 |
| Кустарники, живые изгороди Имеется единичный мусор, не очищены от сухих веток, сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Проведена стрижка. Подкормка удобрениями не проведена. | 3 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации (начало цветения). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений более 5%, но не более 20%. | 3 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 10% (но не более 50%), не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади более 10% (но не более 50%). | 3 |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Сорная растительность присутствует более чем на 20% площади покрытия. Наличие смета вдоль бортового камня более 40% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 20%. Камень не очищен от грязи. | 2 |
| МАФ Не окрашены, не очищены от грязи и мусора. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. | 2 |
| Газоны Высота травостоя превышает 20 см. Имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой и строительный мусор. | 2 |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 30%. Рыхление и полив не произведены. Дефектная ведомость не представлена. | 2 |
| Кустарники, живые изгороди Не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Не проведены стрижка, подкормка удобрениями. | 2 |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников использовался не стандартный и не декоративный материал (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации (начало цветения). Не соблюдена плотность посадки. Наблюдается отпад растений более 20% | 2 |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Почва цветника сухая, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 50%, не убраны отцветшие соцветия. Стрижка газонных бордюров не выполнена. Прополка инертного материала не проведена. | 2 |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7

к  контракту № ____________ от ____________

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 Руководитель

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8

к  контракту № ___________ от __________

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |