Приложение № 6

к муниципальному контракту №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**График производства работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | Дорога Дружбы – от Развязка «Сосновый бор» до Путепровода ПНИПУ | С момента заключения муниципального контракта | 20.05.2013 |
| 2 | ул. Пермская вдоль ж/дома № 161 |
| 3 | ул. Матросова – от ул. Пушкина до ул. Монастырская |
| 4 | ул. Советская – от ул. Сибирская до ул. 25 Октября |
| 5 | ул. Советская – от ул.Крисанова до ул. Н.Островского |
| 6 | ул. Екатерининская – от ул. Парковая до ул. Н.Островского | 21.05.2013 | 20.06.2013 |
| 7 | ул. Екатерининская – от ул. Екатерининская, 88 до ул. Екатерининская, 80 |
| 8 | ул. Екатерининская – от ул. Екатерининская, 67 до ул. Екатерининская, 75 |
| 9 | ул. Г.Звезда – от ул. Советская до ул. Монастырская |
| 10 | ул. Пушкина – от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |
| 11 | ул. Петропавловская – от ул. Н.Островского до ул. М.Горького |
| 12 | Комсомольский проспект – от ул. Советская до ул. Монастырская |
| 13 | ул. Петропавловская – от ул. Крисанова до ул. Попова | 21.06.2013 | 01.08.2013 |
| 14 | ул. Ленина – от ул. 25 Октября до Комсомольского проспекта |

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )