УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального казенного учреждения

«Пермское городское лесничество»

администрации города Перми

_______________  П.Д. Пахунов

21 февраля 2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

«Очистка городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: leshozperm@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-97-23 |
| Контактное лицо |  | Смирнова Алевтина Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по очистке городских лесов от рассеянного мусора в 2013 году в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к аукционной документации) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 2838901,00 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот один рубль) 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет размера стоимости работ по очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году в соответствии с Постановление администрации города Перми от 27.07.2011 № 378 (Приложение №3 к аукционной документации) |
| Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к аукционной документации) |
| Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Выполнение работ по очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году должно быть в полном соответствии с требованиями аукционной документации (в том числе Техническим заданием, Приложение №1 к аукционной документации) и условиями муниципального контракта. Приложением №2 - проект муниципального контракта к аукционной документации. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ город Пермь, городские леса. Перечень объектов для проведения работ по очистке от мусора городских лесов города Перми в 2013 году определен в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной документации). |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг |  | Срок выполнения работ: начало – с момента заключения муниципального контракта: окончание – 26 декабря 2013 года Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить в полном объёме работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: - акты сдачи-приемки выполненных работ; - документы, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта приемки законченных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. Ведомственная целевая программа «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми в 2013-2015 годах» п.1.3.3 |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку (транспортные расходы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 1. | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
| 2. | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  |
| 3. | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. |  |
| 4. | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 141945 (Сто сорок одна тысяча девятьсот сорок пять) рублей 05копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.03.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.03.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 11.03.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 851670 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей 30 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение (подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий (подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество», л/счет 04915016562). ИНН; 5902292858. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 22.02.2013. |
| - IX. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество», л/счет 04915016562). ИНН; 5902292858. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 22.02.2013. |

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание.

Выполнение работ по  очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году

| Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» |
| --- | --- |
| Территория уборки | Работы вести в городских лесах города Перми. Перечень мест уборки по районам и лесничествам в Приложении №1 к Техническому заданию. |
| Цель работы | Придание эстетического облика и сохранения городских лесов, обеспечение экологической безопасности пешеходов, прогуливающихся в лесу, путем благоустройства и содержания в чистоте лесов. |
| Основные задачи | Выполнение работ по очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году проводить без нарушения почвенного покрова и повреждения остальных зеленых насаждений. Остатков мусора не должно быть на территории, подлежащей уборки. Фрагментарный мусор должен быть собран и вывезен на полигоны ТБО. |
| Стоимость работ (максимальная) | - 2838901,00 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот один рубль) 00 копеек |
| Общий объем работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем объема работ (Приложением №1 - общий объем работ) |
| Работы производятся под руководством лесничих, которые конкретно укажут в соответствии с Техническим заданием территорию для выполнения работ. Левшинское лесничество – Ковач Любовь Леонидовна сот. тел. 89526637505; Мотовилихинское лесничество – Трепезаев Игорь Федорович сот. тел. 89526637517; Верхне-Курьинское лесничество - Сретенский Алексей Владимирович сот. тел. 9526637510; Нижне- Курьинское лесничество – Васильевых Геннадий Павлович сот. тел. 89526637508; ООПТ «Черняевский лес» - Сапегин Анатолий Григорьевич сот. тел. 89526637514. На вышеперечисленные объекты в муниципальном казенном учреждении «Пермское городское лесничество» имеются планы и схемы территории, подлежащей очистке, копии которых могут быть выданы по требованию Подрядчика. |  |
| Требования к выполняемой работе | Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда по данному виду работ. При обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения. |
| Технология производства работ | Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона. |
| Перечень нормативных документов | СНиП 3-10-75 Благоустройство территории ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. ГОСТ 17.0.0.1.-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. ГОСТ 17.1.1.01.-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. ГОСТ 17.2.1.0-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выборов по составу. |
| Критерии оцени качества работ | Приложение №2 – критерии оценки качества работ. |

Приложение № 1

к Техническому заданию аукционной документации

Перечень объемов работ

Сбор фрагментарного (рассеянного) мусора должен производиться вручную, складироваться в мешки. Мешки необходимо вывезти на полигон ТБО для утилизации в день их заполнения. Территория вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожек, тропинок и гостевого маршрута должна зачищаться от любого вида мусора в соответствии с техническим заданием.

Общая площадь уборки и очистки от мусора в летний период - 1028000 кв.м.

Общее количество лавок, подлежащих очистке – 108 шт.

Общее количество урн, подлежащих очистке – 96 шт.

Общее количество дорожек и площадок, очищенных от снега трактором - 7852 кв.м.

Общее количество уборки рыхлого снега на дорожках – 5000 кв.м.

Общее количество подсыпки обледенелых дорожек песком – 12852 кв.м.

Общее количество площади, подлежащей комплексной уборке – 73000 кв.м.

| п/п | Место уборки | Общая площадь тыс.кв.м | Площадь, тыс.кв.м Уборка в режиме -количество раз в неделю (зимний период) | Площадь, тыс.кв.м;*** Уборка в режиме -количество раз в неделю (летний период) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотовилихинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 27 выдела 1,9,11 | 4,0 | Вокруг мест отдыха площадь 5м х 5м х 8мест/1000= 0,2 Три раза в неделю | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории ****, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 35 выдела 11,13,15,21,25 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 44 выдела 5,6,8,13 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 89 выдел 47 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал105 выдела 13,14,24,25,26 (Голый мыс) | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | Квартал 99 выдела 2,3,4,5,7,9,12,14 | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 7 | Квартал 100 выдела 23и далее вдоль ул. Братской | 5,0 |  | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Квартал121 вдоль всей дорожно-тропиночной сети пос. Соболи, Ферма | 5,0 |  | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 9 | В ООПТ «Липовая Гора»: вдоль экологической тропы, Квартал109 выдел 2,3 Квартал110 выдел17 Квартал111 выдел16 Квартал112 выдел 6,24 | 34,0 |  | 34,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 80,0 | 0,2 | 80,0 |  |
| Левшинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 59 Два места отдыха и экологическая тропа (к дачам) | 5,0 | Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 11мест/1000= 0,28 Три раза в неделю | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 56 Три места отдыха (м/р «Чапаевский») | 7,5 |  | 7,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 6 выдел 9 Квартал 13 выдел5 (пляж залив «Васильевский») | 20,0 |  | 20,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 27 выдел 5 | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал 67 от ул. Планерной по лесу по выделам 19,13,15,16,17,21,14,20 | 20,0 |  | 20,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | **Городские леса в м/р «Новые Ляды» – семь мест отдыха Площадь уборки одного места отдыха 50м на 50м | 17,5 |  | 17,5 Два раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 80,0 | 0,28 | 80,0 |  |
| Нижне-Курьинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 27 выдела 41,42 (ниже церкви по ул. Ветлужская ост. «Комсомольская») | 2,5 | Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 4мест/1000= 0,1 Три раза в неделю | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 27 выдела 47 (ост. «Окуловский») | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 27 выдела 26,35,36,37,30(выше церкви ост. «Комсомольская») | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 31 выдела 16,18 (по ул. Красноводская) | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал 31 выдела 8 (Хабаровская 64) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | Квартал 64 выдела 1,2(ООПТ «Утиное болото» - ул. М.Рыбалко-Липатова) | 2,0 |  | 2,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 7 | Квартал 66 выдела 11,15,14 (ул. Калинина,13 и далее) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Квартал 66 выдела 12 (по ул.5-я Коховская) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 9 | Квартал 65 выдела 1,2,3 (за ДЮСШ-ул.М.Рыбалко,119 и далее) | 3,0 |  | Три раза в неделю 3,0 | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 10 | Квартал31 выдел 42,48,43 (ул. Ветлужская) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 11 | ООПТ «Сосновый бор» вдоль ул. Красноборская | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого | 30,0 | 0,1 | 30,0 |  |
| Верхне-Курьинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтированная дорожка от ул. Докучаева в глубину леса (вокруг Губернаторской дачи до женской колонии) | 10,5 | 10,5 Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 19мест/1000= 0,48 Три раза в неделю | 10,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Гостевой маршрут на территории Верхне-Курьинского лесничества вдоль ул.Докучаева протяженнлстью1500м на глубину30м | 45,0 |  | 45,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | *Места отдыха 19штук(лавочки, урны, мусорные мешки, привязанные к деревьям) площадь одного места отдыха для уборки 50м на 50м | 47,5 |  | 47,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Гостевой маршрут по дороге Дружбы до пос. Гайва | 30,0 |  | 30,0 Два раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | По дороге на Гайву от поворота на В.Курью (мимо Тендема 2) в сторону В.Курьи в глубину леса 30м, слева. | 24,0 |  | 24,0 Один раз в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 157,0 | 10,98 | 157,0 |  |
| Особо охраняемая природная территория (ООПТ) охраняемый природный ландшафт(ОПЛ) «Черняевский лес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное место отдыха «Золотые пески» | 49,17 | Ежедневно 49,17 | 49,17 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру комплексного места отдыха |
| 2 | Комплексное место отдыха «Танцевальная площадка для ветеранов» | 12,0 | Ежедневно 12,0 | 12,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру комплексного места отдыха |
| 3 | Рекреационная территория на пересечении ул. Шоссе Космонавтов и 9-е Мая (деревянные скульптуры «Богатырь», «Белочка», «качели», «Мостик», лавочки, урны, беседка) | 8,0 | Ежедневно 8,0 | 8,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру рекреационной территории |
| 4 | Рекреационная территория по ул. Братьев Игнатовых (беседка, лавочки, урны) | 8,0 | Ежедневно 8,0 | 8,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру рекреационной территории |
| 5 | Рекреационная территория за ДКЖ (лавочки, два мусорных бачка емкостью 0,75м3, урны) | 30,0 | Ежедневно (Очистка от мусора вокруг бачков, лавочек, урн) 10,0 | 30,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, |
| 6 | Гостевой маршрут по границе территории ООПТ ОПЛ «Черняевский лес» вдоль ул. Шоссе Космонавтов протяженностью 2500м на глубину 30м (лавочки, урны) | 75,0 | Ежедневно 2,5 (по самой кромке леса на глубину не менее 1м) | 75,0 Ежедневно (протяженностью 2500м на глубину 30м) | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по всему гостевому маршруту на глубину 30м |
| 7 | Рекреационная территория вдоль ул. Встречная (поляна) Комплексное место отдыха по ул. Встречная - «Детский реабилитационный центр» (спортивные детские сооружения, лавочки, столы, урны, детский лабиринт) | 40,0 | Ежедневно 20,0 | 40,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Дорожно-тропиночная сеть: дорожка (центральная аллея) - дорожка от «Золотых песков» до ПКО «Балатово» квартальная просека 1/5, 1/6 – дорожки от «Золотых песков» в глубь леса - дорожки у «Танцевальная площадка для ветеранов» - дорожки у комплексного места отдыха по ул. Встречная «Детский реабилитационный центр» дорожки у рекреационной территории на пересечении улиц Шоссе Космонавтов и 9-е мая, просека между кварталами 3/4 просека между кварталами 4/5 просека между кварталами 5/6 просека между кварталами 6/7 просека между кварталами 10/11 просека между кварталами 11/12 просека между кварталами 8/14 «Конная тропа» вдоль опушки леса квартала 2 со стороны ул. Подлесная вдоль опушки леса квартала 2 со стороны ул. Малкова | 41,23 10,0 4,4 20,0 4,4 8,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 | Ежедневно-78,77 По дорожно-тропиночной сети очистка вокруг скамеек и урн 78,77 В зимний период дорожки (центральная аллея, дорожка от Братьев Игнатовых в сторону ул. Встречная) - 7852 кв.м- расчистка трактором Подсыпка обледенелых дорожек песком 12852 кв. м Уборка рыхлого снега 5000 кв.м. | Ежедневно 41,23 10,0 4,4 20,0 4,4 8,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора. По всей дорожно-тропиночной сети содержать в чистоте все урны, лавочки |
|  | Итого: | 681,0 | 188,44 | 681,0 |  |
|  | Всего: | 1028,0 | 200,00 | 1028,0 |  |

*Лесничий Верхне-Курьинского лесничества Сретенский Алексей Владимирович конкретно укажет места отдыха для уборки и содержания и предоставит карты-схемы по требованию Подрядчика.

**Лесничий Левшинского лесничества Ковач Любовь Леонидовна конкретно укажет места отдыха для уборки и содержания и предоставит карты-схемы по требованию Подрядчика.

***Площадь уборки места отдыха рассчитывается следующим образом: 50м х 50м х кол-во мест / 1000 = площадь в тыс.кв.м.

****В содержание территории входит кошение сорных трав  и дикорастущих кустарников

При выпадении снега толщиной свыше 2 см. на дорожках, проложенных внутри комплексных мест отдыха и дорожках (просеках), указанных в техническом задании,  вдоль гостевых маршрутов необходимо произвести сдвигание снега и произвести посыпку песком. Использование  смеси песка с хлоридами в городских лесах запрещено. Лесная мебель (скульптуры, лавочки, столы, беседки) должны обметаться от снега, урны очищаться от содержимого в соответствии  с техническим заданием.

В период действия контракта произвести следующие виды работ по объектам:

Территория комплексного места отдыха «Золотые пески»:

- очистка зеркала воды и берегов водоема «Золотые пески»  от фрагментарного мусора – очистку производить ежедневно на протяжении всего срока действия контракта;

- кошение сорных трав и дикорастущих кустарников;

-прополка газонной травы от сорняков на малых архитектурных формах (МАФ) «Камни», вокруг озера «Золотые пески», вокруг беседок.

По опушке леса вдоль  ул. Шоссе Космонавтов начиная от ул. Подлесная до ул. Леонова  производить два  раза за летний сезон (первый раз не позднее 30 июня, второй раз не позднее 15 августа),  кошение сорных трав и дикорастущих кустарников на глубину 10 метров;

высота травы не должна быть выше 15см.

В весенний период (до 30 апреля 2013 года) провести комплексную уборку мусора:

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» у «Золотых песков» на площади – 39 тыс. кв.м.

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» на «Танцевальной  площадке для ветеранов» - 5тыс.кв.м.

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» у «Детского реабилитационного центра» - 5тыс.кв.м

- на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества: по асфальтированной дорожке вдоль ул. Докучаева, вдоль «Губернаторской дачи», вокруг - овощных ям на площади - 9,0 тыс. кв. м.

- на территории Мотовилихинского участкового лесничества по всей спортивной асфальтированной дорожке, в глубине леса по направлению к местам отдыха в ООПТ «Липовая гора» - 15,0 тыс.кв.м.

(комплексная уборка мусора – ликвидация фрагментарного мусора, уборка скоплений мусора, рекультивация мест после уборки скопления мусора, уборка сухой травы на МАФ, прополка газонной травы от сорняков на МАФ, сбор разбросанных сухих веток).

Итого:73 тыс.кв.м.

Места укажут лесничие соответствующих лесничеств.

Контроль за производством работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика, с подписанием акта еженедельной проверки состояния мест отдыха в городских лесах. Сведения по производству работ ежедневно заносятся в журнал работ в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика. Оценка качества работ осуществляется в соответствии с критериями качества, являющимися приложением к контракту. Необходимый инвентарь, орудия производства, механизмы, машины для выполнения работ по содержанию  мест массового отдыха, расположенных в городских лесах, обеспечивает Подрядчик.

Приложение № 2

к Техническому заданию аукционной документации

| Критерии оценки состояния городских лесов (мест отдыха, рекреационных территорий) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Удовлетворительная оценка | Не удовлетворительная оценка |
| Зимний период содержания | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: – снег уплотнен, слой снега не превышает 10 см., (при механизированной уборке – не более 15 см), в бесснежные дни – очищены до поверхности покрытия. МАФ: - урны не переполнены, - площадь мест отдыха, рекреационных территорий, указанная в техническом задании и пространство перед скамьями, очищено от снега, мусора - скамьи, столы, скульптуры, беседки очищены от снега, мусора | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: – снег уплотнен, слой снега превышает 10 см., в бесснежные дни не очищены до поверхности покрытия. МАФ: - урны переполнены, - площадь мест отдыха, рекреационных территорий, указанная в техническом задании и пространство перед скамьями, не очищена от снега, мусора, имеется наличие мусора. - скамьи, столы, скульптуры, беседки не очищены от снега, мусора |
| Летний период содержания | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: - отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, - отсутствует на прилегающей территории к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети грязь, мусор. Прилегающая территория к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети: - высота травы и кустарниковой растительности не более 15 см МАФ: - урны не переполнены; - пространство вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожно-тропиночной сети очищено от разного рода загрязнений; | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: - имеется наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, - присутствует на прилегающей территории к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети грязь, мусор. Прилегающая территория к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети: - территория заросшая травой и кустарниковой растительности более 15 см МАФ: - урны переполнены; - пространство вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожно-тропиночной сети замусорено |
| Критерии оценки состояния урн и бачков для мусора |  |  |
| Зимний и летний периоды содержания | Прилегающая территория: - отсутствует мусор на прилегающей территории на расстоянии 25м у бачков и 5 м урн; Санитарное состояние урн и бачков для мусора: - отсутствуют признаки сжигания ТБО и КГМ, - урны и бачки для мусора не переполнены, Техническое состояние урн и бачков для мусора: - урны и бачки для мусора исправные. Подход/подъезд - в зимний период - расчищен от снега (с учетом разворота машин), - отсутствует мусор на подходе/ подъезде - соблюдается график вывоза Наличие таблички: - на табличке имеется информация с указанием организации, обслуживающей данное место отдыха, урны, бачки, графики вывоза ТБО, и др. информация | Прилегающая территория: - присутствует мусор на прилегающей территории на расстоянии 25 м у бачков и 5 м. у урн; Санитарное состояние урн и бачков для мусора: - присутствуют признаки сжигания ТБО и КГМ, - урны и бачки для мусора переполнены, территория замусорена Техническое состояние урн и бачков для мусора: - урны и бачки для мусора неисправны, замяты, сломаны, смещены с места. Подход/подъезд - в зимний период - нерасчищен от снега ( с учетом разворота машин), - присутствует мусор на подходе/ подъезде - не соблюдается график вывоза Наличие таблички: - отсутствие таблички |
| Критерии оценки состояния внутриквартальных, просек, территорий, дорожно-тропиночной сети |  |  |
| Зимний период содержания | Дорожно-тропиночная сеть: - допускается ровный уплотненный слой снега без наличия мусора, завалов и др. предметов, затрудняющих проход, дорожка обработана песком - допускается ровный уплотненный слой снега без ледовых отложений | Дорожно-тропиночная сеть: - слой снега превышает 15 см, рыхлый, наличие мусора, завалов и др. предметов, затрудняющих проход, дорожка не обработана песком, трудно проходимая - ледовые отложения |
| Летний период содержания | Дорожно-тропиночная сеть: - очищена от разного рода загрязнений, завалов, - на всем протяжении дорожки собран мусор и вывезен полностью. Прилегающая к дорожкам территория: - отсутствуют различного рода загрязнения, мусор не природного происхождения; | Дорожно-тропиночная сеть: - наличие разного рода загрязнений, завалов, мусора. - на всем протяжении дорожки имеется наличие мусора, мешков с мусором. Прилегающая к дорожкам территория: - присутствуют различного рода загрязнения, мусор захламления; |
| Зимний и летний периоды содержания | Состояние территории: - отсутствуют места складирования строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов, отсутствуют свалки мусора, снега и льда; - отсутствуют признаки разжигания костров и нарушения правил противопожарной охраны. - отсутствует фрагментарный мусор. | Состояние территории: - имеются места складирования мешков с мусором, строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов, присутствуют свалки мусора, снега и льда; - присутствуют признаки разжигания костров и нарушения правил противопожарной охраны. - присутствует фрагментарный мусор. |

Приложение № 2

- к аукционной документации

- ПРОЕКТ

Муниципального контракта

Выполнение работ по  очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году

.

г. Пермь                                                                                                                              _________2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Пахунова Павла Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили  муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта.

  - На основании  решения аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме   № __  от ___ марта    2013г., Заказчик поручает, принимает и оплачивает а Подрядчик  выполняет следующие  обязательства по муниципальному контракту, в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, в том числе  ГОСТ, Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта),   выполнение работ по содержанию и очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:   с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:   26 декабря 2013 года

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании акта приемки- сдачи выполненных работ.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  муниципального контракта  __________ (_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена  муниципального контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат работ.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:  акты сдачи-приемки выполненных работ; документы, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену муниципального контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).	В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков   помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта приемки законченных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по договору  производится из городского бюджета. Ведомственная целевая программа «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми в 2013-2015 годах» п.1.3.3.

4. Качество работ.

4.1.  При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований нормативной документации (ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Заранее информировать представителей Заказчика (лесничих) о начале работ. Данные об  уполномоченных представителях Заказчика - Приложение № 2 к проекту муниципального контракта.

5.3. Подрядчик назначает уполномоченного представителя соответствующим приказом. Уполномоченный представитель на акте приемки - сдаче выполненных работ ставит отметку (свою подпись), подтверждающую  выполнение работ.

5.4. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения. (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта).

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасное движение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика (лесничего) по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ (Приложение №3 к проекту муниципального контракта)  для осуществления контроля  за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по  муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика. По периметру  участков установить хорошо видимое ограждение с надписью о предупреждении выполнения работ.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания Заказчика, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченных представителей (Приложение № 2 к проекту муниципального контракта), имеющих право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин,  технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта);

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик составляет акт еженедельной проверки состояния мест, подлежащих уборки в городских лесах (Приложение № 4 к проекту муниципального контракта).

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ и др.).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему муниципальному контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика, кроме случая, когда задержка оплаты работ произошла из-за несвоевременного финансирования из бюджета.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт составляется в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, что не  освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие муниципального контракта может быть изменено, продлено. Дополнения и изменения муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту без изменения общей стоимости муниципального контракта.

8.4. Расторжение муниципального контракта исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципального контракта регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации  муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по  муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по  муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по  муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Приложения:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Список уполномоченных представителей Заказчика

Приложение № 3 Журнал работ

Приложение №4  Акт еженедельной проверки состояния мест

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: 614000, г.Пермь, ул.Советская,22 Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» УФК по Пермскому краю (ДФ, МКУ «Пермское городское лесничество», л/сч 02915016562)ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001,ОГРН 1025900518170,Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Перми | Исполнитель: |
| --- | --- |
| П.Д. Пахунов ________________ м.п. | ____________ м.п. |

Приложение № 1

К проекту муниципального контракта

Техническое задание.

Выполнение работ по  очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году

| Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» |
| --- | --- |
| Территория уборки | Работы вести в городских лесах города Перми. Перечень мест уборки по районам и лесничествам в Техническом задании. |
| Цель работы | Придание эстетического облика и сохранения городских лесов, обеспечение экологической безопасности пешеходов, прогуливающихся в лесу, путем благоустройства и содержания в чистоте лесов. |
| Основные задачи | Выполнение работ по очистке городских лесов от рассеянного мусора в городе Перми в 2013 году проводить без нарушения почвенного покрова и повреждения остальных зеленых насаждений. Остатков мусора не должно быть на территории, подлежащей уборки. Фрагментарный мусор должен быть собран и вывезен на полигоны ТБО. |
| Стоимость работ (максимальная) | - 2838901,00 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот один рубль) 00 копеек. |
| Общий объем работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем объема работ (Приложением № 1 - общий объем работ). |
| Работы производятся под руководством лесничих, которые конкретно укажут в соответствии с Техническим заданием территорию для выполнения работ. Левшинское лесничество – Ковач Любовь Леонидовна сот. тел. 89526637505; Мотовилихинское лесничество – Трепезаев Игорь Федорович сот. тел. 89526637517; Верхне-Курьинское лесничество - Сретенский Алексей Владимирович сот.тел 9526637510; Нижне- Курьинское лесничество – Васильевых Геннадий Павлович сот. тел. 89526637508; ООПТ «Черняевский лес» - Сапегин Анатолий Григорьевич сот. тел. 89526637514. На вышеперечисленные объекты в муниципальном казенном учреждении «Пермское городское лесничество» имеются планы и схемы территории, подлежащей очистке, копии которых могут быть выданы по требованию Подрядчика. |  |
| Требования к выполняемой работе | Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда по данному виду работ. При обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения. |
| Технология производства работ | Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона. |
| Перечень нормативных документов | СНиП 3-10-75 Благоустройство территории ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. ГОСТ 17.0.0.1.-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. ГОСТ 17.1.1.01.-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. ГОСТ 17.2.1.0-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выборов по составу. |
| Критерии оцени качества работ | Приложение № 2 – критерии оценки качества работ. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объемов работ

Сбор фрагментарного (рассеянного) мусора должен производиться вручную, складироваться в мешки. Мешки необходимо вывезти на полигон ТБО для утилизации в день их заполнения. Территория вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожек, тропинок и гостевого маршрута должна зачищаться от любого вида мусора в соответствии с техническим заданием.

Общая площадь уборки и очистки от мусора в летний период - 1028000 кв.м.

Общее количество лавок, подлежащих очистке – 108 шт.

Общее количество урн, подлежащих очистке – 96 шт.

Общее количество дорожек и площадок, очищенных от снега трактором - 7852 кв.м.

Общее количество уборки рыхлого снега на дорожках – 5000 кв.м.

Общее количество подсыпки обледенелых дорожек песком – 12852 кв.м.

Общее количество площади, подлежащей комплексной уборке – 73000 кв.м.

| п/п | Место уборки | Общая площадь тыс.кв.м | Площадь, тыс.кв. м Уборка в режиме -количество раз в неделю (зимний период) | Площадь, тыс.кв. м; *** Уборка в режиме -количество раз в неделю (летний период) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотовилихинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 27 выдела 1,9,11 | 4,0 | Вокруг мест отдыха площадь 5м х 5м х 8мест/1000= 0,2 Три раза в неделю | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории ****, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 35 выдела 11,13,15,21,25 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 44 выдела 5,6,8,13 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 89 выдел 47 | 4,0 |  | 4,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал105 выдела 13,14,24,25,26 (Голый мыс) | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | Квартал 99 выдела 2,3,4,5,7,9,12,14 | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 7 | Квартал 100 выдела 23и далее вдоль ул. Братской | 5,0 |  | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Квартал121 вдоль всей дорожно-тропиночной сети пос. Соболи, Ферма | 5,0 |  | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 9 | В ООПТ «Липовая Гора»: вдоль экологической тропы, Квартал109 выдел 2,3 Квартал110 выдел17 Квартал111 выдел16 Квартал112 выдел 6,24 | 34,0 |  | 34,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 80,0 | 0,2 | 80,0 |  |
| Левшинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 59 Два места отдыха и экологическая тропа (к дачам) | 5,0 | Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 11мест/1000= 0,28 Три раза в неделю | 5,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 56 Три места отдыха (м/р «Чапаевский») | 7,5 |  | 7,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 6 выдел 9 Квартал 13 выдел5 (пляж залив «Васильевский») | 20,0 |  | 20,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 27 выдел 5 | 10,0 |  | 10,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал 67 от ул. Планерной по лесу по выделам 19,13,15,16,17,21,14,20 | 20,0 |  | 20,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | **Городские леса в м/р «Новые Ляды» – семь мест отдыха Площадь уборки одного места отдыха 50м на 50м | 17,5 |  | 17,5 Два раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 80,0 | 0,28 | 80,0 |  |
| Нижне-Курьинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 27 выдела 41,42 (ниже церкви по ул. Ветлужская ост. «Комсомольская») | 2,5 | Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 4мест/1000= 0,1 Три раза в неделю | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Квартал 27 выдела 47 (ост. «Окуловский») | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | Квартал 27 выдела 26,35,36,37,30(выше церкви ост. «Комсомольская») | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Квартал 31 выдела 16,18 (по ул. Красноводская) | 2,5 |  | 2,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 5 | Квартал 31 выдела 8 (Хабаровская 64) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 6 | Квартал 64 выдела 1,2(ООПТ «Утиное болото» - ул. М.Рыбалко-Липатова) | 2,0 |  | 2,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 7 | Квартал 66 выдела 11,15,14 (ул. Калинина,13 и далее) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Квартал 66 выдела 12 (по ул.5-я Коховская) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 9 | Квартал 65 выдела 1,2,3 (за ДЮСШ-ул.М.Рыбалко,119 и далее) | 3,0 |  | Три раза в неделю 3,0 | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 10 | Квартал31 выдел 42,48,43 (ул. Ветлужская) | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 11 | ООПТ «Сосновый бор» вдоль ул. Красноборская | 3,0 |  | 3,0 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого | 30,0 | 0,1 | 30,0 |  |
| Верхне-Курьинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтированная дорожка от ул. Докучаева в глубину леса (вокруг Губернаторской дачи до женской колонии) | 10,5 | 10,5 Вокруг мест отдыха 5м х 5м х 19мест/1000= 0,48 Три раза в неделю | 10,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 2 | Гостевой маршрут на территории Верхне-Курьинского лесничества вдоль ул.Докучаева протяженнлстью1500м на глубину30м | 45,0 |  | 45,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 3 | *Места отдыха 19штук(лавочки, урны, мусорные мешки, привязанные к деревьям) площадь одного места отдыха для уборки 50м на 50м | 47,5 |  | 47,5 Три раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 4 | Гостевой маршрут по дороге Дружбы до пос. Гайва | 30,0 |  | 30,0 Два раза в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | По дороге на Гайву от поворота на В.Курью (мимо Тендема 2) в сторону В.Курьи в глубину леса 30м, слева. | 24,0 |  | 24,0 Один раз в неделю | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
|  | Итого: | 157,0 | 10,98 | 157,0 |  |
| Особо охраняемая природная территория (ООПТ) охраняемый природный ландшафт(ОПЛ) «Черняевский лес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное место отдыха «Золотые пески» | 49,17 | Ежедневно 49,17 | 49,17 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру комплексного места отдыха |
| 2 | Комплексное место отдыха «танцевальная площадка для ветеранов» | 12,0 | Ежедневно 12,0 | 10,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру комплексного места отдыха |
| 3 | Рекреационная территория на пересечении ул. Шоссе Космонавтов и 9-е Мая (деревянные скульптуры «Богатырь», «Белочка», «качели», «Мостик», лавочки, урны, беседка) | 8,0 | Ежедневно 8,0 | 8,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру рекреационной территории |
| 4 | Рекреационная территория по ул. Братьев Игнатовых (беседка, лавочки, урны) | 8,0 | Ежедневно 8,0 | 8,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по периметру рекреационной территории |
| 5 | Рекреационная территория за ДКЖ (лавочки, два мусорных бачка емкостью 0,75м3, урны) | 30,0 | Ежедневно (Очистка от мусора вокруг бачков, лавочек, урн) 10,0 | 30,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, |
| 6 | Гостевой маршрут по границе территории ООПТ ОПЛ «Черняевский лес» вдоль ул. Шоссе Космонавтов протяженностью 2500м на глубину 30м (лавочки, урны) | 75,0 | Ежедневно 2,5 (по самой кромке леса на глубину не менее 1м) | 75,0 Ежедневно (протяженностью 2500м на глубину 30м) | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора, кошение травы по всему гостевому маршруту на глубину 30м |
| 7 | Рекреационная территория вдоль ул. Встречная (поляна) Комплексное место отдыха по ул. Встречная - «Детский реабилитационный центр» (спортивные детские сооружения, лавочки, столы, урны, детский лабиринт) | 40,0 | Ежедневно 20,0 | 40,0 Ежедневно | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора |
| 8 | Дорожно-тропиночная сеть: дорожка (центральная аллея) - дорожка от «Золотых песков» до ПКО «Балатово» квартальная просека 1/5, 1/6 – дорожки от «Золотых песков» в глубь леса - дорожки у «Танцевальная площадка для ветеранов» - дорожки у комплексного места отдыха по ул. Встречная «Детский реабилитационный центр» дорожки у рекреационной территории на пересечении улиц Шоссе Космонавтов и 9-е мая, просека между кварталами 3/4 просека между кварталами 4/5 просека между кварталами 5/6 просека между кварталами 6/7 просека между кварталами 10/11 просека между кварталами 11/12 просека между кварталами 8/14 «Конная тропа» вдоль опушки леса квартала 2 со стороны ул. Подлесная вдоль опушки леса квартала 2 со стороны ул. Малкова | 41,23 10,0 4,4 20,0 4,4 8,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 | Ежедневно-78,77 По дорожно-тропиночной сети очистка вокруг скамеек и урн 78,77 В зимний период дорожки (центральная аллея, дорожка от Братьев Игнатовых в сторону ул. Встречная) - 7852 кв.м- расчистка трактором Подсыпка обледенелых дорожек песком 12852 кв.м Уборка рыхлого снега 5000 кв.м. | Ежедневно 41,23 10,0 4,4 20,0 4,4 8,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 | Содержание территории, очистка от фрагментарного мусора. По всей дорожно-тропиночной сети содержать в чистоте все урны, лавочки |
|  | Итого: | 681,0 | 188,44 | 681,0 |  |
|  | Всего: | 1028,0 | 200,00 | 1028,0 |  |

*Лесничий Верхне-Курьинского лесничества Сретенский Алексей Владимирович конкретно укажет места отдыха для уборки и содержания и предоставит карты-схемы по требованию Подрядчика.

**Лесничий Левшинского лесничества Ковач Любовь Леонидовна конкретно укажет места отдыха для уборки и содержания и предоставит карты-схемы по требованию Подрядчика.

***Площадь уборки места отдыха рассчитывается следующим образом: 50м х 50м х кол-во мест / 1000 = площадь в тыс.кв.м.

****В содержание территории входит кошение сорных трав  и дикорастущих кустарников

При выпадении снега толщиной свыше 2 см. на дорожках, проложенных внутри комплексных мест отдыха и дорожках (просеках), указанных в техническом задании,  вдоль гостевых маршрутов необходимо произвести сдвигание снега и произвести посыпку песком. Использование  смеси песка с хлоридами в городских лесах запрещено. Лесная мебель (скульптуры, лавочки, столы, беседки) должны обметаться от снега, урны очищаться от содержимого в соответствии  с техническим заданием.

В период действия контракта произвести следующие виды работ по объектам:

Территория комплексного места отдыха «Золотые пески»:

- очистка зеркала воды и берегов водоема «Золотые пески»  от фрагментарного мусора – очистку производить ежедневно на протяжении всего срока действия контракта;

- кошение сорных трав и дикорастущих кустарников;

-прополка газонной травы от сорняков на малых архитектурных формах (МАФ) «Камни», вокруг озера «Золотые пески», вокруг беседок.

По опушке леса вдоль  ул. Шоссе Космонавтов начиная от ул. Подлесная до ул. Леонова  производить два  раза за летний сезон (первый раз не позднее 30 июня, второй раз не позднее 15 августа),  кошение сорных трав и дикорастущих кустарников на глубину 10 метров;

высота травы не должна быть выше 15см.

В весенний период (до 30 апреля 2013 года) провести комплексную уборку мусора:

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» у «Золотых песков» на площади – 39 тыс. кв.м.

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» на «Танцевальной  площадке для ветеранов» - 5тыс.кв.м.

- на территории ООПТ  ОПЛ «Черняевский лес» у «Детского реабилитационного центра» - 5тыс.кв.м

- на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества: по асфальтированной дорожке вдоль ул. Докучаева, вдоль «Губернаторской дачи», вокруг - овощных ям на площади - 9,0 тыс. кв. м.

- на территории Мотовилихинского участкового лесничества по всей спортивной асфальтированной дорожке, в глубине леса по направлению к местам отдыха в ООПТ «Липовая гора» - 15,0 тыс.кв.м.

(комплексная уборка мусора – ликвидация фрагментарного мусора, уборка скоплений мусора, рекультивация мест после уборки скопления мусора, уборка сухой травы на МАФ, прополка газонной травы от сорняков на МАФ, сбор разбросанных сухих веток).

Итого:73 тыс.кв.м.

Места укажут лесничие соответствующих лесничеств.

Контроль за производством работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика, с подписанием акта еженедельной проверки состояния мест отдыха в городских лесах. Сведения по производству работ ежедневно заносятся в журнал работ в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика. Оценка качества работ осуществляется в соответствии с критериями качества, являющимися приложением к контракту. Необходимый инвентарь, орудия производства, механизмы, машины для выполнения работ по содержанию  мест массового отдыха, расположенных в городских лесах, обеспечивает Подрядчик.

Приложение № 2

к Техническому заданию

| Критерии оценки состояния городских лесов (мест отдыха, рекреационных территорий) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Удовлетворительная оценка | Не удовлетворительная оценка |
| Зимний период содержания | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: – снег уплотнен, слой снега не превышает 10 см., (при механизированной уборке – не более 15-х см), в бесснежные дни – очищены до поверхности покрытия. МАФ: - урны не переполнены, - площадь мест отдыха, рекреационных территорий, указанная в техническом задании и пространство перед скамьями, очищено от снега, мусора - скамьи, столы, скульптуры, беседки очищены от снега, мусора | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: – снег уплотнен, слой снега превышает 10 см., в бесснежные дни не очищены до поверхности покрытия. МАФ: - урны переполнены, - площадь мест отдыха, рекреационных территорий, указанная в техническом задании и пространство перед скамьями, не очищена от снега, мусора, имеется наличие мусора. - скамьи, столы, скульптуры, беседки не очищены от снега, мусора |
| Летний период содержания | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: - отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, - отсутствует на прилегающей территории к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети грязь, мусор. Прилегающая территория к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети : -высота травы и кустарниковой растительности не более 15 см МАФ: - урны не переполнены; - пространство вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожно-тропиночной сети очищено от разного рода загрязнений; | Места отдыха, рекреационные территории, дорожно-тропиночная сеть: - имеется наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, - присутствует на прилегающей территории к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети грязь, мусор. Прилегающая территория к местам отдыха, рекреационным территориям, дорожно-тропиночной сети : -территория заросшая травой и кустарниковой растительности более 15 см МАФ: - урны переполнены; - пространство вокруг мест отдыха, рекреационных территорий, дорожно-тропиночной сети замусорено |
| Критерии оценки состояния урн и бачков для мусора |  |  |
| Зимний и летний периоды содержания | Прилегающая территория: - отсутствует мусор на прилегающей территории на расстоянии 15м у бачков и 5 м урн; Санитарное состояние урн и бачков для мусора: - отсутствуют признаки сжигания ТБО и КГМ, - урны и бачки для мусора не переполнены, Техническое состояние урн и бачков для мусора: - урны и бачки для мусора исправные. Подход/подъезд - в зимний период- расчищен от снега ( с учетом разворота машин), - отсутствует мусор на подходе/ подъезде - соблюдается график вывоза Наличие таблички: - на табличке имеется информация с указанием организации, обслуживающей данное место отдыха, урны, бачки, графики вывоза ТБО, и др. информация | Прилегающая территория: - присутствует мусор на прилегающей территории на расстоянии 15 м у бачков и 5 м. у урн; Санитарное состояние урн и бачков для мусора: - присутствуют признаки сжигания ТБО и КГМ, - урны и бачки для мусора переполнены, территория замусорена Техническое состояние урн и бачков для мусора: - урны и бачки для мусора неисправны, замяты, сломаны, смещены с места. Подход/подъезд - в зимний период- нерасчищен от снега ( с учетом разворота машин), - присутствует мусор на подходе/ подъезде - не соблюдается график вывоза Наличие таблички: - отсутствие таблички |
| Критерии оценки состояния внутриквартальных, просек, территорий, дорожно-тропиночной сети |  |  |
| Зимний период содержания | Дорожно-тропиночная сеть: - допускается ровный уплотненный слой снега без наличия мусора, завалов и др. предметов, затрудняющих проход, дорожка обработана песком, - допускается ровный уплотненный слой снега без ледовых отложений | Дорожно-тропиночная сеть: - слой снега превышает 15 см, рыхлый, наличие мусора, завалов и др. предметов, затрудняющих проход, дорожка не обработана песком, трудно проходимая - ледовые отложения |
| Летний период содержания | Дорожно-тропиночная сеть: - очищена от разного рода загрязнений, завалов, - на всем протяжении дорожки собран мусор и вывезен полностью. Прилегающая к дорожкам территория: - отсутствуют различного рода загрязнения, мусор не природного происхождения; | Дорожно-тропиночная сеть: - наличие разного рода загрязнений, завалов, мусора. - на всем протяжении дорожки имеется наличие мусора, мешков с мусором. Прилегающая к дорожкам территория: - присутствуют различного рода загрязнения, мусор захламления; |
| Зимний и летний периоды содержания | Состояние территории: - отсутствуют места складирования строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов, отсутствуют свалки мусора, снега и льда; - отсутствуют признаки разжигания костров и нарушения правил противопожарной охраны. - отсутствуют фрагментарный мусор. | Состояние территории: - имеются места складирования мешков с мусором, строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов, присутствуют свалки мусора, снега и льда; - присутствуют признаки разжигания костров и нарушения правил противопожарной охраны. - присутствует фрагментарный мусор. |

Приложение № 2

к проекту муниципального контракта

Уполномоченные представители Заказчика

Левшинское лесничество – Ковач Любовь Леонидовна

сот.тел. 89526637505;

Мотовилихинское лесничество – Трепезаев Игорь Федорович  сот. тел. 89526637517;

Верхне-Курьинское лесничество -  Сретенский Алексей Владимирович

сот. тел 9526637510;

Нижне- Курьинское лесничество – Васильевых Геннадий Павлович

сот. тел. 89526637508;

ООПТ «Черняевский лес» - Сапегин Анатолий Григорьевич сот. тел. 89526637514.

Основание приказ № 07 от 14 февраля 2013 года Муниципального казенного учреждения «Пермское городское лесничество»

Приложение № 3

к проекту муниципального контракта

Журнал работ

выполнение работ по очистке городских лесов от рассеянного  мусора.

* для каждого объекта отдельный журнал работ

| № п/п | Дата | Ф.И.О. работника от Подрядчика | Место расположения объекта* | Объем выполненных работ | Время начала-окончания уборки объекта | Подпись ответственного лица от Подрядчика | Подпись лица ответственного лица от Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик  ______________ 		                                           Подрядчик __________

Приложение № 4

к проекту муниципального контракта

| АКТ № от "___"___________2013г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| еженедельной проверки состояния мест, подлежащих уборки в городских лесах |  |  |  |  |
| на территории ___________________________лесничества |  |  |  |  |
| территория (место отдыха, рекреационная территория, дорожно-тропиночная сеть) | территория по техническому заданию (площадь) | малые архитектурные формы | урны (бачки) | дорожки и прилегающая территория |
| итого замечаний |  |  |  |  |
| Всего проверено Элементов |  |  |  |  |
| Процент нарушений |  |  |  |  |
| Общий процент нарушений |  |  |  |  |
| Общая оценка |  |  |  |  |

Контроль провёл __________________________________________________________________

Подпись, ФИО, должность

Члены комиссии:  1. _______________________________________________________________

Подпись, ФИО, должность

2. _______________________________________________________________

Подпись, ФИО, должность

Приложение №3

к аукционной документации

| 20.02.2013 | дата размещения извещения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | кол-во дней процедуры аукционакк |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.03.2013 | дата договора |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.12.2013 | дата действия договора |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости работ по очистке от рассеянного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городских лесов в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость ед.изм (согласно постановлению администрации г.Перми от 27.07.2011 №378) |  |  |  | Расчет стоимости за расчетный перид |  |  |
|  |  | кол-во | период, дней | руб. |  | объем работ | период, дней | руб. на расчет. период |
| зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 393 180,3 |
| Очистка дорожек и площадок от снега трактором | кв.м. | 100 | 182 | 1 271,97 |  | 7 852 | 93 | 51 035,1 |
| Очистка от снега скамей ( 1,2м*0,50м*108шт =64,8 кв.м.) | кв.м. | 100 | 182 | 6 259,14 |  | 64,8 | 93 | 2 072,5 |
| Уборка рыхлого снега на дорожках | кв.м. | 100 | 182 | 1 603,73 |  | 5 000 | 93 | 40 974,4 |
| Подсыпка обледенелых дорожек песком | кв.м. | 100 | 182 | 467,87 |  | 12 852 | 93 | 30 726,1 |
| Очистка урн от мусора | шт | 100 | 182 | 99 522,32 |  | 96 | 93 | 48 820,6 |
| Очистка территории от мусора | кв.м. | 100 | 182 | 214,83 |  | 200 000 | 93 | 219 551,5 |
| летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 2 445 720,7 |
| Очистка территории от мусора и листвы | кв.м. | 100 | 183 | 214,83 |  | 1 028 000 | 183 | 2 208 114,0 |
| Комплексная уборка в весенний период (478,39/2=1 раз.в год) | кв.м. | 100 | 2 раза в год | 478,39 |  | 73 000 |  | 174 612,4 |
| Очистка урн от мусора | шт | 100 | 183 | 65 619,11 |  | 96 | 183 | 62 994,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2 838 901,0 |