Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации  самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (рекламные конструкции)

Место выполнения работ: город Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 19.12.2013 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу и перемещению 343 (триста сорок три) самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в течение двух суток после получения перечня Объектов от Заказчика, и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- отключение Объектов  от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу и перемещению;

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой Объектом , в течение двух суток после демонтажа и перемещения;

- устранение отверстий (ям) образовывающихся при демонтаже от фундаментов и опор перетяжек заделывать незамедлительно;

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем, перемещением и хранением Объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности Объектов  в течение одного года с момента демонтажа и перемещения.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно  размещенных движимых объектов (рекламные конструкции)  в установленный срок и обеспечивает их хранение в  течении одного года.

Источник финансирования:  ВЦП «Развитие Дзержинского района г.Перми на 2013-2015 гг»

Начальная (максимальная) цена: 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) руб. включая НДС. Расчет начальной (максимальной) цены осуществлен в соответствии с постановлением администрации города Перми от 29.10.12 № 711.