Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по очистке береговых полос рек Егошиха и ее притоков на территории Ленинского района**

Очистка береговой полосы подразумевает под собой проведение следующих работ: сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.), и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО либо на утилизацию; частичная очистка береговой полосы от поросли кустарников (применяется в случае невозможности подхода с последующей уборкой территории), а также содержание очищенной береговой полосы до 01.10.2013 г. с периодичностью уборки территории не реже 1 раза в 15 суток. Порослью являются побеги древесных и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см.

Очистка производится на ширину 10 метров от уреза воды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объем |
| 1 | Очистка береговой полосы от твердых коммунальных, строительных и прочих отходов. Ширина от уреза воды 10 метров, с частичной очисткой от поросли кустарников в труднодоступных местах для уборки (диаметр ствола не более 5 см) | 8000 кв.м. |
| 2 | Вывоз отходов на полигон ТБО (1куб.м./1,2т.)  (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 328,4 тонн (273,6 куб.м.) |

Конкретные места очистки определяются комиссией в составе администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. **Критерием качества очистки является отсутствие на убираемой территории вышеуказанных отходов.**