УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«14» марта 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 474 448 рублей 26 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости (Приложение №1 и Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №5 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты–безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ, предъявляемые до 21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта –73 722 рубля 41 копейка. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.03.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.03.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.04.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| - Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии. - 2. Указание в качестве Бенефициара Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и контракт. - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту. - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться - до окончания срока, предусмотренного контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии - с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| - Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию объектов озеленение общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

- Сроки выполнения работ: с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.

Покраска металлоконструкций – до 05.06.13г.

Монтаж модулей вертикального озеленения-до 10.06.2013г.

Демонтаж модулей вертикального озеленения- 30.09.2013г.

2. Перечень объектов:

- Цветник на площади у ст. Молодежная

- Вертикальное озеленение на плотине Камской ГЭС

- Газон на ул. Пулковская,7

- Цветочный комплекс на ул. Карбышева

- Газон на транспортной развязке по ул. Набережной (КамГЭС)

- Сквер им. Мичурина

- Сквер по ул. Черняховского

- Сквер по ул. Репина – ул. Карбышева

- Газон на транспортной развязке по ул. Репина

- Газон на транспортной развязке по ул. Трясолобова

- Сквер им. Павлика Морозова

3. Объем и состав содержания:

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Цветник на площади у ст. Молодёжная. | Вертикальное озеленение на плотине Камской ГЭС | Газон на ул. Пулковская, 7 | Цветочный комплекс на ул.Карбышева | Газон на транспортной развязке по ул. Набережной( КамГЭС) | Сквер им. Мичурина | Сквер по ул. Черняховского | Сквер по ул. Репина-ул.Карбышева | Газон на транспортной развязке по ул. Репина | Газон на транспортной развязке по ул.Трясолобова | Сквер им. Павлика Морозова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория объекта |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Общая площадь объекта |  | м2 | 196,00 | 3,80 | 18,75 | 4,50 | 1 000,00 | 12 400,00 | 6 400,00 | 774,00 | 2 324,00 | 203,00 | 48 388,50 |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 6 400,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22 452,0 |
| 2 | Очистка газонов от мусора и листвы. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 6 400,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22 452,0 |
| 3 | Кошение газонов. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 3 200,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22452,0 |
| Дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подметание дорожек с плиточным покрытием с очисткой тротуарной плитки от травы | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конструкции вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покраска металлоконструкций вертикального озеленения | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 41,2 | 0,0 |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочных контейнерах | шт/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30/8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45/9,7 | 15/2,6 | 0,0 |
| 7 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочных термо-чашах | шт/м2 | 0,0 | 30/3,8 | 11/1,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочном комплексе | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений | м2 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 10 | Содержание цветников из многолетников | м2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удаление поросли в приствольном круге деревьев. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 12 | Снос аварийных деревьев | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Расчистка площадей скверов от кустарника и мелколесья | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 393,0 |

4. Технология производства работ по устройству и содержанию цветников.

4.1. Устройство цветников вертикального озеленения (в чашах и контейнерах) из однолетних растений:

- доставка со склада, заправка чаш водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия» и плодородным грунтом для устройства цветников вертикального озеленения ТУ 0390-001-77952834-2007 «Плодородный грунт» Садовый унивирсальный».

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений  не менее 8 шт. на 1 чашу: петуния ампельная и алиссум морской белого цвета ГОСТ28852-90 «Рассада цветочных культур. Техничиские условия»,

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений: не менее 8шт. на 1 чашу (диаметр 480мм) и контейнер (длина 700мм) и не менее 10шт. на 1 контейнер (длиной 1000мм): петуния ампельная и алиссум морской белого цвета,

- чаша и контейнер монтируется на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.

- полив.

4.2. Устройство цветников из однолетних растений:

- подготовка почвы под цветники глубиной 20см – перекапывание и разравнивание,

- внесение минеральных удобрений (20г/м2-2раза за сезон) ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия»,

- нанесение рисунка и посадка однолетних цветов – не менее 30шт на м2.(агератум мексиканский, бархатцы отклоненные, бархатцы тонколистные, бегония вечноцветущая, вербена гибридная, настурция большая, цинерария морская, перилла, коллеус, георгины «Веселые ребята», портулак крупноцветковый, сальвия блестящая, целозия серебристая),

- полив.

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой, цветущая. Наличие 5 цветков и бутонов на посадочном материале. Высота растений должна составлять 13-15 см. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания.

4.3. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений, цветников вертикального  озеленения в контейнерах и чашах:

- полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода,

- ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее высоты контейнера.

- цветник из однолетних растений должен быть в виде сомкнутого ковра,

- прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания,

- внесение минеральных удобрений (8 раз за сезон по 7 г/м2 на 10л. воды) ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия»,

- внесение регуляторов роста однолетних растений (Эпин – Экстра 8 раз за сезон). ТУ 2387-002-18769652-06 «Регулятор роста растений «Эпин-Экстра»

- осенью очистка от стеблей и цветов, выравнивание земли в цветниках,

- снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных контейнеров и перевозка их на место хранения,

- погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

4.4. Газон

Обыкновенные газоны скашиваются при высоте травостоя 10-15 см., высота оставляемого травостоя 3-5 см.

- Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- цвет покраски конструкции вертикального озеленения,

- ассортимент, сорт, колер и схему посадки однолетних растении (приложение №8).

Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно (не реже 1 раза в 7 дней) осуществляет выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам согласно приложению №7 к техническому заданию. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего действия муниципального контракта.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации.

А также, подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния цветников объектов озеленения общего пользования в течение всего вегетационного периода, и выявленные нарушения устранять самостоятельно без напоминания Заказчика. Больные и увядшие растения, заменяются в течение 24ч.

Гарантийный срок на покраску и конструкций вертикального озеленения: 6 месяцев

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате, за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Дорожки: Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами плиточного покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек на 100% площади. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены в срок, установленный Заказчиком. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 5% площади содержания. Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 8-30 часам утра. Дорожки и площадки: Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек не менее 90% площади содержания. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены в срок, установленный Заказчиком. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение семи календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует мусор. Наличие сухих листьев не более 10% площади содержания Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 9-00 часам утра. Дорожки и площадки: Поверхности покрытий очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек не менее 80% площади содержания. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 5-и календарных дней и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена Заказчику в течение 5-и календарных дней Газоны: Высота травостоя не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 15% площади содержания Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее 60% площади содержания и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены с отклонением, от срока, установленного Заказчиком, более 5-и календарных дней и (или) имеется грязь, мусор сорная растительность и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и (или) не предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, имеется мусор и (или) наличие сухих листьев более 40% площади содержания и (или) есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Деревья: не составлена и не предоставлена в течение 5-и календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Устройство цветников из однолетних растений: не перекопана земля в цветниках, и (или) не заправлены и не установлены контейнеры и (или) посадка в цветиках не выполнена из однолетних растений и (или) не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком и (или) рисунок цветника, ассортимент растений не согласованы с Заказчиком и (или) посадка в цветниках выполнена не стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, наличие вредителей, болезни) и (или) посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации и (или) не соблюдена плотность посадки согласно технологии и (или) не выполнен полив. Содержание цветников из однолетних растений: не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы и (или) не выполнено рыхление почвы в цветниках и (или) присутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения и (или) осенью: контейнеры не очищены, не вымыты, не убраны на хранение. Цветники не очищены от стеблей и цветов и (или) не произведено выравнивание земли и (или) растительные остатки и случайный мусор не вывезены на полигон ТБО. Не выполнена очистка от кустарника и мелколесья и не выполнен снос аварийных деревьев и не вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |

Приложение № 3

к техническому заданию

Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта озеленения | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение №5

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Приложение №6

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение ПГД от 23 июня 2009г. № 147 |  | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | ВСН 20-87 |  | Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 14 | ГОСТ 9757-90 |  | "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" |
| 15 | ГОСТ 28852-90 |  | "Рассада цветочных культур. Технические условия" |
| 16 | ГОСТ Р 51520-99 |  | "Удобрения минеральные. Общие технические условия" |

Приложение №8

к техническому заданию

(Форма)

Заявка на устройство цветников.

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика_____________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости работ

по содержанию объектов озеленения общего пользования в

Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 15.04.2012г. по 14.10.2013г.

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Стоимость работ ед.изм. за период, руб. | Объем в ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ОБЪЕКТЫ 1 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  |  |  |  | 26 809,63 |
| 1 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | 100 кв.м | 562,13 | 9,49 | 5 334,61 |
| 2 | Очистка газонов от мусора и листвы. | 100 кв.м | 769,94 | 9,49 | 7 306,73 |
| 3 | Кошение газонов. | 100 кв.м | 1 492,97 | 9,49 | 14 168,29 |
| Содержание конструкций вертикального озеленения |  |  |  |  | 8 305,66 |
| 4 | Покраска металлоконструкций вертикального озеленения | 100 кв.м | 18 055,78 | 0,46 | 8 305,66 |
| Устройство и содержание цветников из однолетних растений |  |  |  |  | 262 354,71 |
| 5 | Устройство цветников из однолетних растений и цветников в цветочных контейнерах, чашах и цветочном комплексе | 100 кв.м | 89 977,71 | 2,4828 | 223 396,66 |
| 6 | Прополка, рыхление, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов, замена больных, увядших растений. | 100 кв.м | 12 196,71 | 2,4828 | 30 281,99 |
| 7 | Снятие, очистка, мытье контейнеров и чаш, перевозка их на место хранения. | 100 шт | 12 219,80 | 0,71 | 8 676,06 |
| Содержание цветников из многолетних растений |  |  |  |  | 826,19 |
| 8 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветов в цветниках. | 100 кв.м | 17 393,41 | 0,0475 | 826,19 |
| ВСЕГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 1 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  | 298 296,19 |
| II. ОБЪЕКТЫ 2 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Содержание дорожек |  |  |  |  | 1 736,55 |
| 1 | Подметание дорожек с плиточным покрытием. | 100 кв.м | 1 499,69 | 0,69 | 1 034,79 |
| 2 | Очистка тротуарной плитки от травы. | 100 кв.м | 1 017,05 | 0,69 | 701,76 |
| Содержание газонов |  |  |  |  | 343 049,65 |
| 3 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | 100 кв.м | 562,13 | 195,875 | 110 107,21 |
| 4 | Очистка газонов от мусора и листвы. | 100 кв.м | 252,44 | 195,875 | 49 446,69 |
| 5 | Кошение газонов. | 100 кв.м | 1 119,73 | 163,875 | 183 495,75 |
| Содержание конструкций вертикального озеленения |  |  |  |  | 28 925,36 |
| 6 | Покраска арочных конструкций | 100 кв.м | 18 055,78 | 1,602 | 28 925,36 |
| Содержание деревьев |  |  |  |  | 1 304,50 |
| 7 | Удаление поросли в приствольном круге деревьев. | 100 дер. | 2 038,28 | 0,64 | 1 304,50 |
| Устройство и содержание цветников из однолетних растений |  |  |  |  | 95 072,84 |
| 8 | Устройство цветников из однолетних растений и цветников в цветочных контейнерах. | 100 кв.м | 89 977,71 | 0,863 | 77 650,76 |
| 9 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветов в цветниках. | 100 кв.м | 11 692,00 | 0,863 | 10 090,20 |
| 10 | Снятие, очистка, мытье контейнеров, перевозка их на место хранения. | 100 кв.м | 12 219,80 | 0,60 | 7 331,88 |
| Содержание цветников из многолетних растений |  |  |  |  | 2 443,09 |
| 11 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветов в цветниках. | 100 кв.м | 14 806,59 | 0,165 | 2 443,09 |
| Расчистка площади скверов от кустарника и мелколесья |  |  |  |  | 29 917,93 |
| 12 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 кв.м | 1 270,94 | 23,54 | 29 917,93 |
| ВСЕГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 2 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  | 502 449,92 |
| III. ОБЪЕКТЫ 3 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Содержание газонов |  |  |  |  | 433 298,90 |
| 1 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | 100 кв.м | 601,62 | 224,52 | 135 075,72 |
| 2 | Очистка газонов от мусора и листвы. | 100 кв.м | 208,54 | 224,52 | 46 821,40 |
| 3 | Кошение газонов. | 100 кв.м | 1 119,73 | 224,52 | 251 401,78 |
| Содержание деревьев |  |  |  |  | 17 848,03 |
| 4 | Удаление поросли в приствольном круге деревьев. | 100 дер. | 1 528,71 | 1,26 | 1 926,17 |
| 5 | Снос аварийных деревьев | дер | 936,58 | 17 | 15 921,86 |
| Устройство и содержание цветников из однолетних растений |  |  |  |  | 14 210,03 |
| 5 | Устройство цветников из однолетних растений. | 100 кв.м | 89 977,71 | 0,14 | 12 596,88 |
| 6 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветов в цветниках. | 100 кв.м | 11522,49 | 0,14 | 1 613,15 |
| Расчистка площади скверов от кустарника и мелколесья |  |  |  |  | 208 345,19 |
| 7 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 кв.м | 1 270,94 | 163,93 | 208 345,19 |
| ВСЕГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 3 КАТЕГОРИИ |  |  |  |  | 673 702,15 |
| ВСЕГО по содержанию объектов |  |  |  |  | 1 474 448,26 |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены контракта:

1. Постановление Администрации города Перми № 892 от 10.12.2012г.» Об утверждении ведомственной целевой программы «развитие Орджоникидзевского района города Перми» на 2013-2015 годы»

2. Постановление Администрации города Перми № 378 от 27.07.2011г. (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.08.2012 N 488)  «Об утверждении методики расчета и размера стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территории общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми».

3. Решение Пермской Городской Думы №147 от 23.06. 2009г. (в ред. решения Пермской городской Думы от 21.12.2011 N 246) «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми.»

4. Постановление Администрации города Перми № 632 от 17.10.2012г. «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2013-2015годы.»

5. Постановление Администрации г. Перми N 937 от 19.12.2012 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми»

6. Бюджетное задание №1 Управления внешнего благоустройства  для Орджоникидзевского района г.Перми на 2013-2015гг.

6. Федеральные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы (ФЕР-2001, ФЕРр-2001 в ред.2009г.).

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Стоимость выполнения работ

по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.

| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.04.13г. по 20.04.13г. | с 21.04.13г. по ь20.05.13г. | с 21.05.13г. по 20.06.13г. |  | с 21.06.13г. по 20.07.13г. | с 21.07.13г. по 20.08.13г. | с 21.08.13г. по 20.09.13г. |  | с 21.09.13г. по 14.10.13г. |
| 1 474 448,26 | 727 772,86 | 3 526,56 | 380 911,72 | 343 334,58 | 553 529,12 | 180 504,26 | 186 512,43 | 186 512,43 | 193 146,28 | 193 146,28 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								               «___» _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2013 г. №____) заключили настоящий муниципальный  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство   выполнить работу по содержанию  объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1);

- стоимость выполнения работ (Приложение № 2);

- акт приемки выполненных работ (Приложение № 3).

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Период выполнения работ.

2.1. Работа выполняется с 15 апреля по 14 октября 2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет __________(_______) рублей,  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на  налоги, сборы, другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком  работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ, предъявляемые до  21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам  производства работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок , являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков при контрольных проверках и приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить  недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала работ , подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  делать в нем замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее, выполненных работ за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.4. Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в  сумме  10 000  рублей.

7.6. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ в соответствии с Приложениями № 1 и 2 к Техническому заданию.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.	По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет 147 444 рубля 83 копейки (Сто сорок семь тысяч четыреста сорок четыре рубля 83 копейки)  в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________Н.И.Некрасов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию объектов озеленение общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

- Сроки выполнения работ: с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.

Покраска металлоконструкций – до 05.06.13г.

Монтаж модулей вертикального озеленения-до 10.06.2013г.

Демонтаж модулей вертикального озеленения- 30.09.2013г.

2. Перечень объектов:

- Цветник на площади у ст. Молодежная

- Вертикальное озеленение на плотине Камской ГЭС

- Газон на ул. Пулковская,7

- Цветочный комплекс на ул. Карбышева

- Газон на транспортной развязке по ул. Набережной (КамГЭС)

- Сквер им. Мичурина

- Сквер по ул. Черняховского

- Сквер по ул. Репина – ул. Карбышева

- Газон на транспортной развязке по ул. Репина

- Газон на транспортной развязке по ул. Трясолобова

- Сквер им. Павлика Морозова

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

3. Объем и состав содержания:

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Цветник на площади у ст. Молодёжная. | Вертикальное озеленение на плотине Камской ГЭС | Газон на ул. Пулковская, 7 | Цветочный комплекс на ул.Карбышева | Газон на транспортной развязке по ул. Набережной( КамГЭС) | Сквер им. Мичурина | Сквер по ул. Черняховского | Сквер по ул. Репина-ул.Карбышева | Газон на транспортной развязке по ул. Репина | Газон на транспортной развязке по ул.Трясолобова | Сквер им. Павлика Морозова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория объекта |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Общая площадь объекта |  | м2 | 196,00 | 3,80 | 18,75 | 4,50 | 1 000,00 | 12 400,00 | 6 400,00 | 774,00 | 2 324,00 | 203,00 | 48 388,50 |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 6 400,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22 452,0 |
| 2 | Очистка газонов от мусора и листвы. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 6 400,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22 452,0 |
| 3 | Кошение газонов. | м2 | 66,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 869,0 | 9 955,5 | 3 200,0 | 774,0 | 2 255,0 | 203,0 | 22452,0 |
| Дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подметание дорожек с плиточным покрытием с очисткой тротуарной плитки от травы | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конструкции вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покраска металлоконструкций вертикального озеленения | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 41,2 | 0,0 |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочных контейнерах | шт/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30/8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45/9,7 | 15/2,6 | 0,0 |
| 7 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочных термо-чашах | шт/м2 | 0,0 | 30/3,8 | 11/1,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений в цветочном комплексе | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Устройство и содержание цветников из однолетних растений | м2 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 10 | Содержание цветников из многолетников | м2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удаление поросли в приствольном круге деревьев. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 12 | Снос аварийных деревьев | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Расчистка площадей скверов от кустарника и мелколесья | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 393,0 |

Заказчик  ______________ 					Подрядчик ________________

4. Технология производства работ по устройству и содержанию цветников.

4.1. Устройство цветников вертикального озеленения (в чашах и контейнерах) из однолетних

растений:

- доставка со склада, заправка чаш водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия» и плодородным грунтом для устройства цветников вертикального озеленения ТУ 0390-001-77952834-2007 «Плодородный грунт» Садовый унивирсальный».

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений  не менее 8 шт. на 1 чашу: петуния ампельная и алиссум морской белого цвета ГОСТ28852-90 «Рассада цветочных культур. Техничиские условия»,

- посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений: не менее 8шт. на 1 чашу (диаметр 480мм) и контейнер (длина 700мм) и не менее 10шт. на 1 контейнер (длиной 1000мм): петуния ампельная и алиссум морской белого цвета,

- чаша и контейнер монтируется на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.

- полив.

4.2. Устройство цветников из однолетних растений:

- подготовка почвы под цветники глубиной 20см – перекапывание и разравнивание,

- внесение минеральных удобрений (20г/м2-2раза за сезон) ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия»,

- нанесение рисунка и посадка однолетних цветов – не менее 30шт на м2.(агератум мексиканский, бархатцы отклоненные, бархатцы тонколистные, бегония вечноцветущая, вербена гибридная, настурция большая, цинерария морская, перилла, коллеус, георгины «Веселые ребята», портулак крупноцветковый, сальвия блестящая, целозия серебристая),

- полив.

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой, цветущая. Наличие 5 цветков и бутонов на посадочном материале. Высота растений должна составлять 13-15 см. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания.

4.3. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений, цветников вертикального  озеленения в контейнерах и чашах:

- полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода,

- ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее высоты контейнера.

- цветник из однолетних растений должен быть в виде сомкнутого ковра,

- прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания,

- внесение минеральных удобрений (8 раз за сезон по 7 г/м2 на 10л. воды) ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия»,

- внесение регуляторов роста однолетних растений (Эпин – Экстра 8 раз за сезон). ТУ 2387-002-18769652-06 «Регулятор роста растений «Эпин-Экстра»

- осенью очистка от стеблей и цветов, выравнивание земли в цветниках,

- снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных контейнеров и перевозка их на место хранения,

- погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

4.4. Газон

Обыкновенные газоны скашиваются при высоте травостоя 10-15 см., высота оставляемого травостоя 3-5 см.

- Условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- цвет покраски конструкции вертикального озеленения,

- ассортимент, сорт, колер и схему посадки однолетних растении (приложение №8).

Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно (не реже 1 раза в 7 дней) осуществляет выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми и другим нормативным документам согласно приложению №7 к техническому заданию. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего действия муниципального контракта.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации.

А также, подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния цветников объектов озеленения общего пользования в течение всего вегетационного периода, и выявленные нарушения устранять самостоятельно без напоминания Заказчика. Больные и увядшие растения, заменяются в течение 24ч.

Гарантийный срок на покраску и конструкций вертикального озеленения: 6 месяцев

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате, за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Уборка произведена к 8-00 часам утра. Дорожки: Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами плиточного покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек на 100% площади. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены в срок, установленный Заказчиком. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 5% площади содержания. Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 8-30 часам утра. Дорожки и площадки: Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек не менее 90% площади содержания. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены в срок, установленный Заказчиком. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена заказчику в течение семи календарных дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует мусор. Наличие сухих листьев не более 10% площади содержания Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 9-00 часам утра. Дорожки и площадки: Поверхности покрытий очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек не менее 80% площади содержания. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены с отклонением от срока, установленного Заказчиком, на 5-и календарных дней и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и предоставлена Заказчику в течение 5-и календарных дней Газоны: Высота травостоя не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток, отсутствует листва и мусор. Наличие сухих листьев не более 15% площади содержания Деревья: составлена и предоставлена в течение 3-х календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Устройство цветников из однолетних растений: Перекопана земля в цветниках. Контейнеры и чаши заправлены и установлены с высаженной цветочной рассадой. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период цветения. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив. Содержание цветников из однолетних и многолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения. Содержание цветников вертикального озеленения: Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. Цветы в стадии цветения, отсутствуют отцветшие соцветия, плоды. Цветник представляет собой цветущий сомкнутый ковер. Ампельность вертикального озеленения составляет не менее ½ высоты чаши (контейнера). Почва влажная на всей глубине залегания корней, однородная по составу, без сорной растительности, камней. Осенью: контейнеры очищены, вымыты и убраны на хранение. Цветники очищены от стеблей и цветов, произведено выравнивание земли. Растительные остатки и случайный мусор вывезены на полигон ТБО. Выполнена очистка от кустарника и мелколесья и выполнен снос аварийных деревьев и вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Дорожки и площадки: Уборка не произведена к 9-00 часам утра и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее 60% площади содержания и (или) имеется грязь, мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Металлоконструкции вертикального озеленения: окрашены с отклонением, от срока, установленного Заказчиком, более 5-и календарных дней и (или) имеется грязь, мусор сорная растительность и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и (или) не предоставлена заказчику в течение 5-и календарных дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, имеется мусор и (или) наличие сухих листьев более 40% площади содержания и (или) есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Деревья: не составлена и не предоставлена в течение 5-и календарных дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных деревьев и ветвей у деревьев создающих угрозу жизни людей. Устройство цветников из однолетних растений: не перекопана земля в цветниках, и (или) не заправлены и не установлены контейнеры и (или) посадка в цветиках не выполнена из однолетних растений и (или) не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком и (или) рисунок цветника, ассортимент растений не согласованы с Заказчиком и (или) посадка в цветниках выполнена не стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, наличие вредителей, болезни) и (или) посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации и (или) не соблюдена плотность посадки согласно технологии и (или) не выполнен полив. Содержание цветников из однолетних растений: не проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы и (или) не выполнено рыхление почвы в цветниках и (или) присутствуют мусор, сорняки, отцветшие и погибшие растения и (или) осенью: контейнеры не очищены, не вымыты, не убраны на хранение. Цветники не очищены от стеблей и цветов и (или) не произведено выравнивание земли и (или) растительные остатки и случайный мусор не вывезены на полигон ТБО. Не выполнена очистка от кустарника и мелколесья и не выполнен снос аварийных деревьев и не вывезены порубочные остатки на полигон ТБО. |

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта озеленения | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ 					Подрядчик ________________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ 					Подрядчик ________________

Приложение №5

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение №6

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение ПГД от 23 июня 2009г. № 147 |  | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | ВСН 20-87 |  | Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 14 | ГОСТ 9757-90 |  | "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" |
| 15 | ГОСТ 28852-90 |  | "Рассада цветочных культур. Технические условия" |
| 16 | ГОСТ Р 51520-99 |  | "Удобрения минеральные. Общие технические условия" |

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение №8

к техническому заданию

(Форма)

Заявка на устройство цветников.

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика_____________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Стоимость выполнения работ

по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.

| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.04.13г. по 20.04.13г. | с 21.04.13г. по 20.05.13г. | с 21.05.13г. по 20.06.13г. |  | с 21.06.13г. по 20.07.13г. | с 21.07.13г. по 20.08.13г. | с 21.08.13г. по 20.09.13г. |  | с 21.09.13г. по 14.10.13г. |
| 1 474 448,26 | 727 772,86 | 3 526,56 | 380 911,72 | 343 334,58 | 553 529,12 | 180 504,26 | 186 512,43 | 186 512,43 | 193 146,28 | 193 146,28 |
| Понижающий коэффициент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая стоимость выполнения работ с понижающим коэффициентом | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |
|  |  | с 15.04.13г. по 20.04.13г. | с 21.04.13г. по 20.05.13г. | с 21.05.13г. по 20.06.13г. |  | с 21.06.13г. по 20.07.13г. | с 21.07.13г. по 20.08.13г. | с 21.08.13г. по 20.09.13г. |  | с 21.09.13г. по 14.10.13г. |

Заказчик  ______________                                  				                                                       Подрядчик _____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2013г.

Заказчик:  МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе

города Перми

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Вода для полива растений, пригодная для нужд сельского хозяйства. ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требованияк качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества" |
| 2 | Удобрения комплексные минеральные для подкормки растений "Диаммофоска". ГОСТ Р 51520-99 "Удобрения минеральные. Общие технические условия", ТУ 113-08-569-98 "Диаммофоска марки Б" |
| 3 | Рассада однолетних цветочных культур для устройства цветников из однолетних растений и для устройства цветников вертикального озеленения. ГОСТ 28852-90 "Рассада цветочных культур. Технические условия" |
| 4 | Эмаль ПФ-115 для покраски металлических элементов малых архитектурных форм высокоглянцевая. ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" |
| 5 | Керамзитовый гравий (керамзит) для дренажа в чашах вертикального озеленения (устройство цветников вертикального озеленения). Водопоглощение не менее 10%. Фракция 5-10 мм. ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" |
| 6 | Плодородный грунт для устройства цветников вертикального озеленения "Садовый универсальный". ## ГОСТ 17.4.2.01-81 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния" ТУ 0390-001-77952834-2007 "Плодородный грунт "Садовый универсальный" |
| 7 | Регулятор роста растений "Эпин-Экстра" для устройства цветников из однолетних растений и для устройства цветников вертикального озеленения. ТУ 2387-002-18769652-06 "Регулятор роста растений "Эпин-Экстра" |