УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации района

_______________  Л.В. Королева

« 21 »  марта  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Выполнение работ по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 263-45-75 263-48-04 |
| Контактное лицо |  | Вавилин Виктор Семенович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 440744,30 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет на снос самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году– Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году составляет 4987 м2 |
| Требования к выполняемым работам |  | Виды работ и требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании на выполнение работ по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году – Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме и в локальном сметном расчете. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1, локальным сметным расчетом – Приложение №2 к документации) и условиями контракта, являющегося Приложением №3 к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайоны: «Левшино», «Домостроительный», «КамГЭС», «Заозерье», «Гайва», «Молодежный», «Бумажник», адрес выполнения работ определяется по заявке Заказчика. |
| Сроки выполнения работ |  | Начало исполнения Контракта – с момента заключения муниципального контракта. Первая заявка Заказчика направляется Подрядчику не позднее трех дней с момента заключения контракта. Срок начала работ по исполнению заявки Заказчика – в течение трех рабочих дней со дня получения заявки Подрядчиком. Окончание выполнения работ – 22.10.2013. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере 30% от стоимости муниципального контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления счет-фактуры (счета) на оплату. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика: - акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), - справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), - счет-фактура (счет) и предоставления документов, подтверждающих вывоз строительного мусора на городской полигон твердых бытовых отходов. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления выше указанных документов. Окончательный расчет за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на снос самовольных построек, являющимся Приложением №2 к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на материалы, затраты на автомобильные перевозки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - 1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: |  |  |
| 1.1 | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |
| - 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| 2.1 | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 2.2 | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 72037,21 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.03.2013 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.04.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 08.04.2013 |
| - VII. Заключение контракта |  |  |
| - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона |  |  |
| - VIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется |

Приложение  №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по сносу самовольных построек

в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013году

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта по 22.10.2013г.

Предмет аукциона: Снос самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013г.

Виды работ:

- Фотофиксация мест размещения самовольных построек до и после производства следующих работ:

- Разборка надземной части построек без сохранения годных материалов;

- Планировка площадей занимаемых постройками, в том числе отсыпка песчано-гравийной смесью природной;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный;

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км.: класс груза 1 к месту утилизации;

- Вывоз строительного мусора после сноса построек на городской полигон ТБО;

- В случае необходимости принимать на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимой постройке на срок шесть месяцев;

- В случае необходимости производить отключение сносимой постройки от электросетей и обеспечение дальнейшей безопасной их эксплуатации.

Адрес выполнения работ: м/р «Левшино», м/р «Домостроительный», м/р «КамГЭС», м/р «Заозерье», м/р «Гайва», м/р «Бумажник», м/р «Молодежный». Адрес выполнения работ определяется по заявке Заказчика, направленной Подрядчику не позднее 3-х дней с момента заключения муниципального контракта.

Стоимость работ: Стоимость сноса самовольных построек (с учетом обозначенных видов работ) не может превышать 288,9  руб. за 1 кв.м.

Объем выполняемых работ по сносу самовольных построек составляет: 4987  кв.м.

Начальная (максимальная) цена контракта 1440744,30 рублей.

Условиями аукциона предусмотрена предоплата в размере 30 % от цены контракта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение  выполнения требований электрической и пожарной безопасности;

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

- Обеспечение при производстве работ на объекте: безопасности движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Требования к качеству выполняемых работ:

- Отсутствие строительного мусора;

- Отсутствие ям, рытвин и прочих неровностей;

- Наличие равномерного слоя песчано-гравийной смеси на всей площади после сноса построек.

Приложение №2 к документации об аукционе

в электронной форме

Снос самовольных построек в Орджоникидзевском  районе города Перми в 2013году.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Снос самовольных построек в Орджоникидзевском  районе города Перми в 2013 году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 288,90 руб.

- Средства  на оплату труда 58,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб.на ед./ Всего | Т/з мех.на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Разборка сараев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-06-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,409 (ОЗП=0,409; ЭМ=0,409 к расх.; ЗПМ=0,409; МАТ=0,409 к расх.; ТЗ=0,409; ТЗМ=0,409) | 10 м2 площади застройки | 0,1 | 45,79 | 45,79 |  | 4,58 | 4,58 |  | 5,71 0,57 |  |
| 2 | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,001 | 106,50 |  | 106,50 15,46 | 0,11 |  | 0,11 0,02 |  | 1,1 |
| Раздел 2. Перевозка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,1 | 3,45 |  | 3,45 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-050 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 1 т груза | 0,1 | 27,16 |  | 27,16 | 2,72 |  | 2,72 |  |  |
| Раздел 3. Завоз грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-087-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00015 | 325,05 |  | 325,05 19,62 | 0,05 |  | 0,05 |  | 1,1 |
| 6 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,15 | 60,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Утилизация мусора на полигон (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440.96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 0,1 | 484,21 |  |  | 48,42 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 65,23 | 4,58 | 3,23 0,02 | 0,57 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 167,88 | 58,12 | 3,93 0,25 | 0,57 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 85,65 | 53,54 | 0,69 0,23 |  |  |
| ПЗ=6,53 (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 0,25) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 58,12) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 48,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27,98 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 0,25) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 58,12) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 27,90 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 244,83 |  |  | 0,57 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 44,07 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете (стоимость сноса 1м2 самовольных построек0 |  |  |  |  |  |  |  | 288,90 |  |  | 0,57 |  |
| Стоимость сноса 4987 м2 самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  | 1440744,30 |  |  |  |  |

Приложение №3

к документации об открытом

- аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                        ____ ________ 2012 год

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207 с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ________________ проведенного Заказчиком открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме ), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по Заявке Заказчика (форма Заявки - Приложение № 1 к настоящему Контракту), выполнить работы по сносу самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.1.1. Площадь выполняемых работ по настоящему Контракту составляет 4 987 кв.м.

1.1.2. Адрес выполнения работ: м/р «Левшино», м/р «Домостроительный», м/р «КамГЭС», м/р «Заозерье», м/р «Гайва», м/р «Бумажник», м/р «Молодежный». Адрес выполнения работ определяется по заявкам Заказчика. Первая заявка Заказчика направляется Подрядчику не позднее 3-х дней с момента заключения настоящего контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1.2.1. Фотофиксация мест размещения самовольных построек до и после производства следующих работ:

1.2.2. Разборка надземной части построек без сохранения годных материалов;

1.2.3. Планировка площадей, занимаемых постройками, в том числе отсыпка песчано-гравийной смесью природной;

1.2.4. Погрузка и вывоз строительного мусора, оставшегося после сноса построек, на городской полигон твердых бытовых отходов. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км.: класс груза 1 к месту утилизации.

1.2.5. В случае необходимости Подрядчик принимает на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимой постройке, на срок шесть месяцев согласно актам (форма акта - Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2.6. В случае необходимости Подрядчик производит отключение сносимой постройки от электросетей и обеспечивает дальнейшую безопасную эксплуатацию этих сетей.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством и приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало исполнения Контракта: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Срок начала работ по исполнению Заявки Заказчика (Приложение № 1): в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявки Подрядчиком.

2.3. Окончание производства работ: 22.10.2013 г.

2.4. Исполнение Заявки Заказчика осуществляется в соответствии с графиком  выполнения работ (Приложение № 4), который составляется Подрядчиком с обязательным согласованием с Заказчиком.

2.5. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки и в порядке, установленными в разделах 4 и 7 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на автомобильные перевозки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ___________ (_____________), включая НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления на оплату счет-фактуры (счета).

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),

- счет-фактура (счет),

предоставление  документов, подтверждающих вывоз строительного мусора на городской полигон твердых бытовых отходов.

4.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления документов, указанных в п.4.2. настоящего Контракта.

Оплата за фактически выполненные подрядчиком объемы  работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 2) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения составляет: ________________.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, обеспечить качественное выполнение работ по Заявке Заказчика в соответствии с локальным сметным расчетом: обеспечить отсутствие строительного мусора, ям, рытвин и прочих неровностей на поверхности почвы; обеспечить наличие равномерного слоя песчано-гравийной смеси на всей площади, после сноса построек.

5.2. Сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Выполнение работ вести в соответствии с графиком производства работ по заявке Заказчика.

5.4. Обеспечить выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности.

5.5. Обеспечить безопасность граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установить ограждения для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

5.6. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.10. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется с письменного согласия Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по вопросам землепользования и градостроительства Вавилина Виктора Семеновича (тел. 263-45-75), имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за соответствием производства работ условиям настоящего Контракта;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ в связи с нарушением требований безопасности производства работ;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении недостатков, а также устанавливать срок устранения недостатков;

- визировать акты сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  за производством  работ.

6.2. Заказчик определяет места выполнения работ путем подачи Заявки  (Приложение № 1).

6.3. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, а в случае не выполнения либо ненадлежащего выполнения работ вправе применять к Подрядчику штрафные санкции.

6.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

7.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком по акту сдачи-приемки  выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.3 настоящего Контракта).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных настоящим Контрактом сроков исполнения обязательства в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

8.5. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящего Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 11. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

11.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и принять соответствующие меры, предусмотренные  настоящим Контрактом.

### 12. Расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

12.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 12.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана известить другую Сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

14.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

14.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

14.6. Существенным условием настоящего Контракта являются сроки и качество выполнения работ.

14.7. К настоящему Контракту прилагается:

14.7.1. Приложение № 1 – Форма заявки на выполнение работ по сносу самовольных построек;

14.7.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на снос самовольных построек

в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году.

14.7.3. Приложение № 3 – Форма акта о передаче на временное хранение, с описью имущества.

14.7.4. Приложение № 4 – Форма графика выполнения работ.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермского края (ДФ г.Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю город Пермь БИК 045773001 |  |  |  |
| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В. Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ______________/___________/ М.п. |  |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№_____________________ от _______2013 года

Форма заявки №______

на выполнение работ по сносу самовольных построек

Дата: _____________, время _______________

Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района города Перми

Подрядчик: ___________________________________________,

(наименование)

Ответственное лицо: _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

| № п/п | Тип объекта | Адрес размещения объекта | Вид выполняемых работ | Площадь сносимых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, подпись)

Подрядчик: _____________________________

(подпись)

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№_____________________ от _______2013 года

Снос самовольных построек в Орджоникидзевском  районе города Перми в 2013году.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Снос самовольных построек в Орджоникидзевском  районе города Перми в 2013 году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 288,90 руб.

- Средства  на оплату труда 58,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб.на ед./ Всего | Т/з мех.на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Разборка сараев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-06-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,409 (ОЗП=0,409; ЭМ=0,409 к расх.; ЗПМ=0,409; МАТ=0,409 к расх.; ТЗ=0,409; ТЗМ=0,409) | 10 м2 площади застройки | 0,1 | 45,79 | 45,79 |  | 4,58 | 4,58 |  | 5,71 0,57 |  |
| 2 | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,001 | 106,50 |  | 106,50 15,46 | 0,11 |  | 0,11 0,02 |  | 1,1 |
| Раздел 2. Перевозка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,1 | 3,45 |  | 3,45 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-050 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 1 т груза | 0,1 | 27,16 |  | 27,16 | 2,72 |  | 2,72 |  |  |
| Раздел 3. Завоз грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-087-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00015 | 325,05 |  | 325,05 19,62 | 0,05 |  | 0,05 |  | 1,1 |
| 6 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,15 | 60,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Утилизация мусора на полигон (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440.96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 0,1 | 484,21 |  |  | 48,42 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 65,23 | 4,58 | 3,23 0,02 | 0,57 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 167,88 | 58,12 | 3,93 0,25 | 0,57 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,69; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,69; МАТ=4,49 (Поз. 1-2, 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 85,65 | 53,54 | 0,69 0,23 |  |  |
| ПЗ=6,53 (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 0,25) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 58,12) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 48,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27,98 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 0,25) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 58,12) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 27,90 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 244,83 |  |  | 0,57 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 44,07 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете (стоимость сноса 1м2 самовольных построек0 |  |  |  |  |  |  |  | 288,90 |  |  | 0,57 |  |
| Стоимость сноса 4987 м2 самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  | 1440744,30 |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость сноса 4987 м2 самовольных построек с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В. Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ______________/___________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№__________________ от __________2013 года

Форма акта № ______

о передаче на временное хранение, с описью имущества

«____»________________ 2013	 г.						              г. Пермь

Комиссией в составе: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составлен акт о нижеследующем:

Заказчик Администрация Орджоникидзевского района города Перми передает на хранение Подрядчику ___________________________________________________________________________

имущество, находившееся в постройке, снесенной по адресу: _________________________________

Опись Имущества с указанием характеристик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок хранения с _____________________________по_________________________________________

Адрес хранения:  ________________________________________________________________________

Подписи:

От имени Заказчика________________________________________________________

От имени Подрядчика____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№__________________ от __________2013 года

Форма графика выполнения работ по Заявке № ______от _____________

Дата: _____________

Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района города Перми

Подрядчик: ___________________________________________,

(наименование)

Ответственное лицо: _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

| № п/п | Тип объекта | Адрес размещения объекта | Вид выполняемых работ | Площадь сносимых объектов | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Срок выполнения работ по заявке ________________________

Представитель заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, подпись)

Подрядчик: _____________________________

(подпись)